Mandátní smlouva

o obstarání záležitostí investora - zajištění činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  - dle ustanovení nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb., platného od 1.1.2014

Smluvní strany:

Mandant:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

se sídlem Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

zastoupená:	Ing. Mgr. Lubomírem Wenzlem, ředitelem

ve věcech technických:  Ing. Bronislavem Klečkou

IČ:      00226912

DIČ:   CZ00226912

Bank. spojení: Komerční banka a.s. č.účtu:       12038671/0100

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230

(dále jen mandant)

a

Mandatář:	 doplní uchazeč

se sídlem 	doplní uchazeč

zastoupena:	doplní uchazeč

IČ:      		doplní uchazeč

DIČ:   		doplní uchazeč

Bank. spojení: doplní uchazeč			č.účtu: doplní uchazeč

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu doplní uchazeč

(dále jen mandatář)

se dohodli takto:

Článek I.

Předmět mandátní smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek mandatáře zajištění výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy na stavbě „Zateplení a výměna oken pavilonu OOP Veselí nad Moravou“, (dále jen inženýrská činnost) podle projektu zpracovaného Ing. Miloslavem Čechem, K. Čapka 2595/50, 697 01 Kyjov a stavebního povolení č.j. MVNM/3301/2020 ze dne 03.02.2020 vydaného na předmětnou stavbu Stavebním úřadem ve Veselí nad Moravou. Stavba bude prováděna za provozu pavilonu OOP Veselí nad Moravou a všech souvisejících návazných a sousedících provoz.

- Mandatář se zavazuje, že zajistí a provede výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na výše uvedené stavbě, a to v souladu se všemi právními předpisy, zejména podle ust. § 14 a §18  zákona č.  309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- Mandatář prohlašuje, že disponuje všemi nezbytnými veřejnoprávními povoleními k plnění povinností, ke kterým se touto smlouvou zavazuje, a že má potřebné odborné znalosti a zkušenosti s prováděním funkce koordinátora BOZP s obdobných staveb.

- Za výkon činnosti dle této smlouvy se mandant zavazuje zaplatit mandatáři odměnu ve výši níže sjednané.

Článek II.

Rozsah činnosti

Mandatář v rámci plnění této smlouvy vykonává zejména následující činnosti:

- zpracuje plán BOZP na staveništi a předloží jej mandantovi ke schválení.

- zpracuje a doručí oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště

- bude informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o rizicích, která mohou vzniknout  na staveništi během postupu prací

- bude koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

- bude kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště

- bude spolupracovat s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka a ve spolupráci s ní bude navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizovat jejich konání,

- bude upozorňovat zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

- oznámí mandantovi stavby případy nedostatků BOZP, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

- bude dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

- bude spolupracovat se zhotovitelem při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,

- bude sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

- bude provádět zápisy o zjištěných nedostatcích BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

- bude přizpůsobovat plán BOZP skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby

- bude sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

- bude se zúčastnit kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem

- vykonávat všechny další úkony či opatření, ke kterým je z titulu své funkce koordinátora povinen

Doba plnění

Termín zahájení činnosti :	předáním staveniště zhotoviteli stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Předpokládaný termín zahájení realizace je 03-04/2021 (termín bude znám po podepsání smlouvy o dílo s dodavatelem stavby, ukončení díla nejpozději do 6 měsíců od zahájení realizace – tj. od předání staveniště)

Termín ukončení činnosti :

1. teprve po řádném dokončení stavby, uvedení do provozu a ukončení všech staveních prací.

2. veškeré doklady z průběhu výkonu činnosti koordinátora BOZP dle této smlouvy budou

předány mandantovi do 1. měsíce po ukončení činnosti.

V případě, že o to mandant požádá, přeruší mandatář prováděné služby. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Mandant na tomto místě informuje mandatáře, že k přerušení může dojít s ohledem na provoz objektu a celého areálů (např. s ohledem na pandemickou situaci) a jiné objektivní vynucené skutečnosti s ohledem na nemocniční provoz.

Článek III.

Povinnosti a práva mandatáře

- Mandatář je při výkonu své činnosti povinen zejména:

- postupovat s náležitou odbornou péčí

- vykonávat činnost dle ustanovení této smlouvy v souladu s pokyny mandanta

- Zjistí-li mandatář, že pokyny mandanta jsou nevhodné či neúčelné při výkonu jeho činnosti, je povinen na to mandanta písemně upozornit. Bude-li v tomto případě mandant na svých pokynech trvat, má mandatář právo:

- ve výkonu činnosti pokračovat dle původních pokynů mandanta

- odstoupit od smlouvy, přičemž tímto není dotčeno právo mandatáře na výplatu poměrné části sjednané odměny s ohledem na rozsah práce vykonané mandatářem v porovnání s náročností a rozsahem práce, kterou by musel celkem vykonat dle ustanovení tohoto článku

- Mandatář je povinen písemně upozornit mandanta na případné pokyny odporující obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co danou skutečnost zjistí. Bude-li v tomto případě mandant trvat na svých pokynech, je mandatář oprávněn od smlouvy odstoupit; mandatáři jsou v tomto případě zachovány nároky dle ustanovení čl. V.

- Mandatář se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti pro mandanta, ledaže se tyto informace, okolnosti a údaje stanou obecně známými jinak než prostřednictvím mandanta.

Článek IV.

Povinnosti a práva mandanta

- Mandant je povinen:

- poskytovat mandatáři potřebnou součinnost.

Článek V.

Ostatní ujednání

- Mandatář je povinen plnění této smlouvy zajišťovat osobně.

- Mandatář je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů písemně oznámit mandantovi všechny okolnosti nebo závady, které zjistil při plnění předmětu této smlouvy.

- Četnost návštěv koordinátora a koordinačních porad bude zapracována v plánu BOZP na staveništi případně upravována dle aktuálního stavu na staveništi, minimálně však 1x za 14 dnů.

- Plán BOZP musí být mandantovi předložen ke schválení a musí jím být písemně odsouhlasen.

Článek V.

Úplata

  - Smluvní strany se dohodli na úplatě za splnění povinností dle této smlouvy v celkové výši	doplní uchazeč,- Kč (slovy doplní uchazeč) bez DPH.

DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

    - V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazku

    - Tato úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

    - Mandatář odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými předpisy.

    - V případě, že se sjednaný rozsah prací změní (zvýší nebo sníží), bude úplata s ohledem na uvedenou skutečnost změněna a to formou dodatku ke smlouvě.

  - Smluvní strany si sjednaly tyto dílčí úhrady úplaty:

- převzetí staveniště od mandanta a jeho předání zhotoviteli ve výši doplní uchazeč,- Kč (slovy doplní uchazeč) bez DPH (úplata maximálně ve výši 10% z celkové částky)

- mandatář bude mandantovi fakturovat zbývající část odměny po řádném dokončení stavby, uvedení do provozu a ukončení všech stavebních prací včetně povinností vyplývajících z této smlouvy ve výši doplní uchazeč,- Kč (slovy doplní uchazeč) bez DPH.

- Mandatář nemá nárok na úhradu žádných nákladů vynaložených na plnění této smlouvy, resp. všechny takové náklady jsou již zahrnuty ve sjednané odměně.

- Podkladem pro úhradu úplaty za inženýrskou činnost bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,faktura“).

- Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je mandatář povinen ve faktuře uvést tato údaje:

- číslo a datum vystavení faktury,

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- název projektu, účel platby („Zateplení a výměna oken pavilonu OOP Veselí nad Moravou“)

- registrační číslo projektu (CZ.05.5.18/0.0./0.0/19_121/0011714)

- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

- lhůtu splatnosti,

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního tel.,

- IČ a DIČ mandanta a mandatáře, jejich přesné názvy a sídlo.

- Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení mandantovi.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je mandant oprávněn fakturu před uplynutím lhůty vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí mandant důvod vrácení. Mandatář provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne nově vyhotovené faktury.

Článek VI.

Platnost, účinnost, trvání a ukončení smlouvy

- Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem uzavření a uzavírá se na dobu trvání stavby, tj. do ukončení všech stavebních prací.

- Tato smlouva může být každou ze smluvních stran vypovězena bez uvedení důvodu s tím, že výpovědní lhůta činí 1 měsíc a běží od začátku dalšího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi.

- Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona o svobodném přístupu k informacím.

- Mandatář prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva a sní spojené dokumenty, budou zveřejněny na adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz, s čímž výslovně souhlasí.

- Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede mandatář. Mandatář po odeslání elektronického formuláře či jiném způsobu zveřejnění bude informovat mandanta o provedení úkonu.

- Mandatář prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství. V případě, že by smlouva obsahovala obchodní tajemství, je toto obchodní tajemství mandatářem ve smlouvě zřetelně označeno a mandatář odpovídá za to, že obchodní tajemství naplňuje všechny náležitosti dle občanského zákoníku v platném znění.

- Smlouvu lze měnit a rušit pouze formou písemných dodatků oboustranně odsouhlasených.

- Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla

- ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po jednom stejnopisu.

V Kyjově dne………………..			V doplní uchazeč dne………….

………………………………………		……………………………………………

(mandant)                                                                     (mandatář)