Specifikace předmětu plnění

Požadavky na provedení malířských prací v areálu školy:

- Malování stěn a stropů bílou barvou v 14 ubytovacích buňkách (včetně koupelny, WC a předsíně) celkem 1960m2

- Malování stěn a stropu bílou barvou dvou vychovatelen (včetně koupelny, WC a předsíně) celkem 250m2

- Malování stěn a stropu bílou barvou dvou studoven celkem 196m2

- Malování stěn a stropu bílou barvou dvou chodeb celkem 514m2

- Bělost bílé barvy je požadována min. 77% (% BaSO4)

- Omyvatelný nátěr stěn dvou chodeb celkem 184m2 (barva slonová kost)

- Do nabízené ceny zahrňte:

  - zakrytí stavebních otvorů,

  - opravu nerovností stěn (10% plochy),

  - odsunutí nábytku před malování a přesun nábytku na původní místo po malování

  - zakrytí podlahy (koberec, PVC)

  - komplexní úklid po malování.

- Provedení malířských prací I. etapa (1/2 poptávaného objemu = 1 podlaží) do 31.3.2021,

- Provedení malířských prací II. etapa (1/2 poptávaného objemu = 1 podlaží) 1 měsíc od výzvy objednatele, nejpozději do 31.12.2021,

Rekapitulace celková:

Malování stěn a stropů bílou barvou celkem 	2920m2

Omyvatelný nátěr stěn celkem 			184m2