Předběžné tržní konzultace

Veřejná zakázka: „Zástupce zadavatele – Pořízení digitální technické mapy pro Jihomoravský kraj II“

Dne 15.3.2021 zadavatel zahájil písemné předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“) s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích. Pozvánka k účasti na PTK byly uveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/publication_display_43.html.

Zároveň byla pozvánka zaslána následujícím dodavatelům na základě jejich umístění v žebříčku právnická firma roku za uplynulý rok (kategorie veřejné zakázky - https://www.epravo.cz/top/clanky/pravnicka-firma-roku-2020-vysledkova-listina-112123.html):

- MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

- Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.

- Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

- BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

- CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář

- HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

- HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s.

- ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

- ACHOUR & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o.

- ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

- DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.

- Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář

- KVB advokátní kancelář s.r.o.

- HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.

- ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Součástí pozvánky bylo představení projektu „Pořízení digitální technické mapy pro Jihomoravský kraj“ bližší informace k veřejným zakázkám, které budou zadávány v jeho rámci, i následující otázky na účastníky PTK:

- Jsou podklady k této PTK dostatečné pro přípravu zadávacích podmínek a zadání cílových veřejných zakázek k projektu „DTM pro JMK“?

- Jak hodnotíte úroveň zpracování Studie proveditelnosti?

- Je dle vašeho názoru vhodné nastíněné rozdělení cílových veřejných zakázek s ohledem na jejich vzájemnou souvislost, cíle projektu „DTM pro JMK“ a pravidla daná ZZVZ, nebo byste zadavateli doporučili jiné rozdělení?

- Je dle vašeho názoru vhodné zadávání cílových veřejných zakázek v nastíněných druzích zadávacích řízení, nebo byste zadavateli doporučili jiný postup?

- Jaká doba je dle vašeho názoru třeba pro přípravu jednotlivých cílových veřejných zakázek (zohledněte prosím i to, že by měla probíhat u všech zakázek najednou)?

- Jaký je dle vašeho názoru vhodný způsob konstrukce odměny a způsob (fáze) jejího vyplácení pro zástupce zadavatele?

- Jaký je váš odhad předpokládaných nákladů na realizaci veřejné zakázky na zástupce zadavatele?

- Jaké je optimální složení realizačního týmu zástupce zadavatele pro realizaci veřejné zakázky?

- Jakou kvalifikaci by měl zástupce zadavatele prokázat, aby byl pro plnění veřejné zakázky dostatečně kvalifikován? Je možné/vhodné požadovat např. zkušenost se zpracováním zadávacích podmínek s obdobnými předměty jako jsou předmět cílových veřejných zakázek (dodávka informačního systému, pořizování dat), nebo by takto specifické požadavky mohly být považovány za diskriminační a bezdůvodně omezující hospodářskou soutěž?

- Jaká hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek (vyjma nabídkové ceny) veřejné zakázky byste zadavateli doporučovali, jestliže má zájem na zohlednění kvality nabízených služeb?

- Jakým způsobem by měla být stanovena odpovědnost zástupce zadavatele za řádné zadání cílových veřejných zakázek (zejména soulad se ZZVZ a pravidly poskytovatele dotace), tedy za to, že obstojí při případném přezkumu ze strany ÚOHS či správních soudů a při kontrolách ze strany poskytovatele dotace či auditního orgánu?

- Máte nějaká další doporučení, která by měl zadavatel zohlednit při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky?

- Měli byste zájem o účast v zadávacím řízení? Pokud ne, z jakého důvodu?

- Kolik času potřebujete na přípravu nabídky? Jak dlouhá by měla být lhůta pro podání nabídky v zadávacím řízení?

Identifikace osob, které se na PTK podílely:

- MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

- Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

- HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

- KVB advokátní kancelář s.r.o.

- HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.

Identifikace informací, které jsou výsledkem PTK:

Zadavatel zachoval rozdělení veřejných zakázek v rámci projektu s ohledem na jejich vzájemnou souvislost i předpokládaný způsob zadávání, ale upravil v zadávacích podmínkách možnost na základě konzultaci se zástupcem zvolit jiné postupy, které lépe naplní potřeby zadavatele.

Zadavatel stanovil rámcový harmonogram plnění veřejné zakázky – dobu přípravy výběrových a zadávacích řízení v následujících bodech:

- zpracování a předání konceptu zadávacích dokumentací včetně harmonogramu předpokládaných průběhů zadávacích a výběrových řízení na Veřejné zakázky – nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,

- vyjádření zadavatele ke konceptům zadávacích dokumentací – do 14 dnů od jejich předání,

- zpracování finálních verzí zadávacích dokumentací – do 21 dnů od obdržení vyjádření zadavatele ke konceptům zadávacích dokumentací.

Zadavatel stanovil způsob odměňování zástupce kombinací paušální částky za zajištění přípravy a průběhu výběrových a zadávacích řízení a hodinové sazby za plnění spočívající v zastupování zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, soudy, součinnosti při kontrole postupu zadavatele při zadávání Veřejných zakázek v souvislosti s poskytnutou dotací a poskytováním právních konzultací a zpracovávání odborných analýz či stanovisek souvisejících se zadávacími a výběrovými řízeními. Odměna bude vyplácena průběžně po jednotlivých fázích výběrových a zadávacích řízení – viz podrobná úprava v Obchodních podmínkách.

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu na základě kombinace informací od účastníků PTK, vlastního odhadu časové náročnosti přípravy a průběhu výběrových a zadávacích řízení a předpokládaným rozsahem čerpání doplňkových plnění.

Zadavatel zohlednil informace od účastníků PTK při zpracování požadavků na složení a kvalifikaci členů realizačního týmu dodavatelů a promítl je i do stanovení hodnotícího kritéria Kvalita realizačního týmu dodavatele – viz podrobná úprava ve Výzvě k podání nabídky a Hodnocení kvality realizačního týmu.

V informaci o délce lhůty pro podání nabídek se účastníci značně rozcházeli, zadavatel ji při zohlednění obdržených vyjádření i na základě požadavků, které zadávací dokumentace na zájemce o veřejnou zakázku klade, stanovil na 15 dnů.

Předběžné tržní konzultace byly zahájeny ve vztahu k předchozímu výběrovému řízení na veřejnou zakázku „Zástupce zadavatele – Pořízení digitální technické mapy pro Jihomoravský kraj“, zadavatel však uvedené informace považuje za relevantní i ve vztahu k aktuálnímu opakovanému řízení, proto je učinil součástí zadávacích podmínek.