ARCH.Č.SÚS JMK

12 / 05 - 038

Rok /  čís.oblasti -  poř.čísl.IZ

### Investiční záměr

#### Název příspěvkové organizace        	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

##### Název stavby                                  		II/428 Dětkovice - průtah

Evidenční číslo

Funkční třídění rozpočtové skladby

## Datum zpracování		        	prosinec 2012

## Zpracovatel 			          	Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice

IČ: 45149062

DIČ: CZ6408200304

Předkládající organizace	         	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Ing. Jan Zouhar, ředitel organizace

Schválení investičního záměru	Rada Jihomoravského kraje

Usnesením č. .........................

## Základní údaje

1/  Název stavby  			II/428 Dětkovice - průtah

2/   Místo stavby 		           	Obec Dětkovice, Dětkovice 76, 683 23 Ivanovice

na Hané

KÚ Dětkovice 625957

Číslo silnice: II/428

3/   Charakter stavby 		Modernizace průtahu II/428 v obci Dětkovice

4/   Stavebník 			Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno

5/   Uživatel			               Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581

6/   Vlastník objektu 		Jihomoravský kraj,

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337,                                                       zřizovatel uživatele

7/   Zdůvodnění nezbytnosti stavby

Vedení komunikace je v obci v přímých dlouhých úsecích se širokými jízdními pruhy – toto uspořádání komunikace vede řidiče k průjezdu vyšší než dovolenou rychlostí.

Stávající vozovka a přilehlé chodníkové plochy mají nevyhovující příčné uspořádání.

Vozovka má v některých přímých úsecích oboustranný příčný sklon 6%.

Použité (stávající) materiály, převážně silniční obruby, jsou poplatné době vzniku a vykazují již velké známky opotřebení. Na vozovce jsou rovněž patrné lokální závady.

- Deformace krytu (nepravidelné hrboly, podélné vlny, vyjeté koleje)

- Ztráta hmoty z krytu (ztráta asfaltového tmelu, kaverny, výtluky)

- Trhliny příčné mrazové, trhliny podélné a poruchy na pracovních spárách

- Konstrukční poruchy (poruchy na okraji vozovky, místní a příčné poklesy, místní a podélné hrboly, plošné deformace

Cílem  stavby je :

- rekonstrukce krytu vozovky a sanace lokálních poruch

- výměna stávajícího krytu

- odstranění liniových závad v odvodnění výměnou a doplněním uličních vpustí

- šířková úprava vozovky na min. 6,00 m mezi obrubami

- vybudování nových parkovacích pruhů, doplnění a celkově navýšení počtu parkovacích míst

- doplnění konstrukce vozovky a náhrada silničních obrubníků

- rekonstrukce a vybudování nových chodníků tak, aby vytvářely ucelené a logické trasy podél silnice v návaznosti na stávající zástavbu

- doplnění bezpečnostních (chráněných), bezbariérových přechodů pro pěší vč. bezpečnostního nasvětlení

8/   Popis stavby

Požadavky na:

- celkové urbanistické a architektonické řešení

Stavba má charakter rekonstrukce komunikace ve stávajících směrových poměrech bez řešení architektonických a urbanistických prvků. Návaznosti na stávající stav budou zachovány. Vlastní stavba se neprojeví na změně krajinného rázu, neboť se trasa nachází v intravilánu obce Dětkovice.

- stavebně technické řešení stavby

Základním prvkem, který na průtahu v obci Dětkovice zajistí snížení rychlosti, je zúžení jízdních pruhů – ať už fyzicky (mezi obrubami) nebo vodorovným dopravním značením. Ze současných 3,0 – 4,0 m na jeden jízdní pruh bude dle návrhu šířka snížena na 2,75 – 3,25 m.

Dalším zklidňujícím prvkem jsou dělící ostrůvky, které jsou na předmětném úseku navrženy celkem 4 vč. vjezdové brány na začátku obce. Dělící ostrůvky jsou umístěny v centru obce, kde se předpokládá častější pohyb chodců a komunikace je zde vedena v přímé – proto je zde vyšší poptávka po zpomalení motorové dopravy. V ostatních úsecích je komunikace vedena ve směrových obloucích.

Dále je navrženo zúžení vozovky pomocí vysazené zelené plochy. Vozidlo přijíždějící ve stejném jízdním pruhu jako je vysazená plocha musí dát přednost v jízdě vozidlu v opačném směru.

Zpomalovací prvky jsou navrženy ve vzájemné vzdálenosti cca. 90 m a v oblasti s největším předpokladem výskytu pěších zajistí dostatečné zklidnění automobilové dopravy, které povede ke snížení rychlosti projíždějících vozidel. Funkčnost komunikace tak bude plně v souladu s principy kladené na bezpečnou místní komunikaci.

- detailní a souhrnné požadavky na plochy, prostory, vybavení stavby aj.

Návrh je koncipován tak, aby přispěl k bezpečnějšímu a plynulejšímu pohybu všech účastníků provozu. Není prioritou samoúčelně potlačit silniční dopravu, ale vytvořit všem účastníkům provozu takové podmínky, které naplní jejich požadavky na bezpečnost a přiměřeně na kvalitu provozu.

V návrhu je tedy řešen:

- pohyb chodců

- pohyb cyklistů

- provoz motorových vozidel

- doprava v klidu

Kapacitní údaje získané

a) Délka modernizace úseku II/428 - 0,925 km

b) Výčet a rozsah nejdůležitějších prací a dodávek v rozdělení podle financování

z investičních prostředků stavebníka a ostatních investičních prostředků.

- Rekonstrukce obrusné vrstvy krytu

- Zpevněné plochy podél komunikace (chodníky, vjezdy, parkoviště)

- Příprava území – frézování krytu, odstranění stávajících obrub

- Zemní práce

- Rekultivace zelených ploch

9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Rekonstrukce krytu komunikace zůstává ve stávajících poměrech a odstraňuje nevhodný stav, nezískávají se žádné nové kapacity. Akce je připravována hlavně z důvodů bezpečnosti a plynulejšímu pohybu všech účastníků provozu a odstranění nevhodného technického stavu.

Efektivnost provedení stavby je dána celospolečensky kladným efektem zvýšení bezpečnosti provozu a snížení negativních účinků dopravy na obyvatelstvo obce (hluk, vibrace, prašnost ).

Stavbou dojde k směrovému a výškovému vyrovnání včetně oddělení statické dopravy a tím i zvýšení bezpečnosti komunikace

Rekonstrukcí odvodnění dojde k zlepšení hygienických a životních podmínek včetně bezpečnosti

10/   Náklady stavby

Předpokládané celkové náklady stavby 13 824,- v tis.Kč bez DPH

11/   Zdroje financování

Celkové zdroje (v tis.Kč)		    13 824,- v tis. Kč bez DPH

# 12/   Územně technické podmínky pro přípravu území

- napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci

Napojení na rozvodné sítě se neřeší. Rekonstrukce pozemní komunikace respektuje návaznosti na stávající komunikace.

- rozsah a způsob zabezpečení přeložek inž. sítí

Ochranná pásma těchto inženýrských sítí jsou dána normou ČSN 736005. Před zahájením stavebních prací se provede vytyčení inž.sítí jejich správci a současně jejich stabilizace a ochrana dle vyjádření jednotlivých správců

- napojení na dopravní infrastrukturu

Rekonstruovaná pozemní komunikace je součástí krajského dopravního systému, komunikace zajišťuje dálkové i místní spojení.

- vliv stavby a provozu na životní prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Řešené zpevněné plochy díky svému charakteru dopravní stavby negenerují škodlivé látky pro ovzduší.

Škodlivé emise produkované automobilovou dopravou jsou omezovány příslušnými zákony a nařízeními České republiky, resp. Evropské unie.

- zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.

Stavba nezasahuje do pozemků zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu.

13/   Majetkoprávní vztahy

Vlastníkem silnice II/428 je Jihomoravský kraj, s právem hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

Rekonstrukce chodníků, parkovacích pruhů a zeleně připadne po dokončení obci Dětkovice.

14/  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

Modernizace komunikace nebude mít zvýšené požadavky na finanční potřebu provozu oproti stávajícím nárokům.

Navržené technické řešení nevyžaduje během budoucího provozu na komunikaci žádné mimořádné technologické postupy. Zcela dostačující je předepsaná údržba a prohlídky, kterou bude provádět SÚS JMK .

15/   Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti

Neřeší se

16/   Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

V souladu se zákonem č. 137/2006, jako podlimitní.

17/   Propočet předpokládaných nákladů akce

Viz. příloha C – Odhad investičních nákladů

18/   Seznam příloh

A.1 – Technická zpráva

A.2 – Vyjádření DOSS

A.3 – Výpis dotčených parcel stavby

B.1 – Přehledná situace

B.2 – Situace dopravního řešení

B.3 – Vzorové příčné řezy

C – Odhad investičních nákladů

V Pardubicích, dne 30. 11. 2012          	Zpracoval:

## Ing. Petr Novotný, Ph.D.