Příloha č. 5 obchodních podmínek

Projektový záměr: „Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“

# Záměr

Potencionální možnost financování akce „Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“ z evropských prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027.

# Název projektu

„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“

# Žadatel a příjemce

Žadatelem a příjemcem projektu bude Jihomoravský kraj.

Uživatelem a konečným příjemcem bude Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace.

# Identifikace výzvy

|  |  |
| --- | --- |
| **Název výzvy** | K datu 20.7.2021 není znám. |
| **Číslo výzvy** | K datu 20.7.2021 není známo. |
| **Operační program** | Integrovaný regionální operační program 2021 – 2027 |
| **Prioritní osa** | 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví |
| **Specifický cíl** | 4.3: Zajišťování rovného přístupu ke zdravotní péči a posílení odolnosti systémů zdravotní péče včetně primární péče a podpory přechodu od institucionální péče k rodině a komunitně založené péči |

# Předpokládané náklady projektu a financování

## Předpokládané celkové výdaje

Předpokládané celkové výdaje projektu: **31,1** **mil. Kč vč. DPH**.

## Předfinancování

Výdaje uskutečněné v rámci projektu budou, dle pravidel programu, proplaceny žadateli zpětně na základě předložených Průběžných / Závěrečných zpráv o realizaci projektu a Zjednodušených žádostí o platbu. U projektu je tedy nutné počítat s potřebou zajištění předfinancování dotace (70 % EU + 15 % státní rozpočet z celkových způsobilých výdajů projektu).

ROZPOČET:

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba celkem (stavební a inženýrské objekty) | **25 000 000,00 Kč** |
| Projekční a inženýrské činnosti | **1 100 000,00 Kč**  |
| Autorský dozor | **110 000,00 Kč** |
| Koordinátor BOZP | **80 000,00 Kč** |
| TDI | **300 000,00 Kč** |
| Povinná publicita | **10 000,00 Kč** |
| Přístrojová technika | **4 500 000,00 Kč** |

Celý projekt by byl realizován v rámci jedné etapy.

## Rozpočet kraje

Požadavek na rozpočet Jihomoravského kraje činí ve výši spolufinancování.

# Předmět projektu

Investiční akce spočívá v rozšíření porodnice - centra přirozeného porodu, v prostorách stávajících gynekologických ambulancí včetně souvisejících prostor.

Konkrétně se jedná o:

1. Rozšíření porodního centra
2. Pořízení zdravotnické techniky a nezbytného vybavení.
3. Provedení vynucené investice na přestěhování gynekologických ambulancí do jiných prostor a následně vybudování centra přirozeného porodu v prostorách stávajících gynekologických ambulancí.
4. Realizaci čtyř koupelnových jader na oddělení šestinedělí v návaznosti na zvýšení průchodnosti porodů.

Součástí projektu bude i pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu:

* zpracování Studie proveditelnosti a žádosti
* povinná publicita
* přípravy technických specifikací, projektových dokumentací a služby odborných poradců

Ostatní služby zajistí Krajský úřad JMK, jedná se např. o:

* administrace dotace
* administrace veřejných zakázek

# Odůvodnění

Záměr rozšíření porodnice vznikl na základě skutečnosti, že počet porodů v Nemocnici Vyškov v posledních letech značně vzrostl a dlouhodobě v ní probíhá více než tisíc porodů ročně. Zájem o tuto porodnici přímo souvisí s výrazným navýšením požadavků žen na přirozený průběh porodu, který je z hlediska péče časově náročnější. Současné prostory jsou k zajištění zvýšeného množství porodů nedostatečné.

Za poslední dekádu došlo k zvýšení porodnosti v Nemocnici Vyškov o více jak 100 % a porodnice se stala vyhledávanou pro páry preferující přirozený průběh porodu. Vzhledem k probíhající celospolečenské diskusi na téma přirozených porodů se jako nejlepší řešení stávající situace nabízí vybudování " Centra přirozeného porodu " (CPP) , které bude obsahovat tři samostatné porodní boxy s kompletním vybavením. Výhodou je těsná návaznost na operační trakt stávající porodnice k zajištění bezpečného řešení náhlých porodních komplikací. Prostor pro realizaci CPP vznikne přestěhováním stávajících ambulancí do přízemí. Dále je nutné na oddělení šestinedělí realizovat 4 koupelnová jádra. Personální posílení porodnice je řešeno průběžně.