Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - Příloha č. 1 Rámcové dohody

Předmět plnění Dílčích veřejných zakázek a maximální ceny

Předmětem plnění Dílčích veřejných zakázek budou níže uvedené činnosti nebo jejich část:

- průzkumné práce spočívající zejména v provedení

  - geologického průzkumu, včetně zachycení všech dotčených konstrukčních a podkladních vrstev vozovky,

  - dendrologického průzkumu,

  - ověření existence a polohy inženýrských sítí, včetně ověření správnosti podkladů od správců sítí,

  - průzkumu inženýrských sítí, včetně ověření stavu, funkčnosti a použitelnosti inženýrských sítí

  - hlukové studie,

  - výškopisného a polohopisného zaměření stávajícího stavu, včetně zaměření okolního terénu;

(zadavatel/objednatel upozorňuje, že součástí průzkumných prací nebude provedení diagnostického posouzení vozovky a mostů);

- vyhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vč. přípravy žádosti o vydání územního rozhodnutí/přípravy oznámení záměru a zajištění všech nezbytných závazných stanovisek/vyjádření/souhlasů dotčených orgánů (dále jen „DUR“ nebo „stupeň DUR“), toto plnění zahrnuje i vypořádání případných žádostí o vysvětlení DUR či jiných částí s ní souvisejících; součástí DUR bude i propočet stavebních nákladů na jednotlivé stavební objekty;

- vyhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení, vč. přípravy žádosti o stavební povolení/přípravy ohlášení stavby a zajištění všech nezbytných závazných stanovisek/stanovisek/vyjádření/souhlasů dotčených orgánů (dále jen „DSP“ nebo „stupeň DSP“), přičemž toto plnění zahrnuje i vypořádání případných žádostí o vysvětlení DSP či jiných částí s ní souvisejících; součástí DSP bude dle potřeb zadavatele propočet stavebních nákladů na jednotlivé stavební objekty nebo oceněný soupis prací v členění dle stavebních objektů v cenové úrovní OTSKP v aktuálním znění v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;

- v případech, kdy to bude vhodné, právně možné a zároveň odsouhlaseno zadavatelem, vyhotovení společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, vč. přípravy potřebných žádostí a zajištění všech nezbytných závazných stanovisek/stanovisek/vyjádření/souhlasů dotčených orgánů (dále jen „DUSP“ nebo „stupeň DUSP“), přičemž toto plnění zahrnuje i vypořádání případných žádostí o její vysvětlení či jiných částí s ní souvisejících; součástí DUSP bude dle potřeb zadavatele propočet stavebních nákladů na jednotlivé stavební objekty nebo oceněný soupis prací v členění dle stavebních objektů v cenové úrovní OTSKP v aktuálním znění v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „PDPS“ nebo „stupeň PDPS“) tak, aby tato dokumentace byla zároveň způsobilá být součástí zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce, tzn. aby byla zpracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek ke dni předání zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby zadavateli/objednateli; toto plnění zahrnuje i vypořádání případných žádostí o její vysvětlení či jiných částí s ní souvisejících; součástí PDPS bude soupis prací oceněný i neoceněný v členění dle stavebních objektů v cenové úrovní OTSKP v aktuálním znění v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,

- výkon inženýrské činnosti [výkon činnosti inženýra (správce) stavby] v rozsahu potřebném pro řádnou přípravu a realizaci stavby dle vždy aktuálního Sazebníku UNIKA pro tvorbu orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, vydávaného Ing. Vojtěchem Kaislerem (UNIKA), Okružní 1210 28002 Kolín, IČO 11291338 (dále jen „Sazebník UNIKA“), jakož i výkon inženýrské činnosti v rozsahu potřebném pro řádnou přípravu a realizaci stavby, která v Sazebníku UNIKA zahrnuta není a která bude součástí výkazu výměr jako objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor předmětných položek, s výjimkou majetkoprávního vypořádání s vlastníky pozemků dotčenými stavbami, které bude objednatel zpravidla realizovat vlastními kapacitami,  a s výjimkou vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), přičemž však zajištění  těchto činností  může být předmětem plnění Dílčí veřejné zakázky,

- výkon autorského dozoru projektanta v rámci realizace příslušné (projektované) stavby (dále jen „Autorský dozor“);

- odborná pomoc, tj. činnosti dodavatele na vyžádání zadavatele/objednatele v souvislosti s výše uvedenými činnosti, avšak v nich přímo (například prostřednictvím Sazebníku UNIKA) ani nepřímo nezahrnutá (vše dále jen „Odborná pomoc“).

## Pro zpracování či zajištění dokumentací dle výše uvedeného budou ve vazbě na nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „nový stavební zákon“) součástí předmětu Dílčích veřejných zakázek namísto projektových dokumentací uvedených pod písm. b) – e) výše dokumentace definované v novém stavebním zákoně, které věcně vycházejí z dokumentací dle písm. b) – e) výše a mohou být nezbytné k realizaci předmětů Dílčích veřejných zakázek. Součástí dokumentací dle nového stavebního zákona bude také příprava žádosti o příslušné povolení/vydání příslušného rozhodnutí a zajištění všech nezbytných závazných stanovisek/stanovisek/vyjádření/souhlasů dotčených orgánů.

## Způsob výpočtu ceny výše uvedených činností je sjednán takto:

| A. | ## v případě činností (položek) zahrnutých v kalkulaci Sazebníku UNIKA, tzn. - vyhotovení projektové dokumentace ve všech stupních dle předmětu Dílčí veřejné zakázky, - výkon inženýrských činností, - Autorský dozor, - Odborná pomoc, nebo - jiná činnost uvedená v Sazebníku UNIKA ## tvoří nabídkovou cenu jedna (pro všechny tyto činnosti shodná) procentuální sleva - odchylka (zaokrouhlená nejvýše na dvě desetinná místa) od (všech) cen dle Sazebníku UNIKA; tato cena je pro účely Minitendru kalkulována jako odchylka (sleva) minimálně ve výši ………. % od cen dle Sazebníku UNIKA pro období, ve kterém bude zadavatelem/objednatelem odeslána výzva k podání nabídek do Minitendru (tj. pro plnění – platby - vždy bude brán v úvahu aktuální ceník Sazebníku UNIKA platný v době odeslání výzvy k podání nabídek). V rámci Minitendru nesmí účastník nabídnout vyšší cenu za realizaci jednotlivých činností, než jaká odpovídá této procentní odchylce od cen Sazebníku UNIKA. POKYN PRO DODAVATELE: Dodavatel doplní příslušný údaj, zaokrouhlený nejvýše na 2 desetinná místa |
| --- | --- |
| ## B. | ## v případě činností nezahrnutých v kalkulaci Sazebníku UNIKA ## činí maximální hodinová sazba ………. Kč bez DPH - POKYN PRO DODAVATELE: Dodavatel doplní příslušný údaj, zaokrouhlený nejvýše na 2 desetinná místa, přičemž hodinová sazba nesmí přesáhnout částku 1.500,- Kč bez DPH/ hod. |

elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX