# P Ř Í K A Z N Í   S M L O U V A

# NA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU STAVBY

## uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

- Smluvní strany:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov

jejímž jménem jedná: JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel

kontaktní osoba: Ing. Pavel Horáček, provozně technický náměstek

IČ:  00839205

DIČ: CZ00839205

Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov

Číslo účtu: 7939731/0100

(dále jen „Příkazce“)

a

se sídlem

jejímž jménem jedná:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Příkazník“)

- Předmět smlouvy:

  - Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této části smlouvy v rámci projektu „Nemocnice Vyškov - Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3“ zajistit výkon autorského dozoru stavby po dobu realizace stavby. Autorský dozor bude vykonáván jako občasný (min. 1 x 2 týdny) v rozsahu stanoveném v čl. 3 této smlouvy.

  - Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy Příkazníkovi zaplatit.

- Povinnosti Příkazníka:

  - Příkazník je povinen vykonávat autorský dozor v rozsahu:

- Autorský dozor: 26 x 5 hodin

- Předání a převzetí: 1 x 5 hodin

- Veškeré telefonické a mailové konzultace,

- Účast na úvodním kontrolním dni,

- Účast na kontrolních dnech stavby min. 1x za dva týdny dle potřeby, vždy na vyzvání objednatele

- Další činnosti dle potřeby, na vyžádání objednatele

- Dokumentace skutečného provedení bude řešena samostatnou objednávkou

- Povinnosti Příkazce:

  - Příkazce je povinen přizvat Příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, která mají vliv na výkon autorského dozoru, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se Příkazník nezúčastní.

  - Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

- Doba plnění:

  - Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. 2. této části budou zahájeny po předání staveniště dne 05/2022.

  - Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem předání a převzetí stavby objednatelem. Předpokládaná délka trvání stavby max. 12 měsíců.

- Odměna:

  - Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. 2 smlouvy činí:

cena bez DPH		   	,- Kč

DPH (21 %) 		     		,- Kč

celkem			   	,- Kč

  - Cena obsahuje náklady nezbytné k realizaci díla a uvedené v bodě 3, je za podmínek uvedených ve smlouvě cenou pevnou.

  - Uvedené sazby jsou bez DPH, k částce bude připočítáno DPH dle aktuálních sazeb.

6.4. Cena může být měněna pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Platební podmínky:

  - Autorský dozor bude fakturován 1x měsíčně do výše 90% ceny díla. Vyúčtování bude provedeno po převzetí stavby.

  - Vystavené faktury budou obsahovat číslo faktury, název smlouvy a předmět plnění,

den vystavení, den zdanitelného plnění, splatnost, veškeré údaje o smluvních stranách (název, sídlo, IČO, IČ pro DPH, bankovní spojení), cenu bez DPH, DPH a cenu celkem, podpis a razítko vystavovatele.

7.5.	Splatnost faktury činí 30 dnů od data vystavení.

- Jiná ujednání:

  - Smlouva je ve dvou stejnopisech platnosti originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.

  - Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu mohou obě smluvní strany pouze formou dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.

  - Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných osob ve věcech smluvních

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že bude v souladu s tímto zákonem nutné uveřejnit tuto smlouvu, smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí příkazce.

| Ve Vyškově dne ......................... | V dne ......................... |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………………………………. příkazce JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel | ………………………………………………….. příkazník zastoupený |  |