Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

| Název: | Jihomoravský kraj |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem |
| Sídlo: | Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82 |
| IČ | 70888337 |
| DIČ: | CZ70888337 |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: | Ing. Jaroslav Vokál, oddělení realizace investic Odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje |
| Telefon: | 702 238 762 |
| E-mail: | vokal.jaroslav@jmk.cz |

(dále jen „objednatel“)

a

| Název / obchodní firma / jméno a příjmení: |  |
| --- | --- |
| Jednající/Zastoupený: |  |
| Sídlo: IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Obchodní rejstřík: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět díla

- Předmětem této smlouvy je provedení díla „Uvolnění pozemku pro budoucí stavbu „Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.“ spočívající v provedení odvozu uloženého materiálu včetně nakládky, vykládky, ekologické likvidace, urovnání terénu včetně dalších služeb a prací s nimi souvisejících v rozsahu dle oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „dílo“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této smlouvy a podle dokumentace tvořící přílohu č. 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

- Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024) sleduje cíl definovaný v bodě 3.5 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí“ a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění odvozu deponie podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.

- Součástí díla jsou dále také následující činnosti:

- zhotovitel zajistí vytýčení všech podzemních vedení jejich správci,

- zhotovitel zajistí splnění požadavků správců sítí na práce v ochranných pásmech jejich inženýrských sítí,

- zhotovitel zajistí odvoz deponie včetně její recyklace a úhrady poplatku za uložení a včetně předání dokladů (vážní listy, dodací listy apod.) o ekologické likvidaci, příp. o uložení na řízenou skládku, objednateli jako podklad pro fakturaci těchto položek,

- zhotovitel bude provádět průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),

III. Provádění díla

- Zhotovitel provede všechny práce stanovené v této smlouvě o dílo kompletně, kvalitně a včas v souladu s požadavky objednatele. Zároveň ručí za odbornou způsobilost pracovníků provádějících dílo.

- Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a veřejných komunikací, případně k pracím na těchto plochách a komunikacích zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné náklady s tím spojené.

- Zhotovitel zajistí dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z platných právních předpisů a zodpovídá za proškolení pracovníků v oblasti BOZP, požárních a ekologických předpisů a za používání ochranných pomůcek. Dále zajistí, aby nebyla omezena dopravní obslužnost v místě provádění díla a okolí a byl zajištěn příjezd požární techniky a zdravotnické záchranné služby.

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, odpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a stanovených termínech. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovišti mohly vést k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli nebo jiným osobám, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu podle právních předpisů.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli na dobu provádění díla místo provádění díla. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla zhotoviteli nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby jeho činností nevznikly žádné škody na pozemku objednatele a jiných osob, sousedních objektech a pozemcích nebo podzemních vedeních a na životním prostředí. Pokud vzniknou činností nebo nečinností zhotovitele jakékoliv škody, odpovídá za ně zhotovitel.

- Nebezpečí škody majetku objednatele nese zhotovitel do okamžiku protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které způsobí při realizaci díla objednateli nebo třetím osobám.

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

- Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu smlouvy třetí osobu, poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmět smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

- Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

IV. Doba a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu díla do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa provádění díla objednatelem a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 60 kalendářních dní ode dne předání místa provádění díla.

  - Místem provádění díla je pozemek 1684/1 v k.ú. Černovice

V. Cena plnění

- Cena za provedené dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy o dílo se sjednává dohodou ve výši: ........................ Kč bez DPH.

- Ke sjednané ceně díla bez DPH je zhotovitel oprávněn připočíst DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

- Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých předpokládaných prací, nákladů, rizik a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy. Součástí ceny jsou i poplatky za skladkování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky zhotovitele, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nezbytnosti jejich provedení měl nebo mohl vědět, neboť vyplývají z charakteru plnění této veřejné zakázky.

- Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

VI. Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za provedení díla bude hrazena v měsíčních splátkách v průběhu celé doby plnění na základě měsíčních faktur – daňových dokladů. Měsíční fakturou lze vyúčtovat skutečně provedenou část díla v příslušném kalendářním měsíci. Součástí faktury bude soupis provedených prací v příslušném kalendářním měsíci potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Soupis provedených prací musí být oceněn podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného Soupisu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Doba splatnosti faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli na jeho adresu. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních předpisů, zejména dle občanského zákoníku, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH). Faktura bude mít zejména tyto náležitosti:

- označení daňového dokladu (faktury) a jeho pořadové číslo,

- označení této smlouvy,

- identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ,

- označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,

- důvod fakturace, popis plnění,

- datum vystavení dokladu a lhůta splatnosti,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění (přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění v případě měsíčních plateb se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena),

- částka k úhradě bez DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku,

- sazba DPH a výše DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku,

- částka k úhradě včetně DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku,

- podpis odpovědné osoby zhotovitele.

- Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá náležitost chybět, bude objednatel oprávněn fakturu do 7 dnů po obdržení vrátit. Zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

- Fakturu s odsouhlaseným soupisem provedených prací zhotovitel doručí objednateli  
v elektronické podobě do datové schránky (ID: x2pbqzq) nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz.

- Zhotovitel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

VII. Smluvní pokuty

- Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu:

- za nedodržení sjednaného termínu řádného a bezvadného dokončení a předání díla ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- za nevyklizení místa provádění díla po jeho dokončení ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení,

Zhotovitel není v prodlení s předáním díla nebo odstraněním vad v případě, že práce byl nucen bez zavinění na jeho straně přerušit nebo nemohl bez svého zavinění zahájit práce od data sjednaného nebo objednatel bezdůvodně odmítne dokončené dílo převzít.

- Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli za prodlení s placením splatných závazků úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. Oznámení o uložení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo smluvní strany účtovat smluvní pokutu nebo úrok z prodlení. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

- Za prodlení s placením smluvní pokuty či úroku z prodlení zaplatí příslušná smluvní strana druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

VIII. Předání a převzetí díla

- Dílo bude provedeno podepsáním protokolu o dokončení a předání díla, který podepíšou obě strany. Dílo se považuje za řádně dokončené, jsou-li provedeny veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k provedení díla dle této smlouvy a nevykazuje-li dílo vady a nedodělky. Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li vady či nedodělky.

- Přejímací řízení díla se objednatel zavazuje zahájit nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklady o likvidaci vybouraného materiálu a suti v souladu s příslušnými právními předpisy.

- V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíšou obě strany protokol, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

IX. Ostatní ujednání

- Objednatel umožní zhotoviteli přístup do místa provádění díla, včetně vjezdu a výjezdu, po celou dobu provádění díla.

- Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně pozemní komunikace na stavbu navazující nebo na jiných nemovitostech sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a navazující pozemní komunikaci nebo jiné nemovitosti sousedící se stavbou, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

- Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:

- zhotovitel se ocitne pravomocným rozhodnutím soudu v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo

- zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s právními předpisy, příslušnými normami a standardy, a zhotovitel nezjedná nápravu ani přes písemné upozornění objednatele a v objednatelem poskytnuté 14denní lhůtě, nebo

- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení a předání díla objednateli o více než třicet (30) kalendářních dnů.

- Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě a objednatel nezjedná nápravu ani přes písemné upozornění zhotovitele a ve zhotovitelem poskytnuté 14denní lhůtě, nebo

- je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla o více než třicet (30) kalendářních dnů.

- Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo druhé smluvní straně.

- V případě odstoupení od této smlouvy o dílo smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti (5) pracovních dnů od účinného odstoupení od této smlouvy o dílo vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od této smlouvy o dílo zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy o dílo, týkající se odpovědnosti za vady a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních sankcích, pokud některé smluvní straně na ni vznikl nárok před odstoupením od této smlouvy o dílo.

- Smluvní strany se zavazují veškeré případné spory vyplývající z této smlouvy o dílo řešit dohodou.  Nedojde-li k řešení dohodou, pak všechny spory vznikající z této smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu ČR dle českého právního řádu.

X. Závěrečná ustanovení

- V otázkách neupravených touto smlouvou o dílo se smluvní strany řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i ostatními právními předpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

- Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran formou písemného dodatku.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

- V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.

- Zhotovitel dále prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

- Součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1: Oceněný Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

- Účastníci po přečtení této smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem bez výhrady a na důkaz toho jí níže podepisují.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne ….......  na …… schůzi usnesením č.…………….....

| V Brně dne ………………………. | V …………………dne …………………… |
| --- | --- |
| ………………………………….. Za objednatele: Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje | ………………………………….. Za zhotovitele: …………………………….. ……………………………… |

Příloha smlouvy č. 1

Oceněný soupis prací, dodávek a služeb