Příloha č. 2b1 materiálu k bodu č. programu

SMLOUVA O DÍLO

___________________________________________

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,

uzavřená mezi

Jméno:	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:				Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

Jednající:			MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

Kontaktní osoba:		Ing. Vojtěch Nečas, DiS.

e-mail: necasv@zzsjmk.cz, tel. 774 603 321

IČO:				00346292

DIČ:				CZ00346292

Zápis v OR:			Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

Bankovní spojení (číslo účtu):	MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600

(dále jen „objednatel“)

a

Jméno:				Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo:				Klikněte sem a zadejte text.

Jednající:			Klikněte sem a zadejte text.

Kontaktní osoba:		Klikněte sem a zadejte text

IČO:				Klikněte sem a zadejte text.

DIČ:				Klikněte sem a zadejte text.

Zápis v OR:			Klikněte sem a zadejte text.

Bankovní spojení (číslo účtu):	Klikněte sem a zadejte text.

(dále jen „zhotovitel“)

- Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající v rozšíření záložní radiokomunikační sítě objednatele o nové retranslační stanice v lokalitách Vranov nad Dyjí, Velká nad Veličkou, Hlína, Brno-Kohoutovice, Brno-Bohunice a Brno-Okrouhlá, a to způsobem a v rozsahu vyplývajícím z technické specifikace a z projektové dokumentace, které jsou jako přílohy č. 1 a č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je přitom vše, čeho je třeba provést, zapracovat či jinak vynaložit k dosažení výsledné podoby díla, jak vyplývá z příloh k této smlouvě.

- Součástí díla podle čl. 1 této smlouvy je rovněž tzv. předmontážní příprava na stanovištích, oživení infrastruktury záložní radiokomunikační sítě objednatele jako celku a její uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, provedení všech předepsaných a obvyklých měření a zkoušek všech zabudovaných technických zařízení, a ekologická likvidace demontovaných stavebních konstrukcí a suti, a průběžný a závěrečný úklid staveniště.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě nejpozději do 30. 11. 2022.    Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtách podle čl. 3 této smlouvy, pokud objednatel nezajistil individuální oprávnění k provozování rádiových zařízení podle zákona o elektronických informacích.

Místem splnění závazku zhotovitele k provedení díla podle č. 1 této smlouvy se rozumí jednotlivá místa instalace příslušných stanic dle čl. 1 této smlouvy.

- Závazek zhotovitele k provedení části díla podle čl. 1 této smlouvy se považuje za splněný po provedení všech prací, spojených se zhotovením díla, předáním a převzetím díla, prostého všech vad a nedodělků, formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami. Současně je zhotovitel povinen objednateli předat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla s vyznačením případných změn a skutečně provedených prací, výchozí revizní zprávy resp. doklady a zprávy o dalších povinných zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty o jakosti a původu všech zapracovaných materiálů, návody k obsluze, kopie záručních listů, doklad o likvidaci odpadů a jiné předepsané a obvyklé doklady, nezbytné k řádnému užívání díla, a to v českém jazyce.

- Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz telekomunikačních zařízení v místě plnění závazku zhotovitele dle čl. 3 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vyřízení všech potřebných povolení ke vstupu do objektů místa plnění závazku dle čl. 3 této smlouvy, včetně zajištění vstupních karet a školení BOZP.

- Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla podle čl. 7 této smlouvy za každý započatý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle této smlouvy cenu díla ve výši

[bude doplněno],- Kč bez DPH, tj. [bude doplněno],- Kč včetně DPH.

Tato cena je cenou stanovenou podle rozpočtu, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této

smlouvy, u něhož se zaručuje úplnost.

Součástí ceny díla je náhrada všech nákladů zhotovitele, spojených se splněním jeho závazku ke zhotovení podle této smlouvy v místech plnění podle této smlouvy.

- V případě prací nad rámec díla podle čl. 1 této smlouvy, které budou mezi oběma stranami dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce cenu stanovenou s využitím jednotkových cen dle přílohy č. 3, k této smlouvě, jinak ve výši ceny obvyklé.

- Cena díla podle čl. 7 této smlouvy je splatná po splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30-ti dnů od předložení jejího písemného vyúčtování (faktury/daňového dokladu). Faktura bude doručena elektronicky na email: necasv@zzsjmk.cz a podatelna@zzsjmk.cz. Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: P22V00000580. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňové dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znova celá běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli. Změna ceny je možná pouze v případě zákonné změny sazby DPH.

- Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 9 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle zákona.

- Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na dílo podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou v době do 36 měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtě do 10-ti dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě provést odstranění reklamovaných vad, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.

- Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

- Neprovede-li zhotovitel odstranění vady ve lhůtě podle čl. 12 této smlouvy, ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem v jeho písemné výzvě, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.

- Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností podle čl. 11 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 12 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý dne tohoto prodlení.

- Zhotovitel je oprávněn provedení části díla zadat i jiné osobě, aniž tím je nějak dotčena jeho odpovědnost za dílo jako celek.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více, než 2 týdny.

- Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plné výši.

- Pohledávku zhotovitele za objednatelem vzniklou na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní nelze postoupit třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to pod smluvní pokutou ve výši takto neoprávněně postoupené pohledávky.

- Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku.

- Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 25 této smlouvy. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodu obou smluvních stran.

- Zhotovitel uděluje objednateli z opatrnosti svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

- Není-li dále ujednáno jinak, nabývá tato smlouva platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

- Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

| V Brně dne ……………… |  | V [bude doplněno] dne [bude doplněno] |
| --- | --- | --- |
| MUDr. Hana Albrechtová |  | [bude doplněno] |
| ředitelka |  | [bude doplněno] |
| za objednatele |  | za zhotovitele |

Příloha č. 1 	Technická specifikace

Příloha č. 2	 Projektová dokumentace

Příloha č. 3       Položkový rozpočet