- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno	IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně	sp. zn. Pr 287

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

(dále jen „objednatel“ )

a

- ....

sídlem ...	IČO: ..........

zapsaná v obchodním rejstříku u ...........	sp. zn. .........

zastoupená ....................

(dále jen „zhotovitel“ )

objednatel a zhotovitel také společně jako „smluvní strany“

spolu uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

SMLOUVU O DÍLO

- Úvodní ustanovení

- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Elektronická spisová služba“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou objednatelem jako zadavatelem.

- Účelem této smlouvy je zajištění vedení spisové služby u objednatele v souladu požadavky stanovenými právními předpisy.

- Předmět smlouvy

- Předmětem plnění této smlouvy je dodávka elektronického systému spisové služby včetně implementace systému  zaškolení uživatelů, , rozvoj a podpora systému.

- Předmětem díla jsou následující činnosti zhotovitele:

  - Dodávka licencí potřebných pro provoz jednotlivých částí díla, včetně listinného potvrzení dodaných licencí co do jejich počtu a rozsahu.,

  - implementace jednotlivých částí díla, testovací provoz, převod dat a předání do řádného užívání,

  - provedení integrací na další systémy v prostředí objednatele i mimo něj,

  - úprava dodaného řešení dle potřeb a požadavků dle pokynů objednatele,

  - zaškolení zaměstnanců objednatele,

  - doložení dokladu o atestaci elektronického systému spisové služby nejpozději do 6 měsíců od vzniku povinnosti stanovené právními předpisy a spuštění atestování,

  - rozvoj a podpora systému.

- Detailní předmět plnění je uveden v Příloze č. 1 – Technická specifikace a v příloze č. 2 – Technická specifikace zhotovitele.

- Předmět smlouvy rovněž obsahuje plnění, která nejsou přímo uvedena v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy, ale jejich realizace je nezbytná pro provedení díla tak, aby dílo splnilo svůj účel.

- Předmětem této smlouvy je dále i zajištění a sjednání podmínek vzdáleného přístupu zhotovitele bez aktivní účasti objednatele do prostředí objednatele za účelem plnění této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje, že umožní objednateli vzdálený přístup k informačním systémům a aplikacím uvedeným v předmětu plnění této smlouvy tak, aby byly splnění termíny plnění sjednané v čl. III této smlouvy.

- Doba a místo plnění

- Plnění díla bude zahájeno bez odkladu po účinnosti  této smlouvy. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

- Plnění předmětu díla dle této smlouvy bude dokončeno jeho řádným zhotovením ze strany zhotovitele a řádnou a bezvýhradnou akceptací ze strany objednatele, a to:

    - Spuštění testovacího provozu nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy;

    - Spuštění plně funkčního provozu do 3 měsíců od spuštění testovacího provozu;

    - Nejméně po dobu 6 let od spuštění plného provozu dle bodu b) se zavazuje dodavatel dodržovat systém plně funkční, rozvíjet ho v souladu s potřebami objednatele a dle relevantních právních předpisů a jejich změn.

- Závazný harmonogram plnění dílčích milníků ( pod bodem a) a b) odst. 2 tohoto článku ) je obsažen v příloze č. 3 této smlouvy - Harmonogram plnění.

- Místem plnění je sídlo objednatele na adrese: Ořechovská 541/35, 601900 Brno.

- Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném termínu  splnit celý předmět smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje dodat řádně a včas plnění podle této smlouvy bez právních a faktických vad.

- Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou a potřebou péčí tak, aby byl zcela naplněn předmět a účel této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností.

- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán zejména písemnými pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud nevhodné pokyny brání v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla dle svých pokynů. V souvislosti s realizací díla po dobu takového přerušení má zhotovitel nárok na prokazatelně vynaložené náklady.

- Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy a normy vztahující se k prováděnému dílu a týkající se činnosti zhotovitele, postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele.

- Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla.

- Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil v objednatelem stanovené lhůtě vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem.

- Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončený předmět smlouvy od zhotovitele protokolárně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

- Objednatel požaduje, aby maximum práce odvedl zhotovitel samostatně, bez zatěžování zaměstnanců objednatele. Součinnost objednatele bude omezena na nezbytnou míru a bude se vztahovat především na schvalování výstupů zhotovitele v předem definovaných kontrolních dnech a na nezbytnou IT podporu nutnou k nastavení řešení a realizaci vazeb.

- Rozsah součinnosti bude odsouhlasen mezi smluvními stranami do 10 dnů po  účinnosti této smlouvy, včetně termínů jejího poskytování.

- V případě následného požadavku zhotovitele na součinnost nad dohodnutý rámec má objednatel právo součinnost odmítnout, případně jí poskytnout v termínu a rozsahu dle svých možností, a to bez dopadu na harmonogram realizace a z něj vyplývající sankce za nedodržení termínů.

- Neposkytnutí součinnosti jako důvod pro posun smluvních termínů bude akceptován pouze v případě, že byla součinnost objednatelem přislíbena při zahájení realizace.

- Cena díla

- Cena díla je sjednána:

| - Instalace systému, testovAcí provoz, licence, spuštění plného provozu, zaškolení | …..Kč bez DPH |
| --- | --- |
| - Cena za rozvoj a podporu ( odst. 2 tohoto článku) | ... Kč bez DPH za čtvrtroku |

- Cena za rozvoj a podporu systému v odst. 1 tohoto článku obsahuje rozvoj sytému tak, aby byl plně funkční a v souladu s platnými právními předpisy a dále podporu poskytnutou objednateli  v rozsahu 4 hodin měsíčně. Cena obsahuje také školení zaměstnanců v rozsahu 2 hodin za rok.

- V případě potřeby podpory a školení nad časový rámec sjednaný v odst. 2 tohoto článku se sjednává hodinová sazba ve výši ……..  Kč bez DPH.

- Ceny sjednané v odst. 1 a 3 tohoto článku jsou úplné a obsahují veškeré náklady potřebné k plnění zhotovitelem, včetně dopravného, režií atd.

- Ceny mohou být změny nejdříve k 01. 01. 2024  a po té maximálně 1 x za rok  vždy k 01. 01. kalendářního roku na základě inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních dvanáct měsíců předcházejících změně ceny. Jednotkové ceny upraví objednatel, pro tuto změnu smlouvy nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Upravené  ceny zašle objednatel písemně dodavateli do 30. 01.  příslušného kalendářního roku.

- K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

- Platební podmínky

- Cena díla bude uhrazena na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

- Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz  .

- Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od doručení faktur objednateli.

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu následně:

  - Za plnění čl. III. odst. 2 bodu a) a b) této smlouvy ( cena dle čl. V odst. 1 bod a) této smlouvy) po kontroly plné funkčnosti systému,

  - Za plnění čl. III. odst. 2 bodu c) této smlouvy ( cena dle čl. V odst. 1 bod b) této smlouvy) čtvrtletně zpětně,

  - Za poskytnutí podpory či školení nad rámec ( čl. V odst. 3 této smlouvy ) v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž byla služba nad rámec poskytnuta.

- Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení s novou lhůtou splatnosti.

- Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Zálohové platby se nesjednávají.

- Pro případ, že zhotovitel je, nebo se od data uzavření této smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného plnění stane, na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí zhotovitel s tím, že mu objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude zhotovitel vymáhat od objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

- Funkčnost systému

- Dílo dle této smlouvy bude ke dni předání a převzetí objednatelem způsobilé k řádnému užití a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.

- Zhotovitel se zavazuje, že systém spisové služby bude plně funkční, rozvíjen a podpora bude poskytována minimálně 6 let od spuštění systému u objednatele  ( čl. III odst. 2 písm. c) této smlouvy) . V případě nesplnění uvedené povinnosti zhotovitele je oprávněn objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit dle čl. XIII odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje objednateli vrátit poměrnou částku ceny dle čl. V odst. 1 bodu a) této smlouvy a to vypočtenou jako poměr ceny k počtu dnů, kdy měl byt systém plně funkční a podporován a rozvíjen krát počet dnů, kdy závazek nebyl splněn. Zhotovitel je povinen vrátit poměrnou částku z ceny do 14 dnů od doručení výzvy objednatele s vyčíslenou částkou k vrácení.

- Licenční ujednání

- Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy vytvoří dílo podléhající ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, a tak poskytuje objednateli licenci – tj. oprávnění k výkonu práva užívat jím vytvořené autorské dílo.

- Zhotovitel poskytuje licenci jako:

  - Nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména. Nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem vytvořeno v souladu s touto smlouvou, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla objednatelem.

  - Licenci neomezenou územím výkonu působnosti objednatele.

  - Licenci co do rozsahu oprávněného počtu uživatelů k užívání informačního systému a jeho jednotlivých oblastí neomezenou, nestanoví-li příloha č. 2 této smlouvy jinak pro konkrétní části díla.

  - Neomezenou způsobem nebo rozsahem užití.

  - Licenci  udělenou na dobu neurčitou, a to po celou dobu  trvání majetkových práv k dílu.

  - Licenci, kterou není objednatel povinen využít.

- Povinnost týkající se licence platí pro zhotovitele i v případě zhotovení části díla poddodavatelem.

- Licence je poskytnuta v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užívání předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese zhotovitel vedle odpovědnosti za takového vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou.

- Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za veškerá licenční oprávnění poskytnutá objednateli je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle této smlouvy, tj. cena za poskytnutí licencí, včetně nákladů souvisejících s případnou aktualizací licence.

- Veškerá data zpracovávaná nejen objednatelem v informačním systému jsou daty objednatele a o nakládání s nimi rozhoduje výhradně objednatel.

- Odpovědnost za škodu

- Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

- Vzdálený přístup do prostředí objednatele

- Vzdálený přístup je poskytován výhradně zhotovitelii a nelze ho dále převádět na jinou osobu nebo osoby. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že vzdálený přístup k informačním systémům a aplikacím v prostředí  počítačové sítě objednatele na základě této smlouvy bude využívat jen za účelem dodávky informačních systémů a aplikací a poskytování služeb uvedených v této smlouvě či samostatné smlouvě o servisní podpoře k předmětnému informačnímu systému. Porušením této povinnosti bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci svých práv a povinností vyplývajících z této smlouvy tak, aby v počítačové síti objednatele nezpůsobil poškození, ztrátu nebo odcizení dat. Pokud by se tak stalo, zavazuje se na vlastní náklady takto vzniklé závady odstranit v co nejkratším termínu, nejpozději však do pěti pracovních dnů.

- Zhotovitel se zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění předmětu smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění smlouvy. Ochrana osobních údajů musí být zahrnuta do bezpečnostní dokumentace tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům v systému, k jejich zneužití, změně, zničení či ztrátě.

- Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v průběhu poskytování plnění dostane do kontaktu s údaji objednatele vyplývajících z jeho provozní činnosti, tyto údaje žádným způsobem nezneužít, nezměnit, ani jinak nepoškodit, ztratit či znehodnotit. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz pracovišť objednatele.

- Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku o ochraně osobních údajů a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- Sankční ujednání

- Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky.

- Nesplní-li zhotovitel svůj závazek předat dílo v termínu sjednaném touto smlouvou ( spuštění testovacího provozu a spuštění plného provozu), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000Kč za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

- Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek vyplývající ze vzdáleného přístupu na základě této smlouvy, zejména v oblasti odstranění vzniklých vad v souvislosti s jeho vzdáleným přístupem do počítačové sítě objednatele, zavazuje se uhradit objednateli nutné náklady spojené s uvedením počítačové sítě do původního stavu a navíc se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000Kč za každý zjištěný a prokázaný případ porušení povinnosti spojené se vzdáleným přístupem do počítačové sítě objednatele.

- V případě, že v důsledku jednání zhotovitele spočívajícího v porušení jeho povinnosti chránit osobní údaje dle čl. XII této smlouvy bude objednateli uložena sankce Úřadem na ochranu osobních údajů, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 % finanční sankce uložené Úřadem na ochranu osobních údajů za každý jednotlivý případ.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé škody. Výši smluvních pokut obě smluvní strany považují shodně za přiměřené.

- Základem pro výpočet smluvní pokuty je na základě dohody smluvních stran cena v Kč bez DPH.

- Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování formou písemné výzvy.

- Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst formou jednostranného zápočtu proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu úhrady ceny plnění dle této smlouvy, kterou zhotovitel uplatnil nebo uplatní vystavením faktury.

- Pravidla zpracování osobních údajů

- Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) vznikla povinnost zajištění vyšší ochrany a bezpečnosti osobních údajů fyzických osob současné s novými přísnými pravidly určujícími přesné zacházení s nimi, proto je nutné, aby si smluvní strany v souladu s GDPR upravily pravidla zpracování osobních údajů.

- V rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou předá objednatel  zhotoviteli, případně zhotovitel objednateli  osobní údaje fyzických osob.  Smluvní strany konstatují následující:

| Předmět zpracování: | Spisová služby |
| --- | --- |
| Doba trvání zpracování: | Po dobu trvání smlouvy |
| Povaha a účel zpracování: | Zpracování údajů dokumentů ze spisové služby |
| Typ zpracovávaných osobních údajů (souhrnně též „osobní údaje“): | Zejména Osobní údaje – jméno, příjmení, adresa, tel. číslo |
| Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány: | Adresáti písemností, údaje v písemnostech, odesílatelé písemností |

- Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze po dobu účinnosti smlouvy. Po ukončení smlouvy se zhotovitel zavazuje veškeré osobní údaje prokazatelně smazat nebo vrátit objednateli a vymazat existující kopie, neukládá-li zákon zhotoviteli povinnost osobní údaje zpracovávat i po ukončení smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje:

  - zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů objednatele. Doloženého pokynu objednatele  je třeba i tehdy, mají-li být osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci;

  - zajistit, aby se pověření zaměstnanci zhotovitele , kteří se dostanou do kontaktu s osobními údaji, zavázali k mlčenlivosti;

  - provést vhodná technická a organizační zabezpečení, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení zhotovitel zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim;

  - nezapojit do zpracování žádného  poddodavatele bez předchozího písemného povolení objednatele. Udělí-li objednatel povolení k zapojení  poddodavatele, musí být tomuto  poddodavateli uloženy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této smlouvě. Nesplní-li poddodavatel  své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá objednateli  za plnění povinností dotčeného poddodavatele  i nadále plně zhotovitel;

  - zohlednit povahu zpracování a být objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění objednatelovi  povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajů);

  - být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR (Zabezpečení osobních údajů), a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má zhotovitel k dispozici;

  - bez zbytečného odkladu ohlásit objednateli případy porušení zabezpečení osobních údajů;

  - poskytnout objednateli  veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v této smlouvě a umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné objednatelem  nebo jiným auditorem, kterého objednatel  pověřil, a poskytovat součinnost k těmto auditům;

  - neprodleně informovat objednatele  v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn objednatele  porušuje ustanovení GDPR nebo jiné předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

- Objednatel  se zavazuje:

a. dodržovat při zpracovávat osobních údajů fyzických osob právní předpisy upravující ochranu osobních údajů;

b. informovat neprodleně zhotovitele , pokud se vyskytnou chyby ve zpracování osobních údajů, nebo subjekt údajů využije svého práva na opravdu, doplnění nebo výmaz osobních údajů.

- Bude-li objednateli  v souvislosti se zpracováváním osobních údajů uložena sankce ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiného orgánu veřejné moci z důvodu, které zavinil zhotovitel , zavazuje se zhotovitel nahradit objednateli  v plném rozsahu škodu tímto objednatlei způsobenou. Zhotovitel  prohlašuje, že je srozuměn s výší sankcí stanovených GDPR a jinými právními předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů.

- Ukončení smlouvy

- Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

- V případě, že zhotovitel nedoloží doklad o atestaci elektronického systému spisové služby v souladu s čl. II. odst. 2 písm. f) této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na náhradu škody ani zisku. Zhotovitel je pak povinen vrátit objednateli 50% ceny dle ceny dle čl. V odst. 1 bodu a) této smlouvy. Zhotovitel je povinen vrátit částku do 14 dnů od doručení výzvy objednatele s vyčíslenou částkou k vrácení.

Pro odstoupení platí odst. 5, 6 a 7 tohoto článku.

- Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:

    - Dodání nebo zhotovení vadného předmětu plnění.

    - Nesplnění povinnosti dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy.

    - Prodlení s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po dobu delší než 30 dní a nezjednání nápravy ani do 15 dní od doručení oznámení objednatele o prodlení s plněním závazku.

    - Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.

    - Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

    - Z důvodů uvedených v  ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

    - Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.

    - Prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 90 dnů.

- Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

- Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se licencí, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu (škoda může spočívat i v nákladech vynaložených objednatelem na realizaci nového zadávacího řízení) a nároky ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. Odstoupením nezanikají vzájemná sankční odpovědnostistran.

- V případě odstoupení od této smlouvy si smluvní strany vrátí již poskytnutá plnění, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Objednatel má právo rozhodnout, zda si ponechá rozpracované dílo nebo jeho část. V případě, že si objednatel rozpracované dílo nebo jeho část ponechá, má zhotovitel nárok na poměrnou část ceny odpovídající poměrné části zhotoveného díla, kterou si objednatel ponechá. V případě, že objednatel nebude mít zájem si rozpracované plnění, má zhotovitel nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů na provedení daného plnění do doby doručení odstoupení od smlouvy, výše náhrady těchto nákladů však nesmí být vyšší než by byla ½ výše ceny předmětného plnění ponížená dle předchozí věty.

- Tuto smlouvu je možno po šesti letech trvání vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíců od doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

- Společná a závěrečná ustanovení

- Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

- V případě zjištění rozporu technické specifikace objednatele uvedené v příloze č. 1 a technické specifikace zhotovitele uvedené v příloze č. 2 se uplatní, není-li v této smlouvě uvedeno jinak, technická specifikace objednatele, tj. příloha č. 1 – Technická specifikace.

- Pokud jakýkoliv závazek dle této smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle této smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu.

- Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 5 000 000Kč. Zhotovitel je povinen objednateli takovou smlouvu, příp. pojistný certifikát předložit do 14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k předložení.

- Objednatel má právo se kdykoliv přesvědčit v průběhu plnění díla o stavu prací na díle včetně kontroly jakosti díla nebo jeho částí a zhotovitel mu k tomu musí vytvořit podmínky, přičemž případné náklady nese zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na plnění smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby spolupracovat se stávajícími dodavateli informačních systémů objednatele a to tak, aby došlo k bezproblémové migraci databází, resp. nezávadnému přechodu na informační systém, který je předmětem díla dle této smlouvy a nebyl tak jakýmkoliv způsobem ohrožen běžný provoz objednatele.

- Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

- Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

- Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem uveřejněním v registru smluv dle odst. 15. tohoto článku.

- Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

- Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změní. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

- Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: ……………. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

      - Technická specifikace

      - Technická specifikace zhotovitele

      - Harmonogram plnění

      - Oprávněné osoby zhotovitele a objednatele

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

| V ............., dne .......... | V Brně, dne ........... |
| --- | --- |

| ...... | Bc. Roman Hanák |
| --- | --- |
| jednatel | ředitel |
| ..... | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje |

Příloha č. 1 Technická specifikace

Příloha č. 2 - Technická specifikace zhotovitele

Příloha č. 3 - Harmonogram plnění

Příloha č. 4 - Oprávněné osoby zhotovitele a objednatele

- Zhotovitel:

- ……………………………….., tel……………………., mail…………………..

- Objednatel.

- Ing. Dušan Zapletal, tel. 547 120 333, mail: dusan.zapletal@susjmk.cz