ČÁST II. – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky nebude dodavatel vyplňovat, ani je nebude v nabídce předkládat. V nabídce dodavatel předloží pouze vyplněný Soupis (viz dále), který tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek.

KUPNÍ SMLOUVA

kterou podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

- Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem 		Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258

zastoupená:	JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace ve věcech smluvních.

zastoupená: 	Ing. Pavlem Horáčkem – provozně technickým náměstkem Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických

Ing. Jaromírem Herzánem – vedoucím obchodního oddělení Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech zdravotnické techniky

IČO:	00839205

DIČ:	CZ00839205		Telefon:	517 315 100

E-mail:	horak@nemvy.cz

(dále jen „kupující“)

a

2.

| Název: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| Zastoupený: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |

obchodní společnost/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského /Městského

soudu v …………………, v odd. …. vl. ….

nebo

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného …………………………..... pod č.j.

nebo

obchodní společnost/fyzická osoba zapsaná v ……………………………………………

nebo

………………………………………………….

(dále jen „prodávající“)

I.

Účel smlouvy

- Kupující je investorem projektu „Nemocnice Vyškov – Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3“ (dále jen „Projekt“), v rámci, kterého je zadávána veřejná zakázka s názvem „Nemocnice Vyškov – dodávka zdravotnické techniky a mobiliáře“.

- Součástí areálu Nemocnice Vyškov, p.o., která sídlí na adrese Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov (dále jen „nemocnice Vyškov“) je i „budova D3“ a její budoucí přístavba.

- Účelem této smlouvy je uspokojení potřeb kupujícího spočívajících ve vybavení objektu nemocnice Vyškov (konkrétně budovy D3 a její přístavby) zdravotnickou technikou a mobiliářem tak, aby mohly být užívány jako ambulantní prostory zdravotnického zařízení.

- Předmět plnění Veřejné zakázky je spolufinancován v rámci poskytnuté dotace z IROP (Integrovaný regionální operační program; Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016266) s názvem „Nemocnice Vyškov - Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3“ a podléhá proto i jeho obecným pravidlům pro žadatele a příjemce.

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je dodávka zdravotnické techniky a mobiliáře do budovy D3 a do její budoucí přístavby nemocnice Vyškov (dále též jen „předmět koupě“), a to dle dokumentace vyhotovené společností LT PROJEKT a.s., se sídlem Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785, zapsané pod spisovou značkou B 6112 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně (dále jen „projektová dokumentace“).

- Předmět smlouvy bude realizován ve čtyřech etapách: V průběhu stavebního ukončení realizace I. etapy rekonstrukce budovy D3 bude tato část budovy vybavena zdravotnickou technikou a mobiliářem (část 1. NP budovy D3). Po dokončení první etapy (realizace i vybavení) a přesunu potřebné stávající zdravotnické techniky do této etapy, bude realizována rekonstrukce druhé části budovy D3 (zbývající část 1. NP budovy D3), která bude vybavena zdravotnickou technikou a mobiliářem. Souběžně bude realizována III. (1. PP budovy D3) a IV. etapa rekonstrukce a přístavby budovy D3, které budou po jejich stavebním dokončení vybaveny zdravotnickou technikou a mobiliářem.

- Pro vymezení rozsahu předmětu koupě a množství zdravotnické techniky a mobiliáře je rozhodující Soupis požadovaného vybavení – Rozpočet – rekapitulace – ZT, mobiliář (dále jen

„Soupis“), který je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1. Přílohou č. 2 této smlouvy je projekt zdravotnické technologie.

- Součástí dodávky předmětu koupě je též montáž a instalace předmětu koupě (jednotlivých prvků dle projektové dokumentace) navzájem i ke stavebnímu objektu včetně dodávky potřebného montážního, spojovacího a kotevního materiálu.

- Součástí dodávky předmětu koupě je dále též:

  - doprava předmětu koupě na místo plnění,

  - umístění jednotlivých prvků zdravotnické techniky a mobiliáře do místností dle požadavků kupujícího,

  - vyzkoušení funkčnosti předmětu koupě,

  - úklid po provedené dodávce a montáži včetně likvidace použitých obalů,

  - vstupní kontrola místa montáže z hlediska možnosti zahájení montáže,

  - kontrola všech stávajících ploch a konstrukcí, které mohou být dodávkou nebo montáží poškozeny, a jejich ochrana před poškozením,

  - zajištění bezpečnosti práce a zajištění ochrany životního prostředí,

  - uvedení všech ploch a konstrukcí dotčených dodávkou do původního stavu (podlahy, stěny, omítky apod.),

  - připojení některých prvků na stávající rozvody – voda, elektřina, odpad – včetně veškerého potřebného materiálu a realizace případných souvisejících drobných stavebních prací (stavební příprava je součástí stavby),

  - instruktáž obsluhy zdravotnické techniky aplikačním odborníkem s příslušným oprávněním ke školení především zdravotnických prostředků dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů,

- dodání dokladů pro zdravotnické techniky – dodací list (příp. položkový seznam částí daného prostředku) s uvedením výrobních čísel, instalační protokoly (potvrzující, že dodaná zařízení jsou instalována v souladu s platnou legislativou, technickou legislativou, předpisy o bezpečnosti práce a pokyny výrobců, a je funkční a bezpečný pro poskytování zdravotní péče), kopie prohlášení o shodě a návody k použití v českém jazyce (pokud některé zařízení nebo jeho část vyžaduje kalibraci, validaci nebo jiné vstupní měření pak taky kalibrační list, validační list, protokoly apod.),

- dodání návodů k použití a obsluze v českém jazyce v tištěné verzi a také v datové podobě na CD ROM nebo USB flash disku, včetně informací k preventivním prohlídkám – četnost, rozsah, povinné servisní zásahy a výměna dílů, včetně potřebné kalibrace nebo validace, požadovaných ověření a proměření parametrů systému. Pokud není v návodu pro obsluhu uveden vhodný způsob čistění, dezinfekce a sterilizace zařízení ve vztahu k možnostem kupujícího, uvede ho dodavatel/prodávající ve zvláštní příloze návodu pro obsluhu.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Prodávající se zavazuje, že předmětem koupě budou nová zařízení. Kupující nepřipouští dodávku repasovaných zařízení ani jejich částí.

- Prodávající se zavazuje řádně a včas odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit kupujícímu nabýt k předmětu koupě vlastnické právo tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.

- Kupující se zavazuje předmět koupě řádně a včas převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní

cenu.

- Prodávající se zavazuje při montáži a instalaci předmětu koupě dle této smlouvy postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, přičemž je vázán případnými pokyny kupujícího.

- Prodávající bere na vědomí, že montáž a instalace předmětu koupě bude prováděna současně s dokončovacími pracemi na stavbě. Prodávající se proto zavazuje při provádění montáže a instalace předmětu koupě postupovat v součinnosti se zhotovitelem stavby a řídit se pokyny technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Montáž a instalace předmětu koupě dle této smlouvy bude prováděna současně s montáží a instalací dodávek nábytku a ostatního vybavení a IT vybavení. Prodávající se proto zavazuje při provádění montáže a instalace předmětu koupě postupovat v součinnosti s dodavateli nábytku a ostatního vybavení a IT vybavení.

- Prodávající se zavazuje, že pro výrobu použije materiály a výrobky které splňují shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády s označením „CE“.

- Kupující se zavazuje prodávajícímu poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro splnění předmětu smlouvy.

- Kupující se zavazuje předat prodávajícímu Harmonogram realizace stavby (včetně jeho případných aktualizací) zpracovaný generálním dodavatelem stavby, a to bezodkladně po uzavření smlouvy.

- Kupující je oprávněn kontrolovat provádění montáže a instalace předmětu koupě. Kontrola bude prováděna nepravidelně osobou pověřenou nebo zmocněnou kupujícím.

- Osoby pověřené kupujícím (autorský dozor projektanta příp. technický dozor investora) jsou oprávněny za kupujícího provádět dozor nad prováděním montáže a instalace předmětu koupě, upozornit na nesoulad se smlouvou a požadovat jeho odstranění.

- Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající. Prodávající odpovídá i za škodu způsobenou činností jeho poddodavatelů.

- Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Prodávající je povinen umožnit příslušným orgánům ve smyslu předchozí věty do těchto dokumentů a listin nahlédnout a poskytovat veškerou potřebnou součinnost za účelem řádného výkonu kontroly. V případě porušení těchto povinností odpovídá prodávající za způsobenou škodu.

- Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. V případě porušení těchto povinností odpovídá prodávající za způsobenou škodu.

IV.

Vzorky a technické listy

- Prodávající je povinen zajistit a poskytnout kupujícímu do 15 dnů od uzavření této smlouvy vzorky materiálů, fotografie a popisy prodávajícím dodávaných prvků a zařízení. Technické provedení a design vzorků bude předmětem posouzení a odsouhlasení kupujícím a autorským dozorem projektanta. Materiály, prvky a zařízení, kterých se vzorky týkají, nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do předmětu koupě bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Dodané materiály, prvky a zařízení musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

- Vyžadují-li to nároky na estetické vlastnosti předmětu koupě, je prodávající povinen před započetím výroby nebo před zahájením dodávky předložit kupujícímu vzorník možných barevných řešení a kupující má právo vybrat barvu, která nejlépe splní požadavky na estetické vlastnosti. Výběr barvy kupujícím nemá vliv na sjednanou kupní cenu. Rizika vyplývající z možné změny barevného řešení nese prodávající a má je započteny ve sjednané ceně.

V.

Termín plnění

- Prodávající se zavazuje k plnění v následujících termínech

  - I. Etapa:

    - zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy,

    - ukončení plnění dle Smlouvy I. etapa do	 170-ti kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy

  - II. Etapa

    - zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy,

    - ukončení plnění dle Smlouvy II. etapa do 290-ti kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy

  - III. Etapa

    - zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy,

    - ukončení plnění dle Smlouvy III. etapa do 260-ti kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy

  - IV. Etapa

    - zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy,

    - ukončení plnění dle Smlouvy IV. etapa do 325-ti kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy

- Jednotlivé termíny dodávky a montáže budou kupujícím upřesněny v souladu s aktuálním harmonogramem probíhajících stavebních prací.

- Prodávající zahájí montáž zdravotnické techniky a mobiliáře nejdříve 14 dnů před termínem ukončením plnění jednotlivé etapy uvedeném v bodu č. 1 tohoto článku smlouvy.

VI.

Kupní cena

- Celková kupní cena za předmět koupě se sjednává na částku ………………..…………….. Kč bez DPH.

- Kupní cena odpovídá celkové ceně uvedené v Soupisu, v záložce „rekapitulace“, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Cena za dopravu, provedení montáže a instalace předmětu koupě je zahrnuta do cen dodávek jednotlivých zdravotnické techniky a mobiliáře uvedených v rozpočtu.

- Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku prodávajícího.

- Ke sjednané ceně bez DPH uvedené v oceněném Soupisu bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

VII.

Platební podmínky

- Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohy.

  - Kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem: první část kupní ceny ve výši ………………………………… Kč bez DPH bude uhrazena po řádném předání a převzetí části předmětu koupě, která se vztahuje k I. Etapě, kupujícím, tj. po montáži a instalaci této části předmětu koupě na místě plnění, včetně úklidu po provedené montáži a likvidaci použitých obalů,

  - druhá část kupní ceny ve výši …………………………………. Kč bez DPH bude uhrazena po řádném předání a převzetí části předmětu koupě, která se vztahuje k II. Etapě, kupujícím, tj. po montáži a instalaci této části předmětu koupě na místě plnění, včetně úklidu po provedené montáži a likvidaci použitých obalů.

  - třetí část kupní ceny ve výši …………………………………. Kč bez DPH bude uhrazena po řádném předání a převzetí části předmětu koupě, která se vztahuje ke III. Etapě, kupujícím, tj. po montáži a instalaci této části předmětu koupě na místě plnění, včetně úklidu po provedené montáži a likvidaci použitých obalů.

  - čtvrtá část kupní ceny ve výši …………………………………. Kč bez DPH bude uhrazena po řádném předání a převzetí části předmětu koupě, která se vztahuje ke IV. Etapě, kupujícím, tj. po montáži a instalaci této části předmětu koupě na místě plnění, včetně úklidu po provedené montáži a likvidaci použitých obalů.

- Podkladem pro platbu kupní ceny jsou daňové doklady – faktury, které je prodávající oprávněn vystavit po odevzdání a převzetí jednotlivých částí předmětu koupě kupujícím. Podkladem pro vystavení daňových dokladů – faktur jsou protokoly o převzetí předmětu koupě dle čl. IX. této smlouvy.

- Daňové doklady – faktury prodávajícího musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůt splatnosti vrátit daňové doklady – faktury, pokud neobsahují požadované náležitosti nebo obsahují nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňových dokladů – faktur, přestávají běžet původní lhůty splatnosti. Opravené nebo přepracované faktury budou opatřeny novými lhůtami splatnosti.

- Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení kupujícímu.

- Za den úhrady faktury se považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu kupujícího.

- Prodávající prohlašuje, že

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

VIII.

Místo plnění

- Místem plnění dle této smlouvy jsou budova D3 nemocnice Vyškov, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov.

- Kupující je povinen před zahájením dodávky a montáže předat prodávajícímu místo plnění, a to i po částech (místnostech). O předání a převzetí místa plnění (či jeho části) vyhotoví kupující písemný protokol, který obě strany podepíší. Protokol bude obsahovat označení smluvních stran, označení osob oprávněných za smluvní strany protokol podepsat a popis stavu předávaných prostor k okamžiku převzetí prodávajícím. K předání místa plnění bude přizván též zhotovitel stavby a TDI. Kupující se zavazuje v době montáže a instalace předmětu koupě umožnit prodávajícímu (včetně zaměstnanců prodávajícího, případně jiných osob, které se budou podílet na provádění montáže a instalace) vstup do objektu za účelem provádění montáže a instalace předmětu koupě.

- Kupující je povinen zabezpečit odběrná místa energií a dodávky energií potřebných k montáži

po dohodě se zhotovitelem stavby a na náklady prodávajícího.

- Prodávající je povinen vyklidit místo plnění nejpozději do 2 dnů ode dne odevzdání a převzetí předmětu koupě.

IX.

Odevzdání a převzetí předmětu koupě

- Prodávající nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude předmět koupě připraven k odevzdání kupujícímu, oznámí kupujícímu tuto skutečnost a dohodne s ním technické podrobnosti dodávky.

- Místem odevzdání a převzetí předmětu koupě je místo plnění dle článku VIII. této smlouvy.

- Závazek prodávajícího dodat předmět koupě je splněn řádným dodáním bezvadného předmětu koupě kupujícímu. Prodávající odevzdá předmět koupě kupujícímu spolu s dokumentem potvrzujícím dodání (dodacím listem), který kupující podepíše. Podpisem dodacího listu není předmět koupě ze strany kupujícího převzat. Předmět koupě bude předán na základě protokolu o předání a převzetí předmětu koupě, který bude podepsán oběma smluvními stranami, viz níže čl. IX., odst. 4.

- Kupující předmět koupě převezme až po provedené kontrole, nejpozději do 3 pracovních dnů od dodání. O převzetí předmětu koupě sepíše prodávající protokol o předání a převzetí předmětu koupě, jehož přílohou bude seznam předávaných prvků včetně jejich cen s a bez DPH. V protokolu bude uvedeno, zda kupující přejímá předmět koupě bez výhrad, nebo s výhradami, které v protokolu identifikuje. Kupující je oprávněn nepřevzít předmět koupě, pokud tento vykazuje vady. V případě, kdy kupující předmět koupě pro vady nepřevezme, identifikuje v protokolu vady, pro které předmět koupě odmítá převzít, a vyzve prodávajícího k jejich odstranění.

- Dnem převzetí, tj. dnem podpisu protokolu o převzetí předmětu koupě ze strany kupujícího, nabývá kupující vlastnické právo k předmětu koupě a přechází na něho nebezpečí škody na věci.

- Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2093 občanského zákoníku. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, smlouva se o přebytečné množství věcí nerozšiřuje a kupující je povinen je na výzvu prodávajícího vrátit.

X.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

- Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky tím nejsou dotčeny.

- Prodávající a kupující sjednávají záruční dobu v délce 2 roky.

- Prodávající se zavazuje, že po záruční dobu bude předmět koupě odpovídat požadavkům kupujícího uvedeným v projektové dokumentaci.

- Uplatnění nároku na odstranění vady musí být podáno písemně do 10 dnů po jejím zjištění. Smluvní strany se dohodly, že za včasné oznámení vad předmětu koupě považují oznámení vad kdykoli v záruční době, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vady, kterou kupující uplatní v záruční době, má kupující především právo požadovat na prodávajícím její bezplatné odstranění v přiměřené lhůtě, kterou kupující prodávajícímu za tímto účelem stanoví, jinak do 10 dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu. Kupující má vůči prodávajícímu dále tato práva z odpovědnosti za vady:

  - právo na odstranění vady dodáním nové věci, není-li vada opravou odstranitelná nebo zakládá-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy,

  - právo na odstoupení od smlouvy v případě, není-li vada opravou odstranitelná nebo zakládá-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

- Prodávající je povinen v návaznosti na kupujícím uplatněnou vadu zahájit práce na odstranění zjištěné vady, a to i v případě, že svoji odpovědnost za takto uplatněnou vadu neuzná. V případě, že prodávající za uplatněné vady neručí, budou mu následně vzniklé náklady kupujícím uhrazeny do 10 dnů od doručení jejich písemného uplatnění prodávajícím.

- V případě, že prodávající neodstraní oprávněně reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané s kupujícím, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady uhradí kupujícímu prodávající.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné vady.

- Kupující je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

XI.

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů

- Prodávající se zavazuje k provádění bezplatného záručního servisu minimálně po dobu 2 let, provádění bezplatných preventivních prohlídek (BTK), elektrických revizí (v rámci záruční doby), včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou tyto kontroly výrobcem předepsány. Pokud budou v záruční době předepsány i jiné kontroly, měření, kalibrace či validace budou rovněž provedeny zdarma.

- Bude-li to kupující požadovat, zavazuje se prodávající poskytnout kupujícímu i pozáruční servis dodaného zboží, a to na základě samostatné smlouvy na pozáruční servis. Prodávající se zavazuje, že zabezpečí provádění pozáručního servisu sám nebo prostřednictvím autorizované servisní osoby po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční lhůty.

- Prodávající se zavazuje, že zabezpečí v rámci pozáručního servisu (bude-li sjednán) dodávky veškerých náhradních dílů buď sám, nebo prostřednictvím autorizované servisní firmy po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční lhůty.

- Prodávající se zavazuje, že provedení dodávaného zařízení a přístrojů, bude umožňovat obnovení životního cyklu.

XII.

Sankce

- Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení až do doby zaplacení dlužné částky.

- Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas odevzdat předmět koupě dle této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané kupní ceny bez DPH dle této smlouvy za každý započatý den prodlení až do řádného odevzdání předmětu koupě, a prodávající je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. Nesplní-li prodávající v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit řádně uplatněné vady, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000, - Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a prodávající se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu kupujícímu zaplatit.

- Pokud prodávající nevyklidí místo plnění v termínu stanoveném touto smlouvou, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží od oprávněné smluvní strany písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroků z prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení. Pro případ prodlení s úhradou smluvní pokuty sjednávají smluvní strany úroky z prodlení ve výši 0,05 % ze smluvní pokuty, s jejíž úhradou je povinná strana v prodlení za každý započatý den tohoto prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu v příčinné souvislosti s porušením povinnosti prodávajícího, k níž se váže smluvní pokuta dle této smlouvy.

XIII.

Ukončení smluvního vztahu

- Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením od smlouvy. Dohoda o ukončení smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná.

- Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího považují zejména:

  - odevzdání předmětu koupě, u něhož se opakovaně (tj. více než dvakrát) vyskytne stejná vada nebo u něhož se i jen jednorázově vyskytnou v průběhu záruční doby více než 3 různé vady,

  - prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě delší než 10 kalendářních dnů.

- Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

- Kupující může od smlouvy odstoupit částečně, a to ohledně těch částí plnění, kterých se důvod odstoupení týká.

XIV.

Závěrečná ujednání

- Prodávající je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem kupujícího.

- Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy.

- Práva a povinnosti smluvních stran založené touto smlouvou a výslovně v ní neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Prodávající prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.

- V případě plurality osob na straně prodávajícího se tyto osoby zavazují, že budou vůči kupujícímu a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží kupující, dvě vyhotovení obdrží prodávající.

- Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Soupis požadovaného vybavení. Příloha č. 2 – Projektová dokumentace není nedílnou součástí smlouvy.

- Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později.

- Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede kupující.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

- Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

ze dne

| Ve Vyškově dne ……………………………………. | V …………………….... dne ………………..…… |
| --- | --- |
| kupující za Nemocnici Vyškov JUDr. Zdeněk Horák MBA, ředitel nemocnice | prodávající |

Příloha č. 1 smlouvy

Oceněný soupis

Pokyny pro uchazeče:

Podkladem pro stanovení kupní ceny je oceněný Soupis požadovaného vybavení, který bude tvořit přílohu č. 1 smlouvy. Soupis je obsažen ve svazku č. 4. zadávací dokumentace, a musí být v editovatelné podobě formátu .xls nebo .xlsx.

Cena za provedení montáže a další náklady nezbytné k dodání předmětu koupě jsou zahrnuty do cen jednotlivých prvků vybavení uvedených v Rozpočtu. V případě, že účastník v Rozpočtu uvede do sloupce „celkem (Kč)“ hodnotu „0“, má se za to, že účastník provede práce v uvedeném rozsahu a náklady na provedení těchto prací jsou považovány za slevu poskytnutou účastníkem v rámci jeho obchodní politiky

Projektová dokumentace

Příloha č. 2 smlouvy

Projektová dokumentace bude tvořit přílohu č. 2 smlouvy, avšak nebude její nedílnou součástí. Bude dálkově přístupná na profilu zadavatele:  https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html

Konec svazku č III. Zadávací dokumentace – Obchodní podmínky

*