Příloha č. 5

Návrh textu smlouvy

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami

Akce „Rekonstrukce nádvoří“

Smluvní strany

OBJEDNATEL:	Nemocnice Letovice, příspěvková organizace

Sídlo:	Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice

IČ: 	00387134

DIČ:	CZ00387134

Zastoupený:	MUDr. Drahoslavou Královcovou, ředitelkou nemocnice

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:  	10930631/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických [Bude doplněno před uzavřením smlouvy]

(dále jen objednatel)

ZHOTOVITEL: 	***

IČ:	***

DIČ:	***

Sídlo:	***

Zastoupený: 	***

Bankovní spojení: 	***

Číslo účtu: 	***

Zápis v obchodním rejstříku: 	***

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:	***

(dále jen zhotovitel)

Předmět díla

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – „Rekonstrukce nádvoří“, spočívající v rekonstrukci stávajícího nádvoří – prostoru před hlavní budovou nemocnice (bývalý klášter Milosrdných bratří). Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající zpevněné plochy situované před hlavní budovou. Stavba je vymezena ohradní zdí a polohou budovy. V rámci rekonstrukce budou kompletně odstraněny podkladní a obrusné vrstvy včetně obrubníků. Následovat pak bude položení nových podkladních vrstev, osazení obrubníků a provedení nového povrchu, který bude tvořen betonovou dlažbou pískové barvy. Podél ohradní zdi bude nově proveden okapový chodník vysypaný kačírkem. Stávající okapový chodník podél budovy bude upraven, úprava bude spočívat v odstranění stávající zahradní obruby, která bude nahrazena obrubou chodníkovou. Další změnou bude zatravnění a osazení mobiliáře (dodání mobiliáře není součástí nabídky) podél ohradní zdi (vpravo ve směru vjezdu na nádvoří). Stávající zeleň situovaná v levém západním rohu bude rozšířena.

- Součástí předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:

  - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby

  - vytyčení stavby

  - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě s tím, že úhradu za odběr vody, elektrické energie uhradí zhotovitel

  - provedení nutných průzkumných prací

  - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb.., o odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů

  - provedení všech předepsaných zkoušek a revizí

  - geodetické zaměření skutečného provedení díla 2x v listinné podobě a 1x digitální podobě na CD, geometrický plán pro zápis změny rozsahu stavby do katastru nemovitostí 3x v listinné podobě a 1x digitální podobě na CD

Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci, které jsou nezbytné pro realizaci a dokončení stavebních prací.

- Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

  - položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy,

  - projektovou dokumentací pro realizaci stavby zpracovanou Ing. Josefem Novákem, projekce dopravních staveb, IČO: 03123154, se sídlem 67961 Letovice, J. Haška 781/6.

  - vyjádřeními dotčených orgánů,

  - požadavky a pokyny objednatele (na případnou nevhodnost požadavků a pokynů objednatele je zhotovitel v případě, že tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče, povinen objednatele písemně upozornit, v opačném případě zodpovídá za škodu tím způsobenou),

  - platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a dobrými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli ve sjednaném termínu plnění.

- Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla pořizovat fotodokumentaci o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací, včetně fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.

Termín a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje postupovat dle týdenního harmonogramu prací odsouhlaseného objednavatelem, který je pro zhotovitele závazný, a který objednateli předložil před podpisem této smlouvy, a který je přílohou č. 2 této smlouvy. Termín ukončení prací a předání hotového díla stanovené v odstavci 2.2 tohoto článku je závazný a jeho nedodržení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku VIII odst. 1. této smlouvy, nebude-li aplikován postup dle odst. 4. tohoto článku.

- Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně

  - Zahájení realizace, předání staveniště zhotoviteli:			              14 dnů od doručení výzvy zhotoviteli, výzva může být odeslána nejdříve v den účinnosti smlouvy

  - Termín ukončení prací a předání hotového díla včetně vyklizení staveniště:	do 7 týdnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli

K předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat v souladu s čl. VI, odst. 7. této smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení prací.

- Podmínky pro změnu termínu plnění díla:

  - Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné změnit termín pro dokončení díla dle bodu 2.2 této smlouvy, předloží svůj návrh na změnu termínu pro dokončení díla objednateli k projednání.

  - Změna termínu dokončení díla je možná pouze v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, a v důsledku okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele nebo z důvodů finančních na straně objednatele nebo v důsledku jiné nepředvídatelné nebo neodvratitelné události.

  - O případné změně termínu pro dokončení díla z výše uvedených důvodů musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné. O případných změnách v týdenním harmonogramu prací bez vlivu na termín dokončení díla, resp. celkovou dobu plnění díla bude zhotovitel objednatele informovat v rámci kontrolních dnů, písemný dodatek ke smlouvě v tomto případně není nutné uzavírat.

- Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla, je zhotovitel po celou dobu plnění díla odpovědný za škody na zhotovovaném díle.

- Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

  - Splnění předmětu díla dle této smlouvy

  - Předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky

  - Provedení všech předepsaných zkoušek a revizí

  - Předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci materiálu/odpadů

  - Předání geodetického zaměření skutečného provedení díla 2x v listinné podobě a 1x digitální podobě na CD, geometrický plán pro zápis změny rozsahu stavby do katastru nemovitostí 3x v listinné podobě a 1x digitální podobě na CD

  - Úklid pracoviště

  - Předání stavebního deníku

- Místem plnění je p.č.  353/1, k.ú. Letovice

Cena díla a platební podmínky

- Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	***

DPH 21%	***

Cena s DPH	***

- Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1

- Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle této smlouvy.

- Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné provedení díla.

- Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající DPH z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že:

a) DPH uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,

b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění,

se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, nebo

c) dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody.

Po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem smlouvy je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše DPH), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

- Cena může být změněna pouze v případě:

- že se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinili ani nemohli předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;

- že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla (vícepráce). O těchto změnách po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle aktuálního ceníku stavebních prací např. RTS nebo obdobný ceník, nebo individuální kalkulací zhotovitele. V případě individuální kalkulace bude způsob stanovení ceny zhotovitelem podložen podrobným odůvodněním. Individuální kalkulace podléhají souhlasu objednatele) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo;

- že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platném v době zpracování tohoto rozpočtu.

- O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

- Změna ceny dle odstavce 8. tohoto článku je možná pouze v případě, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací.

- Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis provedených prací za uplynulé měsíční období, které objednatel nebo jím pověřená osoba odsouhlasí z hlediska objemů a cen (soupis provedených prací bude přednostně předkládán v elektronické podobě). Objednatel je povinen do 5. pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění.

- Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování (konečnou fakturu) do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel vystaví fakturu a prokazatelně ji doručí objednateli do 5 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

- Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

Součinnost objednatele a zhotovitele

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.

- Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. Energie). Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady.

- Předání vyklizeného staveniště po skončení díla objednateli proběhne nejpozději následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla.

- Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele

- Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveništi a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.

- Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.

- Zhotovitel vyzve minimálně 2 pracovní dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací.

- Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

- Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.

- K předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele, a to minimálně 5 pracovních dnů předem. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.

- Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

- Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecné závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

- Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývající povinnosti zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění díla podílet. Totéž je povinen zajistit u svých poddodavatelů.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit ochranu životního prostředí a třídění odpadů na pracovišti a ekologickou likvidaci odpadů dle platných právních předpisů v souladu se zásadami environmentálně odpovědného zadávání.

- Zhotovitel je povinen zajistit srovnatelnou úroveň objednatelem určených smluvních podmínek s podmínkami této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen při plnění díla zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům (za řádné a včasné plnění se považuje uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za poskytnutá plnění do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění).

Záruka a jakost, odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání díla a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

- Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti.

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.

- Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 kalendářních dnů co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

- Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení.

- Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě hradí tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit tyto vady sám na náklady zhotovitele.

- Odpovědnost za vady se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. III odst. 2.2 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla ve sjednaném termínu.

- Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.

- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

Informační doložka dle GDPR

- Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).

- Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

- Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou 
k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení, pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.

- Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani 
k profilování.

- Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.

Závěrečná ujednání

- Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, tj. změna harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění bez dopadu na lhůty uvedené v čl. III. odst. 2.2 této smlouvy. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena a objednatel s touto změnou musí vyslovit písemný souhlas.

- V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

- Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

- Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před její podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

- Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a  účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)

Příloha č. 2 Týdenní harmonogram prací

V ***dne ***				V Letovicích, dne ……….….

………………………………….			…………………………………………….

za zhotovitele				za objednatele

***						MUDr. Drahoslava Královcová, ředitelka  nemocnice