III/3799 Radoškov

- zesílení stávající obrusné vrstvy (přebalení) včetně vyrovnání stávajícího příčného sklonu komunikace

- v úseku km 1,080 až po smyčku autobusu včetně

- provozní staničení km 1,080 – 1,660

- délka úseku 580 m (šířka 4,4 – 5,0 m), opravovaná plocha povrchu vozovky 2.700 m2

Smyčka autobusu 280 m2

- zařezání / zafrézování u napojení na stávající povrch   160 m2

- spojovací postřiky (pod vyrovnávku a obrusnou vrstvu) 5.960 m2

- vyrovnání stávajícího příčného sklonu 240 m3

- pokládka ACO tl. 5 cm 2.980 m2

- zařezání a zalití pracovních spár 630 m

- projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)

- termín dokončení:

  - vozovka 31. 10. 2022