Příloha č. 3: Obchodní podmínky- Smlouva o dílo

SMLOUVa  O  DÍLO

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1.	Objednatel

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Sídlo:				Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín

IČ: 				00090352

zastoupeno 			Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou

tel.: +420 518 351 834, 	email: masarykovomuzeum@masaryk.info

(dále jen Objednatel)

1.2.	Zhotovitel

………………………………..
Sídlo: 				………………………………..,

Zastoupený:			………………………………..

IČ: 				………………………………..

DIČ:				CZ ………………

tel.: 				+420 ……………………, email: …………………………

(dále jen Zhotovitel)

1.3.	Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. 
a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, zápisů do stavebního deníku, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla, reklamacích, zmocněni jednat za:

objednatele:   Lubomír Daníček, tel. +420 602 522 578

zhotovitele:   …………………., tel. +420 ………………

1.4.	Toto zmocnění dle bodu č. 1.3. trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení smluvních stran budou řešeny formou písemného oznámení a návrhem písemného dodatku ke smlouvě o dílo, účinné jsou tyto změny již od okamžiku, kdy byly druhé straně tyto změny doručeny.

2. Základní údaje o díle

2.1.	Název díla: 		           „Přízemí návštěvnického centra v Mikulčicích –  gastro   
                                                zařízení – 4. kolo“

2.2.	Místo provádění díla:		Přízemí budovy návštěvnického centra v Mikulčicích

(podrobněji vymezeno technickou dokumentací).

2.3.	Předmětem díla je dodávka a montáž konkrétních výrobků, které budou použity při přestavbě části přízemí budovy návštěvnického centra v Mikulčicích za účelem vybudování zázemí pro návštěvníky pobočky Masarykova muzea v Hodoníně - Slovanského hradiště 
v Mikulčicích.

2.4.	Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, zadávaného v otevřené výzvě, která byla objednatelem jakožto zadavatelem vyhlášena prostřednictvím výzvy k podání nabídek.

3. Předmět smlouvy

3.1.	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „Přízemí návštěvnického centra v Mikulčicích – gastro zařízení – 4. kolo“ v řešení dle technické dokumentace obsažené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky s názvem „Přízemí návštěvnického centra v Mikulčicích – gastro zařízení – 4. kolo“, a v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy.

3.2.	Dílem se rozumí provedení všech dodávek konkrétního zboží, včetně montáže 
a zprovoznění, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s koordinační a kompletační činností.

3.3.	Součástí díla je rovněž provedení všech revizí, zkoušek a atestů, potřebných pro řádné provozování dodaného zboží, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a provedení zaškolení v rozsahu nejméně 2 hodiny. Předmětem díla je provedení takových činnosti, které jsou nutné pro řádné provedení díla, přičemž všechny tyto náklady byly oceněny v rámci cenové nabídky jako vedlejší rozpočtové náklady.

3.4.	Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu.

3.5.	Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se všemi dokumenty, které mu objednatel předal, a skutečnostmi, které bylo dle jeho zkušeností potřeba zjistit a zjistil tak vše potřebné pro to, aby předložil objednateli cenovou nabídku v podobě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, který obsahuje všechna plnění, potřebná k řádnému splnění závazku zhotovitele na provedení díla dle této smlouvy, a to včetně nákladů na uložení všech odpadů, které vzniknou při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spočívající ve změně okolností po uzavření této smlouvy.

3.6.	Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami a rovněž v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy, stanovisky správců sítí a vlastníky nemovitých věcí, které budou prováděním díla dotčeny.

3.7.	V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvě, při dodržení všech platných právních předpisů.

4.  Termíny plnění

4.1.	Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

- zahájení provádění díla	v den uzavření této smlouvy, přičemž montáž jednotlivých prvků bude zahájena v okamžiku předání místa provádění díla (předpokládaný termín předání místa provádění díla je v měsíci říjnu 2022)

- předání místa provádění díla - do pěti dnů od doručení písemné výzvy objednatele 
k převzetí místa provádění díla, přičemž pokud zhotovitel místo provádění díla v této lhůtě nepřevezme, platí, že bylo předáno pátý den od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí místa provádění díla. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo provádění díla včetně všech dokladů pro provedení díla ve stavu, umožňujícím provádění díla dle této smlouvy.

- dodání díla		nejpozději do 15.12.2022

4.2.	Splnění termínu dodání díla je podmíněno řádným předáním místa provádění díla zhotoviteli.

4.3.	Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

- pozdější předání místa provádění díla zhotoviteli oproti bodu 4.2.

- při přerušení prací z důvodu písemného pokynu k přerušení prací ze strany objednatele, a to zejména při zohlednění provádění stavebních prací, které se v současné době provádějí.

4.4.	Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem ukončení 
a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít.

5.  Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

  - 5.1.  Výše sjednané ceny

Cena díla v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí bez DPH celkem………………..,- Kč. Detailní položkový rozpočet je nedílnou přílohou této smlouvy.

K ceně díla bude přičtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů účinných v okamžiku DÚZP.

5.2.  Obsah ceny

5.2.1. Cena je stanovena podle technické dokumentace obsažené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující rozpočet oceněný zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy.

5.2.2.	Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla.

Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení místa provádění díla,

- náklady na elektrickou energii potřebnou pro provádění díla,

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

- opatření k ochraně životního prostředí.

5.2.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, zejména náklady na administrativní, právní, účetní a daňové služby, mzdové náklady, cla, daně, poplatky a jiné obdobné platby.

6.  Platební podmínky

6.1.	Fakturace bude provedena po řádném dodání díla na základě soupisů prací, písemně odsouhlasených objednatelem. Faktura bude splatná do 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli.

6.2.	Faktura musí obsahovat všechny údaje uvedené v platných právních předpisech. Přílohou faktury musí být soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a oceněný dle této smlouvy. Nebude-li daňový doklad obsahovat podstatné a výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

6.3.  Objednatel neposkytuje zálohy.

7.	Způsob provádění díla

7.1.	Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou platnými právními předpisy, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

7.2.	Zhotovitel vede ode dne převzetí místa provádění díla o pracích, které provádí, montážní deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené technické dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Během pracovního dne musí být montážní deník trvale přístupný pro objednatele a jeho technický dozor.

7.3.	Denní záznamy podepisuje zhotovitel nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

7.4.	Záznamy v deníku může provádět i technický dozor objednatele (dále také jen „TD“), pracovník gen. projektanta pověřený autorským dozorem, popř. k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

7.5.	Objednatel sleduje zejména to, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou 
a technickou dokumentací (dále jen „TED“), podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do montážního deníku.

7.6.	Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na místě provádění díla a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících, kvalita prováděných prací.

7.7.	Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

8.	Místo provádění díla

8.1.	Objednatel předá zhotoviteli místo provádění díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 4. této smlouvy. O předání a převzetí místa provádění díla bude sepsán písemný záznam formou zápisu do montážního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že místo provádění díla je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

8.2.	Zařízení místa provádění díla si zajišťuje celé zhotovitel, a to včetně vytýčení všech sítí v prostoru místa provádění díla. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby zařízení místa provádění díla, cena za vytýčení všech sítí a cena likvidace zařízení místa provádění díla je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži zařízení místa provádění díla je majetkem zhotovitele.

8.3.	Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém místě provádění díla na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o ochraně životního prostřední, bezpečnosti práce a další právní předpisy.

8.4.	Zhotovitel se zavazuje, že odpady znečištění vzniklé jeho činností nebo odstraňované 
v souvislosti s plněním předmětu díla bude řádně ekologicky třídit a likvidovat v souladu s platnou legislativou. Likvidací odpadu se rozumí jeho třídění a ekologické zneškodnění v souladu s platnou legislativou. U likvidace odpadů vzniklých při provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem upřednostňováno druhotné využití takových odpadů před spalováním či uložením na skládku.

8.5.	Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo provádění díla do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

8.6.	Zhotovitel se zavazuje v případě, že pro to nebudou dány objektivní překážky:

- zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům, spočívající ve férových podmínkách platebního systému,

- využít při provádění díla osob znevýhodněných na trhu práce; osob s trestní minulostí, umožnit získání praxe a rekvalifikace, zajistit důstojné pracovní podmínky a etické nakupování, umožnit účast sociálních podniků při realizaci zakázky,

- poskytnout součinnost v dalších prvcích sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.

8.7.	Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude po předchozí domluvě se Zhotovitelem organizovat exkurze žáků základních škol („Exkurze“), a to za účelem propagace řemesel, a v souladu se svým záměrem sociálně odpovědného veřejného zadávání, přičemž Zhotovitel se v souvislosti s těmito Exkurzemi zavazuje poskytnout plnou součinnost.

8.8.	Iniciátorem a organizátorem Exkurze je Objednatel. Objednatel navrhne termín 
a program Exkurze a poskytne informaci o počtu účastníků a jejich přibližném věkovém složení Zhotoviteli alespoň 1 týden před plánovaným termínem Exkurze. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín Exkurze) určí odpovědný člen Zhotovitele bez zbytečného odkladu, přičemž Zhotovitel zohlední aktuální intenzitu prováděných prací a jejich aktuální průběh v prostorách Exkurzí dotčených. Exkurze s počtem účastníků větším než 15 a Exkurze delší než 1 hodina se nepředpokládají.

9.	Spolupůsobení objednatele

9.1.	Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět práce v prostoru místa provádění díla v prodloužených směnách, případně ve dvousměnném provozu vždy však 
v pracovních dnech v době od 7:00 do 17:00 a ve dnech pracovního volna (sobota) v době od 8:00 do 15:00.

10.	Odevzdání a převzetí díla

10.1.	Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za dokončené, je-li způsobilé sloužit svému účelu, jsou odstraněny všechny vady a nedodělky, které brání užívání díla, jakož i ty, které nebrání užívání díla, avšak byly v průběhu předávání díla písemně oznámeny ze strany objednatele a je-li současně předána dokumentace v tomto rozsahu:

- zápis o předání a převzetí díla,

- montážní deník (originál),

- atesty, platné certifikáty na použité materiály případně prohlášení o shodě u všech materiálů a dodávek, kde to ukládá zákonný předpis či norma,

- doklady o skladování a likvidaci odpadů.

- komplexní zkoušky a výchozí revize el. zařízení.

10.2	Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu díla a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí, které nebrání užívání díla včetně termínů k jejich odstranění, který nesmí být delší než 10 dnů, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

10.3.	Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na díle. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku provádění díla objednatel.

10.4.	Pokud nebude z důvodů níže uvedených předáno celé dílo dle této smlouvy, bude provedeno předání té části díla, která byla zhotovitelem provedena, a současně bude předána dokumentace skutečného provedení předávané části díla ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém na CD nosiči. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání části díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu díla a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, který nesmí být delší než 10 dnů, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

11.	Reklamace

11.1.	Postup při reklamaci: Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis, ve kterém bude uvedeno:

•	datum zjištění vady

•	datum prohlídky

•	rozsah vady či poškození díla, návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

•	předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady

•	uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty

•	podpis zástupců zhotovitele a objednatele

11.2.	Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

11.3.	U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do následujícího dne od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním.

11.4.	I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

12.	Odpovědnost za vady

12.1.	Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 36 měsíců, ode dne řádného předání díla objednateli.

12.2.	Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil 
a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků.

13.	Smluvní pokuta

13.1.	V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.

13.2.	V případě prodlení s řádným ukončením a předáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

13.3.	V případě prodlení s řádným odstraněním vad, vytknutých při předávání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

13.4.	V případě prodlení s řádným odstraněním vad, uplatněných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

13.5.	Pokud zhotovitel nevyklidí místo provádění díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13.6.	Pokud zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má objednatel právo, na základě zápisu do montážního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

13.7.	Pokud zhotovitel poruší svůj závazek, že odpady a znečištění vzniklé jeho činností nebo odstraňované v souvislosti s plněním předmětu díla bude řádně ekologicky třídit 
a likvidovat v souladu s platnou legislativou, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ.

13.8.	Pokud zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v čl. 8.6. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý takovýto případ.

13.9.	Pokud zhotovitel nepředloží objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci montážní deník v průběhu pracovního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí práce na předmětném plnění této smlouvy.

13.10.	Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty tomu, kdo má povinnost smluvní pokutu platit.

13.11.	Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody.

14.	Odstoupení od smlouvy

14.1.	Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku.

14.2.	Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně nebo závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.

14.3.	Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.

14.4.	Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.

14.5.	Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

14.6.	Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

14.7.	Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

14.8.	Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle cen prací uvedených v této smlouvě.

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ dle podmínek sjednaných v této smlouvě.

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

- Po předání provedených prací a dílčí konečné faktury bude uhrazena cena provedených prací.

14.9.	Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit místo provádění díla, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy.

15.	Jiná ujednání

15.1.	Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a v účinnost zveřejněním v registru smluv v souladu s platnými právními předpisy. Zveřejnění smlouvy v registru smluv provede Objednatel. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami.

15.2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy o dílo, včetně případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky k řádnému provedení kontroly do 31.12.2032.

15.3. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a EU umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

15.4. Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsána elektronickými podpisy smluvních stran. Každá strany si pak pořídí kopii, či autorizovanou konverzi této smlouvy pro další použití.

15.5.	Ve věcech neupravených touto smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

Nedílná součást smlouvy: 	Příloha č. 1 Položkový rozpočet

| V ……………….. dne ……………. | V ……………. dne ……………… |
| --- | --- |
| ………………….………………. Objednatel | ………………….………………. Zhotovitel |