SMLOUVA O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,

uzavřená mezi

(dále jen „smlouva“)

Jméno:	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:	Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

Jednající:	MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

Kontaktní osoba:	Ing. Milena Čvandová, e-mail: cvandovam@zzsjmk.cz

IČO:	00346292

DIČ:	CZ00346292

Zápis v OR:	Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

Bankovní spojení (číslo účtu):	MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600

(dále jen „objednatel“)

a

Jméno:	[bude doplněno]

Sídlo:	[bude doplněno]

Jednající:	[bude doplněno]

Kontaktní osoba:	[bude doplněno]

IČO:	[bude doplněno]

DIČ:	[bude doplněno]

Zápis v OR:	[bude doplněno]

Bankovní spojení (číslo účtu):	[bude doplněno]

(dále jen „zhotovitel“)

- Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající v opravě povrchu podlahy výjezdových garáží a technických místností v objektu ZZS JmK, Kamenice 798/1d, 625 00 Brno a to vše způsobem a v souladu s touto smlouvou. Součástí díla je přitom vše, čeho je třeba provést, zapracovat či jinak vynaložit k dosažení výsledné podoby díla, jak vyplývá z technické specifikace s rozpočtem, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je rovněž ekologická likvidace suti, a průběžný a závěrečný úklid staveniště.

- Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz v místě plnění.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od převzetí staveniště, přičemž zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 11 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy. Staveniště se přitom považuje za předané a převzaté dnem pořízení písemného protokolu o tomto předání a převzetí, podepsaného oběma stranami.

- Závazek zhotovitele k provedení díla v dohodnutém rozsahu se považuje za splněný dokončením všech prací spojených se zhotovením díla, předáním a převzetím díla formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Současně s dílem je zhotovitel povinen objednateli předat dokumenty potřebné k řádnému užívání díla. Objednatel přitom není povinen potvrdit zhotoviteli předávací protokol, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému užívání díla nebo více než 3 jiné vady a nedodělky.

- Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 této smlouvy cenu díla ve výši: [bude doplněno],- Kč bez DPH, tj. [bude doplněno],- Kč včetně DPH. Součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele, spojené se splněním závazku zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy. Tato cena je stanovena podle rozpočtu, u něhož se zaručuje úplnost, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Změna ceny je možná pouze v případě zákonné změny sazby DPH.

- V případě stavebních prací nad rámec díla podle čl. 1 této smlouvy, které by byly mezi oběma stranami dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce cenu ve výši ceny obvyklé.

- Cena díla podle čl. 6. této smlouvy je splatná po splnění závazku k provedení díla způsobem podle čl. 3. této smlouvy ve lhůtě do 30-ti dnů od předložení jeho písemného vyhotovení (faktury/daňového dokladu). Faktura bude doručena elektronicky na email: cvandovam@zzsjmk.cz a podatelna@zzsjmk.cz. Na faktuře musí být mimo jiné uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: P22V00003762. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.

- Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle zákona.

- Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na dílo podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou v záruční době 36 měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtě do 15-ti dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě provést odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.

- Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

- Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.

- Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností podle čl. 10 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den tohoto prodlení.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více než 2 týdny.

- Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plné výši.

- Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku.

- Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 23 této smlouvy. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodu obou smluvních stran.

- Zhotovitel uděluje objednateli z opatrnosti svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

- Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

| V Brně dne ……….. |  | V [bude doplněno] dne [bude doplněno] |
| --- | --- | --- |
| MUDr. Hana Albrechtová |  | [bude doplněno] |
| ředitelka |  | [bude doplněno] |
| za objednatele |  | za zhotovitele |

Příloha č. 1	Technická specifikace, rozpočet

Vjezdové garáže

| P. č. | Položka | MJ | Počet MJ | Cena/MJ | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Příprava podkladu, likvidace suti | m2 | 270 |  |  |
| 2 | Sanace trhlin membránou | bm | 60 |  |  |
| 3 | Vyrovnávky a reprofilace, doplnění materiálu, korekce nerovností | Kg | 1500 |  |  |
| 4 | Aplikace silnovrstvé podlahové epoxidbetonové stěrky 5-6mm s přirozeným protiskluzem v matném provedení | m2 | 270 |  |  |
| 5 | Chemicky odolný uzavírací nátěr se zvýšenou odolností proti změkčovadlům v pneumatikách | m2 | 270 |  |  |
| 6 | Fabion hygienický výšky 55 mm | bm | 62 |  |  |
| 7 | Nerezová lišta pro vodorovnou horní hranu fabionu | bm | 62 |  |  |
| 8 | Nerezová pásovina pro dodatečné okování vrat a dveří | bm | 35 |  |  |
| Cena celkem v Kč bez DPH |  |
| Cena celkem v Kč s DPH |  |

Technické místnosti

| P. č. | Položka | MJ | Počet MJ | Cena/MJ | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozvodna – odfrézování stávající podlahy a náhrada novou nášlapnou vrstvou silnovrstvou podlahovou epoxidbetonovou stěrkou 5-6mm | m2 | 15 |  |  |
| 2 | Strojovna VZT – lokální oprava poškozených míst - odstranění stávající podlahy a náhrada novou nášlapnou vrstvou silnovrstvou podlahovou epoxidbetonovou stěrkou 5-6mm | m2 | 3 |  |  |
| 3 | Strojovna VZT II – lokální oprava poškozených míst - odstranění stávající podlahy a náhrada novou nášlapnou vrstvou silnovrstvou podlahovou epoxidbetonovou stěrkou 5-6mm | m2 | 3 |  |  |
| 4 | Kotelna – odstranění stávající podlahy a náhrada novou nášlapnou vrstvou silnovrstvou podlahovou epoxidbetonovou stěrkou 5-6mm vč. hydroizolační membrány a vytažení do fabionu | m2 | 31 |  |  |
| Cena celkem v Kč bez DPH |  |
| Cena celkem v Kč s DPH |  |

Technická specifikace materiálu

- Strojně hlazený epoxidbetonový maltový podlahový systém ze směsi barevných písku a transparentního UV stabilního pojiva na bázi epoxidu

- Systém s přiznanou estetickou barevnou strukturou maltové směsi

- Systém s garantovanou tloušťkou 5-6mm pokládaný aplikačním finišerem

- Systém zpracovaný technologií strojního hlazení plastmalty

- Systém z UV stabilních materiálů

- Systém se zvýšenou odolností vůči vpenetrování změkčovadel z nových pneumatik

- Systém s garantovanou pevností v tlaku min.45MPa

- Systém s garantovanou pevností tahu za ohybu min.12MPa

- Systém s hladkým matným povrchem