ČÁST II. – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smlouva o zajištění „Bezpečnostní infrastruktury TCK“

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

- Jihomoravský kraj

zastoupený: 	Mgr. Václavem Božkem, CSc., náměstkem hejtmana

se sídlem:		Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

IČ:			70888337

DIČ:		CZ70888337, plátce DPH

kontaktní osoby:	Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Ing. Jan Forbelský, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Jihomoravského kraje

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

č.ú.:		35-1437070217/0100

tel.:		541 651 341; 541 651 221

email:		orr@kr-jihomoravsky.cz; oi@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen objednatel)

2.	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

zastoupený:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

vedená u:		[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

se sídlem:		[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

IČ:			[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

DIČ:		[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

bankovní spojení:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

tel.:		[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

e-mail:		[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

(dále jen dodavatel)

Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Bezpečnostní infrastruktura TCK“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou v otevřeném řízení dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Veřejná zakázka dle předchozího ustanovení je realizována v rámci projektu „Krajské služby eGovernmentu v Jihomoravském kraji“, registrační č. CZ.1.06/2.1.00/19.09277, financovaného z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě (dále jen „Projekt“).

I.

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je uspokojení potřeb objednatele spočívajících v:

Rozšíření bezpečnostní infrastruktury technologického centra kraje o webaplikační firewall, systém pro korelační analýzu událostí – SIEM, systém pro analýzu datových toků a zajištění redundance internetové konektivity.

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době pro Objednatele: zajistit Bezpečnostní infrastrukturu TCK, převést vlastnické právo, poskytnout uživatelské licence k dodávanému software, provést zkušební provoz, dodat předmět plnění do místa dodání vč. jeho montáže, instalace a zprovoznění, zaškolit obsluhující personál v rozsahu a kvalitě dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „Dodávky“ nebo „plnění“).

- Součástí předmětu této Smlouvy je rovněž poskytování záručního servisu a podpory produktivního provozu za podmínek dle ustanovení čl. IX. a X. této Smlouvy a Přílohy č. 1 a) – Technická specifikace předmětu plnění.

- Dodavatel se zavazuje zajistit Dodávky v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými touto Smlouvou, zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou dodavatele podanou ve Veřejné zakázce.

- Dodavatel se zároveň zavazuje provést Dodávky v souladu s podmínkami Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) zejména s platnou Příručkou pro žadatele a příjemce finanční podpory zveřejněné na adrese http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-19-vyzvy-v-oblasti-intervence-2-1-Zavade (dále jen „Příručka“), jakož i se všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace.

III.

Dokončení a převzetí Dodávky Objednatelem

  - Dodavatel se zavazuje provést Dodávky, v plném rozsahu bez vad a nedodělků v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli do 6 měsíců po uzavření smlouvy, nejpozději však do 29. 5. 2015.

  - Pro účely stanovení termínu dokončení plnění dle předchozího ustanovení se jedním měsícem rozumí 30 kalendářních dnů. Přepočet dle tohoto ustanovení se neaplikuje na záruční dobu dle ustanovení čl. IX této Smlouvy.

  - Dodavatel se zavazuje provést Dodávky v souladu s detailním časovým harmonogramem. Detailní časový harmonogram je přílohou č. 4 jako nedílná součást této Smlouvy.

  - Detailní časový harmonogram je pro Dodavatele závazný a v rámci provádění Dodávek je povinen dodržovat termíny stanovené v detailním časovém harmonogramu.

  - Zdrží–li se provádění předmětu této Smlouvy prokazatelně z důvodu na straně Objednatele, nebo z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem, má Dodavatel právo na přiměřené odpovídající prodloužení doby plnění té jeho povinnosti, která byla některým z těchto důvodů dotčena.

  - Dodavatel je povinen písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí Dodávky (její části). K závěrečnému předání plnění jako celku je Dodavatel povinen vyzvat Objednatele nejméně 10 kalendářních dnů před termínem, kdy bude plnění připraveno k předání a převzetí. K předání části plnění je Dodavatel povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 kalendářních dnů před termínem, kdy bude příslušná část plnění připravena k předání a převzetí. Předávání jednotlivých částí plnění bude probíhat v blocích dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Dodávky (její části) i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Dodavatel je povinen k předání a převzetí Dodávky (její části) přizvat své subdodavatele.

  - O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Dodavatel předávací protokol vždy ve dvou stejnopisech. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami. Povinným obsahem protokolu jsou následující náležitosti:

- údaje o Dodavateli, subdodavatelích a Objednateli;

- popis Dodávky (její části), která je předmětem předání a převzetí;

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta (jedná-li se o konečné předání plnění jako celku);

- prohlášení Objednatele, zda Dodávku (část Dodávek) přejímá nebo nepřejímá.

  - Bude-li Dodávka (její část), které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady nebo nedodělky, musí předávací protokol dále obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků;

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;

- dohodu o zpřístupnění Dodávky nebo její částí Dodavateli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

  - V případě, že Objednatel odmítne Dodávku (její část) převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá Dodávku (její část) převzít. Objednatel je oprávněn převzít Dodávku, jestliže vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému účelu užívání.

  - Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Dodávky.

  - Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

  - V případě, že Dodavatel oznámí Objednateli, že Dodávka (její část) je připravena k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dodávka (její část) není dokončena nebo že není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Dodavatel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

  - V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání Dodávky (její části), nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

IV.

Cena Dodávky

  - Celková cena Dodávky dle této Smlouvy je smluvními stranami stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná ve výši

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ,- Kč

(slovy: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ korun českých)

bez daně z přidané hodnoty s tím, že zákonná daň z přidané hodnoty bude účtována k ceně za Dodávky podle právních předpisů platných k okamžiku poskytnutí zdanitelného plnění.

Z celkové ceny Dodávky:

A) cena předmětu plnění spočívajícím v rozšíření bezpečnostní infrastruktury technologického centra kraje o webaplikační firewall, systém pro korelační analýzu událostí – SIEM, systém pro analýzu datových toků a zajištění redundance internetové konektivity je smluvními stranami stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná ve výši

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ,- Kč

(slovy: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ korun českých)

B) cena předmětu plnění spočívajícím v poskytování záručního servisu a podpory produktivního provozu je smluvními stranami stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná ve výši

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ,- Kč

(slovy: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ korun českých)

Pozn.: celková cena dodávky je součtem cen uvedených pod písm. A) a B)

  - Cena Dodávky je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Cena Dodávky zahrnuje hodnotu všech prací, služeb, materiálu, jiných dodávek apod., nutných pro realizaci Veřejné zakázky, včetně všech prací a výkonů spojených s dodávkou potřebných materiálů a výrobků do místa plnění a jejich složením z dopravních prostředků.

  - Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přirážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této Smlouvy, nemají žádný vliv na cenu Dodávky.

  - Cena Dodávky zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení Dodávky, včetně mimo jiné:

- dopravu do místa plnění;

- implementaci do stávající infrastruktury Objednatele;

- uvedení do provozu;

- komplexní vyzkoušení;

- dodání a instalaci potřebných přívodů a rozvodů, nezbytných pro zabezpečení funkčnosti a provozu Dodávky;

- vyklizení a úklid místa plnění;

- zaškolení obsluhy Objednatele v místě předání;

- dokumentaci veškerého nastavení dodaných a nainstalovaných systémů v elektronické (editovatelné) podobě;

- pojištění dle ustanovení čl. VIII této Smlouvy;

- poskytnutí záruky za jakost za podmínek dle ustanovení čl. IX a X této Smlouvy;

- veškeré ostatní náklady a náležitosti nutné k realizaci předmětu Smlouvy.

  - Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení Dodávky přesahující částku stanovenou smluvními stranami v ustanovení odst. 1 tohoto článku. Náklady na zajištění Dodávky přesahující částku dle ustanovení odst. 1 tohoto článku nese Dodavatel.

V.

Platební podmínky

  - Objednatel uhradí cenu Dodávky po částech dle skutečně realizovaných dodávek a služeb dle Přílohy č. 2 této smlouvy - položkový rozpočet (doložený Dodavatelem v rámci nabídky).

  - Úhrada ceny Dodávky bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele uvedený v záhlaví této Smlouvy na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Dodavatelem za podmínek stanovených v tomto článku.

  - Faktura vystavená Dodavatelem musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt „Krajské služby eGovernmentu v Jihomoravském kraji“ a být označena názvem a číslem Projektu. Přílohou každé faktury musí být Objednatelem odsouhlasený a potvrzený výkaz provedených prací, realizovaných dodávek a použitého materiálu. Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli.

  - Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu na cenu části Dodávky nejdříve den následující po protokolárním převzetí části Dodávky a v případě závěrečného předání Dodávky jako celku nejdříve den následující po protokolárním převzetí Dodávky bez vad a nedodělků nebránících řádnému účelu užívání Dodávky.

  - Faktury adresované Objednateli musí být vystavovány v souladu s požadavky právních předpisů na daňové doklady. Faktury platí jako došlé v den, kdy byly v originále s přílohami prokazatelně doručeny Objednateli. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit do 10 kalendářních dnů od doručení s písemným odůvodněním, neodpovídá-li Smlouvě nebo není-li možné ji zkontrolovat. Byla-li faktura takto vrácena, není Objednatel v prodlení s placením ceny Dodávky. Splatnost je určena dle ustanovení odst. 3 tohoto článku, přičemž lhůta splatnosti se počítá ode dne doručení opravené faktury Objednateli. Není-li faktura ve lhůtě 10 pracovních dní vrácená, platí, že s ní Objednatel souhlasí.

VI.

Místo plnění

Místem plnění je: Jihomoravský kraj.

VII.

Součinnost smluvních stran

  - Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Dodávky dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

  - Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, bránící z její strany splnění jejich smluvních povinností.

  - Dodavatel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na zajištění Dodávky veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VIII.

Přechod vlastnictví, nebezpečí škody a bankovní záruky

  - Vlastnické právo k plnění přechází na Objednatele okamžikem úplného protokolárního předání Dodávky Objednateli.

  - Dodavatel nese plnou odpovědnost za škody na plnění včetně prací a dodávek provedených subdodavatelem a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást plnění, a to od termínu zahájení až do úplného protokolárního předání Dodávky Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatele. Dodavatel nese plnou odpovědnost za škody na plnění způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem, i když byl odsouhlasen Objednatelem.

  - Dodavatel odškodní Objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Dodavatele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.

  - Dodavatel se zavazuje sjednat a po celou dobu zajišťování Dodávky udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem nebo jeho subdodavateli Objednateli nebo třetím osobám na všechna rizika, a to na částku ve výši alespoň 10 mil. Kč a dále toto pojištění průběžně zvyšovat s ohledem na případnou změnu předmětu Dodávky. Pojistné plnění se Dodavatel zavazuje vinkulovat ve prospěch Objednatele, nebo ve prospěch třetí osoby, kterou určí Objednatel.

  - Dodavatel je povinen předložit doklady o pojištění dle ustanovení odst. 4 tohoto článku nejpozději při podpisu této Smlouvy. Dojde-li k uzavření dodatku k této Smlouvě zvyšující cenu Dodávky, je Dodavatel povinen předložit Objednateli doklad o zvýšení pojistné částky v rámci pojištění dle ustanovení odst. 4 tohoto článku nejpozději do 7 dnů ode dne podpisu příslušného dodatku Dodavatelem.

Kopie dokladu o pojištění dle ustanovení odst. 4 tohoto článku tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

  - Přílohou č. 6 této smlouvy je bankovní záruka za řádnou realizaci Dodávky (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek, termínů plnění, sankčních ustanovení, předložení bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění řádně a včas, úhradu způsobené škody či smluvní pokutu nebo jiného peněžitého závazku, k němuž je zhotovitel dle této Smlouvy povinen) ve výši min. 200 000 Kč s platností min. 3 měsíce po dokončení Dodávky dle této smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení Dodávky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Dodavatel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění Dodávky podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas Objednateli bankovní záruku za kvalitu plnění nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. V případě změny termínu dokončení Dodávky dodatkem ke smlouvě je Dodavatel povinen do 14 dnů ode dne uzavření takového dodatku smlouvy předložit a předat novou bankovní záruku za řádné provedení Dodávky s dobou platnosti dle tohoto odstavce.

  - Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu plnění (tj. za odstranění oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou, úhradu smluvní pokuty nebo škody způsobené v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiného peněžitého závazku dle této smlouvy) ve výši 200 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu Záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné žádosti Dodavatele. Právo z bankovní záruky za kvalitu plnění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Dodavatel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

IX.

Záruka za jakost

  - Dodavatel odpovídá za to, že Dodávka bude provedena úplně a nezávadně podle této Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým součástem plnění, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.

  - Záruční doba je sjednána v délce 60 měsíců.

  - Po dobu sjednané záruční doby odpovídá Dodavatel za bezvadný provoz a fungování plnění a všech jeho částí.

  - Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí Dodávky Objednatelem.

  - Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady plnění oznámené Objednatelem na adresu Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno nebo e-mail hohl.ondrej@kr-jihomoravsky.cz v rámci poskytnuté záruky za jakost se Dodavatel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu ve lhůtách uvedených v čl. X této Smlouvy. Dodavatel je povinen za stejných podmínek jako reklamované vady odstraňovat rovněž všechny ostatní vady, jež po dobu záruční doby vzniknou na plnění a které mu budou oznámeny Objednatelem, a to bez ohledu na to, zda za tyto vady zodpovídá, či nikoliv.

Bude-li v průběhu odstraňování vady prokázáno, že za vznik vady oznámené Objednatelem dle tohoto ustanovení neodpovídá Dodavatel v rámci poskytnuté záruky za jakost, pak budou náklady na odstranění oznámené vady plnění uhrazeny Dodavateli Objednatelem na základě daňového dokladu vystaveného Dodavatelem.

  - Po dobu trvání záruční doby se Dodavatel zároveň zavazuje vést evidenci všech Objednatelem oznámených vad a tyto v měsíčních intervalech vyhodnocovat a výsledky vyhodnocení vždy do 10 dne měsíce následujícího předat v písemné podobě prostřednictvím e-mailu Objednateli.

X.

Reakční doba a doba odstranění vad díla

  - Dodavatel se na základě této Smlouvy zavazuje při řešení záručních vad oznámených Objednatelem dodržovat následující reakční dobu:

    - 24 hodin od oznámení vady pro řešení vad kategorie A;

    - 5 pracovních dnů od oznámení vady pro řešení vad kategorie B;

    - 10 pracovních dnů od oznámení vady pro řešení vad kategorie C.

  - O povaze oznámené vady a jejího zařazení do příslušné kategorie rozhoduje Objednatel, který kategorii vady uvede v oznámení dle tohoto článku této Smlouvy.

  - Dodavatel se zavazuje vždy po přijetí oznámení písemně potvrdit přijetí tohoto oznámení Objednateli a zároveň Objednateli sdělit osobu odpovědnou za odstranění oznámené vady spolu s jejími kontaktními údaji.

  - Reakční dobou se pro účely této Smlouvy rozumí doba mezi okamžikem, kdy bude Objednatelem oznámen Dodavateli vznik vady a okamžikem, kdy Dodavatel započne s odstraňováním oznámené vady.

  - Nedodrží-li Dodavatel reakční dobu dle ustanovení tohoto článku, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za každé jednotlivé nedodržení reakční doby ve výši:

    - 1.000,- Kč za každý započatý den nedodržení reakční doby pro řešení vad kategorie A;

    - 1.000,- Kč za každé započaté dva dny nedodržení reakční doby pro řešení vad kategorie B a C.

Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení je splatná do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k úhradě smluvní pokuty Dodavateli. Smluvní pokutou dle tohoto ustanovení není dotčeno případné právo Objednatele na náhradu vzniklé škody.

  - Vadou kategorie A se pro účely této Smlouvy rozumí situace, kdy plnění nebo jeho část není zcela funkční, neumožňuje práci uživatelů. Vztahuje se na případy, kdy je plnění zcela nefunkční z důvodů vad, při jejichž výskytu je poskytovatel povinen poskytovat servisní služby.

  - Vadou kategorie B se pro účely této Smlouvy rozumí situace, kdy plnění nebo jeho část je částečně funkční, umožňuje částečné poskytování služeb, po přechodnou dobu se sníženým komfortem uživatelů, případně provizorním způsobem z důvodů vad, při jejichž výskytu je poskytovatel povinen poskytovat servisní služby.

  - Vadou kategorie C se pro účely této Smlouvy rozumí ostatní Nedostatky a vady drobného rozsahu, které nebrání užívání plnění nebo jeho části, nicméně nejsou v souladu s předaným a dokumentovaným stavem plnění nebo jeho části.

  - Dodavatel je na základě této Smlouvy v rámci oznámených vad plnění povinen dodržovat následující dobu odstranění vad:

- 1 pracovní den od oznámení vady pro odstranění vad kategorie A;

- 10 pracovních dnů od oznámení vady pro odstranění vad kategorie B;

- pro odstranění vad kategorie C bude stanovena lhůta po dohodě mezi Objednatelem a Dodavatelem.

  - Odstraněním vady se pro účely této Smlouvy rozumí obnovení funkčnosti tak, že je možné užívání produktu a/nebo systému a/nebo dat v původním rozsahu běžným či náhradním způsobem. V případě odstranění závady náhradním řešením je Dodavatel povinen bezodkladně proškolit uživatele o náhradním způsobu užívání produktu a/nebo systému a/nebo dat.

XI.

Smluvní pokuty

  - Dodavatel je povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností Dodavatele sjednaných touto Smlouvou:

- v případě, že Dodavatel nepředá z důvodů spočívajících na jeho straně dokončené a úplné plnění nebo jeho část Objednateli ve sjednaném termínu a Objednateli nebude z tohoto důvodu přidělena dotace nebo její část, je Objednatel oprávněn uplatnit a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu až do výše nabídkové ceny Dodávky dle čl. IV této Smlouvy v závislosti na konečném rozhodnutí poskytovatele dotace o krácení dotace;

- v případě prodlení s dodáním dokončeného a úplného plnění nebo jeho prováděním v souladu s harmonogramem je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Dodávky za každý i započatý den prodlení;

- v případě, že Objednatel převezme plnění nebo její část s vadami nebo nedodělky nebránící řádnému užívání plnění nebo jeho části a Dodavatel neodstraní příslušné vady a nedodělky v termínech stanovených Objednatelem v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení schválených termínů k odstranění vad nebo nedodělků, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu zvlášť; Nepřevzetí plnění nebo jeho části z důvodu vad a/nebo nedodělků bránících řádnému užívání plnění nebo jeho části z důvodu na straně Dodavatele, nezakládá pro Dodavatele nárok na posun navazujících termínů;

- v případě, že Dodavatel opakovaně porušuje kteroukoliv svou smluvní povinnost (včetně smluvních povinností, pro které jsou sjednány zvláštní smluvní pokuty), u níž byl již v průběhu plnění této Smlouvy na její porušování opakovaně písemně upozorněn, z toho nejméně jednou s výslovným poukazem na možnost uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši až do 1 % z ceny Dodávky za každý takový případ porušování smluvní povinnosti, přičemž konkrétní výši příslušné smluvní pokuty stanoví Objednatel v písemném upozornění na možnost uložení smluvní pokuty podle závažnosti postihovaného porušení smluvní povinnosti; pokračuje-li Dodavatel v porušování téže smluvní povinnosti navzdory předchozímu uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení Smlouvy, lze smluvní pokutu uložit i opakovaně za porušování stejné smluvní povinnosti, přičemž však souhrn všech smluvních pokut uložených za porušování stejných nebo různých smluvních povinností podle tohoto ustanovení Smlouvy nesmí překročit 5 % z ceny Dodávky;

- v případě, že Dodavatel poruší své smluvní povinnosti, pro jejichž porušení je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a Objednatel z důvodu porušení těchto povinností od Smlouvy odstoupí, je Objednatel oprávněn uplatnit a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Dodávky, a to bez ohledu na to, zda již byla smluvní pokuta za stejné porušení smluvních povinností uložena podle jiného ustanovení této Smlouvy.

  - Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Dodavateli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody vyjma čl. XI. odst. 1 písm. a).

  - Nedodrží-li Dodavatel lhůty dle čl. X odst. 9 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za každé jednotlivé nedodržení ve výši:

- 10.000,- Kč za každý započatý pracovní den nedodržení doby pro odstranění vad kategorie A;

- 5.000,- Kč za každý započatý pracovní den nedodržení doby pro odstranění vad kategorie B;

- 1.000,- Kč za každý započatý pracovní den nedodržení doby pro odstranění vad kategorie C.

Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení je splatná do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k úhradě smluvní pokuty Dodavateli. Smluvní pokutou dle tohoto ustanovení není dotčeno případné právo Objednatele na náhradu vzniklé škody.

XII.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Dodavatel naplní některý z následujících důvodů tím, že:

- je proti němu zahájeno insolvenční řízení;

- vstoupí do likvidace;

- přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění plnění způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu plnění a termínu předání plnění Objednateli;

- je v prodlení s prováděním plnění;

- oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;

- přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou.

XIII.

Komunikace smluvních stran

  - Dodavatel komunikuje s Objednatelem písemně prostřednictvím osob uvedených v následujícím ustanovení, pokud není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce.

  - Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem. Jakákoliv oznámení a sdělení nebo dotazy podle této Smlouvy, které mají vliv na termíny realizace plnění nebo na cenu Dodávky, musí být současně s doručením elektronickou poštou doručeny také osobně nebo doporučenou poštovní zásilkou s doručenkou na níže uvedené adresy smluvních stran:

Objednatel:

Jihomoravský kraj, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82

Kontaktní osoba:

Ing. Ondřej Hohl

Tel.: 541 658 846

e-mail: hohl.ondrej@kr-jihomoravsky.cz

Zhotovitel:

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, se sídlem [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

Kontaktní osoba:

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

tel:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

e-mail:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

tel:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

e-mail:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

  - Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručený potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli v době, kdy bylo doručeno na adresátovu adresu.

XIV.

Součásti smlouvy

  - Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

    - Technická specifikace předmětu plnění

    - Technická specifikace Dodavatele (předkládáno uchazečem v nabídce);

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (předkládáno uchazečem v nabídce)

Příloha č. 3 – Kopie dokladu o pojištění (předkládáno při podpisu smlouvy vítězným uchazečem)

Příloha č. 4 – Časový harmonogram (předkládáno uchazečem v nabídce)

Příloha č. 5 - Seznam subdodavatelů, jimiž byla prokazována kvalifikace (předkládáno uchazečem v nabídce)

Příloha č. 6 – Bankovní záruka za řádné provedení plnění (předkládáno při podpisu smlouvy uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva)

  - Jestliže si výše uvedené smluvní dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

XV.

Práva k duševnímu vlastnictví

            - V případě, že je výsledkem činnosti Dodavatele dle této Smlouvy dílo, které podléhá ochraně podle autorského zákona, získá Objednatel k takto vytvořenému dílu jako celku i k jeho jednotlivým částem oprávnění k výkonu práva jej užít (licenci) a to všemi způsoby užití. Objednatel není povinen tato práva využít. Objednatel bude mít k takto vytvořenému dílu časově neomezené, bezplatné a nevýlučné užívací právo. Užívání materiálů a jakýchkoliv jejich kopií jedné strany druhou stranou je možné pouze pro účely, za jakými byly tyto materiály obdrženy na základě této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Cena za tuto licenci je plně kryta v ceně dodávek, tato licence zůstane v platnosti během celé doby trvání ochrany autorských práv dle příslušných právních předpisů.

  - Veškerá data zpracovávaná při poskytování služeb a dodávek dle této smlouvy jsou ve vlastnictví objednatele; tedy objednatel je dle dohody stran pořizovatelem příslušných databází ve smyslu § 89 autorského zákona.

  - Dodavateli nebo původci softwaru (pokud je odlišný od Dodavatele – tedy u licencovaných programů třetích stran) náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k softwaru.

  - Objednatel nabývá práva užívat předmět licence okamžikem předání té části díla, jejíž součástí příslušné programové produkty jsou.

  - Pokud Dodavatel v průběhu plnění předmětu smlouvy nebo doby platnosti smlouvy o zabezpečení servisní podpory provozu nahradí programové produkty podle novějšími, zavazuje se poskytnout Objednateli oprávnění k výkonu práva užít tyto nové programové produkty za podmínek obdobných původnímu oprávnění.

  - V případě, že třetí strana uplatní nárok z důvodu porušení patentu nebo autorského práva produktem, jenž Dodavatel dodal Objednateli, bude Dodavatel hájit Objednatele před takovým nárokem na své náklady. Dodavatel uhradí veškeré náklady, škody a poplatky uložené soudem či náhradu zahrnutou v dohodě o vyrovnání schválené, a to za předpokladu, že Objednatel:

#### (a)	bezodkladně předá Dodavateli písemné oznámení o takovém nároku; a

#### (b)	umožní Dodavateli řídit obhajobu a jednání o vyrovnání a bude s Dodavatelem při obhajobě a jednáních o vyrovnání spolupracovat.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1.	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.	Zánikem této Smlouvy nezanikají práva na majetkové sankce podle této Smlouvy.

  - Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tj. pouze statutárními zástupci podle jejich oprávnění vyplývajícího z obchodního rejstříku nebo osobami, které jsou oprávněny jednat ve věcech smluvních a jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy).

  - Objednatel a Dodavatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly smluvním partnerem svěřeny, nezpřístupní bez písemného souhlasu třetím osobám a tyto informace nepoužijí k jiným účelům než pro plnění této Smlouvy.

  - Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

  - Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

  - Dodavatel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

  - Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Dodavatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

  - Dodavatel se zavazuje:

- poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských činností příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace plnění;

- uchovávat dokumentaci související s realizací plnění a veškeré účetní a daňové doklady nejméně do 31.12.2025, po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy;

- poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnosti včetně veškerých potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Objednatelem v souvislosti s kontrolou financování a plnění Projektu;

- poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci pověřeným orgánům, zejména Centru pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánů státní správy, jakož i jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmto podmínky k provedení kontroly vztahující se k provádění plnění dle této Smlouvy.

  - Dodavatel se zavazuje, že s neveřejnými daty poskytnutými Objednatelem v průběhu realizace Veřejné zakázky bude nakládat s péčí řádného hospodáře, žádným způsobem je nezneužije a nebude je vynášet mimo infrastrukturu Objednatele.

  - Dodavatel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými subdodavateli splněny původní požadavky na takového subdodavatele. Tato změna subdodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Seznam subdodavatelů, nimiž byla prokazována kvalifikace je přílohou této smlouvy.

  - Dodavatel se zavazuje, že po splnění předmětu dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a zákona o VZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na plnění dle této smlouvy.

  - Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost Smlouvy jako celku ani jejích zbývajících ustanovení. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, které odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této Smlouvy, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

  - O uzavření této Smlouvy bylo v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění rozhodnuto usnesením č. [_____] Radou Jihomoravského kraje na její [_____] schůzi konané dne [_____].

V __________ dne __________

_________________________

Jihomoravský kraj

……………………..

V __________ dne __________

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

    - Technická specifikace předmětu plnění

    - Technická specifikace Dodavatele (předkládáno uchazečem v nabídce);

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (předkládáno uchazečem v nabídce);

Příloha č. 3 – Kopie dokladu o pojištění (předkládáno při podpisu smlouvy vítězným uchazečem);

Příloha č. 4 – Časový harmonogram (předkládáno uchazečem v nabídce);

Příloha č. 5 - Seznam subdodavatelů, jimiž byla prokazována kvalifikace (předkládáno uchazečem v nabídce);

Příloha č. 6 – Bankovní záruka za řádné provedení plnění (předkládáno při podpisu smlouvy uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva).