III/3834 Pozořice - Viničné Šumice

- výměna obrusné vrstvy vozovky včetně lokální opravy dvou míst

- od nové úpravy mostu 3834-1 po křižovatku s MK (včetně) na začátku obce Pozořice

- provozní staničení km 5,248 – 5,452

- délka úseku 204 m, šířka 6 m opravovaná  plocha povrchu vozovky 1224 m2

- frézování celkem – 1224 m2

  - frézování 5 cm –  1184 m2

  - frézování 10 cm – 40 m2 (lokální oprava)

- zařezání u napojení na stávající povrch s pracovní spárou 252 m

- spojovací postřik: 1224 + 40 m2

- pokládka ACL 16+ tl. 5 cm: 40 m2

- pokládka ACO 11+ tl. 5 cm: 1224 m2

- zalití pracovních spár: 252 m

- výšková úprava

  - uliční vpust (UV) - 5 ks

  - revizní kanalizační šachta (RŠ) - 1 ks

- VDZ v barvě:

  - čára dělící 0,125 - 210 m

- projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)

- termín dokončení: 30.04.2022