Platební kalendář

| VF | Cena VF z ceny díla uvedené ve smlouvě | Popis podmínek pro vznik nároku na úhradu ceny VF |
| --- | --- | --- |
| 1 | Geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum a inventarizace zeleně, průzkum inženýrských sítí | 21 % | Protokolární převzetí výstupů všech příslušných milníků |
| 2 | DSP a obstarání SP | 35 % | Protokolární převzetí výstupů a dokladu o nabytí právní moci SP |
| 3 | 3. A | DPS stavby | 30 % | Protokolární převzetí DPS stavby objednatelem |
|  | 3. B | Aktualizace DPS | 5 % | Protokolární převzetí aktualizovaných DPS (poslední z nich) objednatelem |
| 4 | Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby Konzultace se SFDI; konzultace s oddělením řízení ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna (Centrem pro regionální rozvoj České republiky) | 2 % | Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem |
| 5 | 5. A | Výkon AD stavby | 3 % | Po uplynutí 7 měsíců od zahájení stavebních prací zhotovitelem stavby |
|  | 5. B |  | 4 % | Protokolární převzetí dokončené stavby objednatelem |