SMLOUVA O dílo

mezi smluvními stranami:

Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČ: 708 88 337

zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem

na straně jedné jako objednatel

(dále také jen jako „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: [DOPLNIT PŘED PODPISEM]

a

[DOPLNIT PŘED PODPISEM]

se sídlem: [DOPLNIT PŘED PODPISEM]

IČ: [DOPLNIT PŘED PODPISEM], DIČ: [DOPLNIT PŘED PODPISEM]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném[DOPLNIT PŘED PODPISEM],

spisová značka [DOPLNIT PŘED PODPISEM]

bankovní spojení: [DOPLNIT PŘED PODPISEM], číslo účtu: [DOPLNIT PŘED PODPISEM]

zastoupená: [DOPLNIT PŘED PODPISEM]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále také jen jako „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: [VYBRANÝ DODAVATEL]

uzavřená dole uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „občanský zákoník“)

(dále také jen jako „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

# Důvod uzavření Smlouvy

  - Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele tvořící přílohu č. 2 této Smlouvy (dále také jen jako „Nabídka Zhotovitele“), která byla v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dotační systém – IS pro podporu administrace a příjmu žádostí o dotace“ (dále také jen jako „Veřejná zakázka“) vybrána jako nejvýhodnější.

  - Účelem Veřejné zakázky je uspokojení potřeby Zadavatele spočívající v dispozici s informačním systémem pro správu dotačních programů a administrace podaných žádostí (dále také jako „DOPS“ nebo „Systém“).

# Předmět Smlouvy

  - Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele dílo blíže určené v příloze č. 1 této Smlouvy označené Technická specifikace plnění veřejné zakázky (dále také jen jako „Technická specifikace“).

  - Klíčovou součástí díla je plnění, jehož výstupem je instalovaný, nastavený a zprovozněný informační systém pro správu dotačních programů a administrace podaných žádostí v souladu s Technickou specifikací (dále také jen jako „DOPS“ nebo „Systém“).

  - Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli dílo za podmínek v této Smlouvě stanovených.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu a dále se zavazuje poskytnout Zhotoviteli touto Smlouvou stanovenou součinnost.

# Místo a termín plnění

  - Místem plnění je sídlo Objednatele shora uvedené. V odůvodnitelných případech, kdy to povaha příslušného dílčího plnění umožňuje a nesnižuje se tím kvalita plnění, a to zejména za účelem zajištění vyšší efektivity realizace plnění, lze vybraná dílčí plnění poskytovat i vzdáleně prostředky dálkové elektronické komunikace, zejména u plnění technického charakteru, jako je instalace software, konfigurace, přesun dat, komunikace ve věci požadavků apod.

  - Plnění Zhotovitele bude poskytováno po částech – dílčích plněních, v termínech, resp. dílčích termínech v následujícím členění etap (dále také jen jako „Harmonogram“):

| Etapa | Náplň a milník etapy | Termín / lhůta |
| --- | --- | --- |
|  | milník: zahájení plnění | do 5 (pěti) pracovních dní ode dne zveřejnění Smlouvy v registru smluv |
|  | náplň: základní – nespecifický software, specifický software - poskytnutí základního software |  |
|  | milník: dodán základní – nespecifický software, specifický software | do 1 měsíce od zahájení plnění |
|  | náplň: detailní analýza požadavků |  |
|  | milník: dokončená analýza detailních požadavků, dodána a schválena Detailní specifikace řešení | do 4 měsíců od zahájení plnění |
|  | náplň: implementační práce - instalace, konfigurace základního software - customizace základního software - dokumentace - školení |  |
|  | milník: dokončená implementace, instalovaný, nastavený a zprovozněný Systém, dodána dokumentace a provedena školení | do 8 měsíců od zahájení plnění |
|  | náplň: testování a akceptace, převzetí Systému - testování, akceptace a převzetí Systému |  |
|  | milník: dodány tetovací scénáře, akceptovaný a převzatý Systém | do 9 měsíců od zahájení plnění |
|  | náplň: příprava na provoz |  |
|  | milník: Systém připraven pro zkušební provoz | do 10 měsíců od zahájení plnění |
|  | milník: zahájení zkušebního provozu | do 10 měsíců od zahájení plnění |
|  | náplň: zkušební provoz - zkušební provoz - odstranění vad zjištěných ve zkušebním provozu |  |
|  | milník: Systém připraven pro ostrý provoz | do 12 měsíců od zahájení plnění |
|  | milník: zahájení poskytování servisních služeb | do 10 měsíců od zahájení plnění |
|  | náplň: servisní služby - helpdesk - údržba - podpora uživatelů - služba exitu - služby rozvoje náplň: servisní služby | od zahájení zkušebního provozu Systému podle milníku v této etapě na dobu neurčitou, minimálně po dobu 60 měsíců |
|  | milník: zahájení ostrého provozu | do 12 měsíců od zahájení plnění |
|  | náplň: rozvoj | po dobu 60 měsíců od zahájení zkušebního provozu Systému podle milníku v této etapě |

# Cena

  - Cena díla provedeného dle této Smlouvy je cenou pevnou, vychází z nabídkové ceny Zhotovitele uvedené v Nabídce Zhotovitele a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH):	[DOPLNIT PŘED PODPISEM] Kč

slovy: [DOPLNIT PŘED PODPISEM]-korun-českých

  - Cena servisních služeb dle této Smlouvy (dílčí plnění uvedené v kapitole 4.5 Technické specifikace plnění zakázky, dále také jen jako „Servisní služby“) činí:

Celková cena Servisních služeb za 1 rok (12 měsíců po sobě jdoucích) bez daně z přidané hodnoty (DPH):	[DOPLNIT PŘED PODPISEM] Kč

Celková cena Servisních služeb za 5 let (60 měsíců po sobě jdoucích) bez daně z přidané hodnoty (DPH):	[DOPLNIT PŘED PODPISEM] Kč

  - Sazba na rozvoj Systému dle této Smlouvy (dílčí plnění uvedené v kapitole 4.6 Technické specifikace plnění zakázky, dále jen „Rozvoj systému“) činí:

Sazba na Rozvoj systému bez daně z přidané hodnoty (DPH):	[DOPLNIT PŘED PODPISEM]] Kč za 1 Man-Day (MD).

# Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení díla uvedenou v čl. IV., odst. 1. této Smlouvy po částech. Objednatel zaplatí Zhotoviteli níže uvedenou část díla vždy po ukončení plnění těchto etap:

| č. | Položka nabídkové ceny | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poskytnutí základního - nespecifického software vč. licencí | uveďte částku |
| 2 | Poskytnutí specifického software vč. licencí | uveďte částku |
| 3 | Detailní analýza požadavků | uveďte částku |
| 4 | Implementační práce | uveďte částku |
| 5 | Testování, akceptace, převzetí | uveďte částku |
| 6 | Zkušební provoz | uveďte částku |
|  | Celková cena implementace v Kč bez DPH (suma položek 1 – 6): | uveďte částku |
| 7 | Servisní služby po dobu 5 let, resp. 60 měsíců | uveďte částku |
| 8 | Rozvoj systému na základě ad-hoc požadavků | uveďte částku |
|  | Celková nabídková cena v Kč bez DPH: | uveďte částku |
| 9 | Sazba na Rozvoj systému za 1 Man-Day (MD) | uveďte částku |

  - Objednatel se zavazuje platit Zhotoviteli cenu za Servisní služby uvedenou v čl. IV., odst. 2. této Smlouvy měsíčně, a to ve výši 1/12 ceny za 1 rok poskytování služeb.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za Rozvoj systému ve výši hodinové sazby uvedené v čl. IV., odst. 3. této Smlouvy v objemu skutečně provedených a potvrzených (akceptovaných) prací.

  - Objednatel se zavazuje cenu díla, resp. dílčích plnění zaplatit na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem. Nárok na úhradu faktury ze strany Zhotovitele vzniká teprve řádným předáním a převzetím díla, resp. dílčího plnění podle čl. VII. této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu vždy nejpozději do 15 (patnácti) dnů po řádném předání a převzetí díla, resp. dílčího plnění podle čl. VII. této Smlouvy. Přílohou faktury musí být předávací protokol o předání a převzetí díla, resp. dílčího plnění podle čl. VII. této Smlouvy podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví této Smlouvy (dále také jen jako „Oprávněné osoby“), jinak nevzniká povinnost Objednatele cenu plnění, resp. dílčího plnění zaplatit.

  - Objednatelem předpokládaný počet Man – Day (MD) po dobu trvání plnění (tj. 60 měsíců ode dne zahájení poskytování podpory) je 200 MD. Přílohu faktury ve vztahu k poskytování služeb Rozvoje systému musí být Objednatelem potvrzený soupis skutečně provedených prací, a to včetně uvedení odpracovaného počtu člověkodní (MD).

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit a předložit Objednateli fakturu za Servisní služby vždy nejpozději k 1. pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce.

  - V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

  - Faktura musí obsahovat následující náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další údaje:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,

- označení faktury a její číslo,

- bankovní spojení Zhotovitele,

- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- číslo Smlouvy vč. případných dodatků,

- kód akce uvedený v záhlaví Smlouvy,

- předmět faktury,

- fakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, fakturovanou částku včetně DPH,

- podpis Zhotovitele,

- protokol o předání a převzetí díla, resp. dílčího plnění,

- název projektu: „Optimalizace a digitalizace procesů KrÚ JMK“ a jeho registrační číslo: (registrační číslo projektu bude přiděleno po podání žádosti o finanční podporu).

  - Neuvede-li Zhotovitel na faktuře řádně všechny údaje podle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn fakturu bez zaplacení vrátit Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.

  - Fakturu Zhotovitel doručí Objednateli v elektronické podobě do datové schránky (ID: x2pbqzq) nebo e-mailem na adresu posta@jmk.cz.

  - Splatnost vystavených faktur se sjednává na 30 (třicet) dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

  - Úhrada ceny díla, resp. dílčího plnění bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

  - Objednatel nebude Zhotoviteli hradit jakékoliv zálohy.

  - Pro úhradu smluvní pokuty dle čl. XII. Této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

  - Plnění provedená Zhotovitelem bez předchozího souhlasu Objednatele nebo provedená nad rámec této Smlouvy, nebudou Zhotovitelem Objednateli vyúčtována a nebudou Objednatelem zaplacena.

  - Zhotovitel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

- mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu.

  - Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace Smlouvy, bude faktura za již realizované služby hrazena Objednatelem tak, že:

- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizované služby hrazena Objednatelem tak, že:

- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.

# Způsob a podmínky provedení díla

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo způsobem, v členění dílčích plnění a za podmínek popsaných v Technické specifikaci.

  - Současně se Zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech uvedených v Harmonogramu v čl. III., odst. 2. této Smlouvy.

  - Pro poskytování Servisních služeb jsou podmínky plnění upřesněny v příloze č. 1 této Smlouvy.

# Předání a převzetí díla, resp. dílčích plnění, proces akceptace

  - Za řádné předání a převzetí díla, resp. dílčích plnění se považuje takové, které splňuje podmínky a náležitosti uvedené v tomto článku.

  - Přebírání díla, resp. dílčích plnění je možné nejdříve na základě a po úspěšném ověření, zdali bylo plnění, resp. dílčí plnění provedeno řádně a v souladu s Technickou specifikací (dále také jen jako „Akceptace“).

  - Veškeré úkony Akceptace budou prováděny prostřednictvím Oprávněných osob v písemné formě, přičemž se připouští použití prostředků vzdálené komunikace vč. elektronické.

  - Akceptace každého dílčího plnění, jak je definováno v Technické specifikaci, bude prováděna způsobem, který je závislý na charakteru a obsahu dílčího plnění, a to následovně:

- Akceptace dílčího plnění v podobě dokumentů bude prováděna způsobem popsaným v odst. 6. tohoto článku.

- Akceptace dílčího plnění softwarové povahy (dále také jen jako „software“) bude prováděna postupem podle odst. 7. tohoto článku.

- Akceptace dílčích plnění, které jsou předmětem Servisních služeb, bude prováděna postupem podle odst. 10. tohoto článku.

  - O výsledku Akceptace je Zhotovitel povinen vyhotovit písemný protokol (dále také jen jako „Akceptační protokol“), ve kterém Zhotovitel uvede výsledek Akceptace. V případě, že Akceptační protokol deklaruje úspěšnou Akceptaci a Objednatel nemá připomínek k obsahu Akceptačního protokolu, je Objednatel povinen Akceptační protokol potvrdit podpisem Oprávněné osoby, a to bez zbytečného prodlení.

  - Akceptace dílčího plnění v podobě dokumentu bude probíhat následovně:

- Zhotovitel předloží dokument Objednateli k Akceptaci nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před termínem předání příslušného dílčího plnění podle Harmonogramu.

- Objednatel vznese své výhrady k dokumentu předloženému k Akceptaci do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne jeho převzetí od Zhotovitele.

- Zhotovitel odstraní vady, které jsou předmětem výhrad Objednatele k předloženému dokumentu, ve lhůtě určené Objednatelem. Tato lhůta musí být přiměřená charakteru a rozsahu výhrad, a ne kratší než 3 (tři) pracovní dny od sdělení výhrad Zhotoviteli.

- Po odstranění vad předloženého dokumentu jej Zhotovitel předloží Objednateli k opakované Akceptaci bez zbytečného prodlení.

- Objednatel vznese své výhrady k dokumentu předloženému k opakované Akceptaci do 3 (tří) pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem, v takovém případě se postupuje obdobně podle bodů iii) a iv) tohoto článku.

- Pokud Objednatel nemá výhrad k předloženému dokumentu, nebo marně uplynula příslušná lhůta Objednatele pro vznesení výhrad k předloženému dokumentu, má se předložený dokument za úspěšně akceptovaný.

  - Akceptace software bude probíhat následovně:

- Zhotovitel je povinen předat Objednateli dokument (dále také jen jako „Testovací scénáře“) obsahující postupné úkony uživatelů, které povedou k ověření souladu (dále také jen jako „Akceptační testování“) skutečných vlastností, funkcionalit, chování nebo charakteristik software vůči těm definovaným v Detailní specifikaci řešení a navazujících ujednáních, resp. dokumentech v souladu s Technickou specifikací, a to včetně očekávaného výsledku testování.

- Zhotovitel vyzve Objednatele k zahájení Akceptačního testování nejpozději v termínu zahájení tohoto dílčího plnění podle Harmonogramu.

- V případě, že Objednatel zjistí, že některý z Testovacích scénářů přes jeho předchozí Akceptaci neobsahuje postup pro otestování určité funkcionality systému významné pro naplnění cílů Objednatele, pro které Systém pořizuje, a to bez ohledu na přítomnost takové funkcionality v Detailní specifikaci řešení a navazujících ujednáních, resp. dokumentech v souladu s Technickou specifikací, je oprávněn doplnit takovou funkcionalitu odpovídajícím způsobem do příslušného Testovacího scénáře a takto upravený Testovací scénář se stane dále závazným pro Akceptační testování.

- Zhotovitel je povinen v průběhu Akceptačního testování poskytnout Objednateli přiměřenou podporu, aby Objednatel mohl provést Akceptační testování kompletně a bez zbytečného prodlení.

- Zhotovitel do Akceptačního protokolu uvede pro každou testovanou funkcionalitu každého Testovacího scénáře výsledek testování, tzn. shodu, resp. neshodu s očekávaným výsledkem podle daného Akceptačního scénáře. Celkový výsledek Akceptačního testování je v Akceptačním protokolu vyjádřen jednou z následujících možností:

- „akceptováno bez výhrad“, kdy došlo k úplné shodě všech Testovacích scénářů s očekávaným výsledkem;

- „akceptováno s výhradami“, kdy poměr počtu Testovacích scénářů, u kterých nedošlo ke shodě s očekávaným výsledkem, vůči celkovému počtu Testovacích scénářů nepřekročí 5 %;

- „neakceptováno“ ve všech ostatních případech.

- Za úspěšnou Akceptaci se považuje takový stav, kdy výsledek Akceptačního testování je „akceptováno bez výhrad“.

- V případě výsledku Akceptačního testování „akceptováno s výhradami“ je Zhotovitel povinen bez prodlení odstranit všechny vady software, které jsou příčinou neúplné shody, resp. neshody Testovacích scénářů s očekávaným výsledkem, po odstranění těchto vad se výsledek Akceptačního testování považuje za „akceptováno bez výhrad“.

- V případě výsledku Akceptačního testování “neakceptováno“, je Zhotovitel povinen bez prodlení odstranit všechny vady software, které jsou příčinou neúplné shody, resp. neshody Testovacích scénářů s očekávaným výsledkem.

  - Předání Systému do Zkušebního provozu bude Smluvními stranami potvrzeno samostatným písemným protokolem.

  - Předání Systému do Ostrého provozu bude Smluvními stranami potvrzeno samostatným písemným protokolem.

  - Ustanovení tohoto článku se vztahují i na dílčí plnění, resp. jejich výstupy poskytované Zhotovitelem v rámci plnění Servisních služeb.

# Práva duševního vlastnictví

  - Zhotovitel je povinen zajistit autorskoprávní nezávadnost plnění. Pokud Zhotovitel při plnění této Smlouvy užije výsledek činnosti třetí strany chráněný právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorským právem apod., a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových nároků a je odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorským dílům, které budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům podle této Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením Autorského díla (viz níže) teprve vznikla.

  - Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli majetkovou újmu v plné výši, eventuálně i nemajetkovou újmu, v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání věcí nabytých do vlastnictví Objednatele dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele, zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu újmy.

  - Pokud je součástí díla, které je výsledkem činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, dílo autorské povahy (dále jen „Autorské dílo“) ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), a to včetně způsobu výběru nebo uspořádání obsahu databáze a dat v ní, získává Objednatel dnem předání a převzetí dílčí části díla, v rámci níž bylo Autorské dílo vytvořeno, k Autorskému dílu jako celku i k jeho jednotlivým částem oprávnění jej užít (dále jen „Licenci“) za podmínek dále stanovených v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v ceně dílčí části díla, v jejímž rámci bylo Autorské dílo vytvořeno.

  - Zdrojové kódy v dokumentované podobě a související technická dokumentace případné nespecifické části sw (vyvinuté na zakázku) musí být součástí plnění, a to v podobě splňující kritéria převzatelnosti zdrojového kódu umožňující bezešvé pokračování v údržbě a podpoře takových součástí díla bez účasti dodavatele/autora.

  - Licence je poskytována jako výhradní, umožňující užití Autorského díla jakýmkoli způsobem, a to po celou dobu trvání autorského práva k Autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení množstevního (zejména co do počtu uživatelů, míry užívání, technologického rozsahu), teritoriálního a časového rozsahu. Součástí Licence je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití Autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem Licence, souhlas Zhotovitele k postoupení Licence na třetí osoby a souhlas Zhotovitele udělený Objednateli i všem nabyvatelům sublicencí k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací Autorského díla nebo označení autorů, stejně jako ke spojení Autorského díla s jiným dílem nebo zařazením Autorského díla do díla souborného, a to i prostřednictvím třetích osob. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze, i na úpravy a překlady Autorského díla, dodané Zhotovitelem.

  - Je-li součástí plnění tzv. proprietární software, tj. software s uzavřeným kódem, ke kterému nemá Objednatel autorská práva ke zdrojovému kódu, ale pouze oprávnění (licenci) jej využívat (dále jen „Proprietární software“), u kterého Zhotovitel nemůže poskytnout Objednateli oprávnění dle odst. 5 a 6 čl. VIII Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, postačí, aby Objednatel nabyl k takovému software nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem nejméně po dobu trvání Smlouvy, bez územního omezení a v množstevním rozsahu, který je nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele ke dni uzavření Smlouvy. Smluvní strany výslovně uvádějí, že součástí takového nevýhradního oprávnění není právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy či změny Proprietárního software či dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob, ani se u Proprietárního software nevyžaduje poskytnutí zdrojových kódů k takovému software; v případě, že Poskytovatel oprávnění ve shora uvedeném rozsahu poskytuje, Objednatel je oprávněn je využít.

  - Je-li součástí plnění tzv. open source software, u kterého Zhotovitel nemůže poskytnout Objednateli oprávnění dle odst. 5, 6 nebo 7 čl. VIII Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, je Zhotovitel povinen zajistit, aby se jednalo o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový software měnit a zároveň možnost užití takového software Objednatelem k účelu sjednanému Smlouvou dle podmínek smlouvy.

  - Výše uvedené se vztahuje i na veškerá technická řešení, koncepce, know-how, postupy či metody zpracování dat, analytické nástroje, software, pracovní dokumentaci, diagramy, schémata a koncepty, a další systémy či jiné nástroje a technické pomůcky, které mají sloužit ke zlepšení, urychlení či zkvalitnění poskytování plnění podle této Smlouvy, pokud jsou výsledkem činnosti Zhotovitele při plnění podle této Smlouvy, a to i pokud nemají charakter autorského díla.

  - Poskytuje-li Zhotovitel Licenci k počítačovým programům, vztahuje se ve stejném rozsahu k počítačovým programům ve zdrojovém a strojovém kódu, jakož i ke koncepčním přípravným materiálům. Zhotovitel se zavazuje v případě, že se Licence vztahuje k počítačovým programům, poskytnout Objednateli řádně dokumentované, aktualizované a komentované zdrojové kódy takových počítačových programů včetně ověřeného postupu nezbytného pro sestavení do spustitelného kódu a koncepční přípravné materiály (zahrnující zejména analýzy a technické designy) a tyto v případě změny bez výzvy Objednatele průběžně aktualizovat, vést a na vyžádání Objednatele poskytovat i dokumentaci provedených změn zdrojových kódů. Zhotovitel se dále zavazuje předat Objednateli aktuální dokumentované a komentované zdrojové kódy a související definiční a projektové soubory včetně ověřeného postupu nezbytného pro sestavení do spustitelného kódu a koncepční přípravné materiály všech počítačových programů do 30 dnů od skončení účinnosti této Smlouvy.

  - Bude-li v rámci poskytování plnění podle této Smlouvy Objednateli poskytnuto Autorské dílo třetí osoby nebo nespecifický softwarový produkt Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel zajistit pro Objednatele oprávnění užít takovéto Autorské dílo v rozsahu a způsobem nezbytným pro naplnění účelu této Smlouvy. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy nesmí rozsah užití takového Autorského díla omezovat Objednatele v užití díla dle této Smlouvy v rozsahu vymezeném v Technické specifikaci. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že odměna za zajištění práva užití pro Objednatele je zahrnuta v ceně dílčí části díla, ve které bylo Autorské dílo třetí osoby Objednateli poskytnuto.

  - Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení Licence k Autorskému dílu dle této Smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Zhotovitele a Objednatele dílo spoluautorů nebo kolektivní dílo a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, Objednatel nabývá v tomto případě k dílu práva duševního vlastnictví stanovená v odst. tohoto článku. Cena díla je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Zhotoviteli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.

  - Bude-li Autorské dílo vytvořeno činností Zhotovitele, Smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takovéto Autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele.

  - Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k Autorskému dílu je zahrnuta v ceně díla.

  - Zhotovitel tímto prohlašuje a Objednateli garantuje, že Objednateli poskytne k Autorským dílům vzniklým podle této smlouvy vždy dostatečná práva duševního vlastnictví tak, aby Objednatel byl oprávněn Autorská díla zhotovená Zhotovitelem či jeho poddodavateli v souvislosti s plněním této Smlouvy jakkoliv měnit a modifikovat, a to i prostřednictvím třetích osob, a třetím osobám je byl oprávněn i poskytovat a aby nebyl omezen v poptávání plnění obdobných plněním podle této Smlouvy či souvisejícího plnění u jiných dodavatelů v budoucích zadávacích řízeních dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, resp. v zadávacích řízeních dle budoucích předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. V případě, že jakákoliv osoba namítne porušení svého práva duševního vlastnictví v souvislosti s postupem Objednatele dle předchozí věty (dále jen „Vznesení nároku“), je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit poskytnutí veškerých potřebných práv Objednateli. Zhotovitel je rovněž povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy mu Objednatel oznámil Vznesení nároku, uplatnit vůči Vznesení nároku veškeré jemu známé námitky a všechny tyto námitky sdělit Objednateli za účelem uplatňování práv Objednatele. Zhotovitel se v případě Vznesení nároku zavazuje zároveň poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k uplatňování práv Objednatele.

  - Bude-li v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy Zhotovitelem vytvořena databáze nebo její část, bude se za pořizovatele takové databáze vždy považovat Objednatel. Neuplatní-li se z jakéhokoliv důvodu pravidlo dle předchozí věty a pořizovatelem databáze vytvořené v souvislosti s plněním této Smlouvy se stane Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, je Zhotovitel povinen zajistit převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze dle § 88 a násl. Autorského zákona na Objednatele, a to bez omezení Objednatele ohledně dalšího převodu těchto práv třetím osobám. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v ceně díla podle této Smlouvy.

# Záruka

  - Zhotovitel poskytuje záruku za  plnění. Vadným plněním se rozumí zejména výhrady Objednatele k dílčím plněním v podobě dokumentů ve smyslu čl. VII., odst. 6. a vady dílčích plnění v podobě software ve smyslu čl. VII., odst. 7, a to po celou dobu záruční doby.

  - Záruční doba začíná běžet dnem zahájení zkušebního provozu podle čl. III., odst. 2., písm. F, resp. dnem zahájení poskytování servisních služeb podle čl. III., odst. 2., písm. G, a trvá 60 (šedesát) měsíců.

  - V rámci záruky odpovídá Zhotovitel za to, že výsledky poskytovaného plnění budou plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, budou odpovídat sjednané funkční a technické specifikaci v souladu s Technickou specifikací a parametrům uvedeným v této Smlouvě a budou bez jakýchkoliv vad.

  - Záruka se vztahuje na všechny části výsledků poskytovaného plnění, stejně jako jeho příslušenství a pokrývá všechny součásti plnění týkající se provedení výsledků poskytovaného plnění, stejně jako produktů třetích stran, které byly využity při realizaci poskytnutého plnění.

  - Záruční doba se prodlužuje o dobu uplynulou od data uplatnění práva z vadného plnění nebo záruky Objednatelem do data vyřešení a odstranění vady nebo zajištění zaručené jakosti Zhotovitelem.

  - Objednatel uplatňuje práva z vadného plnění, resp. reklamace z titulu záručních vad způsobem, postupem a za podmínek pro oznamování požadavků kategorie „incident“ podle přílohy č. 1 této Smlouvy.

  - Neoznámení vady bez zbytečného odkladu nemá vliv na uplatnitelnost nároku Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za tyto vady, pokud vady byly oznámeny alespoň před koncem záruční doby.

  - Zhotovitel nenese zodpovědnost za správnost textových informací uvedených v databázi a případné přímé a následné škody způsobené jejich použitím. Za správnost obsahu textových a číselných údajů je v plném rozsahu zodpovědný Objednatel.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou vnější manipulací s údaji uloženými v databázi.

# Odpovědnost za škodu

  - Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

  - Každá Smluvní strana odpovídá za škodu, která vznikla druhé Smluvní straně v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které jí písemně předala. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé Smluvní strany.

  - Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost a bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

  - V případě vzniku škody je strana, která škodu způsobila, povinna nahradit veškerou prokázanou škodu včetně skutečných a prokázaných nákladů na její odstranění.

# Ochrana informací

  - Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.

  - Právo užívat, zhotovit a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této Smlouvy. Tím není dotčeno právo Smluvních stran poskytnout důvěrné informace svým poddodavatelům nebo právním či ekonomickým poradcům.

  - Veškeré informace týkající se této Smlouvy a jejího plnění jsou považovány za veřejné, pokud nejsou některou ze stran Smlouvy jako důvěrné výslovně označeny a současně je takové označení řádně zdůvodněno.

  - Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu nezávislého na této Smlouvě nebo druhé straně, pokud je Smluvní strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je každá ze Smluvních stran oprávněna zpřístupnit důvěrné informace třetím osobám v případě, že takové zpřístupnění je vyžadováno právními předpisy nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy.

# Smluvní pokuty

  - V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost zajistit utajení získaných důvěrných informací v souladu s ustanovením čl. XI. této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný jednotlivý případ porušení.

  - Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, nebo i jen jeho části (dílčího plnění), oproti termínům uvedeným v čl. III., odst. 2. této Smlouvy (Harmonogramu), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla bez DPH podle členění na etapy uvedené v čl. V., odst. 1. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:

    - 5.000,- Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XIII., odst. 2. a 3. této Smlouvy;

    - 3.000,- Kč za každý den prodlení s předložením nových dokladů o pojištění Zhotovitele (v případě změny pojistné smlouvy) uvedených v čl. XIV., odst. 19. této Smlouvy;

    - 30.000,- Kč za prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XIII., odst. 4 nebo XIV., odst. 2.

  - Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do patnácti pracovních (15) dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.

  - Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

  - Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

# Účast poddodavatelů A ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

  - Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), jehož identifikaci uvede Zhotovitel písemně a poskytne Objednateli nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní ode dne, kdy se subdodavatel bude podílet na plnění Zhotovitele podle této Smlouvy, a to vč. rámcového určení rozsahu plnění subdodavatele. V každém takovém případě Zhotovitel vždy odpovídá za činnost poddodavatele v plném rozsahu tak, jako by dílo prováděl sám.

  - Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.

  - Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění této Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

  - Změna v osobách členů realizačního týmu uvedených v Příloze č. 3 této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.

# Ostatní smluvní ujednání

  - Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

  - Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.

  - Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:

- Objednatel zjistí, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce takové informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

- osoba, prostřednictvím které Zhotovitel prokazoval technickou kvalifikaci ve své nabídce, se nepodílí na realizaci díla dle této Smlouvy;

- prodlení s dokončením plnění, a to i dílčího, delší než patnáct (15) dní oproti termínu uvedenému v čl. III., odst. 2. této Smlouvy (Harmonogramu);

- opakované neúspěšné ukončení Akceptace dokumentu Detailní specifikace řešení podle čl. VII., odst. 6.;

- opakované neúspěšné ukončení Akceptace kterékoliv dílčí části softwarové povahy podle čl. VII., odst. 7;

- porušení čl. XIII., odst. 4 smlouvy;

- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.

  - Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.

  - Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení povinností Objednatelem, přičemž za podstatné porušení povinností Objednatele se považuje prodlení s placením po dobu delší než patnáct (15) dní, které není odstraněno ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotovitele k odstranění prodlení Objednatele.

  - Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke dni předcházejícímu dni zahájení poskytování servisních služeb. Výpověď musí být doručena Zhotoviteli alespoň 15 kalendářních dnů předem. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti výpovědi Objednatele.

  - Zhotovitel je povinen nejpozději 30 dnů před ukončením účinnosti této Smlouvy zahájit, a nejpozději 10 dní před ukončením účinnosti této Smlouvy dokončit činnosti vedoucí k zajištění bezešvého přechodu poskytování Servisních služeb do správy Objednatele, resp. nového poskytovatele služeb adekvátních k Servisním službám podle této Smlouvy.

  - Povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce se považují za řádně provedené, jakmile Zhotovitel předá Objednateli soupis činností a jejich výstupů, které byly Zhotovitelem učiněny směrem k bezešvému přechodu Servisních služeb do správy Objednatele, resp. nového poskytovatele obdobných služeb, a takto provedené a sepsané činnosti a jejich výstupy budou dle posouzení Objednatele způsobilé (dostačující) k bezešvému přechodu poskytování Servisních služeb. Budou-li podle předchozí věty povinnosti Zhotovitele shledány jako řádně provedené, vyhotoví o této skutečnosti smluvní strany písemný protokol.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035.

  - Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu: „Optimalizace a digitalizace procesů KrÚ JMK“, registrační číslo projektu: (bude vydáno po podání žádosti o finanční podporu)  zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.

  - Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

  - Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

  - Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

  - Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

  - Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny za poskytnuté služby dle této Smlouvy.

  - Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

  - Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % celkové ceny díla dle ustanovení čl. IV., odst. 1. Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy Objednatelem uplatněn v písemné formě.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaných služeb dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí služeb, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

# Compliance doložka

- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu uzavírání této Smlouvy vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

- Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

- Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

# Závěrečná ujednání

  - Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s věcným plněním této Smlouvy si budou předávat osobně nebo e-mailem na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že písemnosti zakládající změny nebo zrušení této Smlouvy si budou doručovat do datových schránek nebo doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.

  - Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

  - Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

  - Tato Smlouva bude po dohodě Smluvní stran vyhotovena buď ve čtyřech tištěných vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně nebo v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.

  - Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.

  - Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

  - Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

  - Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně dle sídla Objednatele, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

  - Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

  - Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace plnění veřejné zakázky

Příloha č. 2 – Návrh řešení (Nabídka Zhotovitele)

Příloha č. 3 - Jmenný seznam osob, které ser budou podílet na realizaci veřejné zakázky (realizační tým) 				(Nabídka Zhotovitele)

  - Pro účely interpretace smluvních podmínek a obsahu jednotlivých příloh Smlouvy v případě nejednoznačnosti nebo rozporu v údajích, anebo formulacích jednotlivých dokumentů, je priorita ustanovení následující:

- Smlouva

- Technická specifikace plnění veřejné zakázky

- Návrh řešení (Nabídka Zhotovitele)

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne ……………… na ……… schůzi usnesením č. ……………

V Brně dne ………………	V ……………… dne ………………

_________________________________	_________________________________

Objednatel zastoupený	Zhotovitel, zastoupený

Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem	[DOPLNIT PŘED PODPISEM]

# Příloha č. 1 – Technická specifikace plnění veřejné zakázky

[DOPLNIT PŘED PODPISEM]

# Příloha č. 2 – Návrh řešení (Nabídka Zhotovitele)

Příloha č. 3 - Jmenný seznam osob, které ser budou podílet na realizaci veřejné zakázky (realizační tým) (Nabídka Zhotovitele)

Vedoucí týmu -   uveďte jméno dle Nabídky Zhotovitele

- osoba v roli analytika, resp. architekta a vývojáře, resp. odborného konzultanta

- uveďte jméno dle Nabídky Zhotovitele

- osoba v roli analytika, resp. architekta a vývojáře, resp. odborného konzultanta

- uveďte jméno dle Nabídky Zhotovitele

- osoba v roli analytika, resp. architekta a vývojáře, resp. odborného konzultanta

- uveďte jméno dle Nabídky Zhotovitele

.

[DOPLNIT PŘED PODPISEM]