„Revitalizace dětského science centra – dopracování prováděcí dokumentace exponátních zón Motorika (vyjma exponátu Raketa), Farma a zahrada, Vodní svět a prostor před hlavním vstupem Dětského science centra do úrovně pro výběr zhotovitele“

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi smluvními stranami:

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace

se sídlem:		Křížkovského 554/12, 603 00

Zastoupené: 		Mgr. Lukášem Richterem, ředitelem

IČO: 			29319498

DIČ:			CZ29319498

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Mgr. Lucie Čáslavová, manažerka expozice zadavatele, +420  732 928 629, lucie.caslavova@vida.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

(doplní účastník)

zastoupený:

vedená u:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

tel.:

fax:

e-mail:

(dále jen Zhotovitel)

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

- Za podmínek uvedených v této smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad na své nebezpečí dopracovat prováděcí projektovou dokumentaci exponátních zón Motorika (vyjma exponátu Raketa), Farma a zahrada, Vodní svět a prostor před hlavním vstupem Dětského science centra do úrovně k zadání pro výběr zhotovitele a spolupracovat s objednatelem při výběru zhotovitele exponátů. Tyto zóny jsou součástí architektonické studie Revitalizace dětského science centra - architektonická studie (kompletní návrh expozice), která byla zhotovena na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 7.10.2021 (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo zaplatit dohodnutou cenu.

- Dílo bude vycházet z návrhu uvedeného v nabídce Zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Revitalizace dětského science centra – dopracování prováděcí dokumentace exponátních zón Motorika (vyjma exponátu Raketa), Farma a zahrada, Vodní svět a prostor před hlavním vstupem Dětského science centra do úrovně pro výběr zhotovitele“, které jsou dle výše uvedené studie navrženy v rámci stávajícího prostoru části Dětského science centra. Dílo bude zpracováno v souladu s Částí II. VZ_2023_Technická specifikace exponátních zón Objednatele k veřejné zakázce Revitalizace dětského science centra – dopracování prováděcí dokumentace exponátních zón Motorika (vyjma exponátu Raketa), Farma a zahrada, Vodní svět a prostor před hlavním vstupem Dětského science centra do úrovně pro výběr zhotovitele “. Dopracování bude zpracováno ve výkresech a vizualizacích (výkresová část dokumentace bude zpracována v měřítku min 1:25 s metrovou sítí se zákresem pozic prvků vnitřního vybavení/interiéru) s legendou doplňující výkresy. Dopracování bude obsahovat projektovou dokumentaci pro zhotovení exponátu externími dodavateli v následující struktuře:

- TEXTOVÁ ČÁST

- rozkreslení a detailní prokótování všech prvků exponátů dle návrhu studie

- předschválení jednotlivých prvků v návaznosti na certifikaci herních prvků

- statické posouzení dimenzí zvolených materiálů a způsobů kotvení

- statické posouzení stávajících konstrukcí

- rozkreslení stavebních úprav (změna nášlapné vrstvy, změna podhledu (prověření stávajících koncových prvků VZT apod., nové rozvody - revize stávajících rozvodů, vč. stávajících šachet (řešení přístupnosti)

- infrastruktura navržených exponátních zón – podlaha, sezení, infoznačení, mobiliář, stínění aj.

- návrh a výpočet osvětlení (scénické, únikové, nouzové...); včetně projekce a datového propojení; nutná elektroinstalace včetně podrobné specifikace

- řešení úniků při poplachu, v návaznosti na celou expozici - napojení na stávající EPS

- vymezení ploch pro polepy, texty pro následnou práci grafika

- popis exponátů s popisem použitého materiálu,

- položkový výkaz výměr + kontrolní rozpočet

Objednatel zaručí součinnost stávajících revizních techniků a správců sítí objektu a poskytne Zpracovateli potřebné podklady ke stávajícímu řešení.

- VÝKRESOVÁ ČÁST

- Situace s pozicí exponátů (min 1:50)

- Řez expozice (exponátů) (min 1:25)

- Půdorys expozice (exponátů) (min 1:25)

- Výkres detailů exponátů s jeho rozměry a materiálovým použitím

- Výkres prostorového rozmístění nároků na inženýrské sítě (silno/slaboproud, zdravotechnika, osvětlení, AV technika apod.)

Zpracování projektové dokumentace exponátních zón Motorika (vyjma exponátu Raketa), Farma a zahrada, Vodní svět a prostor před hlavním vstupem Dětského science centra Zhotovitel Objednateli předá celkem 3 x v listinné podobě a zároveň na fyzickém nosiči dat ve formátech *.pdf; *.jpg, *.xls, *.docx, *.dwg, *.dxf.

Součástí dokumentace bude taktéž projektová dokumentace exponátních zón Motorika (vyjma exponátu Raketa), Farma a zahrada, Vodní svět a prostor před hlavním vstupem Dětského science centra dopředu odsouhlasených objednatelem s oceněným výkazem výměr tak, aby byly zachovány české a evropské normy na provoz samoobslužných exponátů, aby exponáty byly vyrobitelné bez nutnosti konkrétního generálního dodavatele a úroveň dokumentace obsahovala technické a designové řešení, které budoucímu dodavateli napomůže k nacenění díla ve veřejné soutěži.

Projektová dokumentace exponátních zón je ekvivalentem dokumentace pro výběr zhotovitele a má sloužit jako zadávací dokumentace dle platných požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Budoucí zhotovitel exponátů musí být dle výkazu výměr exponátu a projektové dokumentace schopen provést kvalifikované nacenění konstrukčních prvků i celé realizace exponátu a bez dalších nezahrnutých technických prvků zrealizovat projektované exponáty s patřičným vybavením, technickými schopnostmi a v náležité kvalitě.

Další částí plnění, které je povinen zhotovitel vykonat pro objednatele je spolupráce s objednatelem při výběru zhotovitele exponátů.

II. Doba a místa plnění

1.   Zhotovitel se zavazuje provést a předat Objednateli dílo dle této smlouvy nejpozději do
31. 10. 2023.

2.  Část předmětu plnění spočívající ve spolupráci zhotovitele s objednatelem při výběru zhotovitele exponátů bude zhotovitelem plněna v době realizace této činnosti.

3.    O předání a převzetí díla vyhotoví Objednatel protokol o předání a převzetí.

4.	Místem pro předání díla dle odst. 1. tohoto článku je Moravian Science Center Brno, příspěvková organizace, Křížkovského 554/12, 603 00.

III. Cena za dílo

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, která platí po celou dobu platnosti smlouvy, a činí:

- Cena bez DPH	[...doplní dodavatel...] Kč

- DPH 21 %		[...doplní dodavatel...] Kč

- Cena včetně DPH	[...doplní dodavatel...] Kč

- Cena za dílo podle odst. 1. tohoto článku smlouvy obsahuje veškeré služby definované touto smlouvou se započítáním veškerých nákladů Zhotovitele spojených se splněním jeho závazku z této smlouvy včetně odměny Zhotovitele za oprávnění Objednatele užívat majetková práva k dílu. Cena obsahuje i případná rizika a zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

- Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

IV. Platební podmínky

- Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Zhotovitelem po dodání díla Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za dílo na základě protokolu o předání a převzetí předmětu plnění podepsaného zástupci obou smluvních stran.

- Faktura musí obsahovat náležitosti účetních daňových dokladů dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu dle § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

- označení a číslo,

- označení smluvních stran,

- důvod fakturace, popis práce, přesné označení předmětu plnění, resp. jeho části,

- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,

- den odeslání faktury a lhůta splatnosti,

- datum uskutečněného zdanitelného plnění,

- částka k úhradě.

Datum splatnosti faktury bude činit min. 14 dnů ode dne doručení faktury. Pokud poslední den lhůty úhrady faktury vychází na den pracovního volna nebo pracovního klidu, je dnem rozhodným pro úhradu nejbližší následující pracovní den.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví Objednateli novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení nové faktury začíná běžet nová lhůta její splatnosti.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen realizovat předmět plnění včas a v řádné kvalitě, při realizaci předmětu plnění bude postupovat s náležitou odbornou péčí a profesionálně, v souladu s platnými právními předpisy (např. dle Zákona o obecné bezpečnosti výrobků 102/2001 Sb. nebo dle ČSN EN1176-1) a touto smlouvou a počínat si tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil Objednateli škodu nebo nepoškodil jeho dobré jméno.

- Zhotovitel se zavazuje, že dopracování prováděcí projektové dokumentace exponátních zón Motorika (vyjma exponátu Raketa), Farma a zahrada, Vodní svět a prostor před hlavním vstupem Dětského science centra do úrovně pro výběr zhotovitele zpracuje v souladu s podklady mu poskytnutými Objednatelem, které byly technickým zadáním předmětné veřejné zakázky a jsou přílohou této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že podklady mu poskytnuté Objednateli, použije jen pro naplnění účelu této smlouvy, nezneužije je a neposkytne je třetím osobám za účelem nesouvisejícím s plněním této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat kvalitu, způsob provedení a soulad se zadáním ve smlouvě. Očekávají se schůzky mezi Objednatelem a Zhotovitelem v průběhu realizace díla. Objednatel provede stručný zápis z pracovních setkání do 2 pracovních dní od schůzky, který bude dán k odsouhlasení Zhotoviteli. V případě sporu bude zápis rozšířen o vyjádření Zhotovitele, který bude podkladem k samostatnému jednání.

- Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat informace o plnění zakázky, při plnění dodržovat obecně závazné předpisy, postupovat s náležitou odbornou péčí 
a chránit zájmy Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje během realizace předmětu plnění průběžně konzultovat s Objednatelem jakékoliv nejasnosti v průběhu pravidelných setkání; případné změny při realizaci předmětu plnění může provádět jen se souhlasem Objednatele.

- Zhotovitel odpovídá v průběhu realizace předmětu plnění za škody způsobené porušením svých povinností podle této smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

- Zhotovitel je povinen zpracovat dílo dle průběžných připomínek Objednatele.

- Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit všechny subdodavatele, kteří se budou na realizaci předmětu plnění společně se Zhotovitelem podílet.

VI. Povinnost mlčenlivosti

- Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o případných důvěrných informacích, s nimiž by mohl přijít do styku při realizaci předmětu plnění podle této smlouvy.

- Pro účely této smlouvy se důvěrnými informacemi rozumí jakékoliv informace o ideovém, architektonickém a technickém řešení projektu, které jsou duševním vlastnictvím Objednatele. Důvěrnými informacemi nejsou obecně známé či veřejně přístupné informace o Objednateli, pokud nebyly zveřejněny protiprávně či v rozporu s touto smlouvou.

- Zhotovitel nesmí:

  - zpřístupnit důvěrné informace jakékoli třetí osobě, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Zhotovitele, kteří potřebují znát důvěrné informace k naplnění účelu, ke kterému byly důvěrné informace Zhotoviteli zpřístupněny, a to v rozsahu, který je k naplnění takového účelu nezbytný (tyto osoby společně dále jako „zaměstnanci a spolupracovníci“);

  - používat důvěrné informace v rámci svého podnikání, investování či jiné činnosti ve svůj prospěch, či v rámci podnikání, investování či jiné činnosti třetí strany či ve prospěch třetí strany.

- Zhotovitel se zavazuje:

  - nezveřejnit důvěrné informace, zachovat o nich mlčenlivost a neumožnit k nim přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele;

  - zajistit, aby nedošlo k úniku, zveřejnění a šíření důvěrných informací, a činit veškeré nezbytné kroky k ochraně důvěrných informací;

  - používat důvěrné informace výlučně k účelům, k jakým byly Objednatelem poskytnuty;

  - umožnit Objednateli kontrolu zacházení s důvěrnými informacemi, a to i ve svém sídle či provozovně;

  - řídit se pokyny Objednatele k zachování mlčenlivosti ohledně důvěryhodných informací;

  - informovat Objednatele o jakémkoliv porušení povinnosti mlčenlivosti, a to bezodkladně poté, kdy se Zhotovitel o porušení povinnosti mlčenlivosti dozví;

  - poučit své zaměstnance o povaze důvěrných informací a o povinnostech, které se s nimi pojí.

- Omezení podle čl. VI. této smlouvy neplatí pro zpřístupnění a/nebo sdělení důvěrných informací vyžadovaných příslušným soudem, správním orgánem či jiným orgánem oprávněným na základě platného právního předpisu.

- Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit a/nebo sdělit důvěrné informace za podmínek předvídaných v předchozím odstavci této smlouvy, pokud o tom v rozsahu povoleném právními předpisy informuje Objednatele a vezme v úvahu následné požadavky ze strany Objednatele týkající se načasování, obsahu a způsobu takového zpřístupnění a/nebo sdělení.

VII. Splnění závazků

- Závazek Zhotovitele provést předmět plnění je splněn řádným plněním v celém rozsahu této smlouvy a předáním Objednateli bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel předmět plnění předá a provede v termínech podle čl. II této smlouvy. O předání a převzetí díla bude objednatelem vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí, všechny protokoly budou podepsány zástupci smluvních stran. Zjevné vady spočívající v tom, že realizace předmětu plnění nebude odpovídat zadání podle smlouvy, je Objednatel povinen reklamovat při převzetí předmětu plnění či jeho části, ostatní vady je Objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co tyto vady zjistí.

- Objednatel může požadovat opravu nebo úpravu realizace díla tak, aby to odpovídalo účelu, který je uveden v této smlouvě.

- Převzetím díla, resp. jeho části, nabývají Objednatelé k dílu vlastnické právo.

VIII. Záruční podmínky a vady díla

- Zhotovitel poskytuje Objednatelům záruku za věcnou a formální správnost díla, tzn., že dílo bude provedeno v souladu s požadavky Objednatelů, v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků.

- Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla a skutečným stavem díla.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, je Objednatel povinen bezodkladně písemně (např. emailem) oznámit Zhotoviteli její výskyt, vadu popsat a uvést, jak se projevuje.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání Objednateli a za skryté vady.

- Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky na díle, které byly po jeho převzetí způsobeny neoprávněným zásahem Objednatele nebo třetí osobou do díla.

- Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad, za které Zhotovitel zodpovídá. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady do 15 dnů od doručení písemného oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí opraveného díla bude zhotoven zápis.

- Zhotovitel je povinen v návaznosti na Objednateli uplatněnou vadu zahájit práce na odstranění zjištěné vady, a to i v případě, že svoji odpovědnost za takto uplatněnou vadu neuzná. V případě, že Zhotovitel za uplatněné vady neručí, budou mu následně vzniklé náklady Objednatele uhrazeny do 14 dnů od doručení jejich písemného uplatnění Zhotovitelem.

- Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost k odstranění vady.

- Objednatel má rovněž právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků.

- Objednatel má právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si Objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije třetí osobu k jejich odstranění, a to v případě, kdy situace neumožňuje, aby Zhotovitel odstranil vady sám.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné vady.

IX. Majetková práva k dílu

- Dnem předání hmotného zachycení díla přechází na Objednatele oprávnění hmotné zachycení díla užívat ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu, včetně oprávnění dále zpracovat příslušné části díla a pořizovat rozmnoženiny jejich hmotného zachycení nad rozsah sjednaný v této smlouvě (dále jen „licence“). Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného.

- Licence podle odst. 1 tohoto článku je Objednateli poskytnuta Zhotovitelem na celou dobu trvání majetkových práv Zhotovitele.

- Licenci podle odst. 1 tohoto článku není Objednatel povinen využít.

- Objednatel může poskytnout oprávnění tvořící součást licence podle odst. 1 tohoto článku zcela nebo zčásti třetí osobě, přičemž Zhotovitel uděluje Objednateli výslovný souhlas s případným postoupením této licence, a to ve stejném rozsahu v jakém je oprávněn ji sám užívat.

- Zhotovitel není oprávněn hmotné zachycení díla sám využívat nebo poskytnout jeho rozmnoženiny jiné osobě.

X. Odstoupení od smlouvy a sankce

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel:

- nepředá Objednateli řádně provedené dílo ve lhůtě stanovené v čl. II. odst. 1 této smlouvy,

- dodá Objednateli dílo, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání ve  zdárném dokončení díla,

- neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 6 této smlouvy,

- při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je realizován předmět plnění dle této smlouvy, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat veřejnou zakázku nebo jiný majetkový prospěch.

- Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran. Účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno 5. den od jeho odeslání. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením se tato smlouva od počátku ruší.

- Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

- V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním díla či jeho části, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo, a to za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše celkové ceny díla.

- V případě nedodržení lhůty k odstranění vad, které se projevily v záruční době, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady, maximálně však do výše celkové ceny díla.

- Dojde-li k prodlení s úhradou faktury (daňového dokladu), je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednatelům úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti.

XI. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel.

- Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, především pak ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorských a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou  stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží shodně po jednom stejnopisu.

- Objednatel Zhotovitele upozorňuje, a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Zástupci smluvních stran si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

V Brně dne ..............................	V …………… dne ..............................

| .................................................................... Za Objednatele: Mgr. Lukáš Richter ředitel Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace | .................................................................... Za Zhotovitele: |
| --- | --- |

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace Objednatele k veřejné zakázce „Revitalizace dětského science centra – dopracování prováděcí dokumentace exponátních zón Motorika (vyjma exponátu Raketa), Farma a zahrada, Vodní svět a prostor před hlavním vstupem Dětského science centra do úrovně pro výběr zhotovitele

Příloha č. 2 - Dokumentace pro zhotovení exponátu Dětský vodní svět (Technický projekt provedení výstavy, str. 209-210)

Příloha č. 3 - Dokumentace navržených exponátních zón Motorika (vyjma exponátu Raketa), Farma a zahrada, Vodní svět a prostor před hlavním vstupem Dětského science centra ze souhrnné architektonické studie (Revitalizace dětského science centra – kompletní návrh expozice, str. 2 – 3, 9, 12 – 18, 20, 27 - 40, 42 – 46, 48 – 58)