III/0476 Slavkov, ul. Tyršova

- výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky v celé šíři vozovky

- provozní staničení km 6,562 - 6,667, od křiž. s MK po křiž. III/0501

- délka úseku - 105 m, šířka vozovky - 9 m, opravovaná plocha povrchu vozovky - 950 m2

- frézování 10 cm - 950 m2

- zařezání u napojení na stávající povrch a středové spáry - 150 bm

- spojovací postřik - 950 m2 + 950 m2

- pokládka ACL 16+ tl. 5 cm - 950 m2

- pokládka ACO 11+ tl. 5 cm - 950 m2

- zalití pracovních spár - 150 bm

- výšková úprava

  - uliční vpust (UV) - 4 ks

  - revizní kanalizační šachta (RŠ) - 2 ks

  - uzávěr voda / plyn / hydrant – 9 ks

- VDZ v barvě :

  - čára dělící 0,125 – 110 m

  - čára vodící 0,25 – 125 m

  - čára V2b 0,25 (1,5 x 1,5) – 40 m

  - čára V10d – 90 bm

  - V13 (plocha barvy – stíny) – 20 m2

- projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)

- termín dokončení: