Část III. – Technická specifikace

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu:

IS pro řízení projektu Implementace DZ JMK

Technická specifikace

Obsah

1.	Úvodní informace o informačním systému pro řízení projektu	3

1.1	Základní informace o systému	3

1.2	Základní funkčnosti systému	3

1.3	Základní stavy pro kontrolu projektu	4

1.4	Předpokládaný přehled dat za projekt	4

1.5	Způsob nastavení systému a zajištění provozu	4

1.6	Termíny pro provoz systému	6

2.	Seznam modulů informačního systému	6

2.1	Modul E-Pošta	6

2.2	Modul Uživatelé	7

2.3	Modul Společnosti	8

2.4	Modul Zaměstnanecké smlouvy	9

2.5	Modul Dodavatelé	10

2.6	Modul Dodavatelské smlouvy	10

2.7	Modul Výběrová řízení	11

2.8	Modul Aktivity	12

2.9	Modul Reporty	14

2.10	Modul Formuláře	14

2.11	Modul Přílohy	15

2.12	Modul Komentáře	16

2.13	Modul Pracovní výkazy	16

2.14	Modul Projekt	18

2.15	Modul Novinky	24

2.16	Modul Požadavky	24

2.17	Modul Anonymizace	24

2.18	Modul Log	24

2.19	Seznam příloh technické specifikace	24

# Úvodní informace o informačním systému pro řízení projektu

## Základní informace o systému

- informační systém pro řízení projektu je webová aplikace,

- přístup do systému je umožněn na základě přihlašovacího jména a hesla,

- systém používá víceúrovňovou strukturu rolí, pro každou roli lze nastavit jiný způsob zobrazení uživatelského prostředí,

- systém bude využívám pro správu projektu, který bude mít jednoho příjemce a celkem 13 partnerů,

- příjemce bude pomocí tohoto systému kontrolovat data (smlouvy, výdaje, aktivity, atd,), které budou jednotlivý partneři zadávat,

- systém bude umožňovat export dat pro import do systému MS2021+ (monitorovací systém pro správu projektů, dále jen MS),

- systém je modulární, umožňuje nastavit jednotlivé moduly dle požadavků objednatele.

## Základní funkčnosti systému

- umožňuje správu společností (příjemce a partneři),

- umožňuje správu uživatelů a jejich rolí pro příjemce a jednotlivé partnery projektu,

- umožňuje správu aktivit (akcí) s vazbou na klíčové aktivity pro příjemce a jednotlivé partnery projektu,

- umožňuje evidenci a zobrazení počtu účastníků na různých aktivitách (akcích),

- umožňuje správu klíčových aktivit projektu, popisu klíčových aktivit a příloh pro příjemce a jednotlivé partnery,

- umožňuje správu rozpočtu projektu, jeho změn a monitorovacích období,

- umožňuje správu výdajů a příjmů pro jednotlivé příjemce a partnery s vazbou na svůj rozpočet,

- umožňuje kontrolu výdajů a příjmů (příjemcem projektu),

- umožňuje kontrolu popisu klíčových aktivit projektu a příloh (příjemcem projektu),

- umožňuje generování reportů a exportů v různých formátech i pro import do MS (např.: SD-1, SD-2, SD-3, atd.)

- umožňuje hromadné stahování příloh do předdefinované struktury pro nahrání do MS,

- umožňuje exporty dat pro archivaci projektu,

- umožňuje formální kontrolu dle pravidel, která jsou v systému nastavena (např. počet hodin ve výkazech pro úvazkové smlouvy, maximální výše úvazku na projektu a mimo projekt, jednotkové ceny, počet jednotek, celkové ceny v rozpočtu atd.)

- umožňuje formální a věcnou kontrolu/schvalování (příjemcem projektu),

- umožnuje zobrazení manažerských přehledů (např.: počty smluv, výkazů, výdajů po partnerech a jejich stav kontroly),

- další funkčnosti jsou popsány u modulů na dalších stranách.

## Základní stavy pro kontrolu projektu

Informační systém bude pro kontrolu používat seznamy stavů.

Pro kontrolu smluv, výkazů a výdaje se budou používat tyto stavy:

- K doplnění: výchozí stav pro editaci položky.

- Doplněno: stav pro dokončení editace partnerem položku může ještě editovat

- Ke kontrole: nastavuje partner, příjemce může kontrolovat (pro tento stav partner nemůže položku editovat)

- Zkontrolováno: nastavuje příjemce (pro tento stav partner nemůže položku editovat)

- K opravě: nastavuje příjemce, partner může položku editovat.

Pro kontrolu příloh se budou používat tyto stavy:

- Nezkontrolováno: výchozí stav pro editaci položky

- Zkontrolováno: nastavuje příjemce (pro tento stav partner nemůže položku editovat),

- K opravě: nastavuje příjemce, partner může položku editovat

Seznam stavů je popsán u jednotlivých části technické specifikace.

## Předpokládaný přehled dat za projekt

Následující přehled vychází z ukončeného projektu, který byl na 3 roky (tento projekt je na 5 let), jsou to předpokládaná čísla.

- příjemce a partneři projektu: 1 příjemce a 13 partnerů,

- počet monitorovacích období za projekt: cca 10,

- počet uživatelů za projekt (zaměstnanců, účastníků aktivit): cca 10 000,

- počet realizovaných aktivit (kurzů, seminářů a poradenství) za projekt: cca 5 000,

- počet výdajů (mzdy, cestovné, ostatní) za 1 monitorovací období: cca 5000,

- počet příloh za 1 monitorovací období: cca 15 000,

- velikost příloh za 1 monitorovací období: cca 10 GB,

- celková velikost databáze, logů a příloh za projekt: cca 250 GB.

## Způsob nastavení systému a zajištění provozu

Dodavatel systému zajistí tyto služby:

A) Nastavení systému

B) Školení pro příjemce a partnery

C) Zajištění provozu systému

D) Metodická podpora

Ad A) Nastavení systému

- nastavení jednotlivých modulů systému dle specifikace, která je popsána níže,

- nastavení partnerů a příjemce (společností),

- nastavení Vedoucích společností (administrátorů) pro příjemce a partnery,

- nastavení uživatelů s rolí Vedoucí projektu (role pro kontrolu projektu ze strany příjemce) a Vedoucí partnera (role pro editaci dat pro partnery),

- nastavení počátečního rozpočtu projektu po partnerech dle struktury, která je v příloze technické specifikace,

- nastavení klíčových aktivit a podaktivit (včetně nastavení na příjemce a partnery),

- nastavení vzorů pro zaměstnanecké smlouvy pro všechny partnery: nastavení položek rozpočtu a skupinových činností pro pracovní výkazy,

- nastavení požadovaných exportů dat pro výdaje (SD1, SD2, SD3 ve formátu XML) pro import do MS dle vzorů, které jsou v příloze technické specifikace,

- nastavení základních šablon pro reporty: pracovní výkazy, prezenční listiny, zaměstnanecké smlouvy atd. (formát DOCX a XLSX) dle požadavků objednatele,

- nastavení kategorizace pro nahrávání příloh, které se budou dokládat pro smlouvy, aktivity a výdaje (mzdové, cestovní a ostatní) dle popisu, která je v příloze technické specifikace,

- proškolení příjemce a partnerů.

AD B) Školení pro příjemce a partnery

- dodavatel zajistí proškolení příjemce a partnerů minimálně v rozsahu 4 hodiny,

- dodavatel bude zajištovat (metodické konzultace) pro příjemce dle potřeby (maximálně 1x za 3 měsíčně).

Ad C) Zajištění provozu systému

- průběžná aktualizace rozpočtu projektu v systému po provedených změnách rozpočtu odsouhlasených Řídícím orgánem OP JAK,

- provoz systému bude zajištěn na datacentru (bude zajištěno zálohování dat každé dvě hodiny),

- provoz systém bude zajištěn zabezpečovacím protokolem HTTPS,

- na datacentru bude zajištěn dostatečný diskový prostor pro data i přílohy.

Ad D) Metodická podpora

Základní charakteristika pro metodickou podporu:

- metodická podpora bude zajištěna pro práci v systému i pro způsob tvorby výdajů a příloh dle podmínek pro příjemce i partnery projektu.

Způsob poskytování metodické podpory:

- hotline (telefonicky) podpora denně od 8:00 do 18:00 hod. (denně včetně dnů volna),

- podpora pomocí interního poštovního klienta (s odpovědí v tentýž den).

Nápovědy v systému:

- nápověda ve formátu HTML textu s obsahem a vyhledávání (obsahuje obsah po kapitolách ve struktuře: popis obrazovek a návody pro zadávání a kontrolu dat), samostatně pro příjemce a partnery,

- dokumenty k systému ve formátu PDF (obsahuje obsah po kapitolách ve struktuře: popis obrazovek a návody pro zadávání a kontrolu dat), samostatně pro příjemce a partnery,

- nápovědy na každé stránce systému pomocí ikony pro nápovědu.

## Termíny pro provoz systému

Pro nastavení a provoz systému jsou dány tyto termíny:

- nastavení systému: do 14 dnů od doby účinnosti smlouvy (předpoklad: do poloviny října 2023),

- zajištění proškolení na provoz systému: v prvním měsíci provozu,

- zajištění provozu systému: po dobu trvání projektu až do schválení závěrečné zprávy ze strany Řídícího orgán OP JAK – předpoklad do 6 měsíců od ukončení projektu,

- zajištění metodické podpory: po celou dobu provozu systému.

# Seznam modulů informačního systému

- E-pošta

- Uživatelé

- Společnosti

- Zaměstnanecké smlouvy

- Dodavatelé

- Dodavatelské smlouvy

- Realizace aktivit (kurzy, poradenství)

- Reporty

- Přílohy

- Formuláře

- Komentáře

- Projekt

- Novinky

- Anonymizace

## Modul E-Pošta

E-Pošta (interní poštovní klient) umožňuje komunikace uvnitř IS s možností odeslání textu zprávy na e-mail uživatele.

Základní funkčnosti:

- typy zpráv – nová, přijaté, odeslané,

- možnost přesunu zprávy do koše,

- možnost tvorby skupin příjemců,

- možnost tvorby konceptů,

- obsahuje abecední adresář individuálních příjemců,

- možnost připojení externích příloh.

- zobrazení zprávy na emailu uživatele,

- možnost odpovědi na zprávu přímo z emailu uživatele.

## Modul Uživatelé

Umožňuje správu uživatelů a uživatelských rolí,

Základní položky detailu:

- Titul (před),

- Jméno,

- Příjmení,

- Titul (za),

- Pohlaví,

- Email,

- Osobní podpis: uložený obrázek osobního podpisu (používá se pro elektronické podepisování výkazů),

- Trvalé bydliště,

- Aktuální bydliště,

- Zdravotní pojišťovna,

- Číslo bankovního účtu,

- Hlavní telefon,

- Místo narození,

- Datum narození,

- Rodné číslo,

- Maximální výše úvazku u projektu a partnerů: 1,0 nebo 1,2 (1,0: nepedagogický pracovník, 1,2 pedagogický pracovník),

- IČ pracoviště,

- Název pracoviště,

- Aktivní/Deaktivní: umožňuje deaktivovat uživatele (zrušit přístup uživateli do systému),

- Stav: Aktuální, V archivu.

Další pole v detailu:

- Role: umožňuje nastavit role uživatele,

- Společnost a střediska: umožňuje zadat společnost/středisko, ke které je přiřazen,

- Centrum: umožňuje zadat způsob zobrazení dat v centru.

Základní funkčnosti:

- přidání uživatele,

- import uživatelů,

- registrace uživatelů pomocí registračního formuláře,

- přiřazení rolí k daným uživatelům,

- přidávání formuláře uživatelům (pro získání dalších dat od uživatelů),

- možnost nahrání naskenovaného podpisu pro podepisování výkazů,

- úprava detailu uživatelů dle požadavku objednatele (je konfigurovatelné),

- možnost zaslání odkazu na zapomenuté heslo.

Základní seznam rolí uživatelů:

- Student: role pro účastníka aktivity,

- Lektor: role pro lektora aktivity,

- Vedoucí aktivity: role pro vedoucího aktivity,

- Vedoucí společnosti: role pro správu společnosti,

- Vedoucí projektu: role pro správu projektu (pro příjemce)

- Vedoucí partnera: role pro správu projektu pro partnera,

- Administrátor: role pro administrátora systému.

## Modul Společnosti

Umožňuje správu společností. Používá se pro zadání příjemce a partnerů.

Základní položky detailu:

- Název společnosti,

- Zkrácený název,

- IČ,

- DIČ,

- Plátce DPH,

- Adresa společnosti,

- Číslo bankovního účtu,

- Jméno a příjmení statutárního zástupce,

- Jméno a příjmení kontaktní osoby,

- Telefon kontaktní osoby,

- E-mail kontaktní osoby,

- Stav: Aktuální, V archivu.

Základní funkčnosti:

- vytvoření, import společností/škol (napojení na obchodní rejstřík),

- možnost editace a zobrazení středisek/tříd pod společností,

- možnost přiřazení uživatelů do společnosti, střediska společnosti,

- možnost editace a zobrazení projektů pod společností,

- možnost editace a zobrazení aktivit pod společností.

## Modul Zaměstnanecké smlouvy

Umožňuje správu zaměstnaneckých smluv,

Základní položky detailu:

- Typ zaměstnanecké smlouvy,

- Číslo smlouvy,

- Název smlouvy:

- Zaměstnanec: položka pro přiřazení zaměstnance,

- Začátek,

- Konec,

- Další položky dle typu smlouvy,

- Stav smlouvy: Aktuální, V archivu,

- Stav kontroly smlouvy.

Další pole v detailu:

- Položky rozpočtu: umožňuje nastavit položky rozpočtu z projektu na smlouvu

- Výdaje: zobrazuje zadané výdaje na smlouvu

Základní funkčnosti:

- nastavení typu zaměstnanecké smlouvy,

- přiřazení položek rozpočtu k zaměstnacké smlouvě: používá se při vytváření mzdových výdajů,

- přiřazení skupin činností k zaměstnanecké smlouvě: používá se v pracovních výkazech

- vytvoření vzorů (šablon) pro zaměstnanecké smlouvy včetně nastavení položek rozpočtu a skupinových činností,

- vytvoření zaměstnaneckých smluv z předdefinovaných vzorů (šablon),

- možnost přidání příloh (tiskové verze smlouvy nebo dodatků),

- možnost generování tiskové verze zaměstnanecké smlouvy,

- kontrola zaměstnanecké smlouvy a jejich dodatků (pro příjemce) pomocí stavu,

- evidence a kontrola výdajů na zaměstnaneckou smlouvu.

Základní typy zaměstnaneckých smluv:

- PS úvazková, PS hodinová, DPČ úvazková, DPČ hodinová, DPP hodinová.

Základní stavy pro kontrolu zaměstnanecké smlouvy:

- K doplnění,

- Doplněno,

- Ke kontrole,

- Zkontrolováno,

- K opravě.

## Modul Dodavatelé

Umožňuje správu dodavatelů pod vybranou společností.

Základní položky detailu:

- Název společnosti,

- Zkrácený název,

- IČ,

- DIČ,

- Plátce DPH,

- Adresa společnosti,

- Číslo bankovního účtu,

- Jméno a příjmení statutárního zástupce,

- Jméno a příjmení kontaktní osoby,

- Telefon kontaktní osoby,

- E-mail kontaktní osoby,

- Stav: Aktuální, V archivu..

Základní funkčnosti:

- vytvoření, import dodavatelů (napojení na obchodní rejstřík),

- evidence a kontrola výdajů na dodavatele.

## Modul Dodavatelské smlouvy

Umožňuje správu dodavatelských (odběratelských) smluv pod vybranou společností.

Základní položky detailu:

- Název smlouvy,

- Typ smlouvy: typ smlouvy (Standardní, Rámcová, Objednávka),

- Číslo smlouvy,

- Perioda plateb,

- Termín platby,

- Částka celkem,

- Začátek,

- Konec,

- Název společnosti: umožňuje vybrat dodavatele ze seznamu dodavatelů,

- IČ společnosti: zobrazuje IČ vybraného dodavatele,

- Stav: Aktuální, V archivu.

- Stav kontroly smlouvy

Další pole v detailu:

- Položky rozpočtu: umožňuje nastavit položky rozpočtu z projektu na smlouvu

- Výdaje: zobrazuje zadané výdaje na smlouvu

Základní funkčnosti:

- editace a zobrazení dodavatelských smluv,

- vytvoření dodavatelských (odběratelských) smluv

- přiřazení položek rozpočtu k dodavatelské smlouvě: používá se při tvorbě výdajů (příjmů),

- možnost přidání příloh dle nastavené kategorizace,

- evidence a kontrola výdajů na dodavatelskou smlouvu,

- kontrola dodavatelské smlouvy (pro příjemce)

Základní typy příloh pro dodavatelské smlouvy (nastavuje se pomocí kategorizace):

- Průzkum trhu,

- Objednávka,

- Smlouva,

- Dodací list,

- Ostatní.

Základní stavy kontroly pro dodavatelské smlouvy:

- K doplnění,

- Doplněno,

- Ke kontrole,

- Zkontrolováno,

- K opravě.

## Modul Výběrová řízení

Umožňuje správu výběrových řízení pod vybranou společností.

Základní položky detailu:

- Kód/číslo: je číslo z ISKP

- Název,

- Popis.

Základní funkčnosti:

- editace a zobrazení výběrových řízení,

- zobrazení čísel výběrových řízení v detailu ostatních výdajů,

- možnost přidání příloh dle nastavené kategorizace,

- kontrola výběrového řízení (pro příjemce)

Základní typy příloh pro výběrová řízení (nastavuje se pomocí kategorizace):

- Zadávací dokumentace,

- Nabídky,

- Hodnocení,

- Smlouva,

- Faktura, dodací list,

- Ostatní.

Základní stavy kontroly pro výběrová řízení:

- K doplnění,

- Doplněno,

- Ke kontrole,

- Zkontrolováno,

- K opravě.

## Modul Aktivity

Umožňuje správu aktivit (kurzů, poradenství) pro vybranou společností a vybraným projektem.

Základní položky detailu:

- Číslo realizace,

- Kód,

- Název,

- Kategorie aktivity: Individuální nebo Skupinová

- Adresa učebny (místnosti),

- Datum od: umožňuje nastavit datum konání aktivity,

- Datum do: umožňuje nastavit datum konání aktivity,

- Maximální kapacita pro účastníky: umožňuje nastavit maximální počet míst pro účastníky aktivity,

- Přihlášeno účastníků: zobrazuje počet přihlášených účastníků,

- Počet hodin na aktivitu: umožňuje nastavit počet hodin na aktivitu,

- Projekt: umožňuje přidat projekt k aktivitě.

- Klíčová aktivity : umožňuje zadat klíčovou aktivitu,

- Informace o aktivitě: umožňuje nastavit informace o aktivitě.

- Stav aktivity,

- Stav kontroly.

Další pole v detailu:

- Účastníci na aktivitě: umožňuje zadat účastníky na aktivitě,

- Vedoucí na aktivitě: umožňuje zadat vedoucí (lektory) na aktivitě,

- Harmonogram aktivity: umožňuje zadat harmonogram aktivity,

- Docházka na aktivitě: umožňuje zadat docházku účastníků na aktivitě.

Základní funkčnosti:

- možnost editace a zobrazení aktivit (kurzů, seminářů, poradenství, atd.),

- možnost napojení aktivity na klíčovou aktivitu projektu,

- možnost přiřazení vedoucích (lektorů) a účastníků aktivit,

- možnost zobrazení aktivit na veřejném webu,

- možnost registrace na danou aktivitu pomocí formuláře,

- možnost editace a zobrazení harmonogramu aktivity,

- možnost editace a zobrazení docházky na aktivitu,

- možnost generování reportů (prezenční listiny, osvědčení atd.) u dané aktivity,

- možnost připojení příloh k dané aktivitě (podepsané prezenční listiny, fotodokumentace atd.).

- kontrola a schvalování aktivity (pro příjemce),

Základní typy aktivit:

- Skupinová: pro kurzy, semináře,

- Individuální: pro individuální poradenství.

Základní stavy pro aktivity:

- K editaci,

- Nastaveno,

- K registraci: umožňuje zobrazení aktivity na veřejném webu s možností registrace,

- Zkontrolováno.

Základní stavy kontroly pro aktivity:

- K doplnění,

- Doplněno,

- Ke kontrole,

- Zkontrolováno,

- K opravě.

Základní typy příloh pro aktivity (nastavuje se pomocí kategorizace):

- Pozvánka,

- Prezenční listina,

- Prezentace,

- Ostatní.

## Modul Reporty

Umožňuje správu reportů.

Základní funkčnosti:

- možnost editace a zobrazení šablon pro reporty ve formátu docx, xlsx,

- možnost připojení reportů na vybrané části informačního systému: aktivity, smlouvy, výkazy atd.,

- možnost vygenerování reportu ve formátu docx, xlsx a pdf.

## Modul Formuláře

Umožňuje tvorbu a správu tzv. dynamických formulářů.

Základní funkčnosti:

- možnost editace a zobrazení dynamických formulářů,

- možnost zobrazení a editace položek formuláře,

- možnost nastavení typu položky,

- možnost nastavení sémantiky pro danou položku (lze konfigurovat v proměnné),

- možnost nastavení vlastností pro formulář,

- možnost nastavení typu formuláře,

- možnost přiřazení formuláře vybraným uživatelům,

- možnost vystavení formuláře na veřejný web (formou odkazu).

- Základní typy formulářů:

- Registrační do systému: umožňuje registraci uživatelů do systému.

- Registrační na aktivitu: umožňuje registraci uživatelů na aktivitu

- Obecný: umožňuje uživatelům zadat do svého profilu další data.

- Základní typy položek:

- Nadpis,

- Poznámka,

- Vstupní pole,

- Textové pole,

- Textový editor,

- Výběrový seznam,

- Nahrání souboru,

- Zatržítko,

- Radio seznam,

- Datum.

- Základní sémantika (používá se pro vazbu dat z formuláře do databáze systému):

- data pro uživatele (např.: příjmení, jméno, telefon, bydliště, atd.)

- data pro společnosti (název, IČO, adresa, atd),

- další data,

- seznam položek pro sémantiku bude dodán dodavateli po podpisu smlouvy.

## Modul Přílohy

Umožňuje správu příloh. Přílohy tvoří dokumenty, které se dokládají pro monitorovací zprávy.

Základní položky detailu:

- Název souboru: nastavuje systém dle vybrané kategorie,

- Kategorie: výběrový seznam,

- Typ: formát přílohy (docx, zip, pdf, atd.)

- Velikost: velikost souboru

- Datum: datum uložení

- Stav.

Základní funkčnosti:

- možnost nahrání a zobrazení příloh,

- možnost nastavení omezení pro velikost příloh,

- možnost nastavení kategorizace příloh pomocí speciální proměnné, pomocí kategorizace se nastaví i název uložené přílohy,

- možnost napojení příloh na vybrané části: klíčové aktivity, smlouvy, výkazy, výdaje, realizace aktivit, atd.

- možnost kontroly příloh (pro příjemce) pomocí stavu,

- možnost hromadného stahování příloh pro monitorovací zprávu.

Kategorizace příloh lze nastavit pro:

- Zaměstnanecké smlouvy,

- Dodavatelské smlouvy,

- Pracovní výkazy,

- Mzdové výdaje,

- Cestovné,

- Ostatní výdaje,

- Realizace aktivit,

- Ostatní dokumenty.

Základní stavy pro přílohy:

- Nezkontrolováno,

- Zkontrolováno,

- K opravě.

## Modul Komentáře

Umožňuje správu komentářů. Komentáře se používají pro popis výhrad při kontrole projektu příjemcem.

Základní funkčnosti:

- zobrazení a editace komentářů,

- možnost nastavení komentářů na vybrané komponenty v systému: smlouvy, výkazy, výdaje (mzdové, cestovní a ostatní), klíčové aktivity, atd.,

- možnost zadání komentáře ze strany příjemce (pro popis nedostatku pro kontrolovanou položku),

- možnost odpovědi na daný komentář ze strany partnera,

- možnost uzavření komentáře.

## Modul Pracovní výkazy

Umožňuje správu pracovních výkazů.

Pracovní výkaz se zobrazuje ve formátu kalendáře s barevným označení dnů pracovního volna a svátků.

Názvy sloupců v kalendáři:

- Datum: datum pro daný den,

- Skupina činností: zobrazuje se výběrový seznam skupin činnost, který je zadán u zaměstnanecké smlouvy,

- Popis činnosti: zadává se popis činnosti,

- Odpracováno: pro odpracované hodiny,

- Svátky: jen pro případ, že je zapnuto u zaměstnanecké smlouvy,

- Dovolená: jen pro případ, že je zapnuto u zaměstnanecké smlouvy,

- Nemocenská: jen pro případ, že je zapnuto u zaměstnanecké smlouvy,

- Jiné: jen pro případ, že je zapnuto u zaměstnanecké smlouvy,

- Celkem: celkový počet hodin za daný den.

Základní funkčnosti:

- pracovní výkaz je datově napojen na zaměstnaneckou smlouvu, u výkazu se zobrazují nastavené skupinové činnosti,

- možnost editace počtu hodin a popisu činností v kalendáři pro daný měsíc,

- možnost výběru z nastavených skupin činností,

- možnost kopírování a přesouvání dat v daném výkazu,

- možnost editace počtu hodin mimo projekt,

- možnost podepisování pracovních výkazů zaměstnancem a odpovědnou osobou naskenovaným podpisem (v systému se eviduje datum a čas podpisu),

- možnost generování reportu (tištěné verze) pracovního výkazu ve formátu XLSX nebo PDF (včetně uložených podpisů),

- možnost kontroly a schvalování pracovních výkazů, a popisu činností v pracovních výkazech (pro příjemce) pomocí stavů,

- možnost hromadného vygenerování pracovních výkazů z formátu .XLS do formátu .pdf pro monitorovací zprávu.

Základní typy hodin ve výkazu (nastavuje se u zaměstnanecké smlouvy):

- Odpracováno,

- Svátky,

- Dovolená,

- Nemocenská,

- Jiné.

Základní stavy pro kontrolu výkazu:

- K doplnění,

- Doplněno,

- Ke kontrole,

- Zkontrolováno,

- K opravě.

Základní stavy pro kontrolu popisu činností výkazu:

- Nezkontrolováno,

- Zkontrolováno,

- K opravě.

Základní stavy pro editaci a podepisování výkazu:

- K editaci: výchozí stav pro editaci výkazu,

- Podepsáno: stav pro podpis výkazu zaměstnancem, nelze už editovat,

- Podepsáno vedoucím: stav pro podpis výkazu vedoucím pracovníkem.

Kontrola dat systémem:

- počet hodin na velikost úvazku, který je dané smlouvy,

- počet hodin (úvazků) na smlouvu,

- počet hodin na dovolenou a svátky s ohledem na úvazkovou smlouvu,

- překročení úvazku 1,0/1,2 (administrativní/odborný pracovník).

## Modul Projekt

Modul Projekt obsahuje tyto komponenty

A) Klíčové aktivity, činnosti a harmonogram projektu

B) Rozpočet projektu

C) Monitorovací období

D) Přímé výdaje

E) Nepřímé výdaje

F) Příjmy

G) Přehledy a reporty

H) Exporty pro ISKP a archivaci

AD A) Klíčové aktivity, činnosti, harmonogram

Umožňuje správu klíčových aktivit a harmonogramu projektu.

Základní funkčnosti:

- vytváření klíčových aktivit projektu,

- vytváření jednotlivých činností k aktivitám projektu,

- přiřazení klíčových aktivit k partnerům projektu,

- nastavení harmonogramu projektu,

- možnost vytváření popisu klíčových aktivit pro jednotlivé partnery, daný měsíc a dané monitorovací období,

- možnost kopírování příloh z realizací aktivit ke klíčovým aktivitám,

- možnost kontroly popisu klíčových aktivit a jejich příloh (pro příjemce) pomocí stavu,

- možnost vygenerování textové monitorovací zprávy z popisu klíčových aktivit (z dat, které zadali partneři projektu).

Základní stavy pro kontrolu popisu klíčových aktivit:

- K doplnění,

- Doplněno,

- Ke kontrole,

- Zkontrolováno,

- K opravě.

Ad B) Rozpočet projektu

Umožňuje správu rozpočtu projektu.

Základní funkčnosti:

- možnost editace počátečního rozpočtu, možnost importu rozpočtu,

- možnost nastavení kategorizace položek rozpočtu,

- možnost návrhu, vytváření a schvalování změn rozpočtu,

- vazba rozpočtu na monitorovací období,

- vazba smluv a výdajů na položky rozpočtu,

- možnost zobrazování přehledů čerpání rozpočtu s ohledem na vybrané monitorovací období (pro partnery a příjemce).

Základní kategorizace položek rozpočtu (používá se pro filtrování dat při přidávání položek rozpočtu ke smlouvám a výdajům):

- mzdové výdaje,

- sociální pojištění,

- zdravotní pojištění,

- zákonné pojištění,

- FKSP,

- ostatní výdaje,

- cestovné,

- nepřímé výdaje.

Ad C) Monitorovací období

Umožňuje správu monitorovacích období.

Základní položky detailu:

- Název období,

- Datum od,

- Datum do,

- Typ období,

- Stav rozpočtu.

- Stav období.

Základní funkčnosti:

- editace a zobrazení monitorovacích období,

- nastavení monitorovacího období (datum od, datum do, typ období),

- každé monitorovací období má svůj rozpočet,

- změny rozpočtu se provádí vždy pro dané monitorovací období,

- nastavení stavu monitorovacího období.

Základní typy období:

- Pro přípravu: období pro počáteční rozpočet,

- Pro realizaci: období pro jednotlivá monitorovací období.

Základní stavy období:

- Nastaveno: stav pro nastavené období,

- Aktuální: do tohoto období jsou zařazovány všechny vytvářené výdaje,

- Ke schválení: stav pro odevzdání monitorovací zprávy,

- Schváleno: stav pro schválení monitorovací zprávy, ve výdajích se zobrazuje hodnota pro uznané výdaje, lze ji hromadně nastavit z hodnoty pro požadované výdaje.

Ad D) Přímé výdaje

Umožňuje správu příkazů a sestav pro tyto typy přímých výdajů:

- Mzdové výdaje

- Ostatní výdaje

Základní stavy pro výdaje (mzdové a ostatní) v sestavách:

- K doplnění,

- Doplněno,

- Ke kontrole,

- Zkontrolováno,

- K opravě.

Základní položky detailu pro mzdové výdaje:

- Příjmení a jméno: příjmení a jméno zaměstnance,

- Typ zaměstnanecké smlouvy: typ smlouvy,

- Maximální výše úvazku u projektu a partnerů: 1,0 nebo 1,2 (je nastaveno v detailu zaměstnance),

- Mzda za Měsíc/Rok: mzda za měsíc a rok,

- Fond pracovní doby v daném měsíci: vypočte se dle aktuálního měsíce,

- Počet hodin dle smlouvy pro daný měsíc: vypočte se ze smlouvy a aktuální mzdy,

- Sazba na hodinu dle smlouvy pro daný měsíc: vypočte se dle smlouvy,

- Zbývá hodin/úvazků dle smlouvy: vypočte se ze smlouvy a proplacených mezd,

- Počet hodin celkem u projektu a partnerů: vypočte se ze zadaných hodnot u pracovního výkazu,

- Velikost úvazku celkem u projektu a partnerů: vypočte se ze zadaných hodnot u pracovního výkazu,

- Počet hodin celkem dle pracovního výkazu: vypočte se ze zadaných hodnot u pracovního výkazu,

- Počet hodin dovolené na mzdu: počet hodin dovolené na mzdu,

- Počet hodin svátky na mzdu: počet hodin pro svátky na mzdu,

- Počet hodin celkem na mzdu: celkový počet hodin na mzdu,

- Sazba na hodinu na mzdu: sazba na hodinu (pro hodinou smlouvu se zadává, pro úvazkovou vypočte),

- Proplacené výdaje: výše hrubé mzdy,

- Uznané výdaje: výše  uznaných výdajů,

- Datum úhrady výdaje: datum úhrady,

- Položka rozpočtu na výdaje: položka rozpočtu na výdaj,,

- Zbývá částka na položku rozpočtu: vypočte se dle proplacených výdajů a částky u položky rozpočtu,

- Popis výdaje: popis výdaje,

- Stav výdaje: stav výdaje.

Základní funkčnosti pro mzdové výdaje:

- tvorba mzdových výdajů z vytvořených výkazů a nastavených zaměstnaneckých smluv: lze vytvářet hromadně, systém vypočte: hrubou mzdu, odvody, další mzdové výdaje (např. FKSP, poj. odpovědnosti, atd.),

- úprava mzdového výdaje dle účetnictví,

- přidání příloh pro mzdové výdaje: doklad o úhradě (výpis z účtu), mzdový list, atd.

- kontrola a schvalování mzdových výdajů a jejich příloh (pro příjemce),

- hromadné stahování příloh a generování exportů pro import do ISKP.

Základní typy příloh pro mzdové výdaje (nastavuje se pomocí kategorizace v proměnné):

- Doklad o úhradě (výpis z účtu),

- Mzdový list,

- Mzdové listy,

- Mzdová sjetina,

- Doplňující informace,

- Ostatní.

Základní typy příloh pro ostatní výdaje (nastavuje se pomocí kategorizace v proměnné):

- Smlouva,

- Čestné prohlášení,

- Vyúčtování cesty,

- Zpráva z cesty,

- Doklad o úhradě (výpis z účtu),

- Ostatní.

Základní položky detailu pro ostatní výdaje:

- Pořadové číslo: pořadové číslo výdaje,

- Dodavatel: název dodavatele,

- Číslo smlouvy/objednávky, ke kterému se doklad vztahuje,

- Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje,

- Celková částka bez DPH uvedená na dokladu,

- Celková částka DPH uvedená na dokladu,

- Celková částka uvedená na dokladu,

- Datum vystavení dokladu,

- Datum uskutečněného zdanitelného plnění,

- Částka bez DPH na výdaje projektu,

- Částka DPH na výdaje projektu,

- Proplacené výdaje,

- Položka rozpočtu na výdaje,

- Zbývá částka na položku rozpočtu,

- Popis výdaje,

- Číslo dokladu v účetnictví,

- Datum úhrady výdaje,

- Stav výdaje.

Základní funkčnosti pro ostatní výdaje:

- tvorba ostatních výdajů z vytvořených a nastavených dodavatelských smluv,

- tvorba ostatních výdajů přímo bez vytvořené smlouvy s vazbou na dodavatele,

- úprava ostatních výdajů dle účetnictví,

- přidání příloh pro ostatní výdaje: doklad o úhradě (výpis z účtu), smlouva/objednávka, faktura, dodací list atd.

- kontrola a schvalování ostatních výdajů a jejich příloh (pro příjemce),

- hromadné stahování příloh a generování exportů pro import do ISKP.

Základní typy příloh pro ostatní výdaje (nastavuje se pomocí kategorizace v proměnné):

- Průzkum trhu,

- Registr smluv,

- Smlouva,

- Objednávka,

- Faktura,

- Daňový doklad,

- Doklad o úhradě (výpis z účtu),

- Prezenční listina,

- Inventární karta,

- Doplňující informace,

- Ostatní.

Ad E) Nepřímé výdaje

Umožňuje správu příkazů a sestav pro tyto typy nepřímých výdajů:

- Mzdové výdaje

- Cestovné

- Ostatní výdaje

Základní funkčnosti jsou stejné jako pro přímé výdaje.

Pro nepřímé výdaje se nemusí provádět kontrola.

Ad F) Příjmy

Umožňuje správu příkazů a sestav pro přímé výdaje: zálohové platby, příjmy z projektu.

Základní funkčnosti jsou stejné, jako pro Ostatní výdaje.

Ad G) Přehledy a reporty

Umožňuje správu přehledů a reportů.

Základní funkčnosti:

- přímé napojení výdajů a příjmů na přehledy čerpání rozpočtu,

- manažerské přehledy smluv, výkazů a výdajů po jednotlivých partnerech a obdobích,

- manažerské přehledy stavu kontroly smluv, výkazů a výdajů po jednotlivých partnerech a obdobích,

- možnost generování různých reportů ve formátu DOCX a XLSX.

Ad H) Exporty pro MS a archivaci

Umožňuje exporty dat pro importy do MS a archivaci projektu.

Základní funkčnosti:

- exporty výdajů pro monitorovací období ve formátu XML: SD1, SD2 a SD3 (struktura dat je v samostatné příloze),

- exporty příloh, které se dokládají k monitorovací zprávě (struktura dat je v samostatné příloze),

- exporty příloh a dalších souborů pro archivaci projektu (provádí se na konci projektu, struktura dat je v samostatné příloze).

## Modul Novinky

Umožňuje správu novinek.

Základní funkčnosti:

- možnost editace a zobrazení novinek v systému pro vybrané role

## Modul Požadavky

Umožňuje správu požadavků.

Základní funkčnosti:

- možnost editace a zobrazení požadavků v systému pro vybrané role

## Modul Anonymizace

Umožňuje správu anonymizace dat pro vybraného uživatele.

Základní funkčnosti:

- možnost anonymizace dat v systému (na základě požadavku uživatele).

- možnost generování zprávy po provedené anonymizaci.

## Modul Log

Umožňuje správu logování úprav dat v systému.

Základní funkčnosti:

- možnost zobrazení úprav dat na všech detailech v systému (zobrazení pouze pro Administrátora)

## Seznam příloh technické specifikace

Přílohy pro další specifikaci systému, import a export dat:

- vzory_pro_import_dat_do_ms.zip,

- vzory_pro_reporty.zip: příklady vzorů, objednatel dodá všechny vzory před podpisem smlouvy,

- struktura_rozpoctu_projektu.xlsx,

- struktura_pojmenovani_priloh.docx,

- struktura_dat_pro_export_priloh_pro_nahrani_do_ms.docx,

- struktura_dat_pro_archivaci_projektu.docx.