- SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany:

na straně jedné:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

se sídlem:		Široká 390/16, 664 91 Ivančice

zastoupena:		Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem

zapsána: 		v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr,

vložce č. 1227

IČ: 			00225827

DIČ: 			CZ00225827

bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Ivančice

číslo účtu: 		1937911/0100

dále také „Objednatel“

a na straně druhé:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

se sídlem:		xxxxxx

zastoupena:		xxxxxx

zapsána:		xxxxxx

IČ:			xxxxxx

DIČ:			xxxxxx

bankovní spojení:	xxxxxx

číslo účtu:		xxxxxx

dále také „Zhotovitel“

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy jsou stavební práce v rámci akce „Havarijní oprava střechy objektu O – fólie“, dále také „dílo“.

- Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu přílohy č. 3 Výkaz výměr.

- Objednatel zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu.

- Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.

- Předmětem smlouvy je také:

- zajištění průzkumu střechy před zahájením prací,

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), zajištění atestů, revizí a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně zajištění nápojných bodů elektrické energie pro provedení díla,

- odvoz a ekologické uložení hmot a stavební suti určených k likvidaci na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

- důsledný úklid a vyklizení Staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,

- v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s Objednatelem.

II.

Doba a místo plnění

- Dílo bude zahájeno Zhotovitelem nejpozději do dd.mm.rrrr a dokončeno a předáno Objednateli nejpozději do dd.mm.rrrr.

- Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat za provozu nemocnice.

- Místem plnění je střecha objektu O, umístěného v areálu Objednatele.

III.

Cena za dílo

- Celková cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná pro sjednané dílo.

- Cena dle této smlouvy je stanovena následně:

.................	Kč, cena bez DPH,

.................	Kč, DPH ve výši 21%

.................	Kč, cena celkem včetně DPH

- Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci díla.

- Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího vystavení, a to bezhotovostně na účet Zhotovitele.

- Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, faktura s dodacím listem bude vystavena a odeslána v elektronické podobě na adresu faktury@nspiv.cz.

IV.

Platební podmínky

- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy.

- Práce a dodávky budou hrazeny na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem za dokončené a předané dílo.

- Zhotovitel doručí Objednateli soupis provedených prací. Po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

- Podmínkou pro vystavení konečné faktury je předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet Zhotovitele.

- Úhrada DPH proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. DPH odvede Objednatel.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou faktur není Zhotovitel oprávněn postoupit pohledávku třetí osobě bez souhlasu dlužníka (Objednatele). Postoupení pohledávky je možné jen na základě písemného souhlasu dlužníka.

V.

Sankce

- Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.

- Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.

- Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- Pokud Zhotovitel nenastoupí nejpozději do deseti dnů od obdržení reklamace, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

- Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nejpozději do třiceti dnů, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

- Sankce za nedodržování BOZP na Staveništi

- Pokud Zhotovitel poruší BOZP na Staveništi, má Objednatel právo udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP.

- Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na Staveništi

- Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí dílo dle této smlouvy.

- Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé Zhotoviteli.

VI.

Staveniště

- O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu tohoto protokolu.

VII.

Stavební deník a kontrolní dny

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště stavební deník.

- Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

- Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;

- časovém postupu prací;

- kontrole jakosti provedených prací;

- opatřeních, učiněných v souladu s předpisy BOZP a PO a ochrany životního prostředí;

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla;

- Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

- Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v pravidelných termínech 1x za 14 dní.

- O průběhu Kontrolního dne vyhotoví Zhotovitel zápis. Zástupce Objednatele je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.

- O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede zástupce Objednatele do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla zástupce Objednatele neprovedl.

- Průběh dohledové a koordinační činnosti či zastavení prací musí být zaznamenán ve stavebním deníku.

VIII.

Provádění díla a bezpečnost práce

- Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla.

- Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých pracovníků, kteří budou realizovat dílo u Objednatele, s jeho platnými zásadami BOZP a PO. O tomto proškolení bude pořízen Zápis.

- Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

- Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání v souvislosti s realizací díla, na které bude přizván.

- Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které byly Objednatelem schváleny. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.

- Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla povolené hodnoty zatížení střechy.

- Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání Staveniště nebo které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu realizace díla. Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na Staveništi mimo Objednatelem schválené prostory, je nepřípustné a. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele umístněné v prostoru Staveniště.

- Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci a případní poddodavatelé nebyli na Staveništi pod vlivem alkoholu či toxických látek, aby nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na Staveništi či v jeho bezprostředním okolí.

- Objednatel zajistí na Staveništi zřízení nápojných bodů elektrické energie pro provedení díla.

- Jakékoli pomocné práce spojené s plněním díla Zhotovitelem jsou zahrnuty do ceny díla.

- Zhotovitel je při ukončení denních prací povinen uzavřít střechu krycí fólií a její napojení tak, aby nemohlo dojít k zatečení. Stejný postup je Zhotovitel povinen zajistit při nenadále změně počasí.

- V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.

IX.

Poddodavatelé

- Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu – poddodavatele. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy.

- Objednatel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů.

- Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli všechny požadované kvalifikační prohlášení, technicko-kvalifikační dokumenty a doklady dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým poddodavatelem.

- Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.

X.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději 1 den předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

- O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

- Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků;

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění;

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, nebo pokud Zhotovitel nepředá Objednateli níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek, předepsaných dokumentací skutečného provedení a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v  dokumentaci skutečného provedení provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečných zkoušek nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

- Nejpozději při předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část díla zahrnující zejm.:

- zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;

- originál stavebního deníku;

- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);

- ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

XI.

Záruka za jakost díla

- Záruční lhůta pro celé dílo je stanovena v délce 60 měsíců.

- Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

- V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli telefonicky na telefonní číslo: …………….. a následně písemně elektronicky na e-mail: …………….. Na základě tohoto oznámení je odborný pracovník Zhotovitele povinen dostavit se na místo provedení díla nejpozději do 24 hodin od telefonického nahlášení za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady.

- Zhotovitel je v záruční době povinen nejpozději do třiceti dnů odstranit reklamované vady, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady neprodleně.

XII.

Pojištění díla

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění jsou doloženy v příloze č. 3 této smlouvy. Minimální jednorázové pojistné plnění je 2.000.000,- Kč.

XIII.

Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy, epidemie, apod.

- Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé straně.

XIV.

Ostatní ujednání

- Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.

- Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

- Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:

- v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;

- Zhotovitel je v prodlení se zahájením díla o více než 14 dní;

- Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;

- Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.

- Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

- V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

- Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

- Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

- Smlouva může také být podepsána zaručeným elektronickým podpisem

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a porozuměly jejímu obsahu, že byla sepsána na základě jejich pravé svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Přílohy:

- příloha č. 1	výkaz výměr

- příloha č. 2	pojistný certifikát Zhotovitele nebo kopie jeho pojistné smlouvy

V …………………….. dne dd.mm.rrrr

Za Objednatele:					    		 Za Zhotovitele:

Ing. Jaromír Hrubeš, ředitel