III/37365 Bukovinka – Račice, vlevo ve směru staničení / SO 102

- výměna ocelových svodidel (zadržitelnost N2)

- provozní staničení km 9,601 – 9,633

- délka úseku 32 m, opravovaná délka svodidel 32 m

- v km 9,601 zaústěny do terénu na jednu pásnici

- v km 9,633 zaústěny do terénu na jednu pásnici

- osazení do skalnatého podloží

- osazení svodidlových odrazek cca po 15 m – 3 ks

- projektová dokumentace dopravního značení částečné uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)

- termín dokončení: 30.11.2023