Vybraná ustanovení ze zadávací dokumentace na připravovanou nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

„Základna letecké záchranné služby“

Bod 2 ZD		Cíl, účel a předmět veřejné zakázky

Cílem zadavatele je vybudování novostavby základny letecké záchranné služby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace (dále jen „ZZS JMK“), umístěné v těsné blízkosti východního okraje areálu mezinárodního letiště Brno-Tuřany mimo vyhrazený bezpečnostní prostor (SRA). Základnu bude tvořit provozně technické zázemí v podobě provozní budovy s hangárem pro 2 vrtulníky a garážovým stáním pro dvě zásahová vozidla, administrativní zázemí, zpevněné provozní, letecko-provozní a dopravně obslužné plochy, samostatná budova technického a technologického zázemí s přístřeškem pro uchování bicyklů a odpadu. Součástí záměru je také realizace heliportu (plochy FATO), oprava stávající komunikace k pozemku stavby a příjezdová komunikace k základně, oplocení pozemku, areálové přípojky sítí technické infrastruktury a nové části řadů technické infrastruktury vedené z míst napojení na stávající řady k pozemku stavby do nově realizovaných přípojných míst. Součástí technického vybavení základny jsou podzemní retenční/vsakovací objekty dešťové kanalizace, podzemní objekty palivového hospodářství a systém automatického hasicího systému, transformátorová stanice. Součástí projektu jsou související terénní a sadovnické úpravy, včetně ochranného valu pro eliminaci interference s přehledovým radarem ŘLP ČR, s.p.

Předpokládaná kapacita základny je 20 zaměstnanců ZZS JMK a 10 zaměstnanců provozovatele vrtulníku (5 osob na směně). Součástí projektu je vybudování zázemí pro letecké záchranáře a letovou posádku vrtulníku a technika vrtulníku, viz. architektonická studie základny letecké záchranné služby ZZS JMK a dokumentace pro územní řízení pro předmětnou stavbu.

Předmětem veřejné zakázky budou projekční a stavební práce.

Zadavatel chce vytvořit zhotoviteli Stavby co nejširší prostor pro uplatnění jeho odbornosti, zkušeností a inovativních řešení. Realizace bude proto probíhat metodou dodávky Design-Build, kdy je zhotovitel stavby zároveň odpovědný též za kompletní přípravu projektové dokumentace, a to od stupně dokumentace pro povolení stavby a realizaci energeticky úsporných opatření v souladu s knihou standardů.

Zadavatel využívá smluvního standardu FIDIC, konkrétně Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (tzv. FIDIC YELLOW BOOK, First Edition 1999).

Projektová dokumentace včetně digitálního modelu stavby základny letecké záchranné služby bude zpracována metodou BIM (Building Information Modeling), v souladu s BIM protokolem a jeho přílohami (součást přílohy č. 8.1 zadávací dokumentace).

Z výše uvedeného důvodu se předpokládá, že veškerá komunikace mezi zúčastněnými stranami bude probíhat v rámci společného datového prostředí (CDE).

Účelem veřejné zakázky je provést předmět Veřejné zakázky v souladu se Smluvními podmínkami, a to:

- Kvalitně, efektivně a funkčně

Zadavatel očekává, že vybraný dodavatel předmět Veřejné zakázky provede v nejvyšší možné kvalitě, s minimem vad; Zadavatel rovněž očekává, že si předmět Veřejné zakázky kvalitu udrží i po jeho provedení, což se projeví zejména minimem vad, které na něm poté vzniknou, přičemž předmět veřejné zakázky si udrží dlouhou životnost a bude odolný vůči opotřebení.

- Při zajištění rychlé, snadné a efektivní komunikace v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy

Mezi personálem vybraného dodavatele a Zadavatele, tak i mezi personálem vybraného dodavatele (včetně jeho podzhotovitelů) navzájem.

- Udržitelně

Zadavatel očekává, že budou zohledněny principy šetrnosti k životnímu prostředí jak při výstavbě, tak při provozu objektu, přičemž očekává, že se zhotovitel zaměří zejména na to, aby použité materiály byly ekologicky šetrné, podporovaly efektivní využití zdrojů a umožňovaly (v případě budoucích úprav, rekonstrukcí nebo demontáže) snadnou rozebíratelnost, recyklaci a opětovné využití nebo návrat do materiálového oběhu, s cílem minimalizovat negativní dopad na životní prostředí a spotřebu primárních surovin.

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace počínaje stupněm dokumentace pro povolení stavby v souladu s územním rozhodnutím, zhotovení projektové dokumentace interiéru a vybavení základny a výstavba novostavby základny letecké záchranné služby ZZS JMK. Předmětem veřejné zakázky není dodávka interiéru s výjimkou částí interiéru, které jsou nezbytné pro kolaudaci objektu. Označení dodávky interiéru bude provedeno v knize místností a knize standardů.

Zhotovitel je povinen dodržovat zásadu Do No Significant Harm (dále jen „DNSH“) s tím, že veškeré aktivity týkající se této veřejné zakázky musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (DNSH) v oblasti životního prostředí.

Základní parametry novostavby základny letecké ZZS JMK jsou definovány především architektonickou studií, dokumentací pro územní rozhodnutí a v rozhodnutí o umístění stavby, Knihou standardů a Knihou místností.

Podkladem pro plnění veřejné zakázky jsou:

    - obchodní a technické podmínky tvořené následujícími dokumenty:

      - Smlouva o dílo včetně všech jejich součástí a příloh (např. Příloha k nabídce, BIM protokol a jeho přílohy, Požadavky objednatele a jejich přílohy a další).

      - Dokumentace pro územní rozhodnutí vyhotovená společností SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., se sídlem Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO: 06943187, jejíž nedílnou součástí je také dokladová část se stanovisky dotčených orgánů státní správy a správců sítí technické a dopravní infrastruktury.

    - Architektonická studie základny letecké záchranné služby – podklady vyhotovené společností SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., se sídlem Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO: 06943187.

    - Územní rozhodnutí.

    - Kniha standardů.

    - Kniha místností.

- Zadavatel za účelem maximálního naplnění představ stran realizace předmětu veřejné zakázky stanovil technické podmínky pro plnění předmětu veřejné zakázky formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ. Tyto požadavky pak nahrazují dokumenty dle § 92 odst. 1 ZZVZ.

  - Kódy CPV:

- 45000000-7	Stavební práce

- 71000000-8	Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

- 71242000-6	Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů

- 71250000-5	Architektonické, technické a zeměměřičské služby

- 71300000-1	Technicko-inženýrské služby

Bod. 3 ZD		Předpokládané hodnota

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 160 500 000,- Kč bez DPH.

- Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje:

- předpokládanou hodnotu projekčních ve výši 6 000 000,- Kč bez DPH,

- předpokládanou hodnotu stavebních prací ve výši 144 000 000,- Kč bez DPH,

- hodnotu vyhrazené změny závazku definované v čl. 3.3. zadávací dokumentace ve výši 7 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tj. 10 500 000,-Kč bez DPH,

- Vyhrazená změna závazku:

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spočívající ve změně ceny uvedené ve smlouvě s vybraným dodavatelem v průběhu plnění veřejné zakázky, a to na základě podmínek pro úpravu ceny díla dle inflační doložky, která je součástí obchodních podmínek. Maximální částka, o kterou zadavatel v rámci této vyhrazené změny závazku navýší původní cenu díla, je 7 % z nabídkové ceny vybraného dodavatele.

Bod 4 ZD		Odpovědné zadávání

- Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a inovací ve smyslu § 6 odst. 4 ZZVZ. Sociálně a environmentálně odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

- Zadavatel od vybraného dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů, kteří se přímo podílejí na plnění předmětu veřejné zakázky. Vybraný dodavatel dále bude smluvně zavázán zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.  Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu obchodních podmínek.

- Vybraný dodavatel bude povinen zohlednit tyto zásady tak, aby stavba byla ekonomicky efektivní jak z hlediska výstavby, tak z hlediska následného provozu, a to díky použití dostupných moderních technologií, materiálů či postupů, dále aby stavba díky kvalitnímu zpracování a celkové adaptabilitě uspokojovala potřeby zadavatele a provozovatele nyní i v budoucnosti, čímž bude zajištěna dlouhá doba její životnosti, aby byly při výstavbě efektivně využity potřebné suroviny, zejména materiály šetrné k životnímu prostředí a obnovitelné materiály, aby stavba po dokončení spotřebovávala minimální množství energie i vody, a vytvářela co nejmenší množství odpadu a znečištění, a odpad aby byl zpracován v souladu s příslušnou legislativou při ukládání odpadů na skládky.

- Zadavatel má dále zájem, aby při realizaci veřejné zakázky v souladu s jeho schválenou Strategií odpovědného přístupu k veřejným zakázkám:

- byly minimalizovány negativní dopady na životní prostředí;

- došlo k omezení spotřeby primárních surovin, tedy aby byly při realizaci stavby v maximální možné míře využity druhotné suroviny, či alespoň suroviny pocházející z udržitelných zdrojů;

- byl minimalizován dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde o hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy;

- byly zajištěny férové poddodavatelské vztahy v dodavatelském řetězci vybraného dodavatele, důstojné pracovní podmínky a odpovídající finanční ohodnocení pro všechny pracovníky podílející se na realizaci stavby a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na realizaci stavby;

- byla zajištěna maximální informovanost zadavatele o způsobech a průběhu realizace stavby včetně naplňování priorit popsaných výše.

- Zadavatel má zájem podporovat získávání odborné praxe studentů stavebního oboru a oborů souvisejících. Dodavatel je tedy povinen umožnit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň 1 student Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace, Kudelova 1855/8, 662 51 Brno, případně jiné střední odborné školy v oboru stavebnictví či dalších příbuzných oborech. Podrobné podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které jsou přílohou této výzvy.

Bod 7 ZD		Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek

- Obchodní podmínky pro projektovou přípravu a výstavbu novostavby základny letecké záchranné služby ZZS JMK vychází ze standardu Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (FIDIC) v podobě Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních, leteckých a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (tzv. FIDIC YELLOW BOOK, First Edition 1999; Žlutá kniha FIDIC).

- Podává-li nabídku více dodavatelů společně, zadavatel požaduje, aby tito dodavatelé byli vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tento závazek je obsažen v obchodních podmínkách veřejné zakázky a společní dodavatelé podpisem návrhu na uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky tak s tímto požadavkem souhlasí.

- Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že neposkytuje zálohy.

- Bod 8 ZD		Požadavky na kvalifikaci

- Základní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) – e) ZZVZ, která se prokazuje listinami uvedenými v § 75 odst. 1 ZZVZ.

- Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti uvedené v ustanovení § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ, jejíž splnění se prokazuje předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

- dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; takovým dokladem se rozumí zejména výpis ze živnostenského rejstříku, příp. do vydání výpisu stejnopis ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu nebo živnostenský list, s předmětem podnikání „Projektová činnost ve výstavbě“ a „Provádění staveb, jejich změn a odstraňován“ či jejich ekvivalent;

- Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ. Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace se prokazuje předložením:

- seznamu významných stavebních prací poskytnutých účastníkem v období počínajícím 5 let před zahájením zadávacího řízení a končícím v den podání nabídky (stavba musela být v této době dokončena a převzata objednatelem); v seznamu významných stavebních prací bude uvedena doba jejich poskytnutí, investiční náklady stavby, identifikace objednatele a kontaktní osoba objednatele pro možnost ověření, přílohou seznamu budou osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí významných stavebních prací, a

- seznamu významných služeb poskytnutých účastníkem v období počínajícím 5 let před zahájením zadávacího řízení a končícím v den podání nabídky (příslušná dokumentace musela být v této době dokončena a převzata objednatelem); v seznamu významných služeb bude uvedena cena a doba jejich poskytnutí, investiční náklady stavby, identifikace objednatele a kontaktní osoba objednatele pro možnost ověření.

Doba 5 let je s ohledem na požadovanou hodnotu významných služeb stanovena pro zajištění dostatečně široké hospodářské soutěže.

V seznamu významných stavebních prací účastník doloží poskytnutí alespoň 2 stavebních prací v jakékoliv hodnotě, jejichž předmětem byla stavba zahrnující Letecké pozemní zařízení (LPZ) ve formě naváděcí světelné řady nebo postranních či osových návěstidel, stop příček atd. Nejedná se pouze o osvětlovací stožáry osvětlení odbavovacích ploch.

V seznamu významných služeb účastník doloží poskytnutí alespoň 2 významných služeb spočívajících ve:

- zpracování projektové dokumentace pro stavební či společné povolení a zároveň projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavbu s rozpočtovými náklady v hodnotě nejméně 75.000.000, - Kč bez DPH:

- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení nebo projektové dokumentace pro společné řízení nebo projektové dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, nebo realizační dokumentace stavby metodou BIM, tzn. že výstupem byl minimálně digitální model stavby obsahující i negrafické informace a v průběhu projektování bylo ke komunikaci a sdílení informací využito CDE prostředí.

Poznámka: pokud jedna významná služba splňuje oba z výše uvedených bodů (tzn. hodnota nejméně 75 mil. Kč bez DPH a zároveň šlo o provedení metodou BIM), lze jí prokázat splnění obou příslušných požadavků.

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ. Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace se prokazuje doložením seznamu členů realizačního týmu a doložením odborné kvalifikace níže uvedených členů realizačního týmu.

Minimální složení členů realizačního týmu je následující:

- Manažer akce

- BIM koordinátor

- Architekt

- Hlavní inženýr projektu

- Specialista na energetiku

- Specialista BOZP

- Hlavní stavbyvedoucí

- Koordinátor profesí

Popis jednotlivých požadovaných pozic:

- Manažer akce

  - klíčová funkce – funkčně je nadřazen Generálnímu projektantovi, Hlavnímu stavbyvedoucímu i všem dalším členům realizačního týmu, jedná se o protějšek Správce stavby na straně dodavatele, zodpovídá za provázanost činností v projekční i stavební fázi,

  - koordinuje jednotlivé procesy, plnění termínů a vedení lidských zdrojů v průběhu celé realizace, tj. projekční i stavební fáze,

  - kontroluje výstupy v návaznosti na milníky a harmonogram,

  - účastní se aktivně kontrolních dnů a kontroly splnění milníků, jeho účast při jednáních je nezbytná,

  - podrobně informuje objednatele a správce stavby o časovém, nákladovém, kvalitativním průběhu akce,

  - připravuje podklady a průběžně řeší kolizní situace během projektu a projednává je se správcem stavby a objednatelem.

- BIM koordinátor

  - realizuje proces BIM na projektu dle zadávací dokumentace a BEP,

  - kontroluje naplnění informačních modelů, vyhodnocení správnosti dat obsažených v informačních modelech, navrhuje změny částí BEP,

  - reaguje na změny projektu z pohledu BIM a jejich zapracování do BEP,

  - kontroluje naplnění cílů projektu k milníkům projektu,

  - účastní se kontrolních dnů při realizaci projektu.

- Architekt

  - zpracovává architektonickou část PD základny letecké záchranné služby ZZS JMK,

  - zpracovává příslušné části nabídky,

  - navrhuje a zpracovává architektonicko-stavební řešení stavby ve spolupráci se se všemi profesními specialisty spolupracující na tvorbě PD, zejména s HIP,

  - navrhuje a zpracovává projekt interiéru a vybavení,

  - Zajišťuje specifikaci materiálového řešení a následné vzorkování,

  - podílí se na zpracování projektové dokumentace od stupně dokumentace pro stavební povolení,

  - vykonává autorský dozor na stavbě.

- Hlavní inženýr projektu

  - řídí tým projektantů a případných poddodavatelů při zpracování všech relevantních stupňů projektové dokumentace stavby a vybavení,

  - koordinuje projektové a všechny související práce,

  - účastní se kontrolních dnů a kontroly splnění milníků,

  - spolupracuje při zajištění rozhodnutí, vyjádření a podkladů pro řízení spojená s realizací akce (např. stavební, …),

  - ve vztahu k dodavateli je v pracovněprávním vztahu.

- Specialista na energetiku

  - Zodpovídá za optimální návrh využití alternativních zdrojů energií - fotovoltaika, nakládaní s dešťovými vodami, rekuperace atd.

- Specialista BOZP

  - osoba zajišťující úkoly v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb. Základní postavení pozice Odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik

  - odpovídá za dodržování zásad BOZP a Plánu BOZP ze strany generálního dodavatele a jeho poddodavatelů,

  - spolupracuje s Koordinátorem BOZP, kterého zajišťuje Správce stavby

  - Účastní se kontrolních dnů stavby, případně kontrolních dnů BOZP,

  - Vypracovává podklady do deníku BOZP a spolupracuje na Závěrečné zprávě BOZP.

- Hlavní stavbyvedoucí

  - odpovídá za celkový průběh realizace výstavby, dodržení kvalitativních i kvantitativních parametrů stavby, plnění termínů výstavby, koordinaci poddodavatelů,

  - ve fázi provádění stavby je každý pracovní den fyzicky přítomen na místě stavby, účastní se kontrolních dnů a kontroly splnění milníků,

  - spolupracuje při zjištění rozhodnutí, vyjádření a podkladů pro řízení spojená s realizací akce (např. kolaudační).

- Koordinátor profesí

  - řídí a koordinuje činnost všech projektantů – specialistů (vzduchotechnika, chlazení, elektro, ZTI, …),

  - odpovídá za koordinaci návrhů profesí se stavebním řešením stavby,

  - odpovídá za koordinaci profesí v průběhu realizace stavby,

  - účastní se kontrolních dnů při realizaci projektu.

Minimální požadavky na členy realizačního týmu jsou následující:

Manažer akce:

- minimálně 5 let praxe při řízení stavebních projektů, v rámci kterých se zabýval organizační, časovou, nákladovou, kvalitativní a rizikovou složkou projektů,

- zkušenost s výkonem činnosti manažera akce (projektového manažera) při realizaci alespoň jedné stavby podle smluvního standardu FIDIC,

- v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení tato osoba alespoň jednou zastávala pozici manažera akce (projektového managera apod.) při realizaci alespoň jedné stavby metodou Design & Build, tzn. že součástí plnění dodavatele bylo dodání projektové dokumentace pro provádění stavby (případně i dalších stupňů projektové dokumentace), a to v hodnotě nejméně 75.000.000, - mil. Kč bez DPH.

(Poznámka: prokázat obě výše uvedené zkušenosti může účastník jedinou referencí, pokud splňuje všechny uvedené podmínky)

- v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje, že činnost manažera akce musí být plněna přímo vybraným dodavatelem (osobou v pracovně - právním vztahu s dodavatelem).

BIM koordinátor:

- minimálně 2 roky praxe jako BIM koordinátor při projektování či výstavbě s využitím metody BIM,

- v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení tato osoba alespoň jednou zastávala pozici BIM koordinátora při realizaci stavby.

Architekt:

- autorizace udělená Českou komorou architektů pro obor Architektura dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“), nebo autorizace se všeobecnou působností udělená Českou komorou architektů dle § 4 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb. (dokládá se předložením osvědčení o autorizaci),

- minimálně 5 let praxe v oboru své autorizace ode dne udělení autorizace,

- v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení tato osoba alespoň jednou zastávala pozici architekta při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na novostavbu či rekonstrukci budovy, s rozpočtovými náklady ve výši nejméně 75 mil. Kč bez DPH, přičemž opatřil svým autorizačním razítkem alespoň architektonicko-stavební řešení uvedené projektové dokumentace.

Hlavní inženýr projektu:

- autorizace udělená Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor Pozemní stavby, nebo dopravní stavby dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., nebo autorizace udělená Českou komorou architektů pro obor Architektura dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., nebo autorizace se všeobecnou působností udělená Českou komorou architektů dle § 4 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., (dokládá se předložením osvědčení o autorizaci),

- minimálně 5 let praxe v oboru své autorizace ode dne udělení autorizace,

- v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení tato osoba alespoň jednou zastávala pozici hlavního projektanta při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na novostavbu či rekonstrukci budovy s použitím metody BIM, s rozpočtovými náklady ve výši nejméně 75 mil. Kč bez DPH.

Specialista na energetiku

- Osvědčení energetického specialisty podle § 10 zákona o hospodaření energií,

- minimálně 5 let praxe v oboru energetického poradenství;

- v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení alespoň jedna zkušenost s návrhem energetického řešení budovy - vypracování vstupní analýzy pro využití alternativních zdrojů energií s rozpočtovými náklady ve výši 75 mil. Kč bez DPH.

Specialista BOZP

- Osvědčení podle zákona č. 309/2006 Sb., buď jako Koordinátor BOZP na staveništi, nebo jako odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (OZO).

- minimálně 5 let praxe v oboru poskytování služeb v oblasti BOZP na staveništi;

- v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení tato osoba alespoň jednou zastávala pozici buď koordinátora BOZP na staveništi, nebo OZO na stavbě s rozpočtovými náklady ve výši nejméně 75 mil. Kč bez DPH.

Hlavní stavbyvedoucí:

- autorizace udělená Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor Pozemní stavby, nebo dopravní stavby, dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., (dokládá se předložením osvědčení o autorizaci),

- minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací v pozici stavbyvedoucího,

- v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení zkušenost s výkonem činnosti hlavního stavbyvedoucího při realizaci alespoň jedné stavby v hodnotě nejméně 75 mil. Kč bez DPH.

Koordinátor profesí:

- minimálně 5 let praxe při koordinaci profesí u stavebních projektů, v rámci kterého se zabýval prostorovou a časovou koordinaci profesí TZB (technická zařízení budov),

- v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení tato osoba alespoň jednou zastávala pozici koordinátora profesí při realizaci stavby v hodnotě nejméně 75 mil. Kč bez DPH.

Účastník ve formuláři nabídky doloží informaci o postavení příslušných členů týmu vůči účastníkovi. V případě, že příslušný člen týmu není sám účastníkem nebo není vůči účastníkovi v pracovním či obdobném poměru, bude vztah mezi tímto členem týmu a účastníkem posuzován jako poddodávka. Zadavatel umožňuje kumulaci pozic hlavní inženýr projektu a architekt.

Účastník prokáže kvalifikaci členů realizačního týmu:

  - uvedením informací o kvalifikaci těchto osob ve struktuře Formuláře nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace),

Bod 10 ZD		Způsob hodnocení nabídek

  - Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 ZZVZ dle následujících dílčích hodnotících kritérií a jejich vah, a to při využití některých prvků metody kvalitativního hodnocení Best Value Approach (BVA):

| č. | Kritérium | Váha kritéria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nabídková cena | 50 % |
| 2 | Odborná úroveň | 30 % |
| 3 | Vlastnosti a schopnosti Manažera akce a Hlavního stavbyvedoucího | 20 % |

  - Metoda kvalitativního hodnocení BVA

Uvedená metoda hodnocení nabídek umožňuje zadavateli vybrat dodavatele, který nabídne nejlepší poměr ceny a kvality (blíže viz též zadavatelem zpracovaná videoprezentace této metody dostupná na https://youtu.be/zNnwxLl20T8).

Klíčové pro použití uvedené metody hodnocení je výslovné vyjádření účelu veřejné zakázky v zadávací dokumentaci. Účel veřejné zakázky (vyjádřený v bodě 2.7. této zadávací dokumentace) je v kontextu hodnoticích kritérií třeba vnímat jako generální preferenci toho, k čemu mají dodavatelé v jednotlivých kvalitativních kritériích směřovat.

  - Kritérium Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu v českých korunách bez DPH.

Nabídkovou cenou je celková nabídková cena bez DPH za poskytnutí celého předmětu plnění uvedená dodavatelem ve formuláři nabídky.

- Maximálně přípustná nabídková cena účastníka je 160 500 000, -- Kč bez DPH. Bude-li nabídková cena účastníka přesahovat tuto částku, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Vážený počet bodů, které lze v kritériu Nabídková cena získat, se určí podle tohoto vzorce:

nejnižšícelkovánabídkovácenavKčhodnocenácelkovánabídkovácenavKč×50váhakritéria

  - Kritérium Odborná úroveň

V rámci kritéria Odborná úroveň bude zadavatel hodnotit dodavatelem předložené tvrzení popsané dle požadavků uvedených v dokumentu Odborné úrovně, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

Vážený počet bodů, které lze v kritériu Odborná úroveň získat, a způsob jeho dosažení je dán kontrolním listem Odborné úrovně (příloha č. 4 zadávací dokumentace) a následujícím vzorcem:

- početbodůpřidělenýhodnocenénabídcenejvyššípřidělenýpočetbodů×30váhakritéria

- Odborná úroveň může spočívat zejména v kvalitě personálu (praxe, zkušenosti, vzdělání apod.), zavedených postupů (metodiky, management kvality apod.), v přístupu k zaměstnancům či poddodavatelům, v úrovni zázemí či technického vybavení dodavatele i v kvalitě přípravy pro plnění předmětu veřejné zakázky. Nápověda pro vyplnění dokumentu Odborné úrovně je jeho součástí, další rady a tipy jsou obsahem přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

- Účastník není povinen v nabídce předložit vyplněný dokument Odborné úrovně. V případě, že účastník vyplněný dokument Odborné úrovně v nabídce nepředloží, obdrží jeho nabídka neutrální bodové hodnocení (tj. 6 bodů před provážením vahou kritéria).

  - Kritérium Vlastnosti a schopnosti Manažera akce a Hlavního stavbyvedoucího

- V rámci kritéria Vlastnosti a schopnosti Manažera akce a Hlavního stavbyvedoucího bude na základě přímého rozhovoru mezi zadavatelem a osobami, které dodavatel nabízí na pozicích Manažera akce a Hlavního stavbyvedoucího potvrzeno, zda mají tyto osoby základní předpoklady a individuální vlastnosti a schopnosti uvedené v kontrolních listech Vlastností a schopností Manažera akce a Hlavního stavbyvedoucího. Rozhovory budou vedeny s osobami, kterými účastník prokázal splnění technické kvalifikace stanovené pro pozice Manažera akce a Hlavního stavbyvedoucího.

- Rozhovoru nebude za dodavatele přítomna žádná jiná osoba než Manažer akce a Hlavní stavbyvedoucí.

- Osoba, kterou dodavatel nabízí na pozici Manažera akce a Hlavního stavbyvedoucího, může být z účasti na rozhovoru včas omluvena. V takovém případě zadavatel v době, kterou pro rozhovory v harmonogramu zadávacího řízení vymezil (pokud je to ještě možné), nabídne dodavateli jiný termín. Pokud se některý Manažer akce a Hlavní stavbyvedoucí k rozhovoru nedostaví ani v náhradním termínu, nebude nabídka účastníka v tomto kritériu hodnocena a automaticky obdrží 0 bodů.

- Otázky budou pro Manažera akce a Hlavního stavbyvedoucího stejné a budou pokládány z následujících okruhů:

- Základní popis postupu plnění veřejné zakázky, včetně popisu postupu v zadavatelem předestřených modelových situacích, které mohou nastat při plnění předmětu veřejné zakázky; Motivace Manažera akce a Hlavního stavbyvedoucího ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a vnímání osobní odpovědnosti Manažera akce a Hlavního stavbyvedoucího za plnění předmětu veřejné zakázky a jeho schopnost plnění ovlivnit, jeho vytíženost a povinnosti ve vztahu k příp. dalším zakázkám po dobu plnění předmětu veřejné zakázky;

- Cíle Manažera akce a Hlavního stavbyvedoucího, které plněním veřejné zakázky sleduje;

- Kontrola a hodnocení včasnosti a kvality plnění veřejné zakázky Manažerem akce a Hlavním stavbyvedoucím;

- Rizika uvedená dodavatelem;

- Specifika veřejné zakázky vnímaná Manažerem akce a Hlavním stavbyvedoucím, na která je třeba se zaměřit;

- Dodavatelský řetězec, který lze předpokládat při plnění předmětu veřejné zakázky.

- Konkrétní znění otázek se Manažer akce a Hlavní stavbyvedoucí dozví až v průběhu rozhovoru.

- Rozhovor nebude veden o technických detailech předmětu veřejné zakázky ani nabídky dodavatele.

- Zadavatel předpokládá, že čas pro rozhovor ve vztahu k Manažerovi akce, ani k Hlavnímu stavbyvedoucímu nepřesáhne 20 minut.

- O průběhu rozhovoru s Manažerem akce a Hlavním stavbyvedoucím bude pořízen audio záznam.

- Vážený počet bodů, které lze v kritériu Vlastnosti a schopnosti Manažera akce a Hlavního stavbyvedoucího získat, a způsob jeho dosažení je dán kontrolním listem Vlastností a schopností Manažera akce a Hlavního stavbyvedoucího (příloha č. 8 zadávací dokumentace) a následujícím vzorcem:

- aritmetickýprůměrpočtubodůdosaženýchManažeremakceaHlavnímstavbyvedoucímnejvyššídosaženýaritmetickýprůměrpočtubodůvdanémkritériu×20váhakritéria

  - Ekonomicky nejvýhodnější nabídka

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá v součtu váženého počtu bodů za všechna kritéria nejvíce bodů. V případě shodného bodového zisku nabídek umístěných na prvních místech se za nejvýhodnější nabídku považuje ta, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu. V případě shodného bodového zisku a shodné nabídkové ceny v nabídkách umístěných na prvních místech se za nejvýhodnější nabídku považuje ta, která získala vyšší aritmetický průměr počtu bodů v hodnoticím kritériu Odborná úroveň.

Bod 11 ZD		Ověřovací fáze

Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, se musí na výzvu zadavatele účastnit tzv. ověřovací fáze.

- Zadavatel předpokládá, že dodavatel bude v ověřovací fázi postupovat proaktivně tak, aby zadavateli potvrdil, že je schopen plnit předmět veřejné zakázky o daném obsahu a rozsahu, a to k maximální možné spokojenosti zadavatele.

- Ověřovací fáze je zahájena výzvou zadavatele dodavateli, aby provedl ověřovací fázi. Dodavatel na tuto výzvu poskytne zadavateli elektronicky dokumenty, kterými potvrdí:

  - hodnoty, které uvedl jako efekty Tvrzení (pokud za ně dosáhl alespoň ve vztahu k jednomu bodu účelu veřejné zakázky na vyšší než neutrální hodnocení), a to předložením alespoň prostých kopií dokladů potvrzujících jejich pravdivost a správnost,

  - že efekty Tvrzení (pokud za ně dosáhl alespoň ve vztahu k jednomu bodu účelu veřejné zakázky na vyšší než neutrální hodnocení) jsou reálné, a to předložením alespoň prostých kopií dokladů potvrzujících jejich reálnost.

- Pokud dodavatel nepředloží doklady nebo dokumenty nebo nepotvrdí skutečnosti uvedené v bodu 11.3. zadávací dokumentace, rozhodne zadavatel za takto nepotvrzené Tvrzení o nižším bodovém hodnocení a podle pravidel pro hodnocení nabídek znovu určí ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

- Dodavatel rovněž zadavateli elektronicky předloží:

  - dokument, ve kterém popíše způsob, jakým bude zadavateli umožněno sledovat, zda je předmět veřejné zakázky plněn řádně, tedy včetně dosažení efektů Tvrzení (pokud za ně dosáhl alespoň ve vztahu k jednomu bodu účelu veřejné zakázky na vyšší než neutrální hodnocení),

  - originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud si je zadavatel od vybraného dodavatele vyžádal na základě výhrady uvedené v čl. 8.4. této zadávací dokumentace (pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy).

- Pokud dodavatel nepředloží doklady, dokumenty nebo údaje podle bodu 11.5. zadávací dokumentace nebo se mu je nepodaří obhájit, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

- Zadavatel může požadovat, aby dodavatel v rámci ověřovací fáze dále předložil elektronicky dokumenty, kterými potvrdí:

  - hodnoty, které uvedl jako efekty Tvrzení (pokud za ně dosáhl ve vztahu ke všem příslušným bodům účelu veřejné zakázky neutrální či negativní hodnocení), a to předložením alespoň prostých kopií dokladů potvrzujících jejich pravdivost a správnost,

  - že efekty Tvrzení (pokud za ně dosáhl ve vztahu ke všem příslušným bodům účelu veřejné zakázky neutrální či negativní hodnocení) jsou reálné, a to předložením alespoň prostých kopií dokladů potvrzujících jejich reálnost.

- Pokud dodavatel nepředloží doklady nebo dokumenty nebo nepotvrdí skutečnosti uvedené v bodu 11.7. zadávací dokumentace, nebude to mít vliv na již udělené bodové hodnocení těchto Tvrzení. Ke změně bodového hodnocení však nedojde ani v případě, kdy dodavatel skutečnosti uvedené v bodu 11.7. zadávací dokumentace potvrdí. Účelem ověření efektů těchto Tvrzení je zjištění informací pro následné plnění veřejné zakázky.

- Zadavatel může vyzvat dodavatele k účasti na setkání se zadavatelem, na kterém musí dodavatel objasnit dokumenty a doklady dle bodů 11.3. a 11.5. zadávací dokumentace a může objasnit dokumenty a doklady dle bodu 11.7. zadávací dokumentace. Setkání bude probíhat v sídle zadavatele nebo online formou. Setkání povede aktivně dodavatel. Z průběhu setkání bude pořízen audio nebo audiovizuální záznam. Termín setkání zadavatel sdělí dodavateli nejméně 5 pracovních dnů předem. Setkání se může konat i dříve, pokud s tím bude dodavatel souhlasit.

- Zadavatel výslovně utvrzuje, že v průběhu ověřovací fáze nesmí být měněna nabídka ani se o ní nesmí jednat.

- Po úspěšném ukončení ověřovací fáze zadavatel rozhodne o výběru dodavatele.