Run Project s.r.o. Ing. Jaroslav Dvořák Projekty staveb, statika, CAD, BIM Dolní Česká 358/25 669 02 Znojmo

Váš dopis značky ze dne	        Naše značka		Vyřizuje		Skalice

Nemetová		17.04.2024

Dodatek č. 2 – k objednávce ze dne 03.01.2024

Dne 03.01.2024 byla objednána služba na zpracování projektu „sanace vlhkosti – suterén pavilonu B“ – součástí projektu je zaměření stávajícího stavu souvisejícího interiéru a exteriéru, vypracování a odsouhlasení studie řešení odvlhčení, projekt stavby, položkový rozpočet, a to za celkovou částku cca 78.000,00 Kč bez DPH, tj. 94.380,00 Kč s DPH.

Dodatkem č. 1 se prodloužil termín dodání služby do 30.4.2024.

Tímto dodatkem č. 2 se upravuje termín dodání služby ze zdravotních důvodů na straně dodavatele. Projektová dokumentace bude dodána maximálně do 30.06.2024

Děkuji

S pozdravem                                                                                    Klára Nemetová

vedoucí technického úseku

Domov pro seniory Skalice, p. o.

Předmětnou objednávku zboží a služeb prodávající akceptuje za podmínek stanovených v této objednávce.

Tato smlouva (objednávka/akceptace) bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru (ISRS) včetně uvedení metadat provede odběratel, který zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé straně.