Dodatek č. 5

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 13.12.2022

„Dům přírody Pálavy – 2. řízení“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I.	SMLUVNÍ STRANY

1/	Objednatel: 			Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

se sídlem: 			Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov

IČ : 				00089613

DIČ:				CZ00089613

zástupce: 			Mgr. Petr Kubín, ředitel

i.	ve věcech smluvních:		Mgr. Petr Kubín, ředitel

ii.	ve věcech technických:		Jan Ivičič

bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

Technický dozor stavebníka:	Ing. Martin Vinter

2/	Zhotovitel:		SKR stav, s.r.o.

se sídlem:		Nováčkova 18, 614 00 Brno

IČ / DIČ:		                269 61 474 / CZ26961474

zapsán v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 48480

zástupce:

i.	ve věcech smluvních:		Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, jednatel

Ing. Petr Durčák, prokurista

ii.	ve věcech technických:		Ing. Libor Just, výrobně-technický ředitel

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně termínu a to následovně:

V.	TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

2/ Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) do 30.4.2024.

Smluvní strany se na základě změnového listu č. 05/SKR ze dne 10.4.2024 dohodly na změně článku VII. odstavce 1 Smlouvy o dílo, který bude znít následovně:

VII.	CENA ZA DÍLO

1/	Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele, na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 05/SKR se navyšuje o částku 847 915,42 Kč bez DPH a činí:

| Cena za dílo bez DPH v Kč | 48 535 779,05 |
| --- | --- |
| Částka DPH v Kč | 10 192 513,60 |
| Cena za dílo včetně DPH v Kč | 58 728 292,65 |

Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha: Změnový list č. 05/SKR ze dne 10.4.2024

| V Mikulově dne 12.4.2024 | V Brně dne 11.4.2024 |
| --- | --- |
| ________________________________ objednatel | ______________________________ zhotovitel |