Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby při realizaci stavby „Obnova S-centra Hodonín, p.o.“

kterou podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavírají:

| Název: | Jihomoravský kraj |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno |
| IČO: | 70888337 |
| DIČ: | CZ70888337 |
| Kontaktní osoba: | Ing. Tomáš Stejskal, oddělení realizace investic odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje |
| Telefon: | 54165 2160 |
| E-mail: | stejskal.tomas@jmk.cz |

(dále jen „Příkazce“)

a

| Název/obchodní firma/jméno: | ………………………………. |
| --- | --- |
| Zastoupený: | ……………………………….. |
| Sídlo: | ……………………………….. |
| IČO: | ……………………………….. |
| DIČ: | ………………………………../není plátcem DPH |
| osoba je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ……………. soudu v …………….. v odd. …….., č. vl. …… |  |
| nebo osoba je zapsaná v ……………………………………………………. nebo fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného …………..., č. j. .……… |  |
| Osoba vykonávající činnost TDS: | ……………………………….. |
| Telefon: | ……………………………….. |
| E-mail: | ……………………………….. |

(dále jen „Příkazník“)

(údaje budou doplněny před podpisem smlouvy vybraným dodavatelem)

(Příkazce a Příkazník společně dále též jen „smluvní strany“)

Vymezení pojmů

- Pod následujícími pojmy se pro účely této smlouvy rozumí (seřazeno abecedně):

- Informační model – informační model Stavby obsahující geometrické (3D model) i negeometrické (popisné) údaje o Stavbě ve strukturované podobě, který bude sloužit jako zdroj dat pro navrhování, realizaci a provoz Stavby; Informační model vytváří v průběhu realizace Projektu Zhotovitel stavby s využitím softwarového nástroje pro BIM;

- BIM – metoda (nebo též proces) informačního modelování staveb (Building Information Modeling), která spočívá ve vytváření, užití a správě dat o stavbě během celého jejího životního cyklu;

- BIM Protokol – dokument obsahující pravidla pro tvorbu, předávání a užívání Informačního modelu Zúčastněnými stranami Projektu; BIM protokol byl Příkazníkovi poskytnut jako součást zadávací dokumentace Veřejné zakázky;

- BEP – Plán realizace BIM

- BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci;

- CDE – Společné datové prostředí (Common Data Environment) využívané Zúčastněnými stranami Projektu jako jediný zdroj informací, který shromažďuje, udržuje a šíří důležité schválené dokumenty vytvářené v průběhu Projektu;

- DIMS RDS – digitální model realizační dokumentace stavby

- Dodavatelé – dodavatelé samostatných dodávek realizovaných k naplnění účelu Projektu vybraní v rámci navazujících veřejných zakázek – Příkazce předpokládá realizaci následujících samostatných dodávek: dodávka mobilních interiérových prvků, dodávka mobilní interiérové zdravotnické techniky, dodávka volně stojící gastro technologie, dodávka informačního systému;

- DPH – daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH;

- DPS – projektová dokumentace pro provádění stavby ve smyslu Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů vyhotovená obchodní společností Adam Rujbr Architects s.r.o., se sídlem Botanická 598/10, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 26920522;

- DSP – projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení ve smyslu Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů;

- DSPS – digitální model skutečného provedení Stavby;

- Koordinátor BOZP – osoba, která v rámci Projektu vykonává činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů);

- IR – investiční referent, kontaktní osoba Příkazce uvedená v záhlaví této příkazní smlouvy;

- OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

- Poskytovatel dotace – jakýkoli poskytovatel dotace na Stavbu;

- Projekt – investiční projekt Příkazce s názvem „Obnova S-centra Hodonín, p.o.“, jehož účelem je oprava poškození budovy a přilehlého areálu S - centra Hodonín, příspěvkové organizace, IČO: 46937102, se sídlem Hodonín, Na Pískách 4037/11 po živelní katastrofě (tornádu) a obnova a modernizace budovy S - centra Hodonín, příspěvkové organizace tak, aby v ní mohla být poskytována pobytová sociální služba „domov se zvláštním režimem“ ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;

- Projektová dokumentace – dokumentace nezbytná či vhodná pro Stavbu, jak je zmiňována ve Smlouvě;

- Realizační tým – skupina pracovníků Příkazníka pověřená poskytovat Služby pro Příkazce;

- Rozpočtář – člen Realizačního týmu zodpovědný zejména za kontrolu rozsahu zhotovitelem provedených prací a soupisů skutečně provedených prací;

- Sborník cen RTS – Sborník cen stavebních prací vydaného obchodní společností RTS, a. s., IČ: 255 33 843, se sídlem v Brně, Lazaretní 13, PSČ 615 00;

- Služby – služby správce stavby, jak jsou sjednány Smlouvou, poskytované zejména prostřednictvím Realizačního týmu;

- Smlouva – tato příkazní smlouva;

- Smlouva o dílo – Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Obnova S-centra Hodonín, p.o.“ uzavřená se Zhotovitelem stavby na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Obnova S-centra Hodonín, p.o.“

- Smluvní strana – označení pro Příkazce nebo Příkazníka;

- Soupis – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

- Správce stavby – vedoucí člen Realizačního týmu, pověřený zejména vedením a koordinací poskytování Služeb; Správce stavby je hlavním odborným nositelem odpovědnosti za řádné poskytování Služeb na straně Příkazníka;

- Stavba – stavba, jejíž zhotovení je účelem Projektu, tj. předmět stavebních prací provedených Zhotovitelem stavby;

- Stavební zákon – zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

- TDS – osoba, která v rámci Projektu vykonává činnosti stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu Stavebního zákona;

- Veřejná zakázka – veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Obnova S-centra Hodonín, p.o. – správce stavby II“ zadaná Příkazcem Příkazníkovi na základě této smlouvy;

- Zákon o registru smluv – zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

- ZDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

- Zhotovitel stavby – dodavatel stavebních prací, s nímž byla uzavřena Smlouva o dílo;

- Změna – změna Stavby či jiného předmětu díla prováděného Zhotovitelem stavby, naplňující požadavky pro Změnu sjednané ve Smlouvě o dílo;

- Zúčastněné strany Projektu – zahrnuje Příkazce, Příkazníka, Zhotovitele stavby a Dodavatele;

- ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.

Úvodní ustanovení

- Tato smlouva je uzavírána Smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky, která byla Příkazcem zadávána v souladu s jeho interními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a v souladu s ust. § 6 v návaznosti na ust. § 31 ZZVZ. Při výkladu Smlouvy jsou Smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a k dalším úkonům Smluvních stran učiněným v průběhu výběrového řízení jako k relevantnímu jednání Smluvních stran o obsahu Smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.

- Příkazce je investorem a zadavatelem nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Obnova S-centra Hodonín, p.o.“ a souvisejících veřejných zakázek na dodávky.

- Předmětem veřejné zakázky na zhotovení Stavby je provedení rekonstrukce a modernizace Stavby (včetně dodávky a montáže pevně zabudovaných prvků interiéru stavby), zhotovení  DIMS RDS a DSPS, aplikace metody BIM včetně zajištění CDE a vyhotovení digitálního modelu stavby, zastupování zadavatele v řízení o užívání stavby a zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a případné zajištění povolení změny tavby před jejím dokončením a zastupování zadavatele v řízení o změně stavby před jejím dokončením.

- Podkladem pro plnění veřejné zakázky je DPS a Soupis vyhotovené obchodní společností Adam Rujbr Architects s.r.o., se sídlem Botanická 598/10, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 26920522.

- Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 400.000.000,- Kč bez DPH. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce včetně finanční rezervy a vyhrazené změny závazku činí 418.000.000,- Kč bez DPH.

Účelem této smlouvy je zajištění expertní podpory Příkazci, Zhotoviteli stavby a Dodavatelům směřující k dosažení nejvyšší možné kvality a efektivity Stavby a jejího následného provozu. Příkazce předpokládá, že Příkazník bude svou činnost vykonávat vždy ve snaze o co nejefektivnější řešení z hlediska Stavby, mimo jiné prostřednictvím toho, že bude výstavbu aktivně koordinovat, bude schopen vyhledávat rizika spojená s výstavbou a účinně jim předcházet, bude odpovědným způsobem posuzovat a řešit změny Stavby, bude Příkazci odpovídajícím způsobem a v odpovídajícím rozsahu poskytovat informace o průběhu Stavby a pro plnění veřejné zakázky využije osoby s odpovídajícím vzděláním, zkušenostmi a manažerskými dovednostmi; účelem smlouvy je tedy uspokojení potřeb Příkazce spočívajících zejména v zajištění

  - co nejhladšího průběhu výstavby,

Příkazce předpokládá, že Příkazník zejména díky svým schopnostem, předchozím zkušenostem, jakož i přístupu k výstavbě, bude jak pro Příkazce, tak pro Zhotovitele stavby a další Dodavatele Příkazce (např. dodavatel interiérového vybavení) jasnou autoritou, která přispěje k co nejhladšímu průběhu stavby. Budou-li v průběhu stavby a v souvislosti s ní vznikat jakékoli spory, ať už mezi Příkazcem, Zhotovitelem stavby či třetími osobami, je Příkazník povinen v zájmu hladkého průběhu stavby usilovat o jejich smírné vyřešení.

  - maximalizace principů 3E v souvislosti se Stavbou a

Příkazce očekává, že Příkazník k poskytování Služeb přistoupí proaktivně, vždy ve snaze o co nejhospodárnější, nejúčelnější a nejefektivnější řešení Stavby.

  - kvalitního realizačního týmu.

Příkazce předpokládá, že složení Realizačního týmu a jeho organizace bude odpovídat povaze a náročnosti stavby, a to jak odborností jednotlivých členů, tak i jejich dostatečnou kapacitou, kterou mohou věnovat plně právě potřebám stavby. Přitom je lhostejno, na jakém právním základě budou vazby mezi členy Realizačního týmu založeny, tj. zda to budou zaměstnanci jednoho či několika dodavatelů či dodavatelé – fyzické osoby, které se za účelem poskytování Služeb ad hoc spojily. Pro potřebnou kvalitu Služeb pak bude zcela klíčová osobnost Správce stavby, kterého budou ostatní vhodně zvolení odborní členové Realizačního týmu doplňovat.

- Příkazník potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky, která byla Příkazcem poskytnuta v rámci výběrového řízení Veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění této smlouvy a že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytování služeb podle této smlouvy za dohodnutou smluvní cenu, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky.

- Veškerá komunikace mezi všemi subjekty, které se budou podílet na realizaci Stavby, bude probíhat ve Společném datovém prostředí (CDE).

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek Příkazníka poskytnout Služby Správce stavby, jejichž obsahem je zejména zajištění koordinace BOZP, činnosti TDS a Rozpočtáře.

- Koordinace BOZP

Příkazník provádí kontrolu dodržování BOZP v rozsahu požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, jakož i kontrolu dodržování ostatních předpisů upravujících bezpečnost práce, ochranu zdraví při práci, požární ochranu či ochranu životního prostředí včetně kontroly dodržování povinností k používání předepsaných ochranných pomůcek; jako koordinátor BOZP na staveništi Příkazník provádí věcnou, časovou a kvalitativní kontrolu dodržování bezpečnosti práce v rozsahu dle požadavků výše zmíněných předpisů, zejména:

- zpracování plánu BOZP, a to v elektronické podobě, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.docx, tabulkové ve formátu *.xlsx; podkladem pro zpracování plánu BOZP bude DPS a Soupis. DPS a Soupis byly Příkazníkovi poskytnuty v elektronické podobě jako součást zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení předcházejícího uzavření této smlouvy;

- zpracování a doručení Oznámení o zahájení prací podle platných a účinných právních předpisů příslušnému inspektorátu práce;

- účast na předání a převzetí staveniště;

- účast na kontrolních dnech Stavby;

- vedení dokumentace v oblasti BOZP;

- seznámení Zhotovitele stavby s podmínkami BOZP na Staveništi;

- kontrolní činnost ve vztahu k BOZP na staveništi;

- organizace kontrolních dnů nad dodržováním BOZP alespoň jedenkrát týdně;

- tvorba zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření k odstranění nedostatků;

- kontrola koordinace prací Zhotovitele stavby ve vztahu k BOZP;

- kontroly zaměstnanců Zhotovitele stavby;

- prokazatelné upozorňování příslušných odpovědných osob Zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP a požadování zjednání nápravy;

- průběžné informování Zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací;

- kontrola realizace nápravných opatření u příslušných odpovědných osob zhotovitele stavby;

- podávání podnětů a doporučování technických řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;

- účast na veškerých jednáních s dotčenými správními orgány nebo osobami ve vztahu k BOZP;

- dohled nad harmonogramem Stavby se zřetelem na dodržování požadavků na BOZP;

- shromáždění informací o pracovně bezpečnostních rizicích od Zhotovitele stavby;

- vzájemné informování Zhotovitele stavby a Dodavatelů o pracovně bezpečnostních rizicích;

- spolupráce s pracovníky Zhotovitele stavby a jeho poddodavateli, kteří zajišťují činnost v oblasti BOZP a autorským dozorem objednatele;

- informování IR o závadách týkajících se BOZP na staveništi, které nebyly v termínu odstraněny, a o případech porušení zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo plánů BOZP na staveništi;

- spoluúčast na vyšetřování pracovních úrazů a vedení „Knih úrazů“;

- kontrola postupu Zhotovitele stavby při provádění specifických činností majících zvláštní požadavky na BOZP podle příslušných právních předpisů;

- oznamování všech okolností, které zjistí při výkonu Koordinátora BOZP, Příkazci, pokud mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce.

Pokud Koordinátor BOZP některou z činností nebo zjištění stavu dle Smlouvy nebo dle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení povinnosti na straně Příkazníka

Příkazník prohlašuje, že zajistí osobu oprávněnou vykonávat činnost Koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Koordinátor BOZP je odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

- TDS

Příkazník zajišťuje technický dozor stavebníka nad prováděním Stavby dle Stavebního zákona k řádnému průběhu a dokončení Stavby, dodržení rozpočtovaných nákladů jejího zhotovení a předpokládaných termínů její realizace. V rámci výkonu činnosti TDS je Příkazník povinen provést zejména následující úkony:

- seznámení se s pravomocným stavebním povolením Stavby;

- seznámení se s projektovou dokumentací pro provádění Stavby, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí DPS, rozpočtem, výsledky provedených průzkumů, rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými k projektové dokumentaci pro stavební povolení;

- seznámení se s podmínkami Smlouvy o dílo, která bude uzavřena se Zhotovitelem stavby;

- seznámení se s podmínkami smluv, které budou uzavřeny s Dodavateli;

- organizace předání a převzetí staveniště mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby a zabezpečení zápisů do elektronického stavebního deníku;

- odevzdání místa provedení dodávek Dodavatelům a zabezpečení zápisů do stavebních deníků;

- účast na geodetickém vytýčení staveniště a inženýrských sítí před zahájením stavebních prací;

- provádění dohledu nad realizací Stavby do konce provádění stavebních prací a kolaudace, popř. do doby odstranění vad a nedodělků, pokud budou v průběhu předávacího řízení shledány, a to s osobní účastí na staveništi v takovém časovém rozsahu, jak je nutné pro řádný výkon dohledu, minimálně však ve frekvenci 3x týdně (což bude patřičně zaznamenáno v zápisech v elektronickém stavebním deníku nebo v prezenčních listinách z jednání);

- kontrola souladu plnění Dodavatelů s uzavřenými smlouvami včetně podmínek všech relevantních povolení a vyjádření, návrhy řešení k odstranění vad a jiných porušení smluv, jakož i kontrola jejich odstraňování; z hlediska kontroly kvality Stavby a plnění Dodavatelů se Příkazník zaměřuje zejména na dodržování příslušných právních předpisů a technických norem (ČSN EN), provádění předepsaných zkoušek a revizí včetně kontroly výsledků, dodržování technologických postupů, kvalitu použitých materiálů;

- sledování vedení stavebních deníků a provádění průběžných zápisů;

- dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a plnění podmínek obsažených ve smlouvě se Zhotovitelem stavby a popř. také ve smlouvách s Dodavateli;

- vzorkování materiálů a dodávek a jejich schvalování v souladu s DPS a příslušnými normami, a to jak ve vztahu ke Zhotoviteli stavby, tak k Dodavatelům;

- kontrola kvality a souladu prováděných stavebních prací a dodávek s DPS, technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy;

- koordinace činnosti Zhotovitele stavby a Dodavatelů;

- účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace;

- projednání případných změn Stavby a zpracování odborných stanovisek z pohledu technického a rozpočtu stavby při schvalování těchto změn – způsob schvalování a provádění změn projektu je specifikován ve smlouvě se zhotovitelem Stavby;

- prověřování částí díla, které budou při dalším provádění Stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými a pořizování s tím související fotodokumentace;

- spolupráce s autorským dozorem Příkazce, tj. autorským dozorem investora, při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s DPS;

- v rámci provádění vlastní činnosti zajištění provedení některých činností odborníky (vzhledem k použitým technologiím specialista na tyto technologie, MaR apod.);

- spolupráce s autorským dozorem Příkazce a zhotovitelem Stavby na odstraňování případných překážek při realizaci Stavby a řešení vzniklých kolizí;

- kontrola provádění předepsaných a smluvených zkoušek, materiálů, konstrukcí a prací;

- kontrola postupu prací dle časového harmonogramu Stavby, uplatňování námitek, zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh realizace výstavby;

- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi;

- organizace pravidelných kontrolních dnů na Stavbě 1x za týden včetně vypracování zápisu;

- kontrola soupisu dokončených provedených prací 1x měsíčně;

- kontrola věcné správnosti daňových dokladů (faktur) zhotovitele Stavby před jejich předáním Příkazci k úhradě;

- dohled nad dodržováním finančního harmonogramu projektu;

- spolupráce se zhotovitelem Stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení Stavby živelnými událostmi;

- ohlašování případných archeologických nálezů;

- informování Příkazce o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou při provádění Stavby, případně zpracování návrhů na příslušná vhodná opatření;

- účast na řízení o předání a převzetí dokončené Stavby od Zhotovitele stavby Příkazci;

- kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při odevzdávání a převzetí Stavby v dohodnutých termínech včetně zápisu o kontrole;

- účast na předání a převzetí dodávek nebo jejich částí od Dodavatelů včetně kontroly, evidence všech dokumentů nezbytných pro řádné předání a převzetí, jakož i vymezení a evidování případných vad zjištěných při převzetí a stanovení lhůt jejich odstranění;

- účast na zaměření skutečného provedení Stavby;

- kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby, protokolů a dokladů o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za Příkazce včetně zápisu o kontrole, který bude obsahovat seznam všech kontrolovaných dokumentů a prohlášení TDS, že jsou v pořádku;

- parafování veškerých předávacích protokolů, návrhů změn zadání, zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisů provedených prací;

- příprava podkladů pro užívání Stavby a účast na závěrečné kontrolní prohlídce Stavby;

- předání kompletní dokumentace Stavby k archivaci Příkazci po vydání kolaudačního souhlasu;

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem Stavby;

- spolupráce s koordinátorem BOZP při práci na staveništi;

- proaktivní komunikace a archivace dokladů v CDE;

- zpracování návrhu způsobu zajištění staveniště do výběru nového zhotovitele Stavby (např. zajištění ostrahy, oplocení, nepřerušeného provozu apod.), poskytnutí součinnosti soudnímu znalci při zhotovování soupisu provedených prací a kontrola soupisu provedených prací v případě předčasného ukončení smlouvy o zhotovení Stavby uzavřené mezi Příkazcem a zhotovitelem Stavby.

Pokud TDS některý z úkonů k vykonání činností dle této smlouvy nebo dle dikce stavebního zákona neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany Příkazníka.

Příkazník pro případ vadného zhotovení Stavby bere na vědomí, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 OZ zavázán společně a nerozdílně se Zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu Stavby nezpůsobilo selhání TDS.

- Minimální požadavky Příkazce na obsah a rozsah služeb TDS a koordinátora BOZP jsou dále konkretizovány v jednotlivých smlouvách, které Příkazce na výstavbu uzavře. Se zněním těchto smluv bude Příkazník ze strany Příkazce seznámen.

- Rozpočtář

Příkazník zajišťuje služby rozpočtáře – ekonoma Stavby. Do výkonu činnosti Rozpočtáře spadají zejména následující úkony:

- kontrola rozsahu prací provedených Zhotovitelem stavby a soupisů skutečně provedených prací;

- kontrola způsobu ocenění dodatečných stavebních prací, pro které neexistují položky v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu Smlouvy o dílo (v souladu se Smlouvou o dílo se na tyto práce vztahují jednotkové ceny podle aktuálního Sborníku cen RTS);

- kontrola způsobu ocenění dodatečných stavebních prací, pro které neexistují položky v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu Smlouvy o dílo, ani v aktuálním Sborníku RTS (v souladu se Smlouvou o dílo musí ceny těchto stavebních prací odpovídat ceně v místě a čase obvyklé);

- sledování čerpání finančních prostředků, včetně vypracování měsíčního výkazu čerpání rozpočtu Stavby.

Podmínky plnění předmětu Smlouvy

- Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas.

- Je-li Příkazník povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z vyjádření k jeho obsahu či z jeho schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Příkazce dovozovat přenesení odpovědnosti za úplnost a správnost takové dokladu či dokumentu, natož odpovědnosti za výstavbu na Příkazce, a to ani částečně.

- Příkazník se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem stavby a s Dodavateli.

- Příkazník bude Služby poskytovat tak, aby to odpovídalo aktuálnímu stavu a potřebám Stavby.

- Příkazník je povinen vykonávat svou činnost a poskytovat Služby Správce stavby prostřednictvím CDE.

- Příkazník se zavazuje poskytovat Služby poctivě a pečlivě a takovým způsobem, že nedojde ke zpoždění v harmonogramu Stavby. V této souvislosti Smluvní strany výslovně utvrzují, že povinnost Příkazníka odhalit pochybení ve výstavbě, jejichž odstranění povedou k takovému prodlení či zpoždění, tím není dotčena.

- Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Příkazci jakékoli skutečnosti, které ohrožují nebo by mohly ohrozit řádnou a včasnou výstavbu, příp. poskytování služeb. Jinou než písemnou formu pro takové oznámení může Příkazník využít tehdy, je-li to nezbytné z důvodu naléhavosti.

- Příkazník je povinen provádět zápisy ze všech jednání se Zhotovitelem stavby a Dodavateli, kterých se na vyzvání Příkazcem účastní, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak.

- Příkazník je povinen předat Příkazci na jeho vyžádání jakékoli dokumenty týkající se poskytování Služeb.

- Příkazník se rovněž zavazuje dbát, aby stavbou nebyly narušeny stávající záruky za jakost sjednané ve prospěch Příkazce. Informace o těchto zárukách za jakost poskytne Příkazce Příkazníkovi na základě jeho předchozí písemné žádosti.

- Příkazník je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Příkazník je dále povinen pracovníkům poskytujícím Služby zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Příkazce je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají, a Příkazník je povinen je bez zbytečného odkladu Příkazci předložit. Příkazník je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Příkazníka dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- Příkazník je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Příkazníkovi k plnění Smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Příkazce za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Příkazník se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Příkazce je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Příkazníkem a poddodavateli a Příkazník je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Příkazníka dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- Příkazník se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky, a to zejména tak, že bude tuto povinnost přenášet i na Zhotovitele stavby a Dodavatele.

- Příkazce má právo kontrolovat výkon činností Příkazníka dle Smlouvy. Zjistí-li, že Příkazník porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Příkazník zajistil nápravu a prováděl výkon činností dle Smlouvy řádným způsobem. Neučiní-li tak Příkazník ani v přiměřené době, může Příkazce odstoupit od smlouvy.

- Příkazník se zavazuje respektovat pokyny Příkazce a je povinen poskytovat Služby v souladu se zájmy Příkazce.

- Příkazník je povinen Příkazci bez zbytečného odkladu písemně sdělovat, že pokyny Příkazce jsou v rozporu s právními předpisy, technickými či jinými normami nebo jinak nevhodné či nesprávné, jakož i všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Příkazce. Pokud Příkazce trvá na svém pokynu i přesto, že byl Příkazníkem takto informován o jeho nevhodnosti či nesprávnosti, je Příkazník povinen pokyn splnit.

- Od pokynů Příkazce se Příkazník smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné vzhledem k zájmům Příkazce, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. O takovém odchýlení se od pokynů je Příkazník bezodkladně povinen Příkazce písemně informovat.

- Porušení odst. 14–16 tohoto článku Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- Příkazník je povinen bezodkladně informovat Příkazce o všech skutečnostech, jež by mohly mít negativní vliv na plnění Smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle čl. VI. Smlouvy.

- Příkazník se zavazuje prezentovat a předávat výsledky svých činností dle této smlouvy kontaktní osobě Příkazce. Kontaktní osoba Příkazce se bude účastnit společných jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě. Zápisy z těchto jednání a porad budou mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou smluvních stran platnost závazných pokynů.

- Příkazník je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s výkonem činností dle Smlouvy dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Porušení této povinnosti Příkazníkem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně Příkazníka. Závazek k ochraně informací Příkazce, které Příkazce označí za důvěrné, platí i po zániku závazků z této smlouvy.

- Příkazník potvrzuje, že se seznámil s technickými podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

- Příkazník se zavazuje seznámit s obsahem smluv na stavební práce a dodávky, které budou Příkazcem uzavřeny se Zhotovitelem stavby a Dodavateli. O uzavření jednotlivých smluv na stavbu bude Příkazce Příkazníka vhodně informovat.

- Příkazník přijímá a výslovně potvrzuje, že je a bude zcela nezávislý na Zhotoviteli stavby a Dodavatelích a že tuto nezávislost udrží po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. V této souvislosti Příkazník dále prohlašuje, že jej se Zhotovitelem stavby ani s Dodavateli nespojuje ani nebude spojovat osobní, majetkový či jiný obdobný poměr a že neusiluje ani nebude usilovat o to, aby takový poměr po dobu trvání závazků ze Smlouvy vznikl. Příkazník tak zejména po dobu trvání závazků ze Smlouvy nebude v souvislosti se Smlouvou Zhotoviteli stavby ani Dodavatelům poskytovat žádná peněžitá ani nepeněžitá plnění, zaměstnávat jejich pracovníky, usilovat o jejich ovládnutí, o propojení s nimi ani se nestane osobou jimi ovládanou. Porušení tohoto odstavce tohoto článku Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- Uzavřením Smlouvy Příkazce zmocňuje Příkazníka ke všem právním jednáním nezbytným k tomu, aby byl Příkazník schopen řádně a včas poskytovat Služby. Bude-li to pro poskytování Služeb potřeba, potvrdí Příkazce zmocnění Příkazníka v plné moci.

- Smluvní strany výslovně utvrzují, že Příkazník není zmocněn měnit žádnou ze smluv na stavební práce nebo dodávky uzavřenou se Zhotovitelem stavby nebo Dodavateli. Obdobně není Příkazník zmocněn měnit Projektovou dokumentaci či jiné dokumenty vyžadované pro vydání rozhodnutí a souhlasů nezbytných ke Stavbě, ani schvalovat odklady nebo změny v harmonogramech Stavby či jednotlivých dodávek, ledaže by to bylo výslovně sjednáno v příslušné smlouvě na stavební práce nebo dodávky. Porušení tohoto odstavce tohoto článku Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- Příkazník se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s poskytovaným plněním dle této smlouvy.

- Příkazník se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Příkazce a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Příkazci umožnit přístup; po uplynutí této doby je Příkazce oprávněn tyto písemnosti od Příkazníka bezplatně převzít.

- Příkazce se zavazuje za realizaci předmětu této smlouvy zaplatit Příkazníkovi úplatu sjednanou v této smlouvě.

- Příkazce se zavazuje umožnit Příkazníkovi (tzn. TDS, koordinátorovi BOZP i zaměstnancům Příkazníka, kteří se budou podílet na zařízení záležitostí dle této smlouvy) vstup na staveniště Stavby.

- Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi veškerou součinnost nezbytnou k výkonu jeho činností dle Smlouvy.

- Příkazce se zavazuje po uzavření smlouvy se Zhotovitelem stavby a s Dodavateli zpřístupnit uvedené smlouvy Příkazníkovi prostřednictvím CDE. Příkazce poskytl Příkazníkovi před podpisem této smlouvy v rámci výběrového řízení jako součást zadávací dokumentace na tuto veřejnou zakázku DPS a Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě; pravomocné stavebního povolení a další rozhodnutí, sdělení, stanoviska a vyjádření vydaná k projektové dokumentaci budou Příkazníkovi zpřístupněna prostřednictvím CDE.

- Kontaktní osoby smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny

- vést vzájemnou komunikaci smluvních stran prostřednictvím CDE, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě Smlouvy, a

- jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.

Realizační tým

- Příkazník se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

- Příkazník se zavazuje poskytovat Služby prostřednictvím Realizačního týmu, přičemž je lhostejno, zda jsou jeho členové ve vztahu k Příkazníkovi jeho zaměstnanci, poddodavateli, zaměstnanci poddodavatelů nebo jiném. Smluvní strany se dohodly na následujících minimálních požadavcích na složení Realizačního týmu.

- Realizační tým je veden Správcem stavby a v případě jeho nepřítomnosti TDS. Dalším povinným členem Realizačního týmu je Koordinátor BOZP a Rozpočtář.

Správce stavby:	…......................................................

Telefon: 	..........................................

E-mail: 	..........................................

TDS:	.........................................................

Telefon: 	..........................................

E-mail: 	..........................................

Koordinátor BOZP:	.........................................................

Telefon: 	..........................................

E-mail: 	..........................................

Rozpočtář:	.........................................................

Telefon: 	..........................................

E-mail: 	..........................................

(údaje budou doplněny před podpisem smlouvy vybraným dodavatelem)

- Příkazník je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku před uzavřením Smlouvy.

- Jsou-li k tomu vážné důvody, jejichž povaha nedovoluje jiné rozumné řešení, je Příkazník oprávněn požádat Příkazce o změnu člena Realizačního týmu; z obdobných důvodů je oprávněn Příkazce požádat o změnu člena Realizačního týmu Příkazníka.

- Příkazník se zavazuje, že v případě nahrazení členů Realizačního týmu budou jeho noví členové splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Příkazcem v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce.

- Smluvní strany se dohodly, že změna osob na jednotlivých pozicích Realizačního týmu je možná pouze za současného splnění následujících podmínek:

- Příkazník Příkazci předloží písemnou žádost o provedení takové změny; s touto žádostí Příkazník předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se má stát novým členem Realizačního týmu, je srovnatelná nebo lepší než původní člen Realizačního týmu.

- Příkazce si vyhrazuje právo schválit každého nového člena Realizačního týmu, a to pouze za předpokladu, že splňuje výše uvedené požadavky; Příkazce se k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení. Bez předchozího souhlasu Příkazce není změna osob na jednotlivých pozicích Realizačního týmu možná.

- Nebudou-li členové Realizačního týmu přímo disponovat všemi odbornostmi potřebnými pro řádné provádění Služeb dle této Smlouvy, dohodly se Smluvní strany, že si Příkazník pro řádné poskytování Služeb zajistí odborné specialisty na všechny profese, které se budou podílet na výstavbě, a to vždy, když si to povaha Služeb vyžádá.

- Porušení tohoto článku Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Místo a doba plnění

- Služby budou poskytovány zejména v místě výstavby v areálu S – centra Hodonín na adrese Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín, který se nachází na pozemcích p. č.  st. 9015, st. 9013, st. 9012, 1880/43, 1880/42, 2017/223, 2017/154, 2017/136, vše v k.ú. a obci Hodonín. Smluvní strany se dohodly, že bude-li to vyžadovat povaha Služeb, budou poskytovány i jinde, zejména v sídle Příkazce.

- Předpokládaná doba provádění stavby je 18 měsíců.

- Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby je červen 2024. Příkazce se zavazuje informovat Příkazníka o termínu předání a převzetí staveniště nejméně 10 dní předem, a to prostřednictvím CDE.

- Doba poskytování plnění dle čl. III. odst. 2 Smlouvy – koordinátor BOZP:

- zpracování plánu BOZP

  - zahájení plnění bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy;

  - ukončení plnění nejpozději do termínu předání a převzetí staveniště mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby;

- zpracování „Oznámení o zahájení prací“ podle platných a účinných předpisů

  - zahájení plnění bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy;

  - ukončení plnění doručením příslušnému subjektu nejpozději 8 dnů před předáním staveniště Zhotoviteli stavby v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.;

- výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi

  - zahájení plnění ke dni předání a převzetí staveniště mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby;

  - ukončení plnění v den předání a převzetí dokončené Stavby (včetně vydaného kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí) mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby.

- Doba poskytování plnění dle čl. III. odst. 3 Smlouvy – TDS:

- zahájení plnění ke dni předání a převzetí staveniště mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby, a to na výzvu Příkazce;

- ukončení plnění v den předání kompletní dokumentace o průběhu výstavby Příkazci, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po vydání pravomocného kolaudačního souhlasu, nebo do 5 pracovních dnů po vyklizení staveniště, nebo odstraněním všech vad a nedodělků, pokud budou v průběhu předávacího řízení shledány, a to podle toho, který termín nastane později.

- Doba poskytování plnění dle čl. III. odst. 5 Smlouvy – Rozpočtář:

- zahájení plnění zahájení plnění ke dni předání a převzetí staveniště mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby;

- ukončení plnění odstraněním všech vad a nedodělků, pokud budou v průběhu předávacího řízení shledány, nebo vystavením konečné faktury Zhotovitelem stavby po předání a převzetí dokončené Stavby mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby, a to podle toho, který termín nastane později.

Cena

- Cena za výkon činností Příkazníka dle čl. III. odst. 2 písm. a) a b) (zpracování plánu BOZP a zpracování a doručení „Oznámení o zahájení prací“ podle platných a účinných předpisů příslušnému inspektorátu práce) je sjednána takto:

- cena bez DPH: …………………………………,- Kč.

- Cena za výkon činností Příkazníka dle čl. III. odst. 2 písm. c) až x) (výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi) je sjednána takto:

- cena bez DPH: …………………………………,- Kč za 1 měsíc výkonu činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi.

- Cena za výkon činností Příkazníka dle čl. III. odst. 3 (výkon činnosti TDS nad prováděním Stavby do doby předání a převzetí dokončené Stavby mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby) je sjednána takto:

- cena bez DPH: …………………………………,- Kč za 1 měsíc výkonu činnosti TDS nad prováděním Stavby.

- Cena za výkon činností Příkazníka dle čl. III. odst. 3 (výkon činnosti TDS nad prováděním Stavby ode dne předání a převzetí dokončené Stavby mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby do doby odstranění všech vad a nedodělků, pokud budou v průběhu předávacího řízení shledány) je sjednána takto:

- cena bez DPH: …………………………………,- Kč za 1 měsíc výkonu činnosti TDS nad prováděním Stavby.

- Cena za výkon činností Příkazníka dle čl. III. odst. 5 (výkon činnosti rozpočtáře – ekonoma Stavby) je sjednána takto:

- cena bez DPH: …………………………………,- Kč za 1 měsíc výkonu činnosti rozpočtáře – ekonoma Stavby.

(ceny budou doplněny před podpisem smlouvy vybraným dodavatelem dle jeho nabídky)

- Ceny uvedené v odst. 1–5 tohoto článku smlouvy se sjednávají jako nejvýše přípustné.

- Ke sjednaným cenám je Příkazník, je-li plátcem DPH, oprávněn připočíst DPH v sazbě dle aktuálně platné a účinné právní úpravy. Příkazník odpovídá za to, že jím účtovaná sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

- Příkazník prohlašuje, že sjednané ceny zahrnují jeho veškeré nutné náklady nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu Smlouvy včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze během plnění předmětu Smlouvy uvažovat. Příkazník dále prohlašuje, že sjednané ceny jsou stanoveny i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu Kč k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu Smlouvy.

- Příkazník se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků ze Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Příkazce, a to v jakékoli podobě. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- V případě, že činnost Příkazníka dle čl. III. odst. 2 písm. c) až x), odst. 3 nebo odst. 5 Smlouvy bude vykonávána pouze po část kalendářního měsíce a po zbytek kalendářního měsíce nebude prováděn vůbec (ať už z důvodů na straně Příkazce či Příkazníka či z důvodu vyšší moci), má Příkazník za tento měsíc nárok pouze na poměrnou část sjednané úplaty za dobu, kdy byl výkon činnosti Příkazníka dle čl. III. odst. 2 písm. c) až x), odst. 3 nebo odst. 5 Smlouvy prováděn.

- V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude činnost Příkazníka dle čl. III. odst. 2 písm. c) až x), odst. 3 nebo odst. 5 Smlouvy vykonávána vůbec (ať už z důvodů na straně Příkazce či Příkazníka či z důvodu vyšší moci), nemá Příkazník za tento měsíc právo na sjednanou úplatu.

- Bude-li skutečná doba provádění Stavby (a tedy i doba poskytování Služeb) kratší než předpokládaná doba uvedená ve Smlouvě, není Příkazník oprávněn domáhat se jakékoliv finanční kompenzace za zkrácení doby plnění oproti původně předpokládané.

Platební podmínky

- Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v korunách českých.

- Cena uvedená v čl. VII. odst. 1 Smlouvy (cena za výkon činností Příkazníka dle čl. III. odst. 2 písm. a) a b) Smlouvy) bude Příkazcem uhrazena ve dvou splátkách, a to následovně:

  - 80 % z ceny uvedené v čl. VII. odst. 1 Smlouvy Příkazce uhradí po předání Příkazcem zpracovaného plánu BOZP. Podkladem pro platbu této části ceny je daňový doklad – faktura, kterou je Příkazník oprávněn vystavit po podpisu písemného protokolu mezi Příkazcem a Příkazníkem, kterým bude potvrzeno předání zpracovaného plánu BOZP;

  - 20 % z ceny uvedené v čl. VII. odst. 1 Smlouvy Příkazce uhradí po předání Příkazcem zpracovaného Oznámení o zahájení prací včetně dokladu o jeho odeslání. Podkladem pro platbu této části ceny je daňový doklad – faktura, kterou je Příkazník oprávněn vystavit po podpisu písemného protokolu mezi Příkazcem a Příkazníkem, kterým bude potvrzeno předání zpracovaného Oznámení o zahájení prací včetně dokladu o jeho odeslání.

- Cena uvedená v čl. VII. odst. 2 Smlouvy (cena za výkon činností Příkazníka dle čl. III. odst. 2 písm. c) až x) Smlouvy) bude Příkazcem hrazena měsíční paušální platbou v průběhu poskytování Služeb Příkazníka spočívajících v činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi za období specifikované v čl. VI. odst. 4 písm. c) Smlouvy. Podkladem pro úhradu této části ceny je daňový doklad – faktura, kterou je Příkazník oprávněn vystavit po skončení kalendářního měsíce, v němž byla příslušná činnost Příkazníkem vykonávána. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude výkaz Příkazníkem poskytnutých služeb v daném kalendářním měsíci.

- Cena uvedená v čl. VII. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy (cena za výkon činností Příkazníka dle čl. III. odst. 3 Smlouvy) bude Příkazcem hrazena měsíční paušální platbou v průběhu poskytování Služeb Příkazníka spočívajících v činnosti TDS nad prováděním Stavby za období specifikované v čl. VI. odst. 5 Smlouvy. Podkladem pro úhradu této části ceny je daňový doklad – faktura, kterou je Příkazník oprávněn vystavit po skončení kalendářního měsíce, v němž byla příslušná činnost Příkazníkem vykonávána. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude výkaz Příkazníkem poskytnutých služeb v daném kalendářním měsíci.

- Cena uvedená v čl. VII. odst. 5 Smlouvy (cena za výkon činností Příkazníka dle čl. III. odst. 5 Smlouvy) bude Příkazcem hrazena měsíční paušální platbou v průběhu poskytování Služeb Příkazníka spočívajících v činnosti rozpočtáře – ekonoma Stavby za období specifikované v čl. VI. odst. 6 Smlouvy. Podkladem pro úhradu této části ceny je daňový doklad – faktura, kterou je Příkazník oprávněn vystavit po skončení kalendářního měsíce, v němž byla příslušná činnost Příkazníkem vykonávána. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude výkaz Příkazníkem poskytnutých služeb v daném kalendářním měsíci.

- Podkladem pro úhradu sjednaných cen jsou Příkazníkem vystavené daňové doklady (faktury), které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních předpisů, zejména dle OZ a ZDPH, a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení daňového dokladu (faktury) a jeho pořadové číslo

- označení této smlouvy,

- identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ,

- označení banky Příkazníka včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,

- důvod fakturace, popis plnění, období plnění,

- den vystavení dokladu a lhůta splatnosti,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- částka k úhradě bez DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku,

- sazba DPH a výše DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku,

- částka k úhradě včetně DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku,

- podpis odpovědné osoby Příkazníka,

- přílohu, je-li povinnou náležitostí faktury dle této smlouvy.

- Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejího doručení Příkazci. Fakturu spolu s přílohou Příkazník doručí Příkazci v elektronické formě do datové schránky (ID: x2pbqzq) nebo e-mailem na adresu posta@jmk.cz.

- Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Příkazníkovi fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Příkazník vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Příkazci začíná běžet nová 30denní lhůta splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Příkazce podle tohoto odstavce není Příkazce v prodlení s placením.

- Příkazce uhradí řádně předloženou fakturu (daňový doklad) převodem na účet Příkazníka uvedený na daňovém dokladu. Za okamžik úhrady faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Příkazce.

- Příkazník prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu.

- Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Příkazník nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo pokud číslo účtu Příkazníka uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je Příkazce oprávněn část ceny plnění odpovídající DPH z každé fakturované částky na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se Příkazce dozví, že:

- DPH uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,

- plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, nebo

- dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody.

Po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem smlouvy je úhrada zdanitelného plnění Příkazníkovi bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu Příkazce, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše DPH), a Příkazníkovi nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči Příkazci, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

- Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, Příkazce je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet Příkazníka. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

Pojištění

- Příkazník je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou Příkazci, a to za splnění následujících minimálních požadavků:

- limit plnění pro jednotlivá rizika min. 20.000.000,- Kč,

- spoluúčast max. 10 %,

- počátek krytí nejpozději do 14 dnů od uzavření Smlouvy.

- Prostou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží Příkazník Příkazci do 10 dnů od uzavření Smlouvy; převzetí uvedeného dokladu není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění Příkazcem. V případě změny pojištění předloží Příkazník bezodkladně Příkazci nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

- Příkazník se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, omezeno ani jakkoli jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření Příkazce, a to do konce stavby.

- Skutečnost, že Příkazník řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění dle tohoto článku Smlouvy nebo nepředloží Příkazci příslušnou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- Náklady na pojištění nese Příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. VII. této smlouvy.

Sankce

- Bude-li Příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je Příkazník oprávněn účtovat Příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, a to až do doby zaplacení dlužné částky, a Příkazce se zavazuje takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.

- Příkazník odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto smlouvou. V případě porušení nebo nedodržení povinností Příkazníka stanovených Smlouvou nebo v případě jakékoliv činnosti či nečinnosti Příkazníka, která není v souladu s účelem Smlouvy vymezeným v čl. II. Smlouvy, je Příkazce oprávněn požadovat na Příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení nebo nedodržení povinností nebo činnosti či nečinnosti a Příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Příkazci zaplatit. V případě, že Příkazník prokáže, že prodlení vzniklo zaviněním na straně Příkazce, zanikne Příkazci právo smluvní pokutu uplatňovat. Příkazník není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

- V případě prodlení Příkazníka s příslušnou částí plnění oproti termínům stanoveným v čl. VI. odst. 4 písm. a) a b) Smlouvy je Příkazce oprávněn požadovat na Příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení a Příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Příkazci zaplatit. Pro tento případ platí, že Příkazník není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci nebo prodlení Příkazce.

- V případě, že pozice kteréhokoli člena Realizačního týmu

- bude obsazena jinou osobou bez toho, že by Příkazník postupoval dle čl. V. odst. 7 Smlouvy, nebo

- nebude obsazena nebo

- bude obsazena, ale příslušná osoba ji nebude vykonávat, a to přesto, že na její nečinnost Příkazce Příkazníka upozornil,

zavazuje se Příkazník Příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou takto neobsazenou pozici, a to za každých nepřerušených 15 dní, po které platí alespoň jedna z výše uvedených podmínek.

- V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle čl. IV. odst. 8 Smlouvy se Příkazník zavazuje Příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každé porušení těchto povinností.

- V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků poddodavatelům Příkazníka nebo nepřenesení této povinnosti Příkazníkem do nižších úrovní dodavatelského řetězce dle čl. IV. odst. 11 Smlouvy se Příkazník zavazuje Příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení těchto povinností.

- Smluvní pokuty dle odst. 3 a 4 tohoto článku Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Příkazník na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Příkazcem upozorněn. Závazek Příkazníka k zaplacení smluvní pokuty podle těchto ustanovení zanikne tehdy, pokud Příkazník okamžitě po takovém upozornění, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Příkazník napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Příkazce jinak adekvátně nahradí.

- Uložením a zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

- Není-li v tomto článku Smlouvy řečeno jinak, sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

- Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží písemnou výzvu oprávněné strany k zaplacení.  Požadované smluvní sankce musí být ve výzvě vyčísleny včetně uvedení důvodu, pro který jsou požadovány, a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné strany. Příkazce je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou Příkazníka vůči Příkazci podle této smlouvy.

- Vznikne-li Příkazci porušením utvrzené povinnosti i škoda, hradí se jen v té výši, v jaké přesahuje Příkazníkem uhrazenou smluvní pokutu. Není-li pokuta Příkazníkem uhrazena, není ani dotčen nárok Příkazce na náhradu škody způsobené mu porušením utvrzené povinnosti.

Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé ze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, přičemž smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy.

- Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, přírodní katastrofy (např. povodně, přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události, v jejichž důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatření orgánu veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností.

- Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, je povinna o tom informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla nebo se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní strana povinna specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku vyšší moci je nebo bude bráněno, a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním smluvní povinnosti.

- Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost.

- Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana podle této smlouvy povinna překonat.

- Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, je oprávněna se domáhat prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Má-li se však lhůta ke splnění smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o více než 30 dnů oproti původně sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci není, právo od smlouvy odstoupit.

- Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, nemá druhá smluvní strana po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky z prodlení podle této smlouvy.

Ukončení smluvního vztahu

- Tuto smlouvu lze předčasně ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy některou ze smluvních stran z důvodů předpokládaných Smlouvou nebo ze zákonných důvodů.

- Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

- Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech specifikovaných Smlouvou a dále v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednáno ve Smlouvě nebo stanoveno zákonem.

- Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, považují zejména:

- prodlení Příkazníka s plněním závazku vyplývajícího ze Smlouvy po dobu delší než 15 dnů,

- opakovaná činnost či nečinnost Příkazníka, která není v souladu s účelem Smlouvy vymezeným v čl. II. Smlouvy,

- způsobení škody Příkazci nebo vícenákladů při realizaci stavby, které jsou zapříčiněny vadným výkonem činnosti TDS,

- prodlení Příkazce s úhradou oprávněně fakturované ceny delší než 60 dnů,

- neuzavření pojistné smlouvy Příkazníkem nebo její nepředložení Příkazci dle čl. IX. Smlouvy.

- Příkazce je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená 
v § 222 ZZVZ,

- bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť Příkazník jakožto vybraný dodavatel před zadáním Veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.

- Příkazce je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci Příkazníka jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.

- Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Není-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak, účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení Smlouvy, trvají i přes zrušení Smlouvy.

Závěrečná ujednání

- Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran Smlouvou neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními OZ.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázky vyplývající ze Smlouvy odstraněny dohodou smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně příslušný soud Příkazce.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu s právním stavem platným a účinným v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Příkazník prohlašuje, že se seznámil s předmětem této smlouvy a že činnosti mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

- Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za smluvní strany jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem příslušné změny Smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku ke Smlouvě.

- Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Služby mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. / Smlouva je uzavírána v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy osob oprávněných k tomuto právnímu jednání za smluvní strany.

- Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- Příkazník prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

- V případě plurality osob na straně Příkazníka se tyto osoby zavazují, že budou vůči Příkazci a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.

- Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv zajistí Příkazce, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak..

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Příkazce Příkazník výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Zákona o registru smluv a ZZVZ). Příkazník dále výslovně prohlašuje, že žádná část Smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je Smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.

- Plnění předmětu Smlouvy před účinností Smlouvy se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

- Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho stvrzují svým podpisem Smlouvu oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne ………………………...... na ……… schůzi usnesením č. ………………

| V Brně dne ……………………………………. |  | V ………………… dne ……………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Jihomoravský kraj zastoupený Mgr. Janem Grolichem hejtmanem |  | ………………………. zastoupený ………………………. ………………………. (údaje budou doplněny před podpisem smlouvy vybraným dodavatelem) |