Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Odstranění havarijního stavu stropní konstrukce“

kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

# Smluvní strany

# Název:	Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

# Sídlo:	Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

# Zastoupený:	Ing. Janem Hobžou, ředitelem školy

# IČ:	00559466

# DIČ:	CZ00559466

# Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

# Číslo účtu:	99835621/0100

# Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: xxx

# (dále jen „objednatel“)

# Název:	DSMS stavby-ocel s.r.o.

# Sídlo:	Komenského náměstí 23/13, 664 91 Ivančice

# Zápis v OR:	vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, spis. zn. 102492

# Zastoupený:	Dagmar Srbovou, jednatelkou společnosti

# IČ:	06555080

# DIČ:	CZ06555080

# Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Brno

# Číslo účtu:	115-8646630227/0100

# (dále jen „zhotovitel“)

# Úvodní ujednání

- Smluvní strany uzavřely dne 19.3.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v odstranění podlahových vrstev skladby podlah na části půdy (dále jen „stavba“) v areálu Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvkové organizace, nacházející se na adrese Kudelova 1855/8, 662 51, Brno, IČO: 00559466. Areál se nachází na pozemku p. č. 3763 v katastrálním území Černá Pole.

- Objednatel tímto dodatkem uvádí data, kdy není možné stavbu provádět, neboť v daných termínech je ve škole přítomna Česká školní inspekce a objednatel potřebuje běžný klid a ticho ve všech výukových prostorách. Přesto, že je v uzavřené smlouvě požadována technologie, která minimalizuje hluk, je nutné v uvedených termínech stavební ruch a hluk zcela eliminovat. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

# Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je výčet dnů, kdy práce na stavbě budou přerušeny (nebudou probíhat), nebude-li mezi zástupci smluvních stran ve věcech technických sjednáno jinak. Práce nebudou probíhat ve dnech 29. a 30. dubna 2024.

- V souvislosti s výše uvedenými termíny přerušení prací smluvní strany upravují znění článku V. 9) smlouvy, kde je uveden termín dokončení a předání stavby a vyklizení staveniště nejpozději do 45 dnů od předání staveniště, přičemž dny, po které objednatel vyžaduje přerušení prací (uvedených v čl. II. 1. (dodatku č. 1 – pozn. objednatele)) se do počtu 45 dní nezapočítávají.

Nově článek V. 9) smlouvy zní:

Termín dokončení a předání stavby a vyklizení staveniště je sjednán nejpozději do 45 dnů od předání staveniště, přičemž dny, po které objednatel vyžaduje přerušení prací se do počtu 45 dní nezapočítávají.

- Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy zůstávají beze změny.

# Závěrečná ujednání

- Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí Smlouvou a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

| V Brně dne 29. 4. 2024 | V Brně dne 29. 4. 2024 |
| --- | --- |
| podpis ...……………………………………………. za objednatele Ing. Jan Hobža ředitel školy | podpis …………………………………………………. za zhotovitele Dagmar Srbová jednatelka |