SMLOUVA O DÍLO

## na zpracování projektové dokumentace a

výkonu inženýrské činnosti,

### uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### ČL. 1

### SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:	Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace

sídlo: 	Havlíčkova 1223/17,

697 01 Kyjov

IČ: 	00053163

DIČ:	CZ 00053163

Bankovní spojení: 	4935671/0100, Komerční banka, a. s

zastoupen: 	RNDr. Petr Koiš, Ph.D., ředitel školy

1.2 Zhotovitel:	…

Sídlo:  	…

IČO: 	…

DIČ: 	…

Zapsané: 	…

Jednatel: 	…

### ČL. 2

### PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Objednatel má záměr realizovat stavební akci: „Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov“ v ul. Nádražní 471/48, 697 01 Kyjov (dále jen jako „záměr“). Výběr zhotovitele realizace záměru bude předmětem navazujícího řízení o veřejné zakázce.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek sjednaných v této smlouvě zpracuje, obstará a dodá objednateli k zajištění realizace záměru řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v:

    - Zajištění a vypracování kompletní projektové dokumentace stávající budovy stravovacího pavilónu kuchyně, včetně zázemí (záměru) pro provedení stavby, spočívající ve výměně většiny technologie gastronomické části kuchyně, souvisejícího technologického zabezpečení budov v pavilónu (vzduchotechnika, voda, kanalizace, elektro), úpravách příček, podlah a podhledů. Nemění se způsob využití stavby, objem, půdorys, ani vzhled budovy, nezasahuje se do nosných konstrukcí (dále jen jako „PD“ či „projektová dokumentace“). Součástí PD je její doplnění o výkazy výměr a dále zpracování či zajištění podkladů, průzkumů a zaměření uvedené budovy, a to vzhledem k neúplné dokumentaci stavby budovy.

    - Výkonu inženýrské činnosti pro zpracování PD, včetně kladného vyjádření všech dotčených orgánů k užívání stavby, součinnost s objednatelem v procesu výběrového řízení na zhotovitele realizace záměru včetně případné účasti v hodnotící komisi (dále jen jako „inženýrská činnost“).

tak, jak je blíže specifikováno v  této smlouvě (dále společně jen jako „dílo“ či „předmět smlouvy“), to vše v rozsahu dle v čl. 2 a 3 této smlouvy, dále v rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci: „Zpracování projektové dokumentace -  Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov“.

  - Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle dále uvedeného čl. 6 této smlouvy, jakož i poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení díla.

  - Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Za řádně provedené se považuje dílo, které je dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je ke všem výše uvedeným činnostem odborně způsobilý, a je držitelem všech potřebných oprávnění a autorizací v souladu s právními předpisy, nebo si je sám na své náklady zajistí.

  - Projektová dokumentace podle předcházejících odstavců bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami státních orgánů a majitelů sítí.

  - Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s podmínkami dotačního titulu – 64. výzva Operačního programu Životní prostředí „Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře“, https://opzp.cz/dotace/64-vyzva/ .

  - Zhotovitel se zavazuje zpracovat PD dvoustupňovou, ke stavebnímu povolení a tendrovou projektovou dokumentaci pro zadání stavby a v rozsahu pro provedení stavby, a to včetně podrobných specifikací navržených materiálů a technologických zařízení tak, aby tato PD byla dostatečným a kvalitním podkladem pro provedení záměru a vypracování úplného položkového rozpočtu.

  - Pokud se dále v této smlouvě hovoří o projektové dokumentaci, dokumentaci či PD, vztahují se tato ustanovení na kompletní projektovou dokumentaci uvedenou výše v bodě 2.2.1. této smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak.

### ČL. 3

### ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

  - Obsah a rozsah veškeré projektové dokumentace bude odpovídat zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění aktuálních předpisů a všem dalším závazným předpisům vztahujících se k předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje v průběhu a v závěru zpracování PD konzultovat tuto s objednatelem.

  - Vyhotovená PD uvedená v čl. 2.8 této smlouvy bude zhotovitelem předána objednateli:

Projektová dokumentace pro stavební povolení

    - v digitální formě na flash disk (formát výkresů: *.dwg a *.pdf; formát textů: *.docx a *.pdf);

    - v 2 autorizovaných vyhotoveních v písemné formě.

Tendrová projektová dokumentace pro zadání stavby a v rozsahu pro provedení stavby

    - v digitální formě na flash disk pro potřeby zadání veřejné zakázky (formát výkresů: *.dwg a *.pdf; formát textů: *.docx a *.pdf; formát rozpočtů: *.xls a *.pdf, a to včetně neoceněného kompletního položkového rozpočtu s výkazem výměr, formát dokladové části v *.pdf);

    - v 4 autorizovaných vyhotoveních v písemné formě, označené paré 1 až 4, s tím, že písemné vyhotovení musí v paré č. 3 a 4 obsahovat výkaz výměr, vč. výpočtu objemu položek, oceněný kompletní položkový rozpočet nákladů stavby po jednotlivých objektech (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet pro výběr zhotovitele).

  - Rozpočty uvedené v předchozím čl. 3.2. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zpracovat jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací. Ve výkazech výměr a rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.)

  - Výkon inženýrské činnosti uvedený v čl. 2.2.2. této smlouvy zahrnuje:

    - kladné vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a dotčených správců inženýrských sítí

    - podání žádosti o stavebního povolení

    - součinnost v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby (odpovědi na dotazy, posouzení výjimečně nízké nabídkové ceny atd.)

    - účast v hodnotící komisi v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby

### ČL. 4

### ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

  - Při plnění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy v přiměřeném rozsahu, ujednání této smlouvy, zadávací podmínky veřejné zakázky, výchozí podklady objednatele odevzdané ke dni uzavření této smlouvy a dále pravidla stanovená Operačním programem Životní prostředí pro výzvu č. 64 – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře.

### ČL. 5

### DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl. 2 a 3 této smlouvy do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl. 2 a 3 této smlouvy v sídle Objednatele.

  - O převzetí hmotných částí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma 	stranami. Objednatel není povinen převzít dílo, které nebude zhotoveno řádně (v souladu se 	smluvními podmínkami a právními předpisy).

### ČL. 6

### CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena díla se sjednává takto:

| č. | Položka | cena |
| --- | --- | --- |
|  | Cena za vypracování kompletní projektové dokumentace, včetně získání všech součástí PD a podkladů a zaměření, a za výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení | ……………… Kč bez DPH |
|  | VÝŠE DPH 21 % | ……………… Kč |
|  | CENA CELKEM (A) VČ. DPH | ……………… Kč vč. DPH |

(dále jen jako „cena díla“).

  - ¨

  - Smluvní strany se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány zálohy. Po převzetí jednotlivých částí projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení formou předávacího protokolu bude vystavena objednateli faktura s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

  - Splatnost příslušných daňových dokladů sjednávají smluvní strany na 21 dnů, vystavených nejdříve po doručení bezvadné projektové dokumentace, včetně všech její součástí dle čl. 3.2. této smlouvy, objednateli. Výše DPH bude účtována dle aktuální sazby.

  - Zhotovitel je oprávněn požadovat (fakturovat) cenu díla až po protokolárním předání díla (je-li dílo zaneseno na hmotném nosiči).

  - V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotovitel vynaloží při provádění díla.

  - V případě, že dojde ke zrušení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované (skutečně vykonané) ke dni zrušení, nebo odstoupení. Zhotovitel je povinen doložit objednateli jaké práce na díle vykonal.

### ČL. 7

### VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVENÉ VĚCI

  - Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu včetně všech práv přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí zhotoveného díla.

### ČL. 8

### PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  - Zhotovitel je povinen řádně provést dílo ve sjednané kvalitě a lhůtě. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, zejména za to, že veškerá ve smlouvě uvedená dokumentace bude řádným podkladem pro stavební povolení a kolaudační souhlas a pro řádnou realizaci záměru.

  - Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

  - Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli, vyjma osob touto smlouvou výslovně uvedených, pokud s tím objednatel nevysloví souhlas a pokud poskytnutí díla jiným osobám nebude vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele.

  - Objednatel souhlasí s možností převzetí dokončeného díla před dohodnutým termínem.

  - Objednatel se zavazuje zajistit na výzvu zhotovitele přístup do objektu uvedeného v čl. 2.1 této smlouvy, jakož i zajistit konzultace rozpracovaného díla. Objednatel se dále zavazuje zplnomocnit zhotovitele k jednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je (a po celou dobu účinnosti této smlouvy se zavazuje být) ohledně výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn.

### ČL. 9

VADY DÍLA A ZÁRUKA

  - Dílo má vadu, pokud jeho povaha, obsah či rozsah neodpovídají této smlouvě. V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady.

  - Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli. Práva a povinnosti ze záruky poskytnuté zhotovitelem na předané dílo či jeho části nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

  - Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, v přiměřené míře ČSN, EN, CN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby záměru a poskytuje záruky za kvalitu této dokumentace po dobu 60 měsíců ode dne předání objednateli. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské přípravy zajišťované dle této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 10 dní po doručení reklamace objednatelem, pokud smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění, popř. též přiměřenou slevu z ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy.

  - Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.

### ČL. 10

### SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

  - V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoli termín dokončení díla či jeho části dle čl. 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy.

  - Pro případ, že bude objednatel v prodlení s úhradou řádně fakturované ceny díla, sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

### ČL. 11

### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

  - Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy bezplatnou výhradní licenci k dílu či jeho části ve smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele.

  - Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.

  - Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou. Smlouva nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.

  - Od této smlouvy lze písemně odstoupit z důvodu vyšší moci nebo z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno druhé smluvní straně písemně. Tato smlouva zanikne dnem, kdy bude odstoupení doručeno té smluvní straně, které bude odstoupení adresováno. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani smluvních ustanovení, která podle vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po skončení této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

    - pokud se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla či jeho jednotlivých částí, které bude delší než 30 kalendářních dní;

    - pokud zhotovitel provede dílo nekvalitně;

    - pokud bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, nařízena exekuce či nařízen výkon rozhodnutí, či pokud zhotovitel vstoupí do likvidace.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Zhotovitel i objednatel obdrží každý po jednom vyhotovení.

  - V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

V Kyjově, dne

Za objednatele:						   	Za zhotovitele:

____________________________________			_______________________________

RNDr. Petr Koiš, Ph.D., ředitel školy