III/3935 Oslavany – Nová Ves, vlevo ve směru staničení / SO 102

- Výměna  ocelových svodidel (zadržitelnost N2)

- provozní staničení km 0,405 – 0,481

- délka úseku 76 m,  opravovaná délka svodidel 76 m

- v km 0,405 zaústěny do terénu na jednu pásnici

- v km 0,481 zaústěny do terénu na jednu pásnici

- osazení svodidlových směrových sloupků – 4 ks

- projektová dokumentace dopravního značení částečné uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)