Příloha č. 2

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Pr 1233

IČO: 003 90 780

DIČ: CZ00390780

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 20236651/0100

zastoupená: Ing. Petrem Baťkou, ředitelem

jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Obchodní firma:

se sídlem:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ……… pod sp. zn. ..…..

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

zastoupená:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) následujícího znění:

I.

Úvodní ustanovení

- Podkladem pro uzavření této Smlouvy jsou podmínky zadávacího řízení stanovené v zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Rekonstrukce operačních sálů – PD“, jakož i nabídka Zhotovitele podaná v tomto zadávacím řízení.

II.

Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo, a to vypracovat kompletní projektovou dokumentaci a dokumentaci pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“), zejména podle § 157 a násl. stavebního zákona, a to v rozsahu:

- zpracování kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jako „DSP“) dle stavebního zákona, včetně zpracování a dodání požárně bezpečnostního řešení (dále také jako „PBŘ“);

- zpracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) dle stavebního zákona, a to včetně projekce všech instalací (elektroinstalace, SLP, rozvody medicinálních plynů, VZT, ZTI) a dalších rozvodů potřebných pro funkční chod zdravotnického zařízení Objednatele, jakož i včetně návrhu vybavení centrálních operačních sálů zdravotnickou technikou a inventářem; a

- zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

(dále také jako „Dílo“),

jež budou Objednatelem následně využity pro vypsání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce a pro podání žádosti o stavební povolení pro stavební záměr „Rekonstrukce centrálních operačních sálů“, a závazek Objednatele řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

- Předmětem plnění této Smlouvy je rovněž:

  - výkon funkce dozoru projektanta ve smyslu § 155 odst. d) a násl. stavebního zákona a ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „autorizační zákon“), a to nejméně po dobu realizace stavebního záměru „Rekonstrukce centrálních operačních sálů“ (dále jen „dozor projektanta“);

  - výkon inženýrských činností spočívajících v zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, včetně všech souvisejících úkonů pro získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dotčených orgánů nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního povolení;

  - spolupráce při přípravě a v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebního záměru „Rekonstrukce centrálních operačních sálů“; a

  - odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, jakož i hmotné zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli.

- Podkladem pro zpracování Díla je „Nemocnice Břeclav - Studie rekonstrukce centrálních operačních sálů“ z 11.2023 zpracovávaná společností MEDICOPROJECT, s.r.o, IČO: 607 03 016, DIČ: CZ60703016, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 14859 se sídlem Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.

III.

Cena za předmět plnění a platební podmínky

- Cena za řádně zhotovené Dílo, jakož i za celý předmět plnění dle této Smlouvy, je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu provádění Díla. Cena zahrnuje splnění celého předmětu plnění této Smlouvy, včetně veškerých nákladů, rizik a zisku Zhotovitele. Cena je překročitelná pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změně zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude připočtena DPH v aktuálně platné výši.

|  | Celkem v Kč bez DPH | Výše DPH 21 % v Kč | Celkem vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za zpracování DSP a PBŘ, vč. činností dle čl. II odst. 2 písm. b) této Smlouvy |  |  |  |
| Cena za zpracování DPS, vč. dokumentace dle čl. II odst. 1 písm. b) této Smlouvy |  |  |  |
| Cena za výkon funkce dozoru projektanta dle čl. II odst. 2 písm. a) této Smlouvy |  |  |  |
| Cena za realizaci celého předmětu plnění dle této Smlouvy |  |  |  |

- Úhrada ceny za realizaci jednotlivých částí předmětu plnění dle této Smlouvy bude provedena na základě splatných daňových dokladů vystavených Zhotovitelem, a to v české měně formou bezhotovostního převodu na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, anebo na účet, který Zhotovitel Objednateli písemně sdělil po uzavření této Smlouvy.

- Pro ty části plnění dle této Smlouvy, u kterých dochází k jejich protokolárnímu předání a převzetí, je Zhotovitel oprávněn vystavit příslušný daňový doklad teprve v den, ve kterém k takovému protokolárnímu předání a převzetí dojde. Daňový doklad, kterým dojde k vyúčtování provedených činností v rámci výkonu funkce dozoru projektanta dle čl. II odst. 2 písm. a) této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve dnem ukončení realizace stavebního záměru „Rekonstrukce centrálních operačních sálů“, tj. dnem vydání kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

- Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dané obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daný daňový doklad nebude splňovat veškeré předepsané náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej Zhotoviteli zpět s tím, že Zhotovitel je povinen vystavit doklad nový, obsahující veškeré náležitosti. Do doby vystavení řádného účetního dokladu se lhůta splatnosti přerušuje.

- Jakýkoli daňový doklad vystavený Zhotovitelem za plnění dle této Smlouvy je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení Objednateli.

- Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

- V případě, že se Zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k realizaci stavebního záměru „Rekonstrukce centrálních operačních sálů“ pak mu Objednatel uhradí pouze náklady, které Zhotovitel v souvislosti s tímto plněním účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí Zhotovitel Objednateli doložit. Pokud se však Zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k realizaci stavebního záměru „Rekonstrukce centrálních operačních sálů“ v důsledku porušení svých povinností, pak mu úhrada jakýchkoli nákladů, které v souvislosti s tímto plněním vynaložil, nenáleží.

IV.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené části plnění této Smlouvy v těchto termínech:

  - dokončení a protokolární předání DSP, včetně PBŘ dle čl. II odst. 1 písm. a) této Smlouvy, Objednateli bez vad a nedodělků, do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy;

  - podání žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu do 30 kalendářních dnů ode dne schválení DSP Objednatelem; před podáním žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu se Zhotovitel zavazuje získat veškeré povolení, rozhodnutí, souhlasy a stanoviska dotčených orgánů nezbytné pro podání bezvadné žádosti o vydání stavebního povolení (tato lhůta se automaticky prodlužuje o případné prodlení dotčených orgánů s vydáním požadovaného souhlasu či stanoviska v zákonné lhůtě 30 dní);

  - dokončení a protokolární předání DPS, včetně ostatní dokumentace dle čl. II odst. 2 písm. b) této Smlouvy, a včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle čl. II odst. 1 písm. c) této Smlouvy, Objednateli bez vad a nedodělků, do 90 kalendářních dnů od vydání stavebního povolení;

  - výkon funkce dozoru projektanta podle čl. II odst. 2 písm. a) této Smlouvy v průběhu realizace stavebního záměru „Rekonstrukce centrálních operačních sálů“.

- Místem plnění je:

  - sídlo Objednatele, tj. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav, konkrétně pavilon E, pracoviště centrálních operačních sálů, a to zejména pro část plnění dle čl. II odst. 2 písm. a) této Smlouvy, a

  - sídlo Zhotovitele.

V.

Předání a převzetí Díla

  - Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.

  - Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli 5 paré DSP, 5 paré DPS a 5 paré PBŘ v listinné podobě a 1 ks DSP, 1 ks DPS a 1 ks PBŘ v elektronické podobě na nosiči dat, a to ve formátu DWG a PDF.

  - Spolu s Dílem, resp. jeho jednotlivými částmi, se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli i všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

  - Tam, kde tato Smlouva předpokládá protokolární předání a převzetí příslušné části Díla se Zhotovitel zavazuje nejpozději 3 pracovní dny předem oznámit písemně Objednateli, že je tato příslušná část Díla připravena k převzetí, jinak Objednatel není povinen ji převzít.

  - O předání a převzetí příslušné části Díla vyhotoví Zhotovitel předávací protokol, který obě smluvní strany podepíší. Zhotovitel splní svou povinnost dodat výše uvedené části Díla tím, že tyto budou protokolárně převzaty Objednatelem jako prosté vad a nedodělků.

  - V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část Díla z důvodu výskytu vad či nedodělků, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit bez zbytečného odkladu a dokončenou část Díla opětovně protokolárně předat Objednateli.

VI.

Kvalita Díla

- Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou, odbornou a věcnou správnost Díla. Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň a vady Díla v plném rozsahu ve smyslu § 5 občanského zákoníku a § 12 autorizačního zákona, jakož i podle dalších obecně závazných právních předpisů. Právo na náhradu škody vzniklé vadným plněním Díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že má uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škody způsobené jinému v souvislosti s realizací Díla. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy, jakož i po celou dobu trávní závazků z této Smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně plnění dle této Smlouvy.

- Zhotovitel se Objednali zaručuje, že veškerá jím poskytnutá plnění podle této Smlouvy budou způsobilá k užití pro účel stanovený v této Smlouvě, zachovají si touto Smlouvou stanovené vlastnosti a budou odpovídat požadavkům obecně závazných právních předpisů a technických norem.

- Zjistí-li Objednatel, že příslušná část Díla vykazuje vady či nedodělky, oznámí to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního předání příslušné části Díla Zhotoviteli. Takové oznámení musí mít písemnou formu.

- V případě oznámených vad či nedodělků se Zhotovitel zavazuje je bezplatně odstranit ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení oznámení dle čl. VI odst. 4 této Smlouvy, nedohodnou-li si smluvní strany jinou lhůtu. V případě nesplnění této povinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu s tím, že náklady za odstranění vad je v takovém případě povinen uhradit Zhotovitel.

VII.

Vlastnické právo k Dílu, autorská práva a licenční ujednání

  - Vlastnické právo k příslušné části Díla, resp. k nosiči informací, a nebezpečí škody na ní přechází na Objednatele dnem protokolárního předání a převzetí příslušné části Díla.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory, oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autora k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny části plnění této Smlouvy jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.

  - Zhotovitel tak uděluje v souladu s § 2358 a násl. občanského zákoníku Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo, resp. jakoukoli jeho část, užít (dále jen „licence“) v rozsahu stanoveném touto Smlouvou s tím, že Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. Licence rovněž zahrnuje oprávnění Dílo, resp. jakoukoli jeho část, zejména zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného a dílo takto zpracované, změněné, upravené, spojené či zařazené do díla souborného užít, k čemuž Zhotovitel dává souhlas podpisem této Smlouvy. Objednatel je oprávněn využít textové i obrazové podklady pro propagaci a komunikaci s veřejností i bez souhlasu Zhotovitele. Zhotovitel v těchto případech nemá nárok na odměnu. Objednatel je dále oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu § 2363 a § 2364 občanského zákoníku (tzn. podlicenci).

  - Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně plnění dle této Smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím Díla, resp. jakékoli jeho části, (např. práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická, aj.). V případě oprávněných nároků třetí osoby vůči Objednateli ve spojitosti s užíváním Díla, resp. jakékoli jeho části, a z důvodu nepravdivého prohlášení je Zhotovitel plně odpovědný za porušení těchto práv třetí osoby a zavazuje se uhradit Objednateli veškeré oprávněné nároky, které budou vůči Objednateli uplatněny.

  - Zhotovitel je povinen zajistit autorskoprávní nezávadnost plnění. Pokud Zhotovitel při plnění této smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu chráněný právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorským právem apod., a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků a je odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli.

VIII.

Důvěrnost informací a ochrana osobních údajů

  - Smluvní strany jsou si vědomy, že v rámci plnění této Smlouvy si mohou vzájemně poskytnout informace, které jsou považovány za důvěrně, nebo jsou osobními údaji fyzických osob.

  - Každá ze smluvních stran se proto zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích, zejména o osobních údajích, informacích obchodní či technické povahy a know-how, týkající se druhé smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této Smlouvy, při realizaci plnění dle této Smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu.

  - Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením platnosti a účinnosti Smlouvy. Povinnost mlčenlivosti smluvních stran dle tohoto článku může být prolomena pouze v případech stanovených platnými právními předpisy a písemným prohlášením druhé smluvní strany.

  - Výše uvedenými ujednáními však není dotčena povinnost Objednatele stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

IX.

Sankce

  - V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla, resp. jakékoli jeho části, v souladu s čl. IV této Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý započatý den z prodlení.

  - V případě porušení závazku Zhotovitele dle čl. X. odst. 5 této Smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý takový zjištěný případ.

  - V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem v souladu s čl. III této Smlouvy, má Zhotovitel právo účtovat Objednateli zákonný úrok z prodlení za každý den z prodlení.

  - Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti Zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

X.

Další práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit veškerými podklady a pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

  - Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy postupovat tak, aby byla zajištěna minimalizace dopadu projektované akce na životní prostředí, a to zejména projektováním vhodných technických řešení a materiálů s přihlédnutím k požadavku na trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus projektovaných stavební prací a souvisejících dodávek a další environmentálně relevantní hlediska spojená s rekonstrukcí operačních sálů.

  - Zhotovitel se dále zavazuje Objednatele průběžně informovat o stavu rozpracovaného Díla, přičemž Objednatel je oprávněn kontrolovat veškerá plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, a to ve všech stupních jejich rozpracovanosti, k čemuž se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost.

  - Zhotovitel je odpovědný za veškerou újmu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu této Smlouvy, a které vzniknou v souvislosti s realizací předmětu plnění této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo dle této smlouvy prostřednictvím osob uvedených v seznamu členů realizačního týmu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná pouze po předchozím souhlasu Objednatele a pouze za předpokladu, že zkušenosti nového člena realizačního týmu minimálně odpovídají zkušenostem člena týmu uvedeného v nabídce Zhotovitele. Objednatel bude akceptovat změnu člena realizačního týmu pouze z objektivních důvodů.

XI.

závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zprostředkuje Objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním kompletního obsahu smlouvy, vč. jejích příloh v registru smluv. O nabytí účinnosti této Smlouvy se Objednatel zavazuje informovat Zhotovitele beze zbytečného odkladu.

  - Lhůty pro plnění ode dne účinnosti této Smlouvy počínají běžet ode dne následujícího po dni doručení písemného oznámení Objednatele o uveřejnění této Smlouvy v registru smluv, a to elektronickou zprávou odeslanou prostřednictvím systému E-ZAK Zhotoviteli.

  - Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- Zhotovitel bere na vědomí, že je dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že se na osobu povinnou spolupůsobit vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po všech svých subdodavatelích.

  - Jakékoli změny nebo doplnění této Smlouvy musí být učiněny formou písemného, číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

  - Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou neupravené se řídí právními předpisy České republiky, přičemž veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy budou řešeny českými soudy.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s tím, že je tato Smlouva vyjádřením jejich pravé, vážné a svobodné vůle, prosté omylu, přičemž nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.

  - Přílohou této smlouvy je:

- Příloha č. 1: Nemocnice Břeclav – Studie rekonstrukce centrálních operačních sálů zpracovávaná společností MEDICOPROJECT, s.r.o.

- Příloha č. 2: Seznam členů realizačního týmu

| V Břeclavi dne ___________ |  | V ________ dne __________ |
| --- | --- | --- |
| _______________________________________ Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace Ing. Petr Baťka, ředitel |  | _________________________________ Zhotovitel |