Smlouva o dílo

níže vedeného roku, měsíce a dne uzavřeli níže uvedené smluvní strany

- Objednatel:		          Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

se sídlem Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Brně,

oddíl Pr, vložka 1230

Zastoupená:	MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel

IČ:			00226912

DIČ:		CZ00226912

Bankovní spojení:   	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  xxxxxxxx

- Zhotovitel:	CLIMFIL BRNO, s.r.o.

Se sídlem Jiráskova 225/21, 602 00 Brno

Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Brně,

oddíl C, vložka 26913

IČ: 		25336118

DIČ:		CZ25336118

Zastoupený ve věcech smluvních	Ing. Petr Páral, jednatel společnosti

Technických:	xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx

Zúčastněné strany se považují po vzájemné dohodě jak za oprávněné, tak za povinné.

# Předmět plnění

  - Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provést pro objednatele dílo spočívající v doplnění fancoilu a rozvodů chladu vč. Odvodu kondenzátu a přípojky elektro v prostorách skladu na oddělení ARO.

  - Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli   dohodnutou cenu díla dle čl. 4 této Smlouvy.

- Termín plnění

  - Dílo bude prováděno od 1.11.2024 do 20.12.2024.

  - Dodržení konečného termínu je podmíněno součinností Objednatele.

- Místo plnění a předání díla

  - Místem plnění je Nemocnice Kyjov, odd. ARO – sklad pomůcek C-1.29.

  - Zhotovitel oznámí písemně zástupci objednatele minimálně 5 pracovních dní před plánovaným datem dokončení díla, že dílo je připraveno ke kontrole a převzetí.

  - Objednatel dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného pověřenými zástupci obou smluvních stran nebo dílo odmítne převzít, pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami příp. další dokumentace, kterou vyžadují právní předpisy. V tomto případě je povinen do 7 pracovních dnů ode dne odmítnutí převzetí díla zaslat pověřenému zástupci zhotovitele písemný soupis vad a nedodělků, ve kterém uvede soupis vad a nedodělků bránících v převzetí díla a dodatečnou lhůtu k jejich odstranění nebo nápravě. Smluvní strany následně opakují postup předání díla uvedený v tomto článku.

  - Smluvní strany tímto vylučují užití ust. § 2605 občanského zákoníku. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.

  - Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.

- Cena

  - Cena za zhotovení díla se sjednává na částku 127.910,- Kč bez DPH.

  - Cena za zhotovení díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené zhotovitelem na základě předávacího protokolu o předání díla, a to po předání díla objednateli. Přílohou faktury je předávací protokol.

  - Lhůta splatnosti konečné faktury je stanovena do 30 dnů od doručení objednateli a bude uhrazena převodem na účet zhotovitele.

- Smluvní pokuta

  - Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním svých povinností nedodržením termínu, objednatel je oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení, maximálně však do výše ceny díla.

  - Pokud se objednatel dostane do prodlení s placením ceny díla zhotoviteli za řádné plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy strany oprávněné k jejímu uhrazení straně povinné.

- Společná ustanovení

  - Zhotovitel se zavazuje respektovat a dodržovat pokyny Objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytované činnosti.

  - Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s realizací zakázky, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro řádnou realizaci díla.

  - Smluvní strany se zavazují vzájemné se informovat o změně kontaktních údajů.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.

  - Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky k této smlouvě.

  - Přesahuje-li cena uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako  příspěvková organizace územního samosprávného celku povinen tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv neuveřejňují. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

  - Pokud se některé z ustanovení stane neplatným, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

  - Připojením svých podpisů smluvní strany stvrzují, že bezvýhradně souhlasí s obsahem této smlouvy.

  - Přílohou této smlouvy je technická zpráva a cenová nabídka

V Brně dne:

…………………………………...				…………………………………...

Objednatel								Zhotovitel