Příloha 1.5 Smlouvy

Detailní harmonogram plnění

Následující tabulka obsahuje požadovaný časový harmonogram realizace dodávky:

| Pořadí | Fáze | Doba trvání ve dnech | Doplňující informace |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tvorba návrhu řešení implementace | 30/60 | Návrh řešení implementace pro přesný popis cílového stavu projektu a postupu a realizace plnění. První verze do 30 dnů, vypořádání připomínek do 60 dnů. |
| 2 | Individuální úpravy a integrační vazby | 30 – 60 |  |
| 3 | Instalace řešení do testovacího prostředí nemocnice, tvorba uživatelské dokumentace dodávaného systému a jeho částí, školení a ověřování funkcionalit uživateli | 60 – 90 | Otestování systému a ověření jeho plné funkčnosti. Nezbytné zaškolení obsluhy (uživatelů a administrátorů). Předání a převzetí uživatelské dokumentace. |
| 4 | Finální instalace a zkušební provoz. | 30 | Zahájení zkušebního provozu s cílem ověření funkčnosti v provozu a odstranění všech zbývajících vad a nedodělků. Následné zhodnocení a rozhodnutí o spuštění ostrého provozu. |
| 5 | Zahájení ostrého provozu a zvýšené podpory dodavatele. |  |  |
|  | Celkem | 240 |  |