Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě ze dne 15. 5. 2023

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

zastoupená MUDr. Jiřím Vyhnalem, ředitelem

IČ: 00226912 DIČ: CZ00226912

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně odd. Pr vložka 1230

jako příkazce na straně jedné

a

Ing. Miloslav Čech, Karla Čapka 2595/50, 697 01 Kyjov

IČ: 13047736, DIČ: CZ6112180118

jako příkazník na straně druhé

shodně prohlašují, že dne 15. 5. 2023 uzavřeli příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“), kterou se příkazník zavázal pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou a investorskou činnost včetně technického dozoru při přípravě a realizaci stavby „Zateplení a výměna oken budovy varny, jídelny a skladu Nemocnice Kyjov".

I.

Ze strany příkazce došlo k přerušení realizace stavebních prací z důvodů zjištění nepředvídaných okolností ve statice stávající střešní konstrukce stavby. Vzhledem k tomu je nezbytné prodloužit termín plnění.

Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy následovně:

V čl. 3. odstavci prvním smlouvy se mění termín „ukončení díla nejpozději do 31.3.2025.“

II.

V souvislosti s prodloužením termínu ukončení díla se mění úplata za inženýrské činnosti následujícím způsobem:

původní úplata:		197.000,- Kč bez DPH

navýšení o:		  48.000,- Kč bez DPH

celková úplata:	245.000,- Kč bez DPH

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tento dodatek, stejně tak jako smlouva bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že tento dodatek je uzavřený na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Kyjově dne………………….

………………………………….				………………………………….

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace			 Ing. Miloslav Čech