|  | SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nemocnice Kyjov Příloha 10062024 |  |

| Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | Zhotovitel: Trane ČR spol. s r.o. |
| --- | --- |

Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Brně                                 Zaps. v OR vedeném MS v Praze

oddíl Pr, vložka 1230	  Oddíl C, č.vl. 32460 den zápisu 10.1.1995

| Zast.: |  | MUDr. Jiřím Vyhnalem |  |  | Zast.: |  | Matejem Sliackým |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: |  | ředitelem Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov |  |  | Sídlo: |  | Prokuristou Praha 8 - Karlín, Thámova 183/11, PSČ 18600 |  |  |
| IČO: |  | 00226912 |  |  | IČ: |  | 62418661 |  |  |
| DIČ: |  | CZ00226912 |  |  | DIČ: |  | CZ 624 18 661 |  |  |
| bank. spoj.: |  | xxx |  |  | bank. spoj.: |  | xxx |  |  |
| číslo účtu: |  | xxx |  |  | Číslo účtu: |  | xxx |  |  |
| Telefon: |  | xxx |  |  | Telefon: |  | xxx |  |  |
| e-mail: |  | xxx |  |  | e-mail: |  | xxx |  |  |
| Identifikační údaje smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nemocnice Kyjov Předmět smlouvy: Havárie chladícího zařízení na COS u chladicí jednotky CGAN600 umístěné na střeše objektu Nemocnice Kyjov, podle cenové nabídky 10062024 uvedené v příloze č. 1, dále jen Dílo. Celková cena: = 914.200,- Kč bez DPH

| Zastoupení: |  |
| --- | --- |

Za Objednatele ve věcech smluvních: xxx tel.: xxx Za Objednatele ve věcech technických: xxx tel.: xxx

Za Zhotovitele ve věcech smluvních:

xxx

Za Zhotovitele ve věcech technických:

xxx

Touto smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje dodat Objednateli zboží a práce určené touto smlouvou, převést na něho vlastnické právo k této věci a Objednatel se zavazuje zaplatit cenu.

- I.

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve výměně výparníku a jeho vytažení do strojovny u chladicí jednotky CGAN600, s výrobním číslem S750288, umístěné na střeše objektu Nemocnice Kyjov budovy „C“, podle cenové nabídky 10062024 uvedené v příloze č. 1, dále jen Dílo.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a za zhotovení tohoto díla se Objednavatel zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu podle čl. II této smlouvy.

- II.

Cena

- Smluvní cena za provedení díla dle čl. I., odstavce 1. činí 914.200,- Kč bez DPH.

- III.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje dílo vykonat a objednateli předat v nejpozději do 8 týdnů od účinnosti smlouvy.

- IV.

Místo plnění

- Místem plnění je areál Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov, budova „C“.

- V.

- Odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytuje standardní záruku 12 měsíců na dodané díly a 12 měsíců na práci, a to od předání hotového díla objednateli.

- VI.

- Platební podmínky

- Zhotovitel vystaví fakturu po předání díla, resp. po podpisu zápisu o předání a převzetí hotového díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli vystavenou fakturu následovně:

- Částku ve výši 914.200,- Kč bez DPH do 30 dnů od vystavení konečné faktury.

- Splatnost 30 dnů Platí za předpokladu, že do podpisu smlouvy budou všechny finanční závazky po splatnosti vůči zhotoviteli vyrovnány a další závazky již budou placeny řádně, včas a bez prodlení. V opačném případě nebude splatnost 30 dnů akceptována.

- Faktura prodávajícího bude obsahovat náležitosti faktury dle českých právních předpisů:

- označení faktury

- název a sídlo objednatele a zhotovitele

- předmět plnění

- smluvní cenu

- splatnosti faktury

- Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tomto případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

- Smluvní strany sjednávají, že všechny úhrady budou prováděny bezhotovostně převodem finančních prostředků na účet zhotovitele. Za den splnění povinnosti objednatele uhradit příslušnou část smluvní ceny se považuje den, kdy byla připsána příslušná částka na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

- VII.

- Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště k montáži technologického zařízení, stavebně připravené v souladu s dodanými technickými podklady, a to do 5 dnů od účinnosti této smlouvy.

- Technické požadavky:

  - Elektrická přípojka na 400V

- VIII.

- Splnění závazku zhotovitele – předání a převzetí

- Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho převzetí v místě plnění. Za objednatele je dílo oprávněn převzít:

xxx

xxx

Za zhotovitele je oprávněn Dílo předat technik provádějící provozní zkoušku zařízení po provedení díla.

- Při předání díla, jehož součástí je provedení provozní zkoušky, bude sepsán servisní list podepsaný osobami oprávněnými k převzetí a předání díla dle odst. VIII., čl.1.

- IX.

Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, nejvýše však 5 % z celkové ceny dodávky.

- V případě prodlení objednatele s předáním pracoviště k provedení díla, upravuje se následně čas a datum pro vlastní dodávku a montáž díla a zhotovitel bude mít právo vyfakturovat případné vícenáklady spojené s cestovným a prací.

- V případě prodlení objednatele s placením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení, nejvýše však 5 % z ceny díla.

- X.

Přílohy smlouvy

Smlouva o dílo má následující přílohy:

- Nabídka 10062024

- XI.

Závěrečná ujednání

- Tuto smlouvu lze změnit, nebo zrušit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva se řídí platným právem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění a platnými Všeobecnými obchodními podmínkami TRANE ČR. Odchylná ujednání ve smlouvě však mají před zněním Všeobecných obchodních podmínek TRANE přednost.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

- Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající občanským zákoníkem v platném znění.

- Přesahuje-li kupní cena uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je kupující jako  příspěvková organizace územního samosprávného celku povinen tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv neuveřejňují. Uveřejnění se zavazuje provést kupující bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

- Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze písemnými dodatky ke smlouvě.

- Pokud se některé z ustanovení stane neplatným, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí se všemi jejími ustanoveními, což stvrzují svými zdola připojenými vlastnoručními podpisy, resp. podpisy svých oprávněných zástupců.

Praha, dne: 	Kyjov, dne:

Zhotovitel:	Objednatel:

_________________________	_______________________

Matej Sliacký	       MUDr. Jiří Vyhnal

Prokurista		      ředitel

_______________________Příloha č.1______________________

Cenová nabídka

| Komu: | NEMOCNICE KYJOV PRISPEVKOVA ORGANIZACE |
| --- | --- |

| Vaše č.: | Naše č.: 10062024 | Datum: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30.7.2026 |

Věc:   Výměna výparníku jednotky CGAN600

Vážený zákazníku,

Dovolujeme si Vám předložit níže uvedenou cenovou nabídku.

Nabídka na zařízení:  CGAN600, s výrobním číslem S750288,

Popis opravy

Výměna prasklého výparníku., demontáž výparníku, osazení nového výparníku do strojovny, napojení nového výparníku na potrubní rozvody vody a chladiva, výměna filtrdehydrátorů, naplnění chladivem a olejem

Ze strany objednatele bude provedení práce vyžadovat zajištění svářecího povolení včetně pravidelné obhlídky místa po provedeném svařování v souladu s požárními předpisy.

Nabídka neobsahuje 4x prostupy pro CU potrubí skrze zeď a jejich zapravení

Deskový výparník CGAF090						1

Filterdehydrátor								2

Dusík									1

CU potrubí chladivo							1

Instalační materiál							1

Doprava (vodorovná a svislá)						1

Revize									1

Chladivo + olej								1

Demontáž potrubí DN100						18

Demontáž izolací a oplechování					17

Demontáž klapky DN100						2

Demontáž zdvojeného čerpadla						1

Likvidace izolace, odvoz, přesun hmot v rámci stavby			1

Nové potrubí ocelové DN100						6

Nové potrubí ocelové DN15						4

Izolace potrubí, armatur a čerpadel					1

Klapka mezipřírubová DN100						2

Odvzdušňovací ventil vč KK						2

Teploměr								2

Manometr vč. Smyčky a KK						2

Montáž původního čerpadla						1

Napojení na výměník							1

Tlaková zkouška							1

Značení směrů toku a popis potrubí					1

Zpracování průvodně technické dokumentace				1

Zakreslení projektu skutečného stavu					1

Odzkoušení a zregulování						1

Kordinace s profesí MaR(Mar dodává objednatel)			1						1

Výměna výparníku včetně jeho vytažení do strojovny: 	914.200  Kč bez DPH

Uvedená cena zahrnuje práce našeho servisního technika včetně cestovních nákladů a ztrátového času.

Nabídka nezahrnuje:

- Nově zjištěné závady, které nejsou zmíněny v této cenové nabídce, budou odstraněny pouze s Vaším písemným souhlasem o navýšení ceny.

- Všechny náklady související se zajištěním volného a bezpečného přístupu k zařízení, a to v souladu s platnými předpisy

- Obecně vše, co není výslovně uvedeno v této nabídce

Pozn.:

- Ceny náhradních dílů jsou platné pouze při objednávce celkového rozsahu díla dle této nabídky.

Tento návrh však vychází z následujících zvláštních podmínek projektu:

- Termín realizace: 4-5 týdnů od objednání

- Platnost nabídky: 14 dní

- Standardní platební podmínky: 14 dnů od provedení práce

- Záruka: na díly 12 měsíců od data dodání

na práci 6 měsíců od data dokončení

- Pokud není v návrhu uvedeno jinak, jsou všechny ceny v návrhu uvedeny bez  Daně z Přidané Hodnoty a všech ostatních daní, které budou zúčtovány v příslušné výši v okamžiku fakturace.

- Před provedením jakýchkoliv prací musí oprávněná osoba z vašeho oddělení nákupu vystavit platnou objednávku.

Ostatní pravidla a podmínky prodeje se řídí všeobecnými obchodními podmínkami Trane ČR spol. s r. o.

Pokud by došlo k neshodě mezi zvláštními podmínkami projektu a Podmínkami pro prodej zboží a poskytování služeb firmy Trane, mají přednost zvláštní podmínky projektu.

- Ve své provozní praxi firma Trane dodržuje vysoké standardy bezpečnosti. Program bezpečnosti na pracovišti firmy Trane je jedním z nástrojů, které firma Trane používá, aby zaručila, že s pracovištěm nebude spojeno žádné bezpečnostní riziko.

- Pokud a kdyby si naši zákazníci nebo bezpečnost prostředí v prostorách našich zákazníků vyžadovali naši dodatečnou přítomnost (například z důvodu koordinační schůzky k bezpečnosti), dodatečná bezpečnostní opatření, další školení bezpečnosti práce nebo další plánování zvýšení bezpečnosti nutné k tomu, aby byl zaručen soulad s takovými minimálními bezpečnostními standardy, firma Trane by vyfakturovala s tím spojené dodatečné náklady podle tarifů platných v té době.

- Pro pokračování příslušných prací může být nutné uzavřít smlouvu.

- Věříme, že vás výše uvedená cenová nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci.

- V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

- S přátelským pozdravem.

- Trane ČR

- Vaše kontakty pro případ, že byste měli nějaké dotazy ohledně tohoto návrhu:

| Prodejce | Zákaznická podpora | Technický vedoucí |
| --- | --- | --- |
| xxx | xxx | xxx |