**Platební kalendář**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VF** | | **Cena VF**  z ceny díla uvedené ve smlouvě | **Popis podmínek**  pro vznik nároku na úhradu ceny VF |
| **1** | Dokumentace „Změna stavby před dokončením“ projekční část | **46 %** | Jednorázová platba po provedení VF na základě protokolárního převzetí projektové dokumentace objednatelem |
| **1a** | Dokumentace „Změna stavby před dokončením“ inženýrská část a obstarání Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením | **20 %** | Jednorázová platba po provedení VF na základě protokolárního převzetí Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením v právní moci a dokumentace. ověřené stavebním úřadem objednatelem |
| **2** | DPS stavby | **27 %** | Jednorázová platba po provedení VF na základě protokolárního převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby objednatelem |
| **3** | Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby | **2 %** | Jednorázová platba po provedení VF na základě uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem stavby |
| **4** | Výkon AD stavby | **5 %** | Fakturováno měsíční sazbou na základě podepsaného protokolu o plnění VF |