**Smlouva o dílo**

**ZDRSNĚNÍ POVRCHU VYBRANÝCH ÚSEKŮ SILNIC II. A III. TŘÍDY V ROCE 2025**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Objednatel**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr. 287

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

*ve věcech provozních:* Ing. Milan Macháček, provozní náměstek ředitele

**a**

**Dodavatel**

**\*\*\***

sídlem **\*\*\*** IČO: **\*\*\***

zapsaná v obchodním rejstříku u **\*\*\*** soudu v **\*\*\*** sp. zn. **\*\*\***

zastoupena **\*\*\***

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je provedení barevného zdrsnění povrchu vybraných úseků silnic II. a III. třídy ve správě objednatele v místě plnění, rozsahu a způsobem dle této smlouvy (dále jen dílo).

 Provedení pokládky barevné bezpečnostní protismykové úpravy povrchu vozovky musí být provedeno v souladu s platnými technickými podmínkami TP 213 „Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek“, tj. musí dojít k vyčištění povrchu, pokládce tenké vrstvy z pojiva a kameniva červené barvy, která poskytne vysoké hodnoty součinitele tření. Použitý materiál musí mít parametry splňující požadavky uvedené v TP 213 (ČSN EN ISO 4624, ČSN EN 933-1, ČSN EN 1097-8).

1. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti sjednané touto smlouvou, a objednatel řádně provedené práce převzít a uhradit cenu v souladu s čl. III. a IV. této smlouvy.
2. Dodavatel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

**II.**

**Doba a místo plnění**

1. Doba plnění je do **31. 10. 2025**. Dřívější plnění je možné.
2. Místo plnění je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Termín předání staveniště je do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
4. Termín zahájení stavebních prací je 15 kalendářních dnů od předání staveniště.
5. Pro účely kontaktu mezi objednatelem a dodavatelem:

Za objednatele:

oblast Sever

Mgr. Jaroslav Janeček ml.

tel. +420 737 237 231

e-mail: jaroslav.janecek.ml@susjmk.cz

oblast Střed

Ing. Václav Doležal

tel. +420 737 237 126

e-mail: vaclav.dolezal@susjmk.cz

Za dodavatele tel: …………………

e-mail:…………………

V případě změny telefonního kontaktu nebo mailové adresy, je povinna příslušná smluvní strana tuto změnu písemně na adresu smluvní strany uvedenou v hlavičce této smlouvy oznámit druhé smluvní straně, a to do 7 kalendářních dnů od provedené změny.

**III.**

**Cena díla**

1. Cena díla je stanovena jako součet oceněných položek v příloze č. 1 této smlouvy:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla celkem bez DPH Z tohoOblast SeverOblast Střed |  \*\*\* Kč\*\*\* Kč\*\*\* Kč |
|  |  |

Pro účely realizace díla a fakturace jeho ceny je dílo rozděleno na dvě části. Veškeré provedené práce a činnosti budou objednateli fakturovány jednorázově po jeho dokončení takto stanovených částí.

1. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady dodavatele na zhotovení díla, zejména včetně nákladů spojených se zajištěním bezpečnosti osob a majetku a zajištění dopravního značení včetně údržby přemísťování a následné odstranění v souladu s TP 66, a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.
4. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

**IV.**

**Platební podmínky**

1. Celou cenu díla dle čl. III odst. 1. smlouvy je dodavatel oprávněn fakturovat na základě písemného protokolu o předání a převzetí ukončených prací podepsaného příslušným zaměstnancem objednatele, pokud bude celé dílo nebo části dle čl. III odst. 1 této smlouvy při předání a převzetí shledáno úplné a bezvadné. V případě, že budou v protokole uvedeny zjevné drobné vady, je dodavatel oprávněn fakturovat cenu díla až po jejich odstranění a předání díla, úplně a bezvadně objednateli.
2. Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od doručení vystavené faktury objednateli.
3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet dodavatele uvedený na faktuře.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodavatel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz.
6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Dodavatel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.
7. Zálohové platby se nesjednávají.
8. Dodavatel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**V.**

**Prostor staveniště**

* + - 1. Dodavatel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Dodavatel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
			2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby.
			3. Dodavatel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

**VI.**

**Provádění díla**

1. Provedení pokládky barevné bezpečnostní protismykové úpravy povrchu vozovky, musí být provedeno v souladu s platnými technickými podmínkami TP 213 „Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek“, tj. musí dojít k vyčištění povrchu, pokládce tenké vrstvy z pojiva a kameniva červené barvy, která poskytne vysoké hodnoty součinitele tření a použitý materiál musí mít parametry splňující požadavky uvedené v TP 213.
2. O zahájení prací bude sepsán písemný protokol. Dodavatel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem navrhnout kontaktní osobě uvedené v čl. II. této smlouvy termín a místo předání staveniště. V případě, že tato osoba nebude moci v navržený termín k předání a převzetí dostavit, je oprávněna sjednat termín jiný nebo rozhodnout, že se za objednatele zúčastní jiný zaměstnanec objednatele. V protokole bude uveden termín dokončení prací a upřesnění úseků upravovaných silnic. Při předání staveniště bude objednatelem určeno přesné místo provedení prací a rozsah.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou nebo neplní řádně, je objednatel oprávněn zastavit práce, požadovat na dodavateli odstranění vad.
4. Při provádění díla je dodavatel povinen dodržovat všechny právní předpisy související s ochranou životního prostředí apod., dále je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
5. Dodavatel je povinen provádět sjednané práce pouze osobami, které byly prokazatelně proškoleny o bezpečnosti práce a které byly seznámeny s riziky práce na pozemní komunikaci za provozu viz příloha č. 2 této smlouvy. Jiné osoby než řádně proškolené nesmí dílo provádět.
6. Dodavatel je povinen při provádění prací postupovat tak, aby nepoškozoval silnici, její součásti a příslušenství, či majetek třetích osob.
7. V případě, že činností dodavatele vznikne škoda na majetku, který objednatel spravuje, je dodavatel povinen bezodkladně vznik škody hlásit objednateli. Objednatel náhradu škody vyčíslí a dodavatel je povinen ji uhradit ve lhůtě splatnosti do 30 kalendářních dnů.
8. Ukončené dílo bude mezi dodavatelem a objednatelem předáno a převzato písemným protokolem. Dodavatel je povinen nejméně tři pracovní dny předem navrhnout kontaktní osobě uvedené v čl. II. této smlouvy termín a místo předání. V případě, že tato osoba se nebude moci v navržený termín k předání a převzetí dostavit, je oprávněna sjednat termín jiný nebo rozhodnout, že se předání a převzetí za objednatele zúčastní jiný zaměstnanec objednatele. V protokole budou uvedeny případné zjevné drobné vady, které je povinen dodavatel odstranit ve stanoveném termínu a předat objednateli.
9. Dodavatel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

Stavební deník;

Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;

Fotodokumentaci provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí (elektronickou).

1. Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu. Dodavatel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

**VII.**

**Zajištění závazků a závazky z vad**

1. Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Dodavatel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost dodavatele. Dodavatel na výzvu předloží doklady o pojištění.
2. Práva objednatele z vady díla
	1. Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
	2. Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí díla.
	3. Objednatel je povinen uplatňovat u dodavatele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Dodavatel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

3. Záruka za jakost

3.1 Dodavatel poskytuje na provedení díla záruku

|  |  |
| --- | --- |
| Záruka za veškerá plnění  | 48 měsíců |

3.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla či částí díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy úplně a bezvadně.

3.3 Dodavatel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Za záruční vadu je považována i skutečnost, že na základě měření minimálních parametrů dle TP 213 stanovených pro tuto technologii, bylo zjištěno, že byť i jeden z nich není dodržen. Dodavatel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u dodavatele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 kalendářních dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Dodavatel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

* + - 1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

**VIII.**

**Ukončení smlouvy a sankce**

1. Smluvní vztah skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán nebo dohodou smluvních stran.
2. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy

ze strany objednatele:

- prodlení s plněním minimálně o 30 kalendářních dnů;

- zjistí-li se, že v nabídce dodavatele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;

- nedodržování právních předpisů ve vztahu k bezpečnosti práce;

- v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči dodavateli, úpadku dodavatele, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání;

* v souladu s § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 ze strany dodavatele:

* úpadku objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání;
* prodlení objednatele s převzetím díla, ačkoliv byl dodavatelem písemně vyzván, o více než 30 kalendářních dnů;
* prodlení s úhradou ceny díla o více než 90 dní.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrad škod, ochrany osobních údajů fyzických osob a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení dodavatele s plněním nebo s odstraněním reklamovaných vad či záručních vad zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.
3. V případě nenahlášení změny kontaktních údajů dle čl. II. odst. 5 této smlouvy za každý jednotlivý případ 2.000,-Kč.
4. Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva se splatností 21 dní.

7. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou

**IX.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Pro změnu odpovědných osob uvedených v čl. II. odst. 5. této smlouvy není vyžadována forma dodatku, je však požadováno prokazatelné oznámení druhé smluvní straně.
2. Dodavatel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
4. Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změní. Dodavatel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení §1978 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Dodavatel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: ………………… Dodavatel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
7. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně dodavatele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dodavatel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle odst. 6. tohoto článku.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení dodavatel. / Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
10. Přílohy:

č. 1 – Předpokládaný rozsah a cena díla

č. 2 - Zásady bezpečnosti práce při provádění dodavatelských prací

V Brně dne ……………… V …………. dne ………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 zástupce objednatele: zástupce dodavatele

 **Bc. Roman Hanák**

 ředitel

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1 – Předpokládaný rozsah a cena díla

Příloha č. 2 - Zásady bezpečnosti práce při provádění dodavatelských prací

**Dodavatel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce v rozsahu prováděných činností a předpisů k zajišťování BOZP na pracovišti.**

**Povinnosti dodavatele:**

1. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení.

Dále je povinen dodržovat následující interní předpisy objednatele:

* Dodržování přechodného dopravního značení TP 66.
1. Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
2. Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce dodavatele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci objednatele.
3. Dodavatel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
4. V případě pracovního úrazu zaměstnance dodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec dodavatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a dodavatel následně splní veškeré povinnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Dodavatel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
6. Dodavatel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
7. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na silnicích se považuje za neplnění povinností dodavatele podle smlouvy o dílo.
8. V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb. z hlediska ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce koordinátora BOZP a zpracování plánu zajištění BOZ, je dodavatel povinen plnit úkoly uvedené v § 16 uvedeného zákona.

V ………….. dne …………….

……………………….

Podpis