**Smlouva o dílo**

**Oprava trhlin – spár na komunikacích Jihomoravského kraje v roce 2025**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Objednatel**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr. 287

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

*ve věcech provozních:* Ing. Milan Macháček, provozní náměstek ředitele

**a**

**Dodavatel**

**\*\*\***

sídlem **\*\*\*** IČO: **\*\*\***

zapsaná v obchodním rejstříku u **\*\*\*** soudu v **\*\*\*** sp. zn. **\*\*\***

zastoupena **\*\*\***

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je provedení oprav trhlin a spár na silnicích II. a III. třídy Jihomoravského kraje (dále jen „dílo“).
2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti sjednané touto smlouvou, a objednatel řádně provedené práce převzít a uhradit cenu v souladu s čl. III. této smlouvy.

**II.**

**Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

|  |  |
| --- | --- |
| Předání a převzetí staveništěZahájení stavebních pracíDokončení všech stavebních pracíDokončení a předání stavbyPředání a převzetí díla | **do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy****do 15 kalendářních dnů od předání staveniště** |
| Předání a převzetí díla  | **do 15.10.2024** |
| Dřívější plnění je možné. |  |

1. Místo plnění je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Pro účely kontaktu mezi objednatelem a dodavatelem:

Za objednatele:

oblast Sever

Mgr. Jaroslav Janeček ml.

tel. +420 737 237 231

e-mail: jaroslav.janecek.ml@susjmk.cz

oblast Střed

Ing. Václav Doležal

tel. +420 737 237 126

e-mail: vaclav.dolezal@susjmk.cz

oblast Jih

Bc. Tomáš Hudeček

tel. +420 737 237 094

e-mail: tomas.hudecek@susjmk.cz

oblast Západ

Josef Fukač

tel.+420 603 534 578

e-mail: josef.fukac@susjmk.cz

Za dodavatele tel: …………………

e-mail:…………………

V případě změny telefonního kontaktu nebo mailové adresy, je povinna příslušná smluvní strana tuto změnu písemně na adresu smluvní strany uvedenou v hlavičce této smlouvy oznámit druhé smluvní straně, a to do 7 kalendářních dnů od provedené změny.

**III.**

**Cena díla**

1. Cena díla je stanovena jako součet oceněných položek v příloze č. 1 této smlouvy:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Cena díla bez DPH | \*\*\*Kč | Cena díla celkem bez DPH Z tohoOblast SeverOblast StředOblast JihOblast Západ |  \*\*\* Kč\*\*\* Kč\*\*\* Kč\*\*\* Kč\*\*\* Kč |
|  21 % DPH | \*\*\*Kč |  |  |
|  Cena díla vč. DPH |  \*\*\***Kč** |  |  |

Pro účely realizace díla a fakturace ceny díla je dílo rozděleno na 1-4 částí dle organizačních jednotek objednatele oblastí blíže specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy.

1. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady dodavatele na zhotovení díla, zejména včetně nákladů spojených se zajištěním bezpečnosti osob a majetku a zajištění dopravního značení včetně údržby přemísťování a následné odstranění v souladu s TP 66, a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

5. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

**IV.**

**Platební podmínky**

1. Cena díla dle čl. III. odst. 1. smlouvy bude dodavatelem fakturována tak, že bude pro každou část (oblast) vystavena samostatná faktura. Dodavatel je oprávněn fakturovat na základě písemného protokolu o předání a převzetí ukončených prací podepsaného příslušným zaměstnancem objednatele, pokud bude dílo při předání a převzetí shledáno úplným a bezvadným. V případě, že budou v protokolu uvedeny zjevné drobné vady, je dodavatel oprávněn fakturovat až po jejich odstranění a předání díla úplně a bezvadně objednateli. Celková částka vč. DPH dokladu zůstane bez zaokrouhlení na celé Kč.
2. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Dodavatel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e‑mail faktury@susjmk.cz.
3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet dodavatele uvedený na faktuře.
4. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončen řádně a bezvadně, vystaví dodavatel po opravě fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti. Faktura musí být doručena objednateli
5. Zálohové platby se nesjednávají.
6. Dodavatel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**V.**

**Provádění díla**

1. Provedení opravy příčných, podélných trhlin, pracovních spár musí být provedeno v souladu s platnými technickými podmínkami TP 115 „Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem“., tj. musí dojít k profrézování trhliny/spáry, vyčištění, zalití pružnou zálivkovou hmotou za horka, kdy zálivková hmota musí vyplnit prostor upravené drážky bez dutin a pórů, použitá modifikovaná zálivková hmota musí mít parametry splňující požadavky uvedené v TP 115, zalité trhliny/spáry ošetřit posypem, aby nedocházelo k lepení zálivky na pneumatiky projíždějících vozidel. Místo provedení musí být dodavatelem označeno příslušným svislým dopravním značením (upozorňující na změnu sjízdnosti) minimálně ještě 1 den po provedení prací.
2. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol. Dodavatel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem navrhnout kontaktní osobě uvedené v čl. II. této smlouvy termín a místo předání staveniště. V případě, že tato osoba nebude moci v navržený termín k předání a převzetí dostavit, je oprávněna sjednat termín jiný nebo rozhodnout, že se za objednatele zúčastní jiný zaměstnanec objednatele. V protokole bude uveden termín dokončení prací a upřesnění úseků upravovaných silnic.

3. Dodavatel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci díla. Dokumentaci díla tvoří originály následujících dokumentů:

1. Stavební deník;
2. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků (zálivková hmota);
3. Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí.

 Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

 Dodavatel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci díla. Dodavatel je povinen nejpozději do dokončení díla předat originály dokladů tvořících dokumentaci díla.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou nebo neplní řádně, je objednatel oprávněn zastavit práce, požadovat na dodavateli odstranění vad.

5. Při provádění díla je dodavatel povinen dodržovat všechny právní předpisy související s ochranou životního prostředí apod., dále je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

1. Dodavatel je povinen provádět sjednané práce pouze osobami, které byly prokazatelně proškoleny o bezpečnosti práce a které byly seznámeny s riziky práce na pozemní komunikaci za provozu viz příloha č. 2 této smlouvy. Jiné osoby, než řádně proškolené nesmí dílo provádět.
2. Dodavatel je povinen při provádění prací postupovat tak, aby nepoškozoval silnici, její součásti a příslušenství, či majetek třetích osob.
3. V případě, že činností dodavatele vznikne škoda na majetku, který objednatel spravuje, je dodavatel povinen bezodkladně vznik škody hlásit objednateli. Objednatel náhradu škody vyčíslí a dodavatel je povinen ji uhradit ve lhůtě splatnosti do 30 kalendářních dnů.
4. Ukončené dílo bude mezi dodavatelem a objednatelem předáno a převzato písemným protokolem. Dodavatel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem navrhnout kontaktní osobě uvedené v čl. II. této smlouvy termín a místo předání. V případě, že tato osoba se nebude moci v navržený termín k předání a převzetí dostavit, je oprávněna sjednat termín jiný nebo rozhodnout, že se předání a převzetí za objednatele zúčastní jiný zaměstnanec objednatele. V protokole budou uvedeny případné zjevné drobné vady, které je povinen dodavatel odstranit ve stanoveném termínu a předat objednateli.
5. Dodavatel je oprávněn provádět dílo s využitím jiných osob (poddodavatelů) pouze v rozsahu, který byl objednatelem stanoven v zadávací dokumentaci v příslušném zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

**VI.**

**Záruční podmínky**

1. Dodavatel poskytuje na provedení díla záruku v délce 36 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla úplně a bezvadně.
2. Dodavateli vzniká povinnost z vady, které má dílo v době předání a převzetí díla a dále za vady vzniklé během trvání záruční lhůty. Dodavateli nevznikají povinnosti z vad způsobené po předání díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
3. Objednatel je povinen uplatňovat u dodavatele záruku písemně.
4. Dodavatel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení uplatnění záruky, nedohodnou-li se strany jinak. O odstranění reklamované vady bude sepsán písemný protokol.
5. Bankovní záruka 1
	1. Zhotovitel se zavazuje objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, nejpozději však do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy, předat originál bankovní záruky za řádné provedení díla. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být vystavena na částku odpovídající 10 % ceny díla bez DPH ve výši ceny díla ke dni uzavření smlouvy.
	2. Bankovní zárukou za provedení díla je finanční záruka ve smyslu § 2029 občanského zákoníku vydaná českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou.
	3. Bankovní záruka za provedení díla musí být účinná nejpozději v den jejího předání objednateli, musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka dle čl. 5.2 se zaváže k plnění bez námitek či omezujících podmínek a na základě první výzvy oprávněného.
	4. Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka za provedení díla bude platná a účinná po celou dobu provádění díla do dne protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bankovní záruka za provedení díla vyprší před koncem období, na které má být poskytnuta, předloží zhotovitel objednateli nejpozději 14 dní před jejím vypršením novou nebo prodlouženou bankovní záruku za provedení díla, která buď plně nahradí původní bankovní záruku a bude totožná s původní bankovní zárukou, včetně zajištěné částky a stanovených podmínek zajištění, nebo ji bude rozšiřovat. Rozšířená/nahrazující bankovní záruka za provedení díla bude vydána na dobu, po kterou měla trvat původní bankovní záruka za provedení díla podle této smlouvy a podle důvodných očekávání týkajících se doby trvání tohoto období.
	5. Objednatel bude oprávněn bankovní záruku za provedení díla čerpat k uspokojení jakýchkoli peněžitých či nepeněžitých povinností zhotovitele souvisejících s touto smlouvou či prováděním díla, pokud je zhotovitel řádně a včas nesplní, a to ani na dodatečnou výzvu objednatele, která určí zhotoviteli lhůtu pro sjednání nápravy, která nebude kratší než sedm dnů. Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky za provedení díla.
	6. Objednatel musí bankovní záruku za provedení díla zhotoviteli vrátit do dvaceti dnů poté, co strany smlouvy podepsaly protokol o předání a převzetí díla.

**VII.**

**Ukončení smlouvy a sankce**

1. Smluvní vztah skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán nebo dohodou smluvních stran.
2. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy:

- ze strany objednatele:

* + 1. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji dodavatel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní;
		2. zhotovování díla v rozporu se zadáním;
		3. zastavení prací na více než 5 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
		4. porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
		5. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je dodavatel v postavení dlužníka;
		6. zjistí-li se, že v nabídce dodavatele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
		7. prodlení dodavatele se splněním termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů z viny na straně zhotovitele;
		8. porušení povinnosti dle čl. V. odst. 10. této smlouvy a na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu v přiměřené lhůtě.
		9. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
* ze strany dodavatele
	+ 1. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
		2. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

V případě odstoupení od smlouvy smlouva zaniká doručením písemného projevu vůle jedné strany straně druhé na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy s účinky ex nunc. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení dodavatele s dokončením a předáním díla ve lhůtě podle čl. II. odst. 1 této smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (Kč bez DPH) za každý i jen započatý den prodlení.
3. V případě prodlení dodavatele s převzetím staveniště nebo zahájením stavebních prací ve lhůtách stanovených v čl. II. odst. 1 této smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (Kč bez DPH) za každý i jen započatý den prodlení.
4. V případě prodlení dodavatele s odstraněním reklamované vady zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (Kč bez DPH) za každý i jen započatý den prodlení
5. V případě nenahlášení změny kontaktních údajů dle čl. II. odst. 3. této smlouvy za každý jednotlivý případ 2.000Kč.
6. Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura se splatností 21 dní.
7. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

**IX.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany. Pro změnu odpovědných osob uvedených v čl. II. odst. 3. této smlouvy není vyžadována forma dodatku, je však požadováno prokazatelné oznámení druhé smluvní straně.
2. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
3. Dodavatel souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Dodavatel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazení ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
4. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení §1978 odst. 2 občanského zákoníku.
5. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Dodavatel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: ………………… Dodavatel si ověří před zahájením plnění této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle odst. 5. tohoto článku.
8. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně dodavatele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dodavatel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

č. 1 – Předpokládaný rozsah a cena díla

č. 2 - Zásady bezpečnosti práce při provádění dodavatelských prací

V Brně dne ……………… V …………. dne ………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 zástupce objednatele: zástupce dodavatele

 **Bc. Roman Hanák**

 ředitel

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1 – Předpokládaný rozsah a cena díla

Příloha č. 2 - Zásady bezpečnosti práce při provádění dodavatelských prací

**Dodavatel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce v rozsahu prováděných činností a předpisů k zajišťování BOZP na pracovišti.**

**Povinnosti dodavatele:**

1. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení.

Dále je povinen dodržovat následující interní předpisy objednatele:

* Dodržování přechodného dopravního značení TP 66.
1. Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
2. Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce dodavatele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci objednatele.
3. Dodavatel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
4. V případě pracovního úrazu zaměstnance dodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec dodavatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a dodavatel následně splní veškeré povinnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Dodavatel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
6. Dodavatel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
7. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na silnicích se považuje za neplnění povinností dodavatele podle smlouvy o dílo.
8. V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb. z hlediska ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce koordinátora BOZP a zpracování plánu zajištění BOZ, je dodavatel povinen plnit úkoly uvedené v § 16 uvedeného zákona.

V ………….. dne …………….

……………………….

Podpis