Implementace analýzy síťového provozu:

Instalace a konfigurace sondy a agentů pro dohled nad celý prostředím

Instalace a konfigurace systému pro sběr dat a vyhodnocení

Konfigurace monitorovacích politik na základě doporučení dané technologie

Ověření monitorovacích pravidel, testovací provoz

Implementace nástroje pro zajištění dostupnosti informaci:

Fyzická instalace serverového HW, aktualizace firmware, zahoření, provedení HW testů

Konfigurace konzole pro vzdálenou správu a management

Nasazení a konfigurace virtualizace

Nasazení a konfigurace SW pro replikaci datového úložiště

Instalace a konfigurace UPS

Instalace prostředí a virtuálních systémů

Migrace stávajícího prostředí virtuálních serverů na nový HW

Instalace a konfigurace zálohovacího serveru

Konfigurace zálohovacích politik pro zálohování serverové infrastruktury

Konfigurace a implementace HARDENED REPOSITORY dle BP

Ověření zálohovacích pravidel

Implementace nástroje pro ochranu integrity komunikačních sítí

- Instalace a fyzické rozmístění switchů a FW v definovaných lokalitách

- Konfigurace bezpečnostních politik na FW

- Konfigurace sítě a jednotlivých segmentů

- Fyzické propojení síťových prvků včetně přepojení celé sítě a klientských zařízení do nové sítě

Implementace nástroje na ochranu koncových stanic:

Instalace a konfigurace Endpoint aplikaci

Konfigurace politik pro zabezpečení koncových stanic

Ověření bezpečnostních pravidel

Implementace nástroje pro ověřovaní uživatelů:

- Instalace a konfigurace infrastruktury

- Napojeni synchronizace uživatelů a koncových stanic

- Ověření funkce, zaškolení

Provedení závěrečných akceptačních testů, zpracování dokumentace a zaškolení

Provedení testu výpadku napájení

Provedení testu obnovy libovolného serveru či dat ze zálohy

Zpracování komplexní dokumentace popisující konfiguraci celého prostředí

Zpracování komplexní bezpečnostní dokumentace dle požadavků bezpečnostních norem

Zaškolení interní obsluhy správy sítě, zaškolení obsluhy dohledového centra podpory pro vyhodnocení bezpečnostních událostí.