Příloha č. 2 Smlouvy

**Časový harmonogram provádění díla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y****popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU****ve dnech**  **od výzvy k plnění** |
| **1** | **1. A** | Předání DPS stavby včetně soupisu prací a předání kontrolního rozpočtu (před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | do 120 |
| **1. B** | Předání DPS interiéru včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu(před předáním finální verze DPS interiéru je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | do 120 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y****popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU**na písemnou výzvu objednatele |
| **2** | **2. A** | Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby | Průběžně -- po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení |
| **3** | **3. A** | Výkon AD stavby  | Průběžně -- po dobu činností zhotovitele stavby  |