**Smlouva o zpracování a projednání projektové dokumentace nazvané „Přístavba Střední školy elektrotechnické a energetické v Sokolnicích – projektová dokumentace“, zajištění povolení stavby, zpracování dokumentace pro provádění stavby**

**a výkonu činnosti dozoru projektanta**

*uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

**Název: Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace**

Sídlo: Učiliště 496, 664 52 Sokolnice

Zastoupený: Mgr. Markem Jelínkem, ředitelem

IČ: 00380407

DIČ: CZ0038047

Bankovní spojení: … (bude doplněno před podpisem smlouvy)

Číslo účtu: … (bude doplněno před podpisem smlouvy)

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Nezval, zástupce ředitele školy

Telefon: +420 544 224 634

E-mail: info@ssee-sokolnice.cz

(dále jen „***objednatel***“)

a

**Název / obchodní firma / jméno a příjmení:**

Sídlo: ………….

Zastoupený: ………….

IČ: ………….

DIČ: ………….

Bankovní spojení: ………….

Číslo účtu: ……….…

*obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v …., v odd. ….., č vl. ……. , obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v ……………… nebo fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného ………, č. j. ………, nebo ………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údaje o vydavateli oprávnění,*

*datu vydání a případně o číselném označení tohoto oprávnění)*

Kontaktní osoba: ……………

Telefon: ……………

E-mail: ……………

(dále jen „***zhotovitel***“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu v následujícím znění

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***občanský zákoník***“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, příkaz dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku a licenci dle ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku. Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***autorský zákon***“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem platným v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem **Přístavba Střední školy elektrotechnické a energetické v Sokolnicích – projektová dokumentace** (dále jen *„veřejná zakázka“*) v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve stavebně technickém průzkumu stávajícího objektu určeného k demolici, zpracování jeho pasportu a dále ve zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP), včetně části týkající se odstranění stávající stavby v zájmovém prostoru, následný výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného stavebního povolení, zpracování Projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. rozpočtu a soupisu prací, výkon autorského dozoru, a to v rámci projektu **Přístavba Střední školy elektrotechnické a energetické v Sokolnicích**. Součástí předmětu plnění je i zjištění vedení stávajících inženýrských sítí, nezbytné průzkumy a výškopisné a polohopisné zaměření.

 Předpokládaný rozsah projekčních prací a technicko-inženýrských služeb je uveden v odst.2 tohoto článku smlouvy o dílo a pro některé části předmětu díla upřesněn v příloze č.1 této smlouvy – Specifikace některých částí díla.

 Projekční práce se týkají odstranění stávajícího objektu č.ev. 1581, který je součástí pozemku p.č. 1581 a dále projekčního návrhu nového objektu, který bude situován na pozemku p.č. 1581 a části pozemku p.č. 1577/1, vše v k.ú. Sokolnice.

 Vlastnické právo k dotčeným nemovitostem: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.

2. Součástí díla je poskytnutí následujícího plnění zhotovitelem:

a) **provedení stavebně technického průzkumu (**dále jen **„ST průzkum“)** v nezbytném rozsahu v objektu stávajícího provozně technického objektu, určeného k demolici a vypracování pasportu této stavby, který bude podkladem pro povolení odstranění stavby. Součástí této fáze bude mj. i provedení inženýrsko geologického a hydrogeologického průzkumu, které budou podkladem zejména pro návrh způsobu založení nové stavby a návrh tepelného čerpadla země-voda s využitím zemních vrtů. V rámci této projekční fáze zhotovitel zajistí i měření koncentrace radonu v půdním vzduchu a stanovení radonového indexu stavebního pozemku.

b) **vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (**dále jen **„DSP“), včetně návrhu základního vybavení interiérů (zejména vybavení nábytkem a přístroji v učebnách a laboratořích s vazbou na definici rozvodů technických instalací) a dokladové části**, podle § 158 zák.č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Stavební zákon). Rozsah a obsahová náplň projektové dokumentace je dána ustanovením příl.č.1vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v rozsahu potřebném pro zajištění rozhodnutí o povolení stavby podle stavebního zákona.

c) **zajištění** **povolení stavby podle § 211 stavebního zákona** na základě vypracované DSP.

d) **vypracování** **projektové dokumentace pro provádění stavby** (dále jen „**DPS**“) včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů. Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a to minimálně v částech A (průvodní list), B (souhrnná technická zpráva), C (situační výkresy), D.1.1 (architektonicko-stavební řešení), D.1.2 (technika prostředí staveb v částech ZTI, vytápění, chlazení a VZT, silnoproud, elektronické komunikace, systémy technické ochrany, měření a regulace), D2 (technická a technologická zařízení – FVE), D3 (Dokumentace stavebně konstrukčního řešení), D.4 (požárně bezpečnostní řešení) a podrobný návrh interiérového vybavení (nábytek). Součástí předmětu díla je rovněž vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb podle vyhl.č. 169/2016 Sb. a orientačního rozpočtu (v aktuální cenové hladině RTS), včetně jeho elektronické podoby v otevřeném formátu podle §12 vyhlášky, a to v členění jednotlivých stavebních objektů (viz příl.č.1 smlouvy o dílo – Specifikace některých částí díla) a výše uvedených stavebních částí.

e) **součinnost** při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 smlouvy o dílo - Specifikace některých částí díla;

f) **výkon autorského dozoru při realizaci stavby** v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 návrhu smlouvy o dílo - Specifikace některých částí díla. Realizace stavebních prací je předpokládána v průběhu roku 2026-2028.

g) **poskytnutí výhradní licence objednateli** k výkonu práva užít dílo za podmínek uvedených v čl. XII smlouvy o dílo.

**III.**

**Doba a místo plnění**

1. Místem konání kontrolních dnů (výrobních výborů) v rámci projekční činnosti, stavebně technického průzkumu a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby je objekt v areálu sídla objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2. této smlouvy v těchto lhůtách:

a) část díla dle čl. II. odst. 2. písm. a) , b) této smlouvy (*ST průzkum a zpracování DSP*) **nejpozději ve lhůtě 6 kalendářních měsíců ode dne účinnosti této smlouvy**;

b) část díla dle čl. II odst. 2 písm. c) této smlouvy (*zajištění povolení stavby podle § 211 stavebního zákona*) **nejpozději ve lhůtě 9 kalendářních měsíců ode dne účinnosti této smlouvy**;

c) část díla dle čl. II odst. 2 písm. d) této smlouvy (*zpracování DPS*) **nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních měsíců ode dne účinnosti povolení stavby podle § 211 stavebního zákona**;

d) část díla dle čl. II odst. 2 písm. e) této smlouvy (*součinnost při a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele*) zhotovitel **zahájí na základě výzvy objednatele k poskytnutí příslušného plnění a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech objednatele a průběhu zadávacího řízení, zejména s ohledem na lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů** (dále jen „***zákon o ZVZ***“); vyhlášení zadávacího řízení je předpokládáno v průběhu roku 2026;

e) část díla dle čl. II odst. 2 písm. f) této smlouvy (*výkon dozoru projektanta*) **po celou dobu provádění příslušné stavby, přičemž objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli termín zahájení výkonu dozoru projektanta alespoň 5 pracovních dnů předem.** Předpokládaná lhůta provádění výkonu dozoru projektanta – 20 kalendářních měsíců v období let 2026-2028.

1. Lhůty dle tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny případnou překážkou na straně zhotovitele, v důsledku, které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této smlouvy. Za překážku na straně zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů a průzkumů zhotovitelem pro provádění díla dle čl. II. této smlouvy, jako i ostatní překážky, jež nebyly prokazatelně vyvolány porušením povinností objednatele dle této smlouvy.

**IV.**

**Cena díla**

1. Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je sjednána dohodou smluvních stran takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ČÁST DÍLA** | **CENA v Kč bez DPH** |
| **1.a** | **Provedení ST průzkumu stávající budovy č.ev.38 na p.č. 1581 k.ú. Sokolnice**[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy] | **……..** |
| **1.b** | **Zpracování DSP**[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy] | **……..** |
| **1.c** | **Zajištění povolení stavby** [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy] | **……..** |
| **1.d** | **Zpracování DPS**[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy] | **……..** |
| **1.e** | **Součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby**[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy] | **……..** |
| **1.f** | **Výkon autorského dozoru po předpokládanou dobu provádění stavebních prací**[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) smlouvy] | **……..** |
|  | **Celková cena díla (1.a + 1.b + 1.c + 1.d + 1.e + 1.f)** | **……..** |

1. K cenám za provedení díla dle tohoto článku je zhotovitel oprávněn připočíst DPH dle aktuálně platné a účinné právní úpravy. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

3. Součástí sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se zhotovitel na základě této smlouvy zavázal poskytnout objednateli. Cena díla sjednaná shora v odst. 1 tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:

- veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla dle čl. II. této smlouvy;

- případné správní a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při provádění díla dle čl. II. této smlouvy uhradit;

- zpracování veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měření a jiných odborných činností, které mohou být prováděny pouze autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými subjekty ve smyslu zvláštních právních předpisů vztahujících se na provádění díla dle této smlouvy;

- zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů;

a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel této smlouvy.

Smluvní strany se současně dohodly, že poskytnutí oprávnění objednateli k výkonu práva dílo užít (licence) podle čl. XII. této smlouvy, je bezplatné.

1. Cena díla, resp. jeho jednotlivých částí, uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Rozsah a cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

**V.**

**Platební podmínky**

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v korunách českých.
2. Podkladem pro úhradu ceny díla, resp. jeho jednotlivých částí, jsou zhotovitelem vystavené daňové doklady (faktury), které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních předpisů, zejména dle občanského zákoníku a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude příslušný předávací protokol podepsaný objednatelem, resp. jím pověřenou osobou.
3. Právo na úhradu cen za provedení dílčích částí díla zhotoviteli vzniká takto:

- právo na úhradu ceny za *provedení ST průzkumu* [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy] ve výši uvedené v řádku 1.a tabulky v čl. IV odst.1 dnem protokolárního předání závěrečné zprávy zhotovitele o provedeném stavebním průzkumu, včetně protokolů z realizovaných zkoušek a měření,

- právo na úhradu ceny za *zpracování DSP* [část díla dle čl. II. odst. 2. písm. b) smlouvy] ve výši **50%** z ceny uvedené v řádku 1.b tabulky v čl. IV odst.1 dnem protokolárního předání dokončené DSP mezi zhotovitelem a objednatelem,

- právo na úhradu ceny za *zpracování DSP* [část díla dle čl. II. odst. 2. písm. b) smlouvy] ve výši **50%** z ceny uvedené v řádku 1.b tabulky v čl. IV odst.1 a ceny za *zajištění povolení stavby* [část díla dle čl. II. odst. 2. písm. c) smlouvy] ve výši uvedené v řádku 1.c tabulky v čl. IV odst. 1 dnem nabytí právní moci vydaného povolení,

- právo na úhradu ceny za *zpracování DPS* [část díla dle čl. II. odst. 2. písm. d) smlouvy] ve výši uvedené v řádku 1.d tabulky v čl. IV odst.1 dnem protokolárního předání DPS mezi zhotovitelem a objednatelem,

- právo na úhradu ceny za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy] ve výši uvedené v řádku 1.e tabulky v čl. IV odst.1 vzniká dnem podpisu protokolu o provedení a ukončení výběru zhotovitele,

- poměrná část ceny za *výkon dozoru projektanta* [část díla dle čl. II. odst. 2. písm. f) smlouvy] bude zhotovitelem účtována vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, ve kterém zhotovitel dozor vykonával. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude zhotovitel vykonávat dozor projektanta vůbec, nemá zhotovitel za tento měsíc právo na úhradu dílčí části ceny sjednané podle řádku 1.f tabulky v čl. IV odst.1.

1. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Za den doručení faktury se považuje den uvedený na otisku razítka podatelny objednatele. Za okamžik úhrady faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
2. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje nebo obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Nová 30denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
3. Zhotovitel prohlašuje, že

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „***daň***“),

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

**VI.**

**Způsob provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy a podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet zejména příslušná ustanovení níže uvedených dokumentů:
* zák.č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
* vyhl.č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu,
* vyhl.č.131/2024 Sb. o dokumentaci staveb,
* vyhl.č. 169/2016 Sb., vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, ve znění pozdějších předpisů,
* relevantní ustanovení českých technických norem přejímajících evropské normy,
* základní dispoziční a výškové uspořádání navrhované stavby bude vycházet z údajů vyplývajících z architektonické studie zpracované pod názvem „Přístavba Střední elektrotechnické školy v Sokolnicích“, která byla pro objednatele vyhotovena v listopadu 2023 projekční organizací FRAZPET s.r.o., sídlem Úvoz 493/29, Brno. Tato studie byla součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena předmětná smlouva o dílo.

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé části díla na sebe plynule navazovaly tak, aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději ve lhůtách uvedených v čl. III. této smlouvy.
2. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné pro řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinností zhotovitele dle předchozí věty se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností odborné povahy ve vztahu k předmětu této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v podkladech, jež mu byly zadavatelem předány, přičemž dílo musí být zhotovitelem současně provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plnění zhotovitele dle této smlouvy na příslušné podklady.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem k plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly mít negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle čl. III. této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy s kontaktní osobou objednatele. Kontaktní osoba objednatele se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem. Zápisy z těchto jednání a porad budou mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou smluvních stran platnost závazných pokynů.
7. Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla prostřednictvím osob, jimiž ve výběrovém řízení předmětné zakázky prokazoval technickou kvalifikaci. Porušení této povinnosti bude objednatelem považováno za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele, které může být důvodem k vypovězení smluvního vztahu. Změna osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval při výběrovém řízení svou technickou kvalifikaci, je možná jen ze závažných objektivních důvodů, a to po předchozím odsouhlasení této změny ze strany objednatele. Podmínkou je, aby taková osoba splňovala kvalifikační požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky.

**VII.**

**Jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré náležitosti dle zvláštních právních předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejména vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Dílo musí rovněž být provedeno tak, aby byl včas naplněn účel této smlouvy a stavba mohla být na základě díla, resp. jeho dílčích částí, v souladu s platnou právní úpravou realizována.
2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, bude se tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právní úpravou platnou ke dni předání celého díla objednateli. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně příslušné právní úpravy, je zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k již předaným částem díla.

**VIII.**

**Předání díla či jeho části**

1. Za provedení díla se považuje jeho převzetí objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Dílo bude objednateli předáno po jednotlivých dílčích částech uvedených v čl. II. odst. 2 této smlouvy. Celé dílo bude považováno za provedené až po předání veškerých jeho dílčích částí objednateli v souladu s podmínkami této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla, resp. jeho dílčích částí, předat objednateli příslušné

 výstupy a dokumentaci, a to v následující podobě a počtu vyhotovení:

Ř *DSP a DPS* potvrzenou v každé projekční části osobou s autorizací v příslušném oboru

o v jednom vyhotovení v elektronické podobě pro připomínky objednatele, a to nejpozději 15 pracovních dnů před termínem předání této části díla dle čl. III. této smlouvy,

o v jednom vyhotovení v elektronické podobě a v šesti vyhotoveních v tištěné podobě se zapracovanými připomínkami objednatele, přičemž soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) postačuje ve dvojím tištěném vyhotovení a v elektronické podobě.

3. Projektové dokumentace v elektronické podobě budou zaznamenány na nosiči CD-ROM, popř. DVD-ROM, přičemž výkresy budou ve formátu (\*.dwg nebo dgn, \*.shp) a rovněž (\*.pdf), textové části ve formátu (\*.doc, \*.docx, \*.rtf, popř. otevřeném formátu dokumentů), tabulkové části ve formátu (\*.xls nebo \*.xlsx) a rovněž (\*.pdf) a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu vytvořeném příslušným oceňovacím programem, XML formátu a formátu (\*.xls nebo \*.xlsx).

1. Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli své připomínky k návrhu *DSP* a *DPS* nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího předložení zhotovitelem.

5. Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude předáno bez jakýchkoli vad a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí díla či jeho dílčí části zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu příslušné části díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) seznam předávané dokumentace,

e) prohlášení objednatele, že dílo či jeho část přejímá (nepřejímá),

f) datum a místo sepsání protokolu,

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

1. Pokud objednatel dílo či jeho dílčí část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo bude provedeno až po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.

**IX.**

**Pojištění**

1. Zhotovitel se zavazuje po uzavření této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 5.000.000,- Kč. Pojištění se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu plnění této smlouvy.
2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách dle této smlouvy.
3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit na výzvu objednateli.
4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

**X.**

**Záruční podmínky a vady díla**

1. Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu provádění díla zhotovitelem, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho dílčí část v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění dle této smlouvy, záruku za jakost v délce 5 let ode dne převzetí poslední dílčí části díla objednatelem.
4. Objednatel účastí svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při zpracovávání

projektové dokumentace a převzetím dokončené projektové dokumentace neodpovídá za její věcnou správnost, za její soulad s platnými technickými, bezpečnostními, hygienickými, památkovými aj. normami a zákonnými předpisy, a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací.

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu objednatelem k výkonu tvůrčí činnosti v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.
2. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení emailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo popis, jak se vada projevuje.
3. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. Volba reklamačního nároku je věcí objednatele.
4. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě*,* pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě vady, se kterou bude spojeno zahájení správního řízení, bude tato vada odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí správního orgánu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě příslušného předávacího protokolu. V předávacím protokolu o odstranění vady objednatel, resp. jím pověřená osoba, potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Pro provedenou opravu platí záruka za jakost ve stejné délce dle odstavce 3. tohoto článku smlouvy.
6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 7 dní ode dne doručení oznámení o vadách, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení sjednané smluvní pokuty a náhradu případné škody.
7. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, byť jen z části užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

**XI.**

**Sankční ujednání**

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením nebo předáním jakékoliv z dílčí části díla ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dílčí části díla uvedené v čl. IV. této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla či jeho dílčí části sjednávají smluvní strany zákonnou výši úroku z prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se započetím s odstraněním vady anebo s odstraněním vady v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou vadu zvlášť.
4. V případě porušení jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní smluvní pokuta dle ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení.
5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku před řádným ukončením díla.
6. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši (tj. nárok objednatele na náhradu škody není dotčen ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením).
9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele uplatnil. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči objednateli podle této smlouvy.

 **XII.**

**Licenční ujednání**

1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „*licence*“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými způsoby v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a autorského zákona, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. Zejména je objednatel oprávněn dílo využít jako součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, přičemž zhotovitel souhlasí s uveřejněním díla jako součásti zadávací dokumentace v rámci daného zadávacího řízení.

4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. Licence dle této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele k autorskému dílu dle této smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas.

6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního nástupce.

**XIII.**

**Zánik smlouvy**

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran.
2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v zákoně.
4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním projektových dokumentací v termínech dle čl. III. této smlouvy,

b) prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit řádně objednatelem uplatněné vady delší než 15 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem u zhotovitele;

c) porušení povinnosti zhotovitele zdržet se výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy a hmotného zachycení výsledků své činnosti způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli nebo poskytnutí licence obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě;

d) objednatelem předem neodsouhlasenou realizaci vybrané části díla jinou osobou, než prostřednictvím které zhotovitel v předmětném výběrovém řízení prokazoval technickou kvalifikace.

1. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.
2. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti obou stran následující:

- zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem dle této smlouvy (dále jen „***soupis***“);

- zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle soupisu;

- objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,

- zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu.

1. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.
2. V případně zániku smlouvy před jejím splněním je objednatel oprávněn užít do té doby provedené části díla ke zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace jinou odborně způsobilou osobou, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.
3. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této smlouvě obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách a náhradě škody.

**XIV.**

**Zvláštní ujednání**

1. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy.

**XV.**

**Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***zákon o registru smluv***“).
2. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
3. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným

a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání.
6. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
7. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o ZVZ).
9. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

**Příloha č. 1**: Specifikace některých částí díla

V Sokolnicích:

----------------------------- -------------------------

Mgr. Marek Jelínek ……………….

ředitel školy ……………….

za objednatele za zhotovitele

**PŘÍLOHA č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**SPECIFIKACE NĚKTERÝCH ČÁSTÍ DÍLA**

1. **Členění dokumentace pro povolení stavby a pro provádění stavby** [dle čl. II. odst. 2 písm. b) a d) smlouvy]. Dokumentace bude zpracována v členění:

**SO-01 Dokumentace k odstranění stavby č.ev. 38 na p.č. 1581 k.ú. Sokolnice**

**SO-02 Přístavba Střední školy elektrotechnické a energetické v Sokolnicích**

**TZ-01 FVE**

Ve výše uvedeném členění budou u dokumentace pro provádění stavby zpracovány rovněž soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

1. **Vybrané požadavky na technické řešení:**
* uvažovaným zdrojem tepla pro vytápění nového objektu na p.č. 1581 a stávajícího vedlejšího pětipodlažního objektu na p.č. 1582 k.ú. Sokolnice je tepelné čerpadlo země-voda, s využitím zemních vrtů.
* součástí díla bude i návrh provizorní přeložky potrubí topné vody (přívod topné vody z centrální kotelny v budově na p.č. 1579 do pro budov na p.č. 1582 a p.č. 1583), která v současnosti prochází budovou na p.č. 1581, vše v k.ú. Sokolnice. Požadována je přeložka potrubí mimo prostor uvažovaných stavebních prací.
* součástí díla bude i projekční návrh provizorního provozního zázemí údržbářů a uklízeček, včetně skladových prostor (sklad knih, prádla, čisticích prostředků, …), které budou náhradou za prostory v budově určené k demolici. Předpokládáno je využití sestavy kontejnerových buněk.
* součástí díla bude i návrh klimatizace vybraných prostor budovy.
* zavedení rozvodu zemního plynu do novostavby není objednatelem požadováno.
* výkon FVE bude navržen s ohledem na stavebně technické provedení nové budovy s uvažovaným využitím vyrobené elektrické energie v rámci školního areálu.
1. **Obsah součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby** [dle čl. II. odst. 2 písm. f) smlouvy]. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby. V rámci této součinnosti je zhotovitel povinen vykonávat zejména následující činnosti:

1. spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména technických

podmínek plnění,

2. navrhnout vhodná kvalifikační a hodnotící kritéria,

3. spolupracovat s objednatelem při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení,

4. spolupracovat s objednatelem při posuzování a hodnocení nabídek, zejména při kontrole souladu nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění kvalifikace účastníků zadávacího řízení, posouzení případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné zakázky,

5. podílet se na zpracování návrhu žádosti o vysvětlení nabídky v případě nejasností v technické specifikaci, kvalifikaci účastníků zadávacího řízení či v případě mimořádně nízké nabídkové ceny, odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění technických podmínek, kvalifikace, či z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.

1. **Obsah činností autorského dozoru** [dle čl. II. odst. 2. písm. g) smlouvy]

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět činnosti autorského dozoru osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen vykonávat následující činnosti:

1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem,

2. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost

s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),

3. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,

4. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, atd.,

5. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

6. odsouhlasuje výrobní dokumentaci,

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace

stavby,

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační

přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,

9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,

10. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby, které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika apod.),

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,

12. účastní se kontrolních dnů stavby (předpoklad 2x měsíčně),

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby,

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny,

15. účastní se komplexních zkoušek,

16. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli,

17. aktivně se účastní kontroly odstranění závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a budou předány ve formě samostatně zpracované dokumentace.

V Sokolnicích

----------------------------- -------------------------

Mgr. Marek Jelínek ……………….

ředitel školy ……………….

za objednatele za zhotovitele