Smlouva o dílo - Dodatek č. 2

„Prodloužení výtahu v budově Nový Pavilon“

uzavřená dne 1.2.2025 ve smyslu § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
 „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

## Zámeček Střelice, příspěvková organizace

Sídlo:	Tetčická 311/69, 664 47 Střelice u Brna

Statutární zástupce:	PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková Ph.D., ředitelka

IČO:	00212920

Bankovní spojení, č.ú.	KB, a.s., 123-39335641/0100

Datová schránka:	4gcmvk5

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:	Voštera Miloš, ved. prov. úseku

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

## 2.      DIRS Brno, s.r.o..

Sídlo:	Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno

## Statutární zástupce:	Pavel Lysek. Ing. Milan Vlček, jednatelé

e-mail:	dirs@dirs.cz

telefon:	549212715

fax:

IČO:	26255618

DIČ:	CZ07253583

Bankovní spojení, č.ú.:                          Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-7195010277/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:                         Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer

Plátce DPH:                                             ANO

(dále jen „Dodavatel“ nebo  „Zhotovitel“)

# II . Předmět „Dodatku č. 2“ SoD

## Předmětem „Dodatku č. 2“   Smlouvy o dílo  ze dne 1.2.2025 je změna ceny za provedení  díla dle čl.  VIII. odst. 1.

# III.   Cena za provedení díla

1.         Cena předmětu díla včetně byla stanovena dohodou smluvních stran na základě schváleného předloženého položkového rozpočtu stavby  (MNP + VCP) - Změnového listu č. 1 .

## Původní cena bez DPH          2 689 913,25 Kč

Změnový list bez DPH               369 773,28 Kč

Cena bez DPH                           3 059 686,53 Kč

Výše DPH  12%                           367 162,38 Kč

Cena včetně DPH                    3 426 848,91 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

## V průběhu realizace stavby došlo ke  změnám - buď vyvolaných skutečnostmi, zjištěných v průběhu stavby nebo z důvodů změn, vyžadovaných předpisy nebo požadavků HZS na základě normových hodnot.  Na základě vyvolaných změn  byly  vyčísleny více a méněpráce, které nastaly v průběhu stavby  a byl vypracován ZL č. 1 .

# IV.   Společná ustanovení

## 1.     Tímto  „Dodatkem č. 2“   Smlouvy o dílo  nejsou dotčena žádná další ujednání Smlouvy o dílo  ze dne 1.2.2025 „Prodloužení výtahu v budově Nový Pavilon“  uzavřené  mezi objednatelem a zhotovitelem.

2.       „Dodatek č. 2“ nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran  výše uvedené smlouvy o dílo. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech  výtiscích , každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.

## Příloha :   položkový rozpočet stavby – Změnový list č. 1

Objednatel	Zhotovitel

Ve Střelicích, dne   28.8.2025	Ve Střelicích, dne  28.8.2025

…………………………………………………………	…………………………………………………….

Zámeček Střelice, příspěvková organizace	DIRS Brno, s.r.o.

PhD. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D, ředitelka	Pavel Lysek , jednatel