Číslo smlouvy 

	Smlouva o kontrolní činnosti na stavbě:

„II/416 BLUČINA OBCHVAT“


	Číslo smlouvy objednatele:
	Číslo smlouvy poskytovatele: ***



Smlouva o kontrolní činnosti na stavbě

„II/416 BLUČINA OBCHVAT“ ________________________________________________________________________________________________________________________
Objednatel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele
a

Poskytovatel
Společnost]

sídlem […]
IČO …..
zapsaná v obchodním rejstříku u […] soudu v […]
sp. zn.

Zastoupen [jméno osob/osoby jednající jménem, či za prodávajícího], [oprávnění (funkce, popř. na základě plné moci)]
spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele vykonávat kontrolní činnost na stavbě:

„II/416 BLUČINA OBCHVAT“ a závazek objednatele zaplatit za to odměnu.
2. Výkon a okruh činností, které bude poskytovatel vykonávat, je specifikován níže v čl. III. této smlouvy. 
3. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn provádět technický (stavební) dozor dle § 161 odst. 2 zákona                              č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

4. Poskytovatel prohlašuje, že není podjatý ve vztahu k zhotoviteli stavby, ani k projektantovi stavby, že není dodavatelem stavebních či projekčních prací vůči těmto osobám, ani není a ani v budoucnu nebude s těmito osobami propojen.
II. Stavba

1. Stavba je stavbou dopravní infrastruktury. Poskytovatel prohlašuje, že je obeznámen s projektovou dokumentací.
2. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly operačního programu v potřebném rozsahu seznámil.
III. Výkon technického dozoru
1. Poskytovatel je povinen prostudovat a pří své činnosti postupovat dle projektové dokumentace stavby, vydaných správních rozhodnutích, platných právních předpisů, technických norem pro realizaci pozemních komunikací a pokynů objednatele.
2. Poskytovatel je v průběhu výstavby povinen zejména:
2.1 stavební dozor 

a. kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a příslušných povolení stavby), technickými a právními normami:
i. průběžně kontrolovat, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými                              a odpovědnými osobami apod.;
ii. kontrolovat provedené práce, které budou dalším postupem zakryty;
iii. kontrolovat, zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda zejména není ohroženo zdárné plnění dob plnění uvedených ve smlouvě;
b. kontrolovat věcnou správnost zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací;
c. kontrolovat vedení stavebního deníku, pravidelně se do stavebního deníku vyjádřit ke kvalitě provedených prací;
d. organizovat a řídit kontrolní dny, předpoklad 1 x za týden, nebude-li dohodnuto jinak;
e. kontrolovat zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí;
f. předkládat objednateli návrh na změny oproti zadání stavby, a to nejpozději do 3 dnů od okamžiku, kdy se o nutnosti provedení změn dozví;
g. evidovat dokumentaci dokončených částí stavby;
h. kontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu;
i. kontrolovat dodržování předpisů na úseku životního prostředí, odpadového hospodářství, příp. i památkové péče;
j. průběžně shromažďovat dokumenty potřebné pro kolaudaci stavby;
k. na výzvu objednatele se účastnit veškerých jednání státních orgánů;
l. kontrolovat dodržování zásad BOZP a podmínek stanovených koordinátorem bezpečnosti práce.
2.2 ekodozor

a. seznámit se se situací a vydanými správními akty;

b. kontrolovat aktuální stav přítomnosti zájmů ochrany přírody v prostoru stavby;

c. na úvodním jednání se zhotovitelem stavby specifikovat možnosti, resp. potenciálních limity provádění stavby;
d. průběžně kontrolovat plnění podmínek a požadavků vyplývajících z vyjádření a správních aktů během realizace výstavby, konzultace a návrhy opatření;
e. průběžně kontrolovat plnění podmínek vyplývajících z „Dokumentace k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu“;
f. monitorovat výskyt velevruba malířského v korytě Litavy před realizací kamenného záhozu;
g. zhotovit závěrečnou zprávu.

2.3 kontrolor jakosti plnění
a. kontrolovat úplnosti kontrolního a zkušebního plán a následně průběžně kontrolovat plnění kontrolního a zkušebního plánu, vyhodnocování zkoušek a rozborů

b. kontrolovat dodržování technických norem a předpisů v koordinaci s technikem bezpečnosti;
c. kontrolovat naplňování všech podmínek vyplývajících z rozhodnutí správních orgánů, vyjádření, závazných stanovisek;
d. vykovávat technickou podporu při případném řešení porušování jakosti;
e. kontrolovat a shromažďovat evidenci odpadů;
f. vést materiálové knihy (schvalování materiálů použitých na stavbě včetně certifikátů a prohlášení o shodě).
       2.4 geotechnický dozor

a. zkontrolovat před začátkem stavby – rekognoskace terénu formou pochůzky, ověření základních informací z dokumentací realizovaných průzkumů na lokalitě a porovnání se skutečností. V případě nesrovnalostí vyhotovit návrh na doplnění průzkumů a její dokumentace;
b. kontrolovat při provádění prací speciálního zakládání, a to zejména: 

· stanovení kritických míst realizace ve spolupráci s dalšími účastníky výstavby. 

· geotechnické poměry v době realizace stavebního díla, ověření shody předpokladů projektové dokumentace se skutečností na stavbě. V případě zjištění nepředvídatelných / neodpovídajících skutečností, se geotechnik poskytovatele podílí na návrhu opatření, spolu s dalšími účastníky výstavby. 

· shody samotné budované konstrukce s projektovou realizační dokumentací a aktuální zastiženou geologií (jednotlivých stavebních objektů). 

c. Kontrola respektování obsahu požadavků technologických předpisů, požadavků TKP, TP a platných norem; 
d. kontrolovat každou geotechnickou konstrukci, která bude následným postupem prací zakryta, nebo znepřístupněna; 
e. koordinovat dodavatele/ poddodavatele speciálního zakládání v návaznosti na etapy výstavby, statické působení konstrukce, klimatická omezení. 
f. kontrolovat při realizaci geotechnických zkoušek a měření. Přítomnost při provádění všech zkoušek a měření, které potvrzují kvalitu speciálních zemních konstrukcí v souladu s KZP a dalšími závaznými dokumenty. 
g. Kontrolovat vlivy realizace stavby na bezprostřední i širší okolí stavby. 
3. Poskytovatel je v době provádění stavby povinen být na stavbě přítomen minimálně v jednom kalendářním měsíci trvání stavby, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak:

a. vedoucí týmu (oprávnění pro dopravní stavby) – ve dvaceti dnech dle potřeby stavby;

b. osoba s oprávněním pro mosty a inženýrské konstrukce - ve dvanácti dnech dle potřeby stavby;
c. osoba s oprávněním pro vodohospodářské stavby – v deseti dnech dle potřeby stavby;

d. ekodozor – ve čtyřech dnech dle potřeby stavby;

e. kontrolor jakosti plnění – v deseti dnech dle potřeby stavby,

f. geotechnický dozor – ve čtyřech dnech dle potřeby stavby.

4. Poskytovatel je povinen zajistit po dobu plnění této smlouvy pro své činnosti v bezprostřední blízkosti stavby kancelář s internetovým připojením včetně zasedací místnosti pro konání kontrolních dnů, které se budou konat 1 x týdně.
5. Výkon poskytovatele na stavbě i mimo stavbu bude doložen měsíčním výkazem činností jednotlivých osob v daném měsíci, který po odsouhlasení zástupcem objednatele bude sloužit jako podklad pro fakturaci. 

6. Poskytovatel je povinen postupovat v souladu se všemi podmínkami danými poskytovatelem finančních prostředků. Veškerá pravidla programu IROP jsou zveřejněna na adrese https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027.

7. Výkon technického dozoru investora (TDI) bude prováděn v souladu s metodickým pokynem ministerstva dopravy: Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací v úplném znění, který nabyl účinnosti dnem 01.06.2024, pod č.j. MD-23349/2024-940/2. Poskytovatel prohlašuje, že se s metodickým pokynem, v potřebném rozsahu, seznámil.
8. Výkon kontrolních činností bude prováděn do doby předání díla zhotovitelem stavebních prací objednateli.
IV. Odměna a platební podmínnky
1. Odměna za celý průběh výkonu kontrolní činnosti činí:
	Celková odměna bez DPH 
	***   Kč


2. Odměna zahrnuje veškeré náklady poskytovatele včetně nákladů na zajištění kanceláře a zasedací místnosti dle čl. III odst. 4 této smlouvy a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečný a řádný výkon kontrolní činnosti. 
4. Odměna bude zaplacena na základě faktur vystavovaných 1 x za kalendářní měsíc. Účtována bude poměrná část odměny dle odst. 1 tohoto článku, tato bude vypočtena dle počtu plnění v kalendářních měsících dle termínu plnění v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací v době uzavření smlouvy o dílo. Poslední faktura bude vystavena na zbylou část odměny dle odst. 1 tohoto článku.

5. Přílohou faktury bude objednatelem potvrzený výkaz činnosti poskytovatele dle čl. III odst. 3 této smlouvy. 
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Poskytovatel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na email faktury@susjmk.cz 
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není prováděn řádně a bezvadně, poskytovatel vystaví po opravě fakturu novou s novou lhůtou splatnosti. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.

9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.
10. Poskytovatel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V. Další práva a povinnosti stran

1. Poskytovatel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy. 

2. Poskytovatel vykonává činnost s náležitou potřebnou a odbornou péčí. 

3. Objednatel předá poskytovateli dokumenty tvořící zadání stavby a smluvní dokumentaci nejpozději 3 týdny před zahájením stavby, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Poskytovatel předá nejpozději 14 před zahájením stavby objednateli k připomínkování vzory písemností, které hodlá používat k naplnění této smlouvy; zejména pak vzory veškerých protokolů, zpráv, kontrolních listů a systém odpisování provedených prací apod.
5. Poskytovatel je povinen bezodkladně písemně (pro toto ustanovení je dostatečná elektronická komunikace bez zaručených elektronických podpisů) objednatele upozornit na veškeré podstatné skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění smlouvy, na jejímž základě je stavba realizována, zejména pak na: 
a. veškeré skutečnosti, které mohou ovlivnit délku realizace stavby nebo její kvalitu;

b. věcný či finanční nesoulad soupisu provedených prací se zadáním; 
c. skutečnost, že práce nejsou prováděny řádně;
d. skutečnost, že je potřeba provést změnu zadání stavby.
(dále jen „informační povinnost“)
6. Poskytovatel spolupracuje se všemi osobami účastnými na výstavbě zejména s osobami vykonávající autorský dozor, koordinaci BOZP, apod.
7. Poskytovatel je povinen nejpozději do 14 dnů od ukončení činnosti předat objednateli veškerou dokumentaci vzniklou při výkonu kontrolní činnosti.

8. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost.

9. Poskytovatel nesmí vykonávat vůči dodavateli stavby, projektantovi a jejich dodavatelům žádnou činnost týkající se této stavby.
10. Poskytovatel bere na vědomí, že po dobu zimní přestávky předmětné stavby, po odsouhlasení investičním náměstkem objednatele, mohou být stavební práce přerušeny a z tohoto důvodu mohou být přerušeny i činnosti kontrolní činnosti stavby.
11. Poskytovatel dále bere na vědomí, že posun lhůty zahájení a/nebo dokončení předmětné stavby nemá vliv na výši ceny uvedené v čl. IV., odst. 1 této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.
12. Poskytovatel prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s pojistným plněním alespoň ve výši 50.000.000,- Kč. Náklady na pojištění nese poskytovatel a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.
13. Poskytovatel odpovídá za to, že po celou dobu plnění této smlouvy se na plnění nevztahují sankce vůči Rusku a/nebo Bělorusku a  platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu Nařízení Rady (EU) č. 269/2014  o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (v aktuálním znění), Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku ( v aktuálním znění),  Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ( v aktuálním znění) a Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ( v aktuálním znění).
14. Poskytovatel je povinen po celou dobu plnění disponovat certifikáty systému řízení kvality dle ČSN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016, případně certifikáty dle novějších norem.
VI. Závazky z vad a Zajištění závazků

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu:
a. až do výše 10.000,- Kč za nesplnění informační povinnosti;

b. ve výši 20.000,- Kč za to, že neorganizuje kontrolní den;

c. až do výše 20.000,- Kč za nepředání získané dokumentace objednateli;

d. až do výše 10.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývající z ustanovení v čl. V. a čl. III. odst. 3., 4. a 5. této smlouvy;
e. až do výše 20.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývající z ustanovení v čl. III. odst. 2 této smlouvy.

2. Poskytovatel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.

4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.
5. V případě pochybností bude za škodu považována i částka, o kterou bude případně zkrácena dotace na projekt, bude-li krácení dotace odůvodněno nedostatky při výkonu technického dozoru. 
VII. Odpovědné osoby

1. Veškeré jednání dle této smlouvy s výjimkou podpisu dodatku k této smlouvě jsou oprávněni činit investiční náměstek objednatele Ing. Jindřich Hochman (e-mail: jindrich.hochman@susjmk.cz , +420 547 213 320) a správce dané stavby, jímž je:

· Ing. Markéta Karbanová (e-mail: marketa.karbanova@susjmk.cz , tel.: +420 739 383 892). 
2. Veškeré jednání dle této smlouvy s výjimkou podpisu dodatku k této smlouvě je oprávněn činit za poskytovatele:
Osoba vedoucího týmu
· *** (e-mail: ***, tel.: ***) s oprávněním dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor dopravní stavby.
       Další členové týmu

· *** (e-mail: ***, tel.: ***) s oprávněním dle zákona č. 360/1992Sb. pro obor mosty a inženýrské konstrukce

· *** (e-mail: ***, tel.: ***) s oprávněním dle zákona č. 360/1992Sb. pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (/stavby zdravotnětechnické)
· biologický dozor *** (e-mail: ***, tel.: ***)
· kontrola jakosti *** (e-mail: ***, tel.: ***)
· geotechnický dozor *** (e-mail: ***, tel.: ***) s oprávněním dle zákona č. 360/1992Sb. pro obor geotechnika.
VIII. Trvání a ukončení smluvního vztahu

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

a. poskytovatel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je poskytovatel v postavení dlužníka;
c. je-li zjištěno, že v nabídce poskytovatele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
d. poskytovatel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů;
e. zjištění, že poskytovatel je dodavatelem stavebních či projekčních prací stavby nebo je s nimi propojen;
f. činnosti dle čl. III odst. 2 této smlouvy jsou prováděny jinou osobou než uvedeno v čl. VII odst. 2 této smlouvy;

g. z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně.  Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla. Odstoupením od smlouvy či její výpovědí nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

IX. Plná moc

1. Objednatel zplnomocňuje poskytovatele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

X. PODDODAVATELÉ

1. Seznam poddodavatelů a jiných osob, prostřednictvím kterých prokázal poskytovatel splnění kvalifikačních předpokladů, bude přílohou této smlouvy (jedná se o přílohu č. 7 zadávací dokumentace) (dále společně jako „poddodavatelé“).

2. Poskytovatel se zavazuje písemně oznámit objednateli jakoukoliv změnu poddodavatelů, a to vždy před zahájením plnění novým poddodavatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny odst. 3 a 4 tohoto článku smlouvy.

3. Poskytovatel není oprávněn k využití poddodavatele v části plnění, ve které si objednatel vyhradil v zadávací dokumentaci její plnění prostřednictvím objednatele bez možnosti využití poddodavatele (vedoucí týmu dle čl. IV odst. 2 zadávací dokumentace a čl. VII. odst. 2 této smlouvy).
4. V případě, že má poskytovatel v úmyslu změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je povinen tento úmysl změny předem písemně oznámit objednateli a požádat ho v oznámení o souhlas s touto změnou. Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem v rozsahu požadovaném v zadávacím řízení a případné další požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. Před odsouhlasením změny objednatelem není poskytovatel oprávněn tuto změnu realizovat. Objednatel poskytovateli souhlas ke změně poddodavatele poskytne, vyjma případů, kdy z pohledu objednatele existují závažné důvody, pro které představuje z pohledu objednatele změna poddodavatele riziko pro řádné a včasné plnění smlouvy nebo by změna poddodavatele byla v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo by poskytovatel nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem v požadovaném rozsahu.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení. / tato smlouva je uzavřena elektronicky.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou.

3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany. Pro  změnu odpovědných osob uvedených v čl. VII. této smlouvy není vyžadována forma dodatku.  V případě změny oprávněné osoby poskytovatele se však vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele. Oprávněná osoba poskytovatele může být nahrazena pouze osobou, u které bude prokázána zkušenost minimálně v požadovaném rozsahu zadávacích podmínek zadávacího řízení na tuto službu.
4. Poskytovatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Poskytovatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Poskytovatel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Poskytovatel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění:………………….. Poskytovatel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem   uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1978, občanského zákoníku.
10. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně poskytovatele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytovatel  se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.

Příloha smlouvy: Seznam poddodavatelů a jiných osob

	V ***, dne ***
	V Brně dne


	***
	Ing. Jindřichem Hochmanem
investiční náměstek pověřený zastupováním ředitele

	***
	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje


Strana 1 (celkem 5)
Strana 2 (celkem 5)

