Název zakázky: Nové parkoviště vedle gynekologicko – porodního pavilonu – zpracování projektové dokumentace

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby „nové parkoviště vedle gynekologicko – porodního pavilonu“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel		           	: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo				: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

Zastoupení  			: Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA, statutární zástupce

IČ, DIČ 			              : 00226912, CZ00226912

Bankovní spojení 		: xxx

Zápis v OR			: Krajský soud v Brně, odd. Pr, vložka 1230

a

Poskytovatel			: Ing. Rudolf Drnec

Sídlo				: Kanice 298, 664 01 Kanice

IČ 			              : 13041746

Bankovní spojení 		: xxx

- Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely ke dni 12. 8. 2025 o Smlouvu zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby „nové parkoviště vedle gynekologicko – porodního pavilonu“, jejímž předmětem je závazek poskytovatele provést dílo specifikované ve Smlouvě, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými podmínkami, a současně závazek objednatele převzít řádně provedené dílo a zaplatit poskytovateli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí komplexní vypracování, resp. vyhotovení, projektové dokumentace stavby „Nové parkoviště vedle gynekologicko – porodního pavilonu“ a dále provedení odborných činností souvisejících s provedením díla dle Smlouvy a v souladu se „Studií parkovacích ploch v areálu Nemocnice Kyjov vyhotovenou zpracovatelem Obermeyer Helika a.s. (dále jen „Smlouva“).

- Předmětem tohoto Dodatku ke Smlouvě je rozšíření odborných činností souvisejících s provedením díla dle Smlouvy z důvodu obdržení Výzvy k odstranění nedostatků podání od Městského úřadu Kyjov, odbor životního prostřední a územního plánování ze dne 10. 10. 2025, č. j. R/2025/184932/2.

- Předmětem tohoto Dodatku je dále navýšení ceny díla dle Článku III. tohoto Dodatku. Důvodem navýšení ceny díla je rozšíření odborných činností souvisejících s provedením díla uvedených v článku II. tohoto Dodatku.

- Změna Smlouvy

- Článek II, odst. 2 Smlouvy se rozšiřuje o:

f) Dendrologický průzkum se zaměřením na výčet dřevin s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, případně plochy zapojeného porostu dřevin větší jak 40 m2 – stručný popis dřevin, jejich umístění v rámci koordinačního situačního výkresu, popis zdravotního stavu, vitality, stability, perspektivy, případně zhodnocení defektů na dřevinách.

g) Ornitologický průzkum z hlediska možného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů vázaných na dutinové stromy.

- Cena díla

- Článek IV. „Cena díla“ Smlouvy se mění tak, že cena díla se navyšuje o částku:

Dendrologický průzkum				16 000 Kč bez DPH

Ornitologický průzkum 1. etapa			8 000 Kč bez DPH

Ornitologický průzkum 2. etapa			9 000 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny díla bez DPH:

Původní cena díla dle Smlouvy			330 000 Kč

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1		33 000 Kč

Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1	363 000 Kč

- Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nenahrazuje v plném rozsahu původní znění Smlouvy o dílo, nýbrž ji pouze doplňuje. Veškeré body Smlouvy zůstávají platné a vztahují se i na tento dodatek, pokud není v tomto dodatku výslovně uvedeno jinak.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s elektronickými podpisy všech smluvních stran.

V Kanicích dne							V Kyjově dne

……………………….……………………………………				………………..…………………………………..

za Poskytovatele						za Objednatele

Ing. Rudolf Drnec						Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA

statutární zástupce