Smlouva o dodávce a zavedení komplexního stravovacího informačního systému

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl., ust. § 2358 a násl., ust. § 2586 a násl. a v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Jihomoravská zdravotní, a.s.

Se sídlem: 	Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Zastoupená: 		MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA, předsedkyní představenstva a 
Mgr. Petrem Kyzlinkem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: 	ČSOB

Číslo účtu:	217106033/0300

IČO:	27714608

DIČ:	CZ27714608

ID datové schránky:	kergnjx

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Poskytovatel:

Název právnické osoby/jméno a příjmení podnikatele (DOPLNÍ DODAVATEL)

Se sídlem: 	DOPLNÍ DODAVATEL

Zastoupen/á: 	DOPLNÍ DODAVATEL

Zapsaný/á v OR:	DOPLNÍ DODAVATEL

Bankovní spojení: 	DOPLNÍ DODAVATEL

Číslo účtu:	DOPLNÍ DODAVATEL

IČO: 	DOPLNÍ DODAVATEL

DIČ:	DOPLNÍ DODAVATEL

ID datové schránky:	DOPLNÍ DODAVATEL

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

společně dále také jako  „smluvní strany“

OBSAH:

I.	Účel a předmět Smlouvy	3

II.	Etapa 1 – Analýza a implementační plán; jejich provedení a akceptace	4

III.	Etapa 2 – Dodání, implementace, integrace SIS, zkušební provoz a akceptace	5

IV.	Licence	6

V.	Termín, místo plnění a dodací podmínky, doba trvání závazku	8

VI.	Licence k produktům služeb provozní podpory a rozvoje	9

VII.	Provozní podpora	9

VIII.	Rozvoj	11

IX.	Cena a platební podmínky	13

X.	Fakturace	13

XI.	Realizační tým	14

XII.	Odpovědnost za vady	15

XIII.	Pojištění odpovědnosti	15

XIV.	Náhrada škody	16

XV.	Mlčenlivost	16

XVI.	Kybernetická bezpečnost	17

XVII.	Exit	19

XVIII.	Sankce a odstoupení od smlouvy	20

XIX.	Ostatní a závěrečná ujednání	21

Preambule

Smluvní strany uzavírají Smlouvu na základě výběrového řízení realizovaného mimo režim ZZVZ na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stravovací informační systém SIS pro Sanatorium Pálava“ (dále jen „veřejná zakázka“). Objednatel bude na základě Smlouvy a způsobem v ní uvedeným objednávat od Poskytovatele komplexní dodávku stravovacího informačního systému (dále jen „SIS“) specifikovaného v Příloze č. 1 Zadávacích podmínek – Technické specifikaci (dále jen „Technická specifikace“) pro Objednatele zahrnující pacientské a zaměstnanecké stravování v rámci provozu objektu spravovaného Objednatelem – ve zdravotnickém zařízení Sanatorium Pálava.  Předmět plnění dle Smlouvy zahrnuje vypracování implementačního plánu, dodávku, instalaci, implementaci, konfiguraci a integraci s ostatními informačními systémy Objednatele, jako jsou nemocniční informační systém (NIS), ekonomický informační systém, personální informační systém a databáze pro správu identit. Součástí předmětu plnění dle Smlouvy je rovněž dodávka a instalace veškerého souvisejícího hardwarového příslušenství a vypracování exit pánu a následného provedení exitu v případě ukončení provozování SIS. Po zprovoznění a převzetí SIS Objednatelem bude Poskytovatel zajišťovat také služby provozní podpory a rozvoj SIS, a to v délce 48 měsíců od převzetí SIS. Součástí předmětu plnění dle Smlouvy je rovněž poskytnutí školení osobám určeným Objednatelem a vypracování dokumentace v rozsahu dle Technické specifikace.

Účel a předmět Smlouvy

- Účelem smlouvy je pořízení a zavedení, resp. implementace a konfigurace nového komplexního stravovacího informačního systému (SIS) specifikovaného v Technické specifikaci, do prostředí zadavatele.

- Předmětem Smlouvy je výslovně závazek Poskytovatele dodat, provést instalaci, implementaci, konfiguraci hardware (dále jen „HW“) a software (dále jen „SW“) a integraci nového komplexního stravovacího informačního systému (dále jen jako „SIS“ nebo „Systém“), které Poskytovatel dodává přímo od výrobce SIS, a to spolu s licencemi potřebnými k bezproblémovému provozu SIS, provozní podporou SIS zahrnující pravidelné aktualizace (SLA, maintenance a update vč. legislativního update) a upgrade tak, aby bylo umožněno řádné užívání SIS. Součástí předmětu plnění dle Smlouvy je rovněž rozvoj SIS na vyžádání Objednatele v rozsahu vymezeném v Technické specifikaci a Příloze č. 2 Smlouvy – Cenovém rozpadu (dále jen „Cenový rozpad“). Objednatel sjednává ve Smlouvě s Poskytovatelem též licenci k produktům služeb provozní podpory a rozvoje. Součástí předmětu plnění dle Smlouvy je rovněž poskytnutí školení osobám určeným Objednatelem a vypracování dokumentace v rozsahu dle Technické specifikace. Poskytovatel se dále zavazuje k vypracování exit pánu a následného provedení exitu v případě ukončení provozování SIS dle podmínek Smlouvy a Technické specifikace.

- Předmětem Smlouvy jsou tak zejména dodávky, činnosti a služby Poskytovatele vymezené v Technické specifikaci, Cenovém rozpadu a Smlouvě spočívající zejména v:

- zhotovení analýzy a vypracování implementačního plánu;

- dodání, nasazení, instalaci a konfiguraci SIS, zejména HW součástí SIS;

- dodání veškerého souvisejícího SW a licencí nezbytných pro řádný provoz SIS odpovídající technologické úrovni v době provozování;

- integrace SIS do prostředí Objednatele;

- ověření kompletní funkcionality SIS jako celku dle schválených testovacích scénářů;

- předání veškeré související dokumentace (vč. návodů v českém jazyce) a poznámky k vydání (release notes), které jsou potřebné pro nakládání se SIS a pro jeho provoz, nebo kterou vyžadují příslušné právní předpisy a české a evropské technické normy;

- zkušebním provozu SIS;

- předání SIS k rutinnímu provozu a akceptace SIS;

- školení osob určených Objednatelem v rozsahu dle Technické specifikace;

- službách provozní podpory;

- poskytnutí licencí k produktům služeb provozní podpory a rozvoje SIS;

- rozvoji SIS;

- vypracování exitového plánu;

- provedení exitu dle exitového plánu;

- likvidaci odpadu z obalových materiálů dodaných HW komponent SIS v souladu s ustanoveními příslušné legislativy upravující nakládání s odpady.

- Plnění Smlouvy dle bodů i. až viii. odst. 3 tohoto čl. proběhne ve dvou (2) na sebe podmíněně a časově navazujících etapách specifikovaných ve Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel provede každou z etap a každá z etap bude samostatně akceptována Objednatelem za podmínek stanovených ve Smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud bude SIS nasazen a akceptován, tj. budou Objednatelem akceptovány výstupy obou etap, bude Poskytovatel od okamžiku akceptace 2. etapy (tj. od okamžiku převzetí SIS) Objednatelem poskytovat služby provozní podpory a rozvoj SIS.

- Předmětem Smlouvy je rovněž závazek Objednatele plnění od Poskytovatele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a dle zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) hradit DPH, jakož i závazek Objednatele spolupracovat s Poskytovatelem při plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy tak, aby Smlouva mohla být řádně realizována po celou dobu trvání závazku z ní vyplývajícího.

- Změny SIS, včetně provedení veškerých dodatečných prací na SIS, změny technologií, personálního zabezpečení spojeného s činnostmi řádného užívání SIS, doplňky, rozšíření či zúžení SIS jsou vyhrazenou změnou závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ. Další změny Smlouvy je možné činit pouze za naplnění podmínek dle ust. § 222 ZZVZ; všechny takové změny budou sjednány ve formě písemného dodatku ke Smlouvě.

Etapa 1 – Analýza a implementační plán; jejich provedení a akceptace

- V rámci Etapy 1 se Poskytovatel zavazuje provést podrobnou analýzu prostředí a pracovních postupů Objednatele a z výstupů provedené analýzy Poskytovatel sestaví podrobný plán dodávky HW, implementace SIS a integrace SIS, který zpracuje do dokumentu nazvaného „Implementační plán“ s detailním popisem cílového stavu a implementačního postupu.

- Poskytovatel zajistí zahájení plnění dle Etapy 1 ihned po nabytí účinnosti Smlouvy dle čl. XVII. odst. 5 Smlouvy.

- Implementační plán musí obsahovat:

  - analýzu požadavků Objednatele;

  - analýzu struktury dat, datových typů, vazeb a umístění dat ve stávajících informačních systémech Objednatele určených k migraci do SIS;

  - analýzu relevantních procesů a organizační struktury Objednatele;

  - detailní postup implementace včetně podrobného harmonogramu;

  - požadavky na součinnost Objednatele;

  - detailní postup implementace a případné migrace;

  - případně detailní postup customizace a vývoje;

  - požadavky na stav testovacího a produkčního (ostrého) prostředí;

  - postup a cíle konfigurace SIS;

  - postup a cíle školení;

  - postup a cíle integrace SIS na informační systémy Objednatele, jakož i na další systémy nezbytné pro řádné užívání SIS.

- Implementační plán musí být v také souladu s požadavky Technické specifikace.

- Poskytovatel se zavazuje Implementační plán vypracovat písemně (v tištěném, potažmo v elektronickém formátu) a předat jej bez vad a nedodělků Objednateli nejpozději v termínu do T+15 dní (T označuje datum účinnosti Smlouvy dle čl. XVI. odst. 5 Smlouvy); uvedené datum je lhůtou, do níž musí být Implementační plán vyhoven bez vad a nedodělků a akceptován Objednatelem.

- Smluvní strany se dohodly, že součástí plnění Implementačního plánu je povinnost Poskytovatele účastnit se všech schůzek (on-site nebo on-line) týkajících se tvorby Implementačního plánu (vyžádá-li si Objednatel nějaké), písemně nebo ústně bez zbytečného odkladu reagovat na připomínky Objednatele k Implementačnímu plánu, provést zapracování Objednatelem mu zaslaných připomínek do Implementačního plánu do tří (3) pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

- Objednatel řádné zhotovení Implementačního plánu potvrzuje podpisem akceptačního protokolu. Dnem podpisu akceptačního protokolu k Implementačnímu plánu je tato etapa (Etapa 1) plnění Smlouvy považována za ukončenou. Pokud dokument Implementačního plánu obsahuje závažné nedostatky a Poskytovatel tyto nedostatky neodstraní ve lhůtě pěti (5) dnů je Objednatel oprávněn akceptaci odmítnout. Odmítnutí musí být odůvodněné a oznámené písemně. Poskytovatel je povinen následně vyhotovit upravenou verzi dokumentu Implementačního plánu.

- Implementační plán bude Objednatelem akceptován pokud:

- obsah Implementačního plánu odpovídá rozsahu specifikovanému v odst. 3 tohoto článku Smlouvy a případně Technické specifikaci;

- v něm nejsou podstatné věcné nedostatky bránící jeho využití pro další plnění Smlouvy (výslovně, avšak nikoliv jen: implementace, nasazení, poskytování služeb provozní podpory SIS, rozvoj SIS) a

- byly řádně vypořádány všechny připomínky Objednatele dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě akceptace Implementačního plánu dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy nabývá Objednatel výhradní, časově a územně neomezenou licenci k Poskytovatelem vyhotovenému Implementačnímu plánu.

- Nebude-li Implementační plán akceptován Objednatelem v plném rozsahu z důvodu závažných vad či nedodělků, které Poskytovatel neodstranil ve lhůtě podle odst. 7 tohoto čl., jedná se o podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je od Smlouvy oprávněn odstoupit.

Etapa 2 – Dodání, implementace, integrace SIS, zkušební provoz a akceptace

- Poskytovatel se obecně zavazuje v Etapě 2 zajistit dodávku SIS zcela a bezvýhradně dle Technické specifikace; tj. nasazení, instalaci a konfiguraci SIS, zejména HW součástí SIS, v systémovém prostředí Objednatele včetně začlenění do virtuální infrastruktury Objednatele a provedení integrace SIS v souladu s Implementačním plánem a Technickou specifikací (dále v textu také jako „Implementace“) včetně ověření kompletní funkcionality SIS jako celku dle schválených testovacích scénářů a akceptace. Součástí Etapy 2 je též zkušební provoz dle tohoto čl. Smlouvy a předání SIS do rutinního provozu a jeho faktická akceptace Objednatelem.

- Poskytovatel se zavazuje Etapu 2 dokončit nejpozději v termínu do T+40 dní; uvedené datum je lhůtou, do níž musí být Etapa 2 též akceptována Objednatelem dle odst. 18 tohoto čl. Smlouvy.

- Poskytovatel je povinen Etapu 2 realizovat v souladu s Implementačním plánem schváleným Objednatelem, zejm. pak s harmonogramem činností směřujících k nasazení SIS.

- Poskytovatel se dále v rámci Implementace výslovně zavazuje provést funkční testy směřující k ověření kompletní funkcionality SIS v prostředí Objednatele spočívající též v ověření integrace do síťové infrastruktury Objednatele, a to v souladu s Implementačním plánem, tedy dle Objednatelem schválených testovacích scénářů.

- Poskytovatel je povinen Implementaci SIS dle Technické specifikace realizovat v termínech dle harmonogramu, v souladu s Objednatelem schváleným Implementačním plánem.

- V rámci Implementace se Poskytovatel zavazuje k nasazení, instalaci, vlastní implementaci a konfiguraci dodaného SIS (resp. jeho HW a SW komponent) a integraci SIS zcela a bezvýhradně dle požadavků Technické specifikace a Implementačního plánu.

- Integraci jednotlivých technologií SIS je Poskytovatel povinen provést minimálně v rozsahu dle Technické specifikace a v souladu s Objednatelem schváleným Implementačním plánem.

- Poskytovatel se v rámci dodávky SIS zavazuje Objednateli dodat a předat podrobnou technickou, uživatelskou a provozní dokumentaci k SIS v českém jazyce (dále v textu také jako „Dokumentace“) v editovatelné formátu MS Office Word či Excel v rozsahu dle Technické specifikace.

- V rámci Implementace se Poskytovatel zavazuje zajistit též školení v souladu s požadavky Technické specifikace a v rozsahu uvedeném v Implementačním plánu pro osoby určené Objednatelem v termínu navrženém Objednatelem, on-site v sídle Objednatele. Realizace školení dle předchozí věty formou on-line bude umožněna po předchozí domluvě s Objednatelem.

- Poskytovatel se zavazuje v rámci Implementace jako součást Dokumentace předat Objednateli USB flash disk, na němž je uložena Dokumentace v editovatelných formátech MS Office Word či Excel.

- Po dokončení celé Implementace a připravenosti SIS k užívání ze strany Objednatele, provede Objednatel zátěžové, akceptační a bezpečnostní testy za účelem funkčního ověření (testování) kompletní funkcionality SIS jako celku dle schválených testovacích scénářů v rozsahu a způsobem stanoveným v Implementačním plánu. Pokud výsledky ověření prokážou, že SIS splňuje smluvené funkční požadavky uvedené v Technické specifikaci a nevykazuje vady bránící jeho užívání k účelu sjednanému ve Smlouvě, je Objednatel povinen kompletně implementovaný SIS převzít a o tom vystavit Protokol o převzetí implementovaného SIS (dále v textu také „FAC“), a to nejpozději do pěti (10) pracovních dnů od ukončení testování. Pokud nejsou splněny podmínky tohoto odstavce a článku Smlouvy, Objednatel protokol FAC nevystaví a Poskytovatel není oprávněn jeho vystavení po Objednateli spravedlivě požadovat.

- FAC bude obsahovat jasný závěr, zda je Implementace “Implementace akceptována”, “Implementace akceptována s výhradou“ nebo “Implementace neakceptována”.

- V případě, pokud bude FAC obsahovat závěr “Implementace neakceptována” budou uvedeny důvody, pro které k akceptaci Implementace nedošlo.

- V případě, kdy FAC nevylučuje existenci drobných vad, které samy o sobě nebrání užívání SIS v rozsahu sjednaném Smlouvou, bude závěrem FAC “Implementace akceptována s výhradou”. Drobné vady budou uvedeny v protokolu FAC včetně lhůt pro jejich odstranění, které nesmí přesáhnout pět (5) pracovních dnů od podpisu protokolu FAC, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- FAC podepíšou oprávnění zástupci obou smluvních stran. Takto opatřený FAC slouží jako doklad o řádném předání a převzetí SIS. Oprávněné osoby pro předání a převzetí SIS jsou:

- za Objednatele: BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY [jméno, tel., 
e-mail];

- za Poskytovatele: DOPLNÍ DODAVATEL, tel.: DOPLNÍ DODAVATEL, e-mail: DOPLNÍ DODAVATEL.

- Dnem podpisu protokolu FAC Objednatelem se závěrem “Implementace akceptována” je SIS definitivně převzat k rutinnímu provozu a Objednatel prohlašuje, že dojde k nabytí SIS do majetku Objednatele ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Licence

- Objednatel je oprávněn veškeré součásti předmětu plnění dle Technické specifikace, tedy:

- dodaný SIS;

- databáze, grafické prvky a celkovou vizualizaci user interface, multimediální a jiný obsah, manuály a dokumentace;

- a další veškeré výstupy služeb Poskytovatele považované za autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).

užívat dle níže uvedených licenčních podmínek.

- Objednatel je oprávněn užívat SIS všemi v úvahu přicházejícími způsoby sledujícími účel, k němuž je SIS určeno. Licence k SIS (dále jen „Licence“) je poskytována jako:

- úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v ceně za SIS dle příslušné položky Cenového rozpadu (položka 1.);

- nevýhradní;

- z hlediska časového rozsahu na dobu 48 měsíců od FAC SIS;

- z hlediska územního rozsahu bez omezení;

- z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým a možným způsobům užití, které povaha SIS připouští, a které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo SIS možné užívat k účelu sjednanému Smlouvou nebo účelu ze Smlouvy vyplývajícímu;

- z hlediska množstevního rozsahu neomezeně.

- Poskytovatel se zavazuje Objednateli poskytnout, resp. zajistit potřebné licence 3. stran pro řádný provoz SIS po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy.

- Objednatel není povinen Licenci využít.

- Objednatel je oprávněn bez souhlasu Poskytovatele poskytnout podlicenci SIS k Licenci dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy 3. osobám, jakož i Licenci Poskytovatele postoupit, přičemž Poskytovatel vyjadřuje s takovým postoupením souhlas. Za 3. osoby se pro účely Smlouvy považují jakékoliv osoby, které nejsou osobou jím ovládanou ve výkladovém smyslu pro účely Smlouvy dle ust. § 11 odst. 2 ZZVZ. Poskytovatel nepožaduje sdělení, zda a komu byla podlicence poskytnuta nebo Licence postoupena. Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že tato Smlouva zůstává v platnosti a závaznosti případně i pro osoby právně nastupující za osobu Poskytovatele nebo Objednatele.

- V případě počítačových programů a software se Licence vztahuje ve stejném rozsahu na SIS, a to i na případné další verze počítačových programů a software obsažených v SIS upravené na základě Smlouvy, přičemž úplata je i v tomto případě zahrnuta v celkové ceně předmětu plnění dle Smlouvy.

- Poskytovatel Smlouvou poskytuje Objednateli Licenci k SIS dle Smlouvy, přičemž účinnost Licence nastává okamžikem akceptace SIS či výsledku služeb, která příslušné autorské dílo obsahuje; do té doby je Objednatel oprávněn SIS užít v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace. Poskytovatel se zavazuje, že má veškerá dostatečná oprávnění k tomu, aby Objednateli umožnil užívat SIS v rozsahu a způsoby stanovenými v tomto článku, včetně kontroly podmínek F/OSS (Free and Open Source Software, tedy svobodný a otevřený software) licencí.

- Veškerá data zpracovávaná softwarovými prostředky dodanými a uloženými v souvisejících databázích v rámci SIS budou výhradním majetkem Objednatele.

- Pokud bude v souvislosti s plněním Smlouvy vytvořen jakýkoliv předmět práv duševního vlastnictví nebo obdobných práv, všechna práva duševního vlastnictví, dokumenty a další materiály, které je ztělesňují nebo se k nim vztahují (včetně všech počítačových programů, přípravných materiálů, specifikací a další technické dokumentace připravené Poskytovatelem), náleží automaticky v plném rozsahu povoleném rozhodným právem Objednateli. Poskytovatel souhlasí s tím, že Objednatel je plně oprávněn vykonávat kterékoliv z těchto práv.

- Odměna za zprostředkování nebo postoupení licence k předmětu práv duševního vlastnictví podle odst. 9 tohoto článku po celou dobu trvání Smlouvy je zahrnuta v Celkové ceně předmětu plnění dle Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že všechny ostatní části předmětu plnění neobsažené v odst. 1 tohoto článku Smlouvy, tedy zejména implementace SIS, školení osob určených Objednatelem dle podmínek Smlouvy, včetně případných výstupů na školení pracovníkům Objednatele Poskytovatelem poskytnutým, jakož i všechny další části předmětu plnění dle Technické specifikace, jsou majetkem Objednatele, pokud se nejedná o proprietární software třetích stran; uvedené nic nemění na tom, že Objednatel umožní užívat potřebné licence k proprietárnímu software k řádnému užívání SIS dle Smlouvy. Smluvní strany rovněž výslovně prohlašují, že školení administrátorů SIS bude provedeno na náklady Poskytovatele a zúčtováno jako součást platby za úspěšně akceptovanou Etapu II dle čl. III. odst. 16 Smlouvy.

- V případě porušení práv duševních vlastnictví třetích osob při užívání SIS v rozsahu poskytnuté licence v důsledku toho, že Poskytovatel nezajistil dostatečná oprávnění k užívání SIS a jakákoliv třetí osoba vůči Objednateli vznese jakýkoliv nárok, včetně případných nároků z titulu porušení práv z duševního vlastnictví, je Poskytovatel povinen plně indemnifikovat a převzít odpovědnost vůči dané třetí osobě, a to tak, že:

- uspokojí příslušný nárok třetí osoby, a/nebo

- bude Objednatele procesně bránit proti uplatnění nároků třetí osoby, a/nebo

- poskytne Objednateli nezbytnou součinnost při obraně proti uplatněnému nároku a uhradí jí účelně vynaložené náklady na tuto obranu, a/nebo

- nahradí Objednateli veškerou újmu, ztrátu a náklady vzniklé v důsledku porušení povinností Poskytovatele a uplatněného nároku třetí osoby.

Volba příslušného nároku závisí na Objednateli.

Databáze Objednatele

- Smluvní strany prohlašují, že práva k veškerým databázím Objednatele existujícím před uzavřením Smlouvy nebo vytvořeným Objednatelem kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy, které mají být využity Poskytovatelem pro účely plnění Smlouvy, náleží Objednateli, který je pořizovatelem databáze ve smyslu ust. § 89 autorského zákona.

- Objednatel v souvislosti s plněním dle Smlouvy nepřevádí práva pořizovatele databáze ve smyslu ust. § 90 odst. 5 autorského zákona.

Databáze vytvořené pro potřeby Smlouvy

- Smluvní strany prohlašují, že práva k veškerým databázím vytvořeným Poskytovatelem pro účely plnění Smlouvy náleží Objednateli, který je pořizovatelem databáze ve smyslu ust. § 89 autorského zákona.

- Objednatel v souvislosti s plněním dle Smlouvy nepřevádí práva pořizovatele databáze ve smyslu ust. § 90 odst. 5 autorského zákona.

- Smluvní strany potvrzují, že s ohledem na práva Objednatele k databázím je Poskytovatel oprávněn užívat databáze pouze v rozsahu a způsobem nezbytnými pro provoz, správu a rozvoj Systému dle Smlouvy.

- Součástí práva k databázím je též právo Objednatele vytěžovat a zužitkovávat celý obsah databází za účelem jeho zpracování a pro výsledné zobrazení výsledku zpracování. Zpracování obsahu se řídí čl. XV. Smlouvy.

Termín, místo plnění a dodací podmínky, doba trvání závazku

- Plnění Etapy 1 dle Smlouvy započne Poskytovatel sám, ihned po nabytí účinnosti Smlouvy dle čl. XVIII. odst. 5 Smlouvy.

- Plnění Etapy 2 dle Smlouvy započne Poskytovatel ihned po akceptaci Implementačního plánu dle čl. II. odst. 7 Smlouvy.

- Poskytovatel se zavazuje k provedení obou etap.

- Poskytovatel provede předmět Smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v termínech dle Smlouvy a jakosti a za cenu dle Smlouvy

- Poskytovatel provede předmět Smlouvy v souladu se Smlouvou, jejími přílohami a platnými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na SIS a zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

- Plnění předmětu dle Smlouvy bude Poskytovatelem prováděno zejména následujícím způsobem:

  - v místě plnění na Objednatelem určených pracovištích Objednatele;

  - vzdáleným přístupem prostřednictvím zabezpečeného vzdáleného připojení (VPN).

- Místem plnění dle Smlouvy je nově vybudovaný ústav Sanatoria Pálava nacházející se na adrese Pasohlávky, p. č. 3163/770 v k. ú. Mušov (48.8999978N, 16.5589844E).

- Pro plnění předmětu Smlouvy vzdáleným přístupem platí následující ujednání:

  - Objednatel se zavazuje, že umožní Poskytovateli plnění dle Smlouvy vzdáleným přístupem, kde je to možné, vhodné a přínosné, tak, aby Poskytovatel mohl plnit své závazky dle smlouvy;

  - Poskytovatel se zavazuje využívat plnění vzdáleným přístupem dle svého uvážení tak, aby mohl plnit své závazky dle Smlouvy;

  - Poskytovatel se zavazuje realizovat předmět Smlouvy s maximální odbornou péčí a hospodárností při provádění všech prací a při výběru zboží, materiálů a poddodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.

- Poskytovatel je povinen provádět předmět Smlouvy v odpovídajícím odborném a věcném rozsahu, nebo jeho část, prostřednictvím toho poddodavatele, pokud jím ve své nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů. Pokud ze závažných objektivních důvodů nebude Poskytovatel schopen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na realizaci SIS, je Poskytovatel oprávněn takového poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Nový poddodavatel nahrazující původního poddodavatele musí prostřednictvím Poskytovatele prokázat stejnou či vyšší způsobilost a kvalifikaci dle zadávacích podmínek. Objednatel nesmí změnu poddodavatele se stejnou či vyšší kvalifikací, než bylo uvedeno v zadávacích podmínkách odmítnout, nejsou-li k tomu dány závažné důvody.

- Seznam poddodavatelů Poskytovatele podílejících se na plnění Smlouvy je součástí Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznamu poddodavatelů.

- Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 49 měsíců od nabytí její účinnosti.

Licence k produktům služeb provozní podpory a rozvoje

- Poskytovatel na základě Smlouvy poskytuje Objednateli také:

- licenci k produktu služeb provozní podpory a maintenance SIS dle čl. VII. Smlouvy implementované na základě pokynů Objednatele a

- licenci k produktu rozvoje SIS dle čl. VIII. Smlouvy implementovaného na základě pokynů Objednatele

v rozsahu:

- úplatné, přičemž úplata je zahrnuta v ceně služeb provozní podpory SIS a v ceně rozvoje SIS k nimž je licence poskytována;

- nevýhradní;

- z hlediska časového na dobu 48 měsíců od FAC;

- z hlediska územního rozsahu bez omezení;

- z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým a možným způsobům užití, které povaha SIS připouští a které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo SIS možné užívat k účelu ze Smlouvy vyplývajícímu;

- z hlediska množstevního rozsahu neomezeně.

Provozní podpora

- Ode dne podpisu protokolu FAC dle čl. III. odst. 16 Smlouvy započne Poskytovatel poskytovat Objednateli provozní podporu SIS dle Technické specifikace, tohoto článku Smlouvy a účelu Smlouvy po dobu 48 měsíců.

- Provozní podpora SIS (dále jen „Služby provozní podpory“ nebo „Provozní podpora“) sestávají zejména z následujících činností:

  - zajištění a poskytování linky zákaznické podpory (HelpDesk) pro SIS dosažitelné prostřednictvím internetového portálu, e-mailu a telefonu. Požadavek na konkrétní Služby provozní podpory bude realizován pracovníky Objednatele, kteří v případě výskytu problému kontaktují linku zákaznické podpory a následně pracují dle instrukcí.

Linka zákaznické podpory (HelpDesk) je dostupná prostřednictvím:

gsm: 	DOPLNÍ DODAVATEL;

e-mail: 	DOPLNÍ DODAVATEL;

www:	DOPLNÍ DODAVATEL;

  - poskytování HelpDesk a pravidelných upgrade a provádění pravidelných profylaktických prohlídek (vyřizování požadavků specialistou na základě požadavků Objednatele);

  - poskytování dohledových služeb (SLA) SIS;

  - maintenance (provoz a podpora) a úpravy SIS, včetně zajištění implementace a podpory při instalaci aktualizací a patchů SIS, pravidelné informování předem a poskytování veškerých patchů, aktualizací a updatů SIS a zabezpečení oprávnění využívat dané patche a aktualizace SIS, udržování aktuální dokumentace SIS, sledování a zjišťování souladu SIS s obecně závaznými právními předpisy (tzv. legislativní update) a informování objednatele o případném nesouladu SIS s obecně závaznými právními předpisy a udělovat v tomto směru objednateli odborné rady k dosažení souladu SIS s, event. zajištění úpravy SIS, pokud to legislativní změna vyžaduje;

  - provádění nepřetržitého preventivního monitoringu a profylaxe SIS za účelem předcházení vadám SIS, nestandardním stavům SIS a nekonzistenci a narušení integrity databází využívaných SIS. Služba zahrnuje také průběžné kontroly parametrů podstatných z hlediska provozu SIS (zejména heartbeat služeb a monitoring komunikací) SIS;

  - provedení integrace SIS na jiný informační systém provozovaný Objednatelem nebo na informační systém třetí strany nebo na hardwarové zařízení;

  - poskytování provozně-technické podpory běhu SIS včetně:

    - zajišťování integrity dat uložených v systému řízení báze dat Objednatele, pokud SIS využívá systém řízení báze dat Objednatele;

    - součinnosti směřující k řešení problémů systémové infrastruktury Objednatele, která je potřebná pro provozování SIS;

    - součinnosti směřující k řešení problémů integračních vazeb na informační systémy třetích stran, přičemž součástí předmětu této služby je rovněž komunikaci s těmito třetími stranami v rozsahu nezbytném pro vyřešení problému;

    - součinnosti směřující k řešení problémů týkajících se konfigurace pracovních stanic a mobilních zařízení, na kterých je nebo bude SIS provozován nebo jeho součásti;

    - podporou běhu se rozumí rovněž provádění konfiguračních prací nezbytných pro zajištění dostupnosti SIS nebo dostupnosti, integrity a důvěrnosti zpracovávaných dat.

- Provoz linky zákaznické podpory (HelpDesk) pro zadávání požadavků a provozních závad SIS je Poskytovatel povinen zajistit s garantovanou dostupností Služeb provozní podpory v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hodin.

- Dohledovými službami (SLA) se rozumí dohled nad správným a bezvadným fungováním SIS, lokalizace a odstraňování problémů. V případě, že se vyskytne problém, Poskytovatel neprodleně informuje Objednatele telefonicky a e-mailem. V rámci dohledových služeb bude Poskytovatel oprávněn k zastupování Objednatele, eskalaci požadavků a jiné komunikaci s podporou výrobce SW při SIS technických požadavků.

SLA

| - Kategorie incidentu | Reakční doba | Zprovoznění systému nebo informace o postupu SIS | - Lhůta pro vyřešení incidentu |
| --- | --- | --- | --- |
| - A | - do 4 hodin v rámci pracovní doby | - do 8 hodin v rámci pracovní doby | - do 2 pracovních dnů |
| - B | - do 8 hodin v rámci pracovní doby | - do 16 hodin v rámci pracovní doby | - do 5 pracovních dnů |
| - C | - do 12 hodin v rámci pracovní doby | - do 24 hodin v rámci pracovní doby | - do 10 pracovních dnů |

V případě, že jde o incident

- kategorie A: byly dotčeny kritické procesy organizace Objednatele. Incident, který má zásadní negativní dopad na SIS nebo znemožňuje jeho užívání; např. způsobuje ztrátu nebo porušení dat během běžného užívání, významná část SIS nebo celé SIS je nefunkční atd.; kybernetický bezpečnostní incident;

- kategorie B: byly dotčeny nekritické procesy. Jedná se o méně závažnou závadu SIS. Incident omezující funkčnost SIS, např. způsobuje významné problémy při používání, avšak umožňuje provoz základních funkcí atd.;

- kategorie C: incident, který nespadá ani do jedné z výše uvedených kategorií. Jedná se o závadu neohrožující funkčnost SIS nebo návrh na optimalizaci SIS. Součástí této kategorie je instalace aktualizací SIS, průběžná optimalizace nastavení a chodu SIS.

- Pracovní dobou se pro účely metrik dohledových služeb (SLA) rozumí: v pracovních dnech od 7:00 do 16:00 hodin.

- Kategorii incidentu stanovuje vždy Objednatel.

- Za účelem provádění údržby a řešení vad SIS je Poskytovatel oprávněn provádět odstávky serverů, na kterých je provozován SIS, pouze po dohodě s Objednatelem. Pokud důvodem této odstávky není potřeba odstranění vady SIS, je Poskytovatel povinen potřebu odstávky oznámit Objednateli nejméně sedm (7) pracovních dnů předem, přičemž tyto odstávky je Poskytovatel oprávněn provádět maximálně dvakrát za rok, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

- SIS jako celek musí splňovat požadavky na fungování v režimu 24/7/365, tj. nepřetržitě, s dostupností 99,5 % s ročním vyhodnocením dostupnosti SIS.

- Poskytovatel je povinen Služby provozní podpory, vč. SLA poskytovat od okamžiku FAC dle čl. III. odst. 16 Smlouvy.

- Poskytovatel se dále zavazuje poskytovat Provozní podporu SIS dle Technické specifikace.

Rozvoj

- Poskytovatel se od nabytí účinnosti Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli služby na objednávku (dále v textu jen „Rozvoj“) prostřednictvím objednávek (dále jen „Objednávka Rozvoje“), a to po dobu 48 měsíců. Rozvoj sestává zejména z následujících činností, nikoliv však výlučně:

- vývoje, vytvoření a naprogramování zcela nových funkcionalit SIS, změny a úpravy stávajících funkcionalit SIS či jakékoli další změny a úpravy SIS nad rámec Provozní podpory;

- služby, které jsou poskytované nad rámec Provozní podpory;

- školení dle požadavků Objednatele, konzultační služby, reporting a jednorázové analýzy nad rámec Provozní podpory;

- komunikace s třetími osobami provozujícími či poskytujícími služby údržby informačním systémům napojeným na Systému, které nejsou poddodavateli, v rozsahu dle potřeb Objednatele;

- jakýchkoliv dalších služeb, které Objednatel bude při poskytování Rozvoje vyžadovat.

- Každá Objednávka se řídí Smlouvou. Každá Objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, ledaže Objednávka stanoví jinak. Podléhá-li Objednávka povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti nejdříve uveřejněném v registru smluv.

- Objednatel není povinen uzavřít byť jedinou Objednávku anebo objednat jakýkoliv Rozvoj.

- Sjednání Objednávek bude zpravidla probíhat následovně:

- Objednatel je v době trvání Smlouvy oprávněn kdykoli zaslat Poskytovateli požadavek na Rozvoj, a to formou doručení písemného požadavku na adresu kontaktní osoby Poskytovatele, datovou zprávou doručenou prostřednictvím informačního systému datových schránek, prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím HelpDesku („Objednávka Rozvoje“). Součástí Objednávky Rozvoje mohou být rovněž základní akceptační kritéria a specifikace Rozvoje. Žádost není návrhem na uzavření smlouvy.

- Neurčí-li Objednatel v Objednávce Rozvoje lhůtu delší, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje se Poskytovatel do deseti (10) pracovních dnů od doručení Objednávky Rozvoje Poskytovateli doručit v elektronické podobě, tzn. e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem či elektronicky podepsanou datovou zprávou doručenou prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo prostřednictvím HelpDesku nabídku na realizaci Objednávky Rozvoje (dále jen jako „Nabídka“), která musí obsahovat:

  - předmět Rozvoje včetně jeho specifikace;

  - termín plnění (harmonogram);

  - označení jednotlivých členů realizačního týmu podílejících se na plnění předmětu Rozvoje;

  - dopad na Systém anebo IT prostředí Objednatele;

  - požadavky na součinnost Objednatele;

  - cenovou nabídku vycházející z ceny za jeden (1) člověkoden strávený na poskytování Rozvoje uvedený v Cenovém rozpadu, která bude určena na základě Poskytovatelem poctivě a v dobré víře uskutečněného posouzení pracnosti poptávaného Rozvoje (odrážky i. až vi. dále v textu jen „Nabídka“);

  - konkrétní dopad Nabídky do dokumentace v případě jejího přijetí.

- Doba platnosti Nabídky je vždy minimálně 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

- Na základě Objednávky Objednatele, která představuje odsouhlasení Nabídky, doručené na adresu kontaktní osoby Poskytovatele, prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím HelpDesku se Poskytovatel zavazuje poskytovat Rozvoj v termínech a celkové ceně dle Objednávkou akceptované Nabídky.

- Objednávka je uzavřena a Poskytovatel je povinen Rozvoj poskytovat i v případě, že mezi Stranami nedojde ke shodě na počtu člověkodnů nezbytných k provedení Rozvoje uvedeného v Nabídce a Objednatel přesto doručí Poskytovateli Objednávku, kterou objedná Rozvoj dle Nabídky s výhradou odmítnutí Poskytovatelem navrhovaného počtu člověkodnů.

- Součástí Rozvoje jsou i taková plnění, která nejsou výslovně uvedena v žádosti, Nabídce či Objednávce, ale poskytnutí těchto plnění je nezbytné k řádné a včasné realizaci příslušného Rozvoje a Poskytovatel jako odborník o nutnosti poskytnutí takových plnění věděl anebo měl vědět; pro vyloučení pochybností si smluvní strany dohodly, že předmětná plnění jsou součástí ceny na základě Objednávkou sjednaného Rozvoje.

- Je-li součástí poskytování Rozvoje provedení analýzy, návrhu řešení, implementačního plánu anebo obdobného dokumentu, který bude sloužit jako podklad k dalšímu poskytování Rozvoje, pak, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, po akceptování Rozvoje Objednatelem dle odst. 8 tohoto článku Smlouvy a provedení takového dokumentu musí veškeré další výstupy poskytování Rozvoje dle příslušné Objednávky splňovat rovněž veškeré další podmínky a kritéria stanovená v takovém konkrétním dokumentu, týká-li se jich.

- Poskytovatel je povinen poskytovat Provozní podporu rovněž k výstupům Rozvoje, a to ode dne akceptace takového výstupu Rozvoje Objednatelem.

- Pro akceptaci Rozvoje Objednatelem se obdobně užije postup dle čl. III. odst. 11 až 14 Smlouvy. Dnem podpisu protokolu FAC Objednatelem Objednatel prohlašuje, že dojde k nabytí Rozvoje do majetku Objednatele ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Cena a platební podmínky

- Celková cena SIS dle je tvořená částkami za jednotlivé položky dle bodů 1.1., 1.2. a 1.3. Cenového rozpadu a je splatná v návaznosti na akceptaci jednotlivých etap dle Smlouvy. po FAC dle odst. 16 čl. III. Smlouvy je splatná do 30 dnů od doručení řádně vystavené a doručené faktury dle čl. X. Smlouvy.

- Celková cena SIS je splatná následovně:

- Část celkové ceny SIS odpovídající položce 1.1 s názvem „Analýza prostředí zadavatele a implementační plán projektu dle Technické specifikace, Smlouvy a Zadávacích podmínek“ je splatná po akceptaci Implementačního plánu dle odst. 7 čl. II. Smlouvy do 30 dnů od řádně vystavené a doručené faktury dle čl. X. Smlouvy;

- Zbývající část celkové ceny SIS odpovídající položkám 1.2. a 1.3 Cenového rozpadu po FAC SIS dle odst.16 čl. III. Smlouvy je splatná do 30 dnů od řádně vystavené a doručené faktury dle čl. X. Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, za účelem předcházení výkladových různic v budoucnu, že celková cena SIS obsahuje veškeré náklady Poskytovatele na zhotovení celého Systému v jakosti dle Smlouvy a jejích příloh, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením Systému, veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních, kurzových a daňových) během realizace Systému, náklady na dodávky, instalaci, implementaci Systému, školení pracovníků Objednatele, náklady na práci techniků Poskytovatele, jejich dopravní a jiné náhrady, provozní náklady, náklady na autorská práva a licence, pojištění, cla, změny kurzů a jakékoliv další výdaje spojené s realizací Systému, zejména náklady na případný použitý proprietární software (a jeho update a upgrade) nutný k provozu Systému dle Smlouvy.

- Úhrada ceny a cena za měsíční poskytování Služeb provozní podpory SIS v Kč bez DPH dle čl. VII. Smlouvy je určena částkou dle položky s označením „Jednotková cena v Kč bez DPH“ bodu 2.1. Cenového rozpadu odpovídající jednomu (1) měsíci jejich poskytování. Cena za poskytování Služeb provozní podpory se hradí jednou měsíčně vč. DPH, nejdříve však následující měsíc po FAC dle čl. III. odst. 16 Smlouvy. Faktura je splatná do 30 dnů od doručení řádně vystavené a doručené faktury dle čl. X. Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn provést zápočet svých pohledávek vzniklých z Poskytovatelem v rozporu se Smlouvou poskytovaných Služeb provozní podpory dle čl. VII. Smlouvy oproti svým závazkům vůči Poskytovateli dle tohoto odstavce a článku Smlouvy.

- Poskytovatel prohlašuje, že v ceně za poskytování Služeb provozní podpory jsou zahrnuty veškeré náklady na poskytování Služeb provozní podpory dle Smlouvy a jejích příloh Smlouvy a zejm. Technické specifikace.

- Poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení ceny Služeb provozní podpory za podmínek dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy nejdříve po ukončení měsíce v němž byl SIS zprovozněn, tzn. úspěšně akceptován Objednatelem a uveden do rutinního provozu.

- Cena Rozvoje určená za 1 člověkoden dle Smlouvy je stanovena údajem obsaženým v položce 3.1. s názvem „Jednotková cena v Kč bez DPH“ Cenového rozpadu. Celková, maximální cena za Rozvoj za dobu užívání Systému je uvedena v položce 3. „Cena celkem za rozvoj SIS“ Cenového rozpadu. Akceptovaný Rozvoj dle čl. VIII. odst. 8 Smlouvy je splatný do 30 dnů od řádně vystavené a doručené faktury po provedení akceptace výstupu Rozvoje Objednatelem dle čl. VIII. odst. 8 Smlouvy.

Fakturace

- Poskytovatel je povinen na částku odpovídající ceně plnění dle čl. IX. Smlouvy či dalších článků Smlouvy stanovujících povinnost Objednatele zaplatit plnění Poskytovateli vždy vystavit daňový doklad (fakturu). Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované příslušnými právními předpisy. Faktura bude Poskytovatelem vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění dle podmínek Smlouvy.

- Objednatel může ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit, obsahuje-li nesprávné nebo neúplné cenové údaje, nesprávné nebo neúplné náležitosti dle právních předpisů; v tomto případě je Objednatel povinen daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu vrácení. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením daňového dokladu faktury nového nebo opraveného, aniž by se mohl Poskytovatel dovolávat prodlení Objednatele zaplatit za plnění dle Smlouvy.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zejména ust. § 29 ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše ve znění pozdějších předpisů).

- Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty uvedené ve fakturách. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá Poskytovatel.

- Faktury budou zasílány prostřednictvím elektronické pošty na adresu BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY.

- Bankovní účet uvedený Poskytovatelem na jím vystavené faktuře za účelem úhrady plnění dle Smlouvy musí odpovídat bankovnímu účtu uveřejněnému dle ust. § 98 ZDPH příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je Objednatel oprávněn vystavenou fakturu vrátit.

- Objednatel je oprávněn provést úhradu závazků dle Smlouvy Poskytovateli tak, že Poskytovateli bude uhrazena cena Systému bez daně z přidané hodnoty, přičemž částka připadající na úhradu daně z přidané hodnoty bude Objednatelem za Poskytovatele v souladu s ust. § 109a ZDPH uhrazena přímo na účet příslušného správce daně.

- Objednatel je oprávněn využít své právo přímé úhrady daně z přidané hodnoty u každého jednotlivého daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem, přičemž na základě písemné žádosti doloží Objednatel Poskytovateli provedení úhrady příslušné částky na účet správce daně. Smluvní strany sjednávají, že v případě využití oprávnění Objednatele dle tohoto ustanovení nevzniká Poskytovateli nárok na úhradu částky připadající na daň z přidané hodnoty dle příslušného daňového dokladu (faktury).

- Cena SIS nebo jakákoli jeho část, cena Provozní podpory nebo cena Rozvoje je uhrazena okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.

Realizační tým

- Poskytovatel se zavazuje realizovat plnění dle Smlouvy prostřednictvím osob (dále také jen jako „realizační tým Poskytovatele“), které uvedl v rámci prokazování technické kvalifikace (viz Preambule a Zadávací podmínky veřejné zakázky).

- Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy ve svém realizačním týmu obsazeny min. tyto role:

- Vedoucí projektu/Projektový manažer;

- Architekt informačních systémů/Software inženýr;

- Architekt kybernetické bezpečnosti;

- Osoba zodpovědná za dodávku a služby (instalační práce) spojené s HW;

- Osoba zodpovědná za školení a provozní podporu SIS;

- Osoba zodpovědná za rozvoj SIS.

Jmenný seznam členů realizačního týmu včetně kontaktních údajů na členy realizačního týmu je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy – Seznam členů realizačního týmu.

- Poskytovatel je oprávněn změnit člena, resp. členy svého realizačního týmu z důvodů na straně Poskytovatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do sedmi (7) dnů od doručení žádosti Poskytovatele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:

- nový člen realizačního týmu Poskytovatele nebude mít stejnou nebo vyšší kvalifikaci dle Zadávacích podmínek veřejné zakázky, přičemž splnění kvalifikace prokazuje Poskytovatel ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako v případě podání nabídky dle požadavků stanovených Zadávacími podmínkami veřejné zakázky  nebo

- po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

- Objednatel je oprávněn požadovat a Poskytovatel je povinen zabezpečit změnu člena jeho realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy:

- plnění Smlouvy není dostatečné nebo uspokojivé;

- plnění Smlouvy není vykonáváno dle racionálních a v souladu se Smlouvou vydaných pokynů Objednatele;

- bude dán jiný závažný důvod pro změnu člena realizačního týmu Poskytovatele.

- Poskytovatel je povinen navrhnout nového člena svého realizačního týmu do sedmi (7) dnů od doručení žádosti Objednatele dle odst. 4 tohoto článku. Nový člen realizačního týmu Poskytovatele musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

- Pro případ jakékoliv změny členů realizačního týmu Poskytovatele se smluvní strany dohodly, že není potřeba uzavírat tomu odpovídající dodatek Smlouvy a taková změna je účinná dnem doručení písemného souhlasu Objednatele Poskytovateli.

Odpovědnost za vady

- Poskytovatel odpovídá za to, že SIS je proveden řádně v souladu se Smlouvou a jejími přílohami, relevantními technickými normami a platnými právními předpisy, v opačném případě se má za to, že SIS obsahuje vady (dále v textu jen jako „vady“).

- Poskytovatel odpovídá za zjevné i skryté vady SIS (vztahující se na HW i SW komponenty SIS), pokud není v konkrétních případech výslovně sjednáno jinak, po dobu 24 měsíců a tato doba počíná běžet ode dne oboustranného podpisu FAC dle čl. III. odst. 16 Smlouvy a zavazuje se k jejich odstranění.

- Poskytovatel je povinen odstranit vady SIS, které Objednatel vytkl bez zbytečného odkladu od doby, kdy Objednatel vadu zjistil, a to na základě řádně a včas doručené reklamace.

- Objednatel reklamuje vady SIS prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky.

- Doba odpovědnosti za vady SIS se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení záručních vad objednatelem Poskytovateli a končící dnem řádného odstranění oznámených chybových stavů způsobujících vadu SIS.

- Případné zvýšené náklady na práci osob pověřených k výkonu Služeb provozní podpory z důvodu vady, tj. zejména materiál, HW, Licence k SW, cestovní náklady, náklady na ubytování a veškeré další náklady, které Poskytovateli vzniknou v souvislosti s odstraňováním chybových stavů způsobujících vadu SIS v době odpovědnosti za vady SIS, hradí v plné výši Poskytovatel.

- Jestliže nezapočne Poskytovatel odstraňovat vady ani po výzvě Objednatele, může Objednatel v zájmu bezpečnosti a zachování plynulého provozního chodu zajistit odstranění vady jakoukoliv jinou formou dle svého výběru, a to na náklady Poskytovatele. Takový postup přitom není důvodem ke ztrátě odpovědnosti Poskytovatele za vady SIS a rovněž nezaniká právo Objednatele na uplatnění jakýchkoliv sankcí a náhradu škody dle Smlouvy.

- Poskytovatel je povinen i po uplynutí doby odpovědnosti za vady SIS poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost při odstranění jakékoli vady SIS.

Pojištění odpovědnosti

- Poskytovatel se zavazuje, že Objednateli předloží pojistnou smlouvu, resp. pojistku nebo pojistný certifikát, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti  za škodu či nemajetkovou újmu způsobenou při provádění předmětu plnění třetí osobě, či při poskytování služeb třetí osobě s pojistným plněním na jednu pojistnou událost ve výši minimálně 2 000 000 Kč, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů následujících po dni, kdy mu bude doručena výzva Objednatele k takovému předložení.

- Poskytovatel se zavazuje udržovat pojištění dle odst. 1 tohoto článku v platnosti po celou dobu platnosti Smlouvy, a to počínaje její účinností.

- Poskytovatel se zavazuje předložit na výzvu Objednatele do pěti (5) pracovních dnů od Objednatelem učiněné výzvy kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy doklad o uzavřeném pojištění dle odst. 1 tohoto článku.

Náhrada škody

- Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli v plné výši újmu, která mu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Poskytovatele dle Smlouvy.

- Uplatněním práv ze záruky, z vadného plnění či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Pohledávku na zaplacení smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst oproti jakékoliv pohledávce Poskytovatele za Objednatelem, přičemž Poskytovatel tímto uděluje souhlas s takovým započtením. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele k jejich úhradě.

Mlčenlivost

- Důvěrnými informacemi se pro účely Smlouvy rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti a informace související s činností Objednatele, které mají pro Objednatele skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou veřejnosti běžně známé či dostupné, přičemž Objednatel projevil vůli, aby se na tyto informace vztahovala povinnost mlčenlivosti, nebo lze tento projev vůle vzhledem k jejich povaze oprávněně předpokládat. Jedná se o veškeré takové skutečnosti a informace, které se smluvní strana v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním dozví a/nebo je druhá smluvní strana v průběhu plnění Smlouvy zpřístupní (dále jen "důvěrné informace“).

- Důvěrnými informacemi dle Smlouvy se rozumí zejména jakékoliv informace týkající se bezpečnostní infrastruktury Objednatele a dále také jím využívaných nástrojů kybernetické bezpečnosti.

- Poskytovatel se zavazuje k zachovávání mlčenlivosti ve vztahu k důvěrným informacím a k tomu, že důvěrné informace nikomu nesdělí, ani neumožní přístup k nim třetím osobám nebo je nevyužije ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob.

- Důvěrné informace ve smyslu § 1730 občanského zákoníku tímto článkem chráněné tvoří rovněž veškeré skutečnosti technické, ekonomické, právní a výrobní povahy v hmotné nebo nehmotné formě, které byly jednou Objednatelem takto označeny a byly poskytnuty druhé smluvní straně.

- Důvěrnými informacemi se dále rozumí osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud k nim Poskytovatel získá v rámci své činnosti dle Smlouvy přístup.

- Poskytovatel se zavazuje, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti důvěrných informací nebude dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. Současně se zavazuje, že zabezpečí, aby převzaté dokumenty a případné analýzy obsahující důvěrné informace byly řádně evidovány. Poskytovatel se dále zavazuje, že důvěrné informace nepoužije v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí pro své potřeby nebo ve prospěch třetích osob.

- Poskytovatel je povinen poučit případné osoby podílející se na plnění Smlouvy o důvěrných informacích, jejich ochraně a zavázat je k povinnosti mlčenlivosti o důvěrných informacích ve stejném rozsahu, v jakém se k mlčenlivosti zavázal sám Poskytovatel.

- Poskytovatel omezí počet zaměstnanců pro styk s těmito chráněnými informacemi pouze na oprávněné zástupce a přijme účinná opatření pro zamezení úniku informací.

- V případě, že bude Poskytovatel nezbytně potřebovat k zajištění některé činnosti dle Smlouvy třetí stranu, tuto skutečnost sdělí Objednateli. Po obdržení souhlasu Objednatele jí může předat informace, které jsou předmětem ochrany dle tohoto článku, a to za podmínky, že se třetí strana smluvně zaváže ke stejné míře jejich ochrany.

- Povinnost plnit ustanovení tohoto článku se nevztahuje na důvěrné informace, které:

  - mohou být zveřejněny bez porušení tohoto článku;

  - byly písemným souhlasem druhé smluvní strany uvolněny od těchto omezení;

  - jsou veřejně dostupné nebo byly zveřejněny jinak, než porušením povinnosti jedné ze smluvních stran;

  - příjemce je zná zcela prokazatelně dříve, než je sdělí smluvní strana;

  - jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním orgánem na základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu;

  - je strana povinna uveřejnit či zpřístupnit na základě právních předpisů.

- Poskytnutí informací spadajících do oblasti důvěrných informací nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví.

- Veškeré důvěrné informace dle tohoto článku zůstanou vlastnictvím Objednatele a budou Poskytovatelem vráceny Objednateli, případně smazány, pomine-li legitimní důvod k jejich uchovávání.

Kybernetická bezpečnost

- Poskytovatel je povinen v rozsahu poskytování služeb dle Smlouvy naplnit všechny kybernetické bezpečnostní požadavky uvedené v Příloze č. 5 Smlouvy – Požadavky na kybernetickou bezpečnost (dále jen „Požadavky KB“). Požadavky KB se Objednatel zavazuje plnit ke dni nabytí účinnosti Smlouvy.

- Jsou-li ustanovení tohoto článku Smlouvy v rozporu s ustanoveními obsaženými v Příloze č. 5 Smlouvy – Požadavky na kybernetickou bezpečnost, pak mají přednost ustanovení obsažená v Příloze č. 5 Smlouvy.

- Poskytovatel bere na vědomí, že v rámci provádění Smlouvy může být podroben interním předpisům Objednatele či jeho pokynům v oblasti řízení kontinuity činností, zejména může být zahrnut do havarijních plánů, úkolů při aktivaci řízení kontinuity činností, bezpečnostní politiky apod., a to v rozsahu, v jakém lze po Poskytovateli spravedlivě požadovat s ohledem na předmět plnění.

- Poskytovatel je povinen seznámit se s bezpečnostními požadavky Objednatele uvedenými ve Smlouvě, jejích Přílohách (zejména v Příloze č. 5), a seznámit s nimi poddodavatele a další osoby podílející se na plnění Smlouvy dle potřeby s ohledem na charakter jejich plnění s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti informací. Kontaktní osoba Poskytovatele je povinna splnění povinnosti dle předchozí věty Objednateli potvrdit do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Pokud je to potřebné, je Poskytovatel povinen provést školení bezpečnostních požadavků dle tohoto odstavce a dále je provádět v pravidelných intervalech, nejméně jednou ročně. Poskytovatel je také povinen aktivně vynucovat dodržování takových bezpečnostních požadavků poddodavateli a dotčenými osobami na straně Poskytovatele. Za porušení těchto pravidel osobami uvedenými v tomto odstavci odpovídá Poskytovatel tak, jako by je porušil sám.

- Poskytovatel umožní Objednateli v roční periodě po dobu platnosti Smlouvy a jeden (1) rok po ukončení účinnosti Smlouvy provedení zákaznického auditu (kontroly):

  - jehož rozsah bude ohraničen využíváním prostředků IT Poskytovatele pro potřeby předmětu plnění Smlouvy a uloženými či zpracovávanými daty a informacemi Objednatele v IT prostředí Poskytovatele;

  - jehož předmětem bude kontrola naplnění Požadavků KB a vyhodnocení rizik dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

- Objednatel je oprávněn při kontrole Požadavků KB využít třetí stranu. V případě využití třetí strany bude Objednatel odpovídat za třetí stranu, jako by kontrolu prováděl sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu.

- Poskytovatel umožní Objednateli kontrolu Požadavků KB provedenou prostředky Objednatele nebo třetí strany, a to v lokalitě Poskytovatele i vzdáleně, pokud to technické prostředky Poskytovatele umožňují.

- Poskytovatel se zavazuje:

- poskytnout Objednateli součinnost minimálně v rozsahu deseti (10) člověkodnů při provádění každého zákaznického auditu ze strany Objednatele a pro tuto činnost zajistit účast kvalifikovaných pracovníků;

- poskytnout na vyžádání Objednateli dokumenty a obdobné výstupy, které budou prokazovat naplnění Požadavků KB;

- na požádání s Objednatelem konzultovat kdykoli v průběhu realizace plnění detailní nastavení Požadavků KB a pro takovéto konzultace zajistit účast kvalifikovaných pracovníků;

- neprodleně informovat Objednatele o všech významných změnách v bezpečnostních opatřeních, které mohou mít vliv na naplnění Požadavků KB a které nastanou kdykoli v průběhu účinnosti Smlouvy;

- bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí zajistit náhradní bezpečnostní opatření, pokud stávající opatření přestalo být funkční a efektivní;

- bezodkladně informovat Objednatele o bezpečnostních incidentech, které mohou ovlivnit realizaci plnění dle Smlouvy;

- při výkonu své činnosti včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahující se ke Požadavkům KB a jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy;

- neprodleně informovat Objednatele o žádosti cizozemského orgánu o zpřístupnění nebo předání dat zpracovávaných na území cizího státu, vyjma situace, kdy by takové informování bylo v rozporu s právním řádem, v jehož působnosti dochází ke zpracování dat nebo podle kterého byla žádost podána;

- neprodleně informovat Objednatele o fyzických osobách přicházejících do kontaktu s Důvěrnými informacemi Objednatele (jedná se například o osoby zastávající bezpečnostní role, penetrační testery a administrátory);

- poskytnout Objednateli veškeré potřebné informace a součinnost v procesu řízení a evidence změn v souladu s vyhláškou č. 409/2025 Sb., o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (dále jen jako „VKB“), dle potřeb Objednatele a v souladu s Požadavky KB (zejm. při posouzení, zda je změna významnou změnou, analýze souvisejících rizik, přijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených se změnami, aktualizaci bezpečnostní dokumentace, souvisejícím testováním, zajištění možnosti navrácení do původního stavu a provedení dalších činností dle VKB);

- strpět a poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost v případě nutnosti provést penetrační testování;

- Poskytovatel se zavazuje dodržovat pravidla bezpečného vývoje spočívající v integrování bezpečnostních principů do všech fází realizace SIS;

- naplnit a dodržovat Požadavky KB.

- Poskytovatel se zavazuje nedostatky zjištěné:

- na základě provedení hodnocení rizik dle Požadavků KB nebo

- v rámci zákaznického auditu dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy odstranit bezodkladně ve lhůtě určené v písemném oznámení Objednatele.

- Nestanoví-li Objednatel lhůtu v písemném oznámení, zavazují se smluvní strany dohodnout na lhůtě pro odstranění nedostatku, která nepřevýší 90 dnů.

- Porušení povinností Poskytovatele dle odst. 4 až 8 tohoto článku Smlouvy je považováno za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem.

- Poskytovatel odpovídá Objednateli za případnou újmu, která mu vznikne z titulu nesplnění Požadavků KB.

- Poskytovatel je oprávněn zpřístupnit nebo předat data dle Smlouvy na základě žádosti cizozemského orgánu o zpřístupnění nebo předání dat zpracovávaných na území cizího státu jedině

- až po provedení přezkoumání zákonnosti žádosti,

- až po vynaložení úsilí o zabránění zpřístupnění nebo předání dat v rámci možností daných právním řádem, v jehož působnosti dochází ke zpracování dat nebo podle kterého byla žádost podána a

- pouze v nezbytném rozsahu.

Exit

- Poskytovatel se zavazuje dle pokynů Objednatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace, účastnit se jednání s Objednatelem a popřípadě třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s poskytováním Licencí, servisních služeb nebo rozvoje Systému na Objednatele a/nebo nového Poskytovatele, ke kterému dojde po skončení účinnosti Smlouvy (dále jen „Exit“).

- Za tímto účelem se Poskytovatel zavazuje ve lhůtách dle odst. 3 a 5 tohoto článku vypracovat na základě pokynu Objednatele dokumentaci vymezující způsob provedení Exitu či přechodu na jiný informační systém, odpovídající analýzu rizik, jejich zhodnocení a návrh jejich eliminace, harmonogram činností a jednotlivých kroků (dále jen „Exitový plán“) a poskytnout plnění nezbytná k realizaci tohoto Exitového plánu za přiměřeného použití vhodných ustanovení Smlouvy. Závazek dle tohoto ustanovení platí i po uplynutí doby trvání Smlouvy, a to nejméně jeden (1) rok po jejím ukončení.

- Objednatel je oprávněn požádat o vypracování Exitového plánu nejdříve jeden (1) rok před řádným ukončením účinnosti Smlouvy; kdykoli spolu s odstoupením Objednatele od Smlouvy; nebo i po odstoupení Poskytovatele od Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje vypracovat Exitový plán a poskytnout plnění nezbytná k jeho realizaci do jednoho) měsíce od doručení takového požadavku Objednatele, nestanoví-li Objednatel jinak. Vypracováním Exitového plánu se rozumí jeho schválení Objednatelem v souladu s tímto článkem Smlouvy.

- V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy je Poskytovatel na základě Exitového plánu povinen poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě maximální nezbytnou součinnost za účelem plynulého a řádného převedení činností dle Smlouvy  či jejich části na Objednatele nebo Objednatelem určenou třetí osobu tak; s výjimkou případu, že by novým Poskytovatelem plnění dle Smlouvy byl stávající Poskytovatel dle Smlouvy; aby Objednateli nevznikla újma (škoda) související s přechodem poskytování plnění dle Smlouvy  na nového Poskytovatele plnění dle Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně v rozsahu, který po něm lze spravedlivě požadovat, a to do doby úplného převzetí takových činností Objednatelem nebo Objednatelem určenou třetí osobou. Součinnost bude spočívat především ve vykonání plánu předání (dle Exitového plánu činnostmi vedoucími k řádnému vykonání Exitového plánu, tj. Exitu).

- Tvorba Exitového plánu proběhne dle následujících pravidel a v následujícím rozsahu:

- nejpozději šest (6) měsíců před ukončením Smlouvy vznikne společná pracovní skupina Poskytovatele a Objednatele, zahrnující zástupce obou stran z oblasti technické, ekonomické i právní;

- pracovní skupina vytvoří, resp. aktualizuje již vytvořený Exitový plán, který bude nejpozději tři (3) měsíce před termínem ukončení Smlouvy schválen oběma smluvními stranami.

- Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli plnou součinnost pro zajištění kontinuity fungování Systému v případě aktivace Exitového plánu a jeho výstupů.

- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel poskytne aktuální datové soubory ze stávajících informačních systémů a HW komponent ve formátu akceptovaném cílovým systémem a současně také ve strojově čitelném formátu (MS Excel) a archivovaných dokumentech a jejich předání na datovém úložišti určeném Objednatelem. Požadované soubory budou obsahovat dohodnutou strukturu dat, včetně platných formátů.

- Smluvní strany se dohodly, že cena za vypracování Exitového plánu a poskytnutí plnění nezbytného k jeho realizaci vedoucího k úspěšnému Exitu či poskytování další součinnosti dle tohoto článku Smlouvy je stanovena jednorázovou částkou, která je součástí ceny za plnění dle Smlouvy, a to údajem v položce 4. Cenového rozpadu („Exit“).

- Cena za vypracování Exitového plánu a jeho realizaci bude upravena o částku odpovídající roční inflaci vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a zjištěné z úředního sdělení Českého statistického úřadu. Smluvní strany se dohodly, že úprava ceny podle bodu 4. Cenového rozpadu dle tohoto ustanovení musí být Objednateli písemně oznámena nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Cena za Exit bude upravována s účinky od 1. dubna příslušného kalendářního roku.

Sankce a odstoupení od smlouvy

- Nedodrží-li Poskytovatel lhůty pro jednotlivé etapy stanovené v čl. II. nebo čl. III. Smlouvy nebo lhůtu k odstranění vad uvedenou v čl. II. odst. 7 nebo čl. III. odst. 13 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny SIS bez DPH rovnající se součtu hodnot v bodech 1.2. a 2.6. Cenového rozpadu, a to za každý, byť započatý den prodlení. Nárok Objednatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen.

- Nedodrží-li Objednatel lhůtu splatnosti dílčí ceny SIS, cenu Provozní podpory nebo cenu Rozvoje dle čl. IX. Smlouvy je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z výše příslušného peněžitého závazku bez DPH, a to za každý, byť započatý den prodlení. Nárok Objednatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen.

- Poruší-li Poskytovatel svou povinnost oznámit, resp. navrhnout změnu člena realizačního týmu za podmínek dle ust. čl. XI. odst. 3 až 5 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení.

- Provede-li Poskytovatel činnosti dle Smlouvy osobou, která není členem realizačního týmu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.

- Poruší-li Poskytovatel některou ze svých povinností uvedených v čl. XV. Smlouvy, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč za každé takové porušení.

- Poruší-li Poskytovatel svou povinnost předložit ve lhůtě dle čl. XIII. odst. 3 Smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý, byť započatý den prodlení.

- Poruší-li Poskytovatel svou povinnost mít v době trvání závazku ze Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti dle čl. XIII. odst. 2, je povinen uhradit Objednateli 2 000 Kč, a to za každý, byť započatý den, v němž neměl pojištění dle čl. XIII. v době trvání závazku plynoucího ze Smlouvy uzavřeno. Nárok Objednatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen.

- Nedodrží-li Poskytovatel reakčních doby a lhůty pro vyřešení incidentů dle SLA dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, za každou započatou hodinu prodlení (pro kategorii incidentu C se smluvní pokuta hradí za každý, byť započatý den prodlení) ve výši dle následující tabulky:

| - Kategorie incidentu | - Nedodržení reakční doby | - Nedodržení lhůty pro vyřešení incidentu |
| --- | --- | --- |
| - A | - 5 000 Kč | - 5 000 Kč |
| - B | - 2 000 Kč | - 2 000 Kč |
| - C | - 1 000 Kč | - 1 000 Kč |

- Objednatel je oprávněn započíst závazek Poskytovatele vzniklý z porušení Smlouvy – smluvní pokutu, přímo oproti vlastním nesplaceným závazkům vůči Poskytovateli.

- Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případech, v nichž se Poskytovatel dostane do prodlení s plněním svých závazků ze Smlouvy v některé ze lhůt stanovených Smlouvou delšího než 60 dnů, nebo proti Poskytovateli zahájeno insolvenční řízení nebo byla zahájena jeho likvidace.

- V případě, že u Poskytovatele dojde k významné změně ovládání Poskytovatele ve smyslu ust. § 71 a souv. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez učinění předchozí výzvy Poskytovateli. Ostatní sankční nároky dle Smlouvy tím zůstávají nedotčeny.

- Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, a to i škody přesahující výši smluvní pokuty.

Ostatní a závěrečná ujednání

- Poskytovatel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle Smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

- Poskytovatel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

- Poskytovatel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za Poskytovatele kvalifikaci), který se bude na plnění smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

- Poskytovatel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost Poskytovatele dle tohoto článku Smlouvy. Poskytovatel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle tohoto článku smlouvy.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv podle zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění Smlouvy vynaloží veškeré úsilí, aby spory byly vyřešeny smírnou cestou. Pokud nedojde k dohodě, je příslušný soud Objednatele.

- Poskytovatel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Poskytovatel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Poskytovatel se zavazuje během plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.

- Práva a pohledávky smluvní strany vzniklé ze Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

- Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Poskytovatele podaná do zadávacího řízení na veřejnou zakázku specifikovanou v Preambuli Smlouvy.

- Smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených Smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem, případně jinými příslušnými právními předpisy České republiky.

- Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení Smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit ze Smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům Smlouvy.

- Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných, vzestupně číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k ní. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky Smlouvy, jsou nedílnou součástí Smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu rozumějí, že je Smlouva projevem jejich vážné, pravé, svobodné a omylu prosté vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy:

  - Příloha č. 1 – Technická specifikace;

  - Příloha č. 2 – Cenový rozpad;

  - Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů;

  - Příloha č. 4 – Seznam členů realizačního týmu;

  - Příloha č. 5 – Požadavky na kybernetickou bezpečnost.

| Za Objednatele: V Brně, dne BUDE DOPLNĚNO ___________________________________ Jihomoravská zdravotní, a.s. MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA předsedkyně představenstva | Za Poskytovatele: V [místo], dne [doplnit] ___________________________________ [jméno] [jméno a funkce osoby oprávněné za Poskytovatele jednat] |
| --- | --- |

___________________________________

Jihomoravská zdravotní, a.s.

Mgr. Petr Kyzlink

místopředseda představenstva