PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o výkonu činností technického dozoru investora (TDI)

uzavřená Smluvními stranami podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Příkazce:

Název:			   Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

IČ:	00226912

DIČ:	CZ00226912

Zastoupen:			   MUDr. Pavel Piler, ředitel

bank. spojení: 	Komerční banka a. s., 12038671/0100

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230

Kontaktní osoby:	bude doplněno před podpisem smlouvy., tel. č.: ................., e-mail: .................

a

Příkazník:

Obchodní firma/název/jméno: 	bude doplněno před podpisem smlouvy

Sídlo: 		bude doplněno před podpisem smlouvy

IČ:		bude doplněno před podpisem smlouvy

DIČ:		bude doplněno před podpisem smlouvy

Zastoupen:		bude doplněno před podpisem smlouvy

IBAN:		bude doplněno před podpisem smlouvy

Bankovní spojení:	 	bude doplněno před podpisem smlouvy

Zápis v obchodním rejstříku: 		bude doplněno před podpisem smlouvy

Kontaktní osoby:  		bude doplněno před podpisem smlouvy., tel. č.: ................., e-mail: .................

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výběrového řízení k veřejné zakázce „Urgentní příjem – Nemocnice Kyjov – technický dozor investora (TDI)“ zadávané mimo režim ZZVZ podle § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tuto příkazní smlouvu o výkonu činností technického dozoru investora (TDI) na stavbě „Urgentní příjem – Nemocnice Kyjov“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

Veřejná zakázka: „Urgentní příjem – Nemocnice Kyjov – technický dozor investora (TDI)“; zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat činnost technického dozoru při přípravě a realizaci stavby „Urgentní příjem – Nemocnice Kyjov“, a to po dobu realizace stavební části až do doby vydání pravomocného kolaudačního rozhodnuti o užívání stavby (dále jen „IČ“ nebo „inženýrská činnost“) podle projektu zpracovaný společností LT PROJEKT a.s., IČO: 29220785, nebo do odstranění všech vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, podle toho, co nastane dříve.

- Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi součinnost za podmínek stanovených v dalších ustanoveních této smlouvy.

- Příkazce tímto zmocňuje příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby, a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývající z této smlouvy. Příkazník je oprávněn činit jménem a na jeho účet veškeré běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy.

- Činnosti uvedené v této smlouvě bude vykonávat:

Jméno a příjmení: bude doplněno před podpisem smlouvy., tel. č.: bude doplněno před podpisem smlouvy, e-mail: bude doplněno před podpisem smlouvy

Jméno a příjmení: bude doplněno před podpisem smlouvy., tel. č.: bude doplněno před podpisem smlouvy, e-mail: bude doplněno před podpisem smlouvy

Činnosti je povinen vykonávat vždy alespoň jeden člen realizačního týmu.

- ROZSAH ČINNOSTÍ

- Příkazník se zavazuje zajistit pro příkazce zejména následující činnosti:

- poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele stavby,

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou dokumentací, s obsahem smluv a obsahem stavebního povolení včetně dotčených orgánů státní správy,

- plnění povinností stavebníka dle § 160 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů,

- kontrola dodržení podmínek stavebního povolení, včetně dotčených orgánů státní správy, a opatření dle kontroly stavebního úřadu po dobu realizace stavby,

- systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,

- předání staveniště zhotoviteli stavby, převzetí staveniště od zhotovitele stavby, včetně vyhotovení přístupných protokolů,

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,

- bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou,

- kontrola věcné, cenové a číselné správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci,

- kontrola těch částí stavby, včetně dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími dozor projektanta při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací,

- spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,

- kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků – příkazník vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),

- sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,

- činění zápisů do stavebních deníků,

- uplatňování námětů směřujících k hospodárnějšímu a efektivnějšímu užívání budoucího provozu dokončené stavby,

- spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,

- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí,

- příprava podkladů v průběhu výstavby pro závěrečné hodnocení stavby,

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,

- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,

- na základě udělené plné moci v rámci výkonu inženýrské činnosti zpracování návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu souvisejících předpisů příp. žádosti o povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením ve smyslu stavebního zákona v platném znění se všemi přílohami včetně jejich podání. Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí předá příkazník příkazci kopii žádosti s potvrzením o jejím podání příslušnému úřadu,

- organizace a vedení kontrolních prohlídek stavby (kontrolní dny), včetně pořízení zápisu z kontrolních dnů a rozeslání zúčastněným stranám,

- účast a součinnost při řízeních souvisejících s povolením užívání části staveb před jejich úplným dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona,

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,

- sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, včetně kontroly vykazování poměru ukládání a recyklace odpadů,

- kontrola a potvrzování soupisů provedených prací, kontrola věcné a cenové správnosti případných změnových listů a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur – daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání investorovi,

- provedení kontroly konečného vyúčtování akce zhotovitelem stavby spolupráce při kontrole dokumentace skutečného provedení stavby v BIM,

- sdílení dokumentů a práce v CDE,

- zajištění podkladů pro zatřídění majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů,

- zajištění odstranění vad z přejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní prohlídky,

- denní kontrola technologických postupů provádění jednotlivých konstrukcí stavby včetně technologických částí,

- spolupráce s investorem při kolaudaci stavby.

- Příkazník provede dílčí činnosti při plnění předmětu příkazní smlouvy v následujících lhůtách:

  - lhůta pro zpracování zápisů z kontrolních dnů a jiných jednání v průběhu realizace zakázky činí 5 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne či jiného jednání,

  - lhůta pro provedení dílčích kontrol rozpočtových a cenových podkladů a faktur zhotovitele činí 5 pracovních dnů ode dne jejich předložení příkazníkovi ke kontrole,

  - lhůta pro provedení kontrol zakrývání konstrukcí na stavbě činí 3 pracovní dny od předání výzvy zhotovitele k provedení kontroly,

  - lhůta pro předání všech dokladů o stavbě činí 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zakázky,

  - lhůta pro předání podkladů pro závěrečné vyhodnocení zakázky příkazci činí 10 pracovních dnů od vydání kolaudačního souhlasu.

- Výše uvedené lhůty jsou lhůtami maximálními, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Příkazník není v prodlení, pokud by bylo nedodržení lhůt uvedených výše způsobeno jednáním nebo opomenutím příkazce či třetí osoby.

- Pokud v průběhu výkonu inženýrské činnosti nastane potřeba učinit úkon výše nevyjmenovaný, pak je povinností příkazníka takový úkon učinit, a to v souladu se zákonem a případnými pokyny příkazce.

- Pokud příkazník nesplní některou z činností nebo úkonů dle výše uvedených článků, budou tuto skutečnost obě strany považovat za podstatné porušení smlouvy.

- Předpokládaný denní rozsah výkonu činností TDI je 8 hod. Příkazník je povinen vykonávat činnosti uvedené v této smlouvě po celou dobu provádění stavebních prací včetně dnů pracovního klidu (pokud budou stavební činnosti probíhat).

- Příkazce prohlašuje, že zakázka je spolufinancována z prostředků projektu Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027:

- Název projektu: Urgentní příjem – Nemocnice Kyjov

- Registrační číslo projektu: CZ.06.04.03/00/23_0007009

- MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- Místem plnění je areál sídla příkazce.

- Termín zahájení činnosti: Na základě výzvy příkazce budou vykonávány služby ad-hoc za hodinou sazbu určenou v této smlouvě (např. spolupráce při výběru zhotovitele stavby). Pravidelný výkon činnosti příkazce po dobu 24 měsíců začíná na základě výzvy příkazce dnem předání staveniště zhotoviteli stavby, pokud se smluvní strany nedomluví jinak.

- Předpokládaný termín realizace stavby je od října 2026, ukončení díla do 24 měsíců od zahájení realizace – tj. od předání staveniště + inženýrská činnost při vydání kolaudačního rozhodnutí.

- Termín ukončení činnosti:

  - po odstranění poslední vady z přejímacího řízení nebo ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby provedené stavebním úřadem, podle toho, která z těchto skutečností nastane později,

  - veškeré doklady z průběhu výkonu inženýrské činnosti dle této smlouvy budou předány příkazci do 1. měsíce po ukončení činnosti.

- V případě, že o to příkazce požádá, přeruší příkazník prováděné služby. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Příkazce na tomto místě informuje příkazníka, že k přerušení může dojít s ohledem na provoz objektu a celého areálu (např. s ohledem na pandemickou situaci) a jiné objektivní vynucené skutečnosti s ohledem na nemocniční provoz.

- ÚPLATA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- Odměna je stanovena na základě nabídky příkazníka podané do výběrového řízení k veřejné zakázce a činí:

Paušální měsíční sazba za výkon činnosti TDI při realizaci stavby po dobu 24 měsíců  …………………………….. Kč bez DPH, …………………………….. DPH, …………………………….. Kč včetně DPH.

Odměna za 1 hodinu služeb nad rámec stanoveného paušálu  …………………………….. Kč bez DPH, …………………………….. DPH, …………………………….. Kč včetně DPH.

- V případě, že se smluvní strany dohodnou na činnosti, která je nad rámec rozsahu definovaných činností, na které odkazuje tato smlouva nebo za služby ad hoc, bude po schválení počtu hodin příkazcem, příkazníkem účtována odměna za každou hodinu dle sazby uvedené v předchozím odstavci.

- Příkazník je oprávněn k odměně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP, pokud je plátcem DPH.

- Odměna je cenou nejvýše přípustnou. Příkazník prohlašuje, že odměna obsahuje jeho veškeré nutné náklady nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu smlouvy včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze během plnění předmětu smlouvy rozumně uvažovat. Příkazník dále prohlašuje, že odměna je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu Kč k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu smlouvy.

- Smluvní strany výslovně utvrzují, že v případě zpoždění výstavby, při kterém současně dojde nebo došlo k časovému posunu či přerušení poskytování služeb, se výše měsíční odměny nemění.

- Příkazník se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků ze smlouvy ani v souvislosti s stavbou nebude přijímat úplatu od jiných osob než od příkazce, a to v jakékoli podobě. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- Odměna bude příkazníkovi hrazena měsíčně.

- Fakturace

- Odměnu příkazce příkazníkovi uhradí měsíčně na základě řádně vystavených faktur.

- Faktury je příkazník povinen doručit do sídla příkazce do 3 pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 vyhotoveních nebo elektronicky na adresu fakturace@nemkyj.cz, nebude-li mezi příkazcem a příkazníkem dohodnuto jinak.

- splatnost faktur je 30 dní od DUZP, DUZP je v tomto případě poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována, k tomuto dni budou faktury vystavovány.

- Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

- náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,

- náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

- registrační číslo projektu CZ.06.04.03/00/23_0007009

- uvedení informace o lhůtě splatnosti,

- IČ a DIČ příkazce a příkazníka, jejich přesné názvy a sídlo

- uvedení údajů bankovního spojení příkazníka,

- uvedení čísla smlouvy příkazce.

- Příkazce si vyhrazuje právo vrátit fakturu příkazníkovi bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není příkazce v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.

- Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

- V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u příkazce nebo příkazníka, nese veškeré následky z tohoto plynoucí příkazce.

- V případě, že

- úhrada odměny má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že

- číslo bankovního účtu příkazníka uvedené ve smlouvě či na faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

- je příkazce oprávněn uhradit příkazníkovi pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se příkazník nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně.

- POVINNOSTI PŘÍKAZCE

- Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

- Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele a kolaudačního řízení s právem rozhodovacím.

- Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

- Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu vydaná pravomocné rozhodnutí o povolení stavby.

- POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

- Příkazník je povinen:

  - uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané IČ,

  - při výkonu oprávnění písemně upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá za škodu takto vzniklou,

  - ihned vydat příkazci jakékoli věci získané pro něho při své činnosti,

  - postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,

  - řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,

  - bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce.

- Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to naléhavě nezbytně nutné, a to v zájmu příkazce, pokud nemůže včas obdržet souhlas. Je však povinen bezodkladně informovat o těchto skutečnostech příkazce a vyžádat si jeho dodatečný souhlas.

- Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat závazné právní předpisy, technické normy, dohody vyplívající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

- Veškeré faktury dodavatele stavebních či jiných prací se příkazník zavazuje předkládat příkazci do dvou pracovních dnů od jejich doručení s ověřením jejich správnosti k likvidaci.

- ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.

- Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vzniká tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

- Příkazník uhradí případně vzniklou škodu v důsledku vadného plnění v plném rozsahu.

- POJIŠTĚNÍ

  - Příkazník se dále zavazuje po celou dobu plnění této smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem příkazci při plnění nebo v důsledku plnění této smlouvy příkazníkem, přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší 50.000.000 Kč za jednu pojistnou událost se spoluúčastní příkazníka na pojistné události maximálně 10 % pojistného plnění, max. však 500.000 Kč. Příkazník předložil kopie takové pojistné smlouvy příkazci při podpisu této smlouvy. Příkazník je povinen udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu trvání smluvního vztahu s příkazcem a do 5 kalendářních dnů od požádání příkazce doložit originál nebo kopie pojistné smlouvy. Příkazník je povinen oznámit příkazci každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti, a v takovém případě se zavazuje ke dni skončení předchozí pojistné smlouvy uzavřít novou pojistnou smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k příkazci.

  - Příkazník je povinen prokazovat, že řádně plní své závazky z pojistné smlouvy, zejména předložit příkazci důkaz o úhradě pojistného, jakmile tak učinil.

  - V případě, že příkazník neudrží pojistnou smlouvu v platnosti a účinnosti nebo uzavření pojistné smlouvy a její udržení v platnosti a účinnosti neprokáže, je pojistnou smlouvu dle tohoto článku oprávněn uzavřít příkazce. Náklady v takovém případě nese příkazník a mohou být příkazcem odečteny ze smluvní ceny.

  - Příkazník je povinen oznámit příkazci a pojišťovně každou škodu způsobenou činností příkazníka třetí osobě, a to nejpozději do pěti kalendářních dnů od vzniku této škody.

  - Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli příkazník. Příkazce se zavazuje poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí příkazníkovi veškerou nutnou součinnost, která je v jeho možnostech.

  - Příkazník je povinen zajistit, aby poddodavatel použitý v souvislosti s plněním této smlouvy byl pojištěn minimálně ve rozsahu uvedeném v tomto článku.

- UJEDNÁNÍ O SANKCÍCH

- Nebude-li příkazník vykonávat sjednanou činnost TDI v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, za kterou lze náhradu vymáhat samostatně v plné výši.

- Pokud závazek některé ze smluvních stran, vyplývající z této smlouvy, zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

- Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy strany oprávněné straně povinné.

- ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy dle čl. 2.

- Smluvní vztah je možno ukončit písemnou dohodou.

- Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

- Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

- Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona o svobodném přístupu k informacím.

- Příkazník prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva a sní spojené dokumenty, budou zveřejněny na adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz, s čímž výslovně souhlasí.

- Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede příkazce. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv.

- Příkazník prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství. V případě, že by smlouva obsahovala obchodní tajemství, je toto obchodní tajemství příkazníkem ve smlouvě zřetelně označeno a příkazník odpovídá za to, že obchodní tajemství naplňuje všechny náležitosti dle občanského zákoníku v platném znění.

- Smluvní strany předpokládají, že smlouva bude podepsána elektronicky. V případě, že by tato smlouva byla podepsána v listinné podobě, bude vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvy přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůli, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kyjově dne……..……………..				V ………….. dne……….……...

………………………………………………….			………………………………………………….

MUDr. Pavel Piler

ředitel