Upřesnění k zadávací dokumentaci

III/4203 Šakvice mosty 4203-3,4 nad ŽK

_______________________________________________________________________________________

SO 651 Traťové výluky

  - V soupisu prací oceňte položky č. 1 až 2, č. 5 až 12, č. 15 až 18 a č. 26 až 32 oceňte aktuálními hodinovými sazbami stanovenými SŽDC dle předaného soupisu prací:

Položka č.1, č.30…………	41 322,31 Kč bez DPH/hod.

Položka č.2, č.31 …………	24 793,39 Kč bez DPH/hod.

Položka č.5 ……………….. 41 322,31 Kč bez DPH/hod.

Položka č.6 ……………….. 24 793,39 Kč bez DPH/hod.

Položka č.7 ……………….. 41 322,31 Kč bez DPH/hod.

Položka č.8 ……………….. 24 793,39 Kč bez DPH/hod.

Položka č.9 ……………….. 82 644,63 Kč bez DPH/hod.

Položka č.10 ……………… 49 586,78 Kč bez DPH/hod.

Položka č.11 ……………… 82 644,63 Kč bez DPH/hod.

Položka č.12 ……………… 49 586,78 Kč bez DPH/hod.

Položka č.15 ……………… 661,16 Kč bez DPH/hod.

Položka č.16 ……………… 330,58 Kč bez DPH/hod.

Položka č.17 ……………… 3 719,01 Kč bez DPH/hod.

Položka č.18 ……………… 3 719,01 Kč bez DPH/hod.

Položka č.26 ……………… 3 305,79 Kč bez DPH/hod.

Položka č.27 ……………… 826,45 Kč bez DPH/hod.

Položka č.28 ………………	826,45 Kč bez DPH/hod.

Položka č.29, č.32 …………661,16 Kč bez DPH/hod.

  - Počty hodin stanovte součtem jednotlivých časů dle svého návrhu harmonogramu provádění stavby a POV. Přiložený pomocný výkaz výměr a činností k soupisu prací objektu SO 651 slouží pouze k orientačnímu stanovení časových potřeb výluk a dalších naceňovaných činností jako pomůcka uchazeče – není nutno dokládat. Uchazeči mohou některé položky (počty hodin) ocenit nulou.

V textových částech zadávací dokumentace jsou v některých případech uvedeny projektantem ceny, které jsou pouze orientační.

  - V harmonogramu stavby je nutno uvažovat se 100 dny na vyřízení výluk se SŽDC.