Zadavatel:

Název:	Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace

se sídlem:		Sportovní 432, Zastávka 664 84

zastoupený: 		PaedDr. Vilémem Buriánkem, ředitelem

IČ: 			00 212 733

DIČ:			CZ 0021 2733

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 		390 36 641/0100

Dodavatel

Obchodní firma

Sídlo

IČ

V Zastávce dne 18.4. 2016

Věc:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

„Rekonstrukce koupelen v pavilonu A“

Předpokládaná hodnota 3 700 000 Kč bez DPH

V souladu s investičním záměrem schváleným Radou Jihomoravského kraje Vás zadavatel

V  Y  Z  Ý  V  Á

jako zájemce k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a s nimi související dodávky a služby/montáž s názvem „Rekonstrukce koupelen v pavilonu A“ a k prokázání kvalifikace.

Zadávaná veřejná zakázka malého rozsahu se neřídí režimem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel je však povinen podle § 18 odst. 5 cit. zákona dodržovat základní zásady zadávacího řízení – transparentnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace dle ust. § 6 cit. zákona, a rovněž postupovat v souladu s interním normativním aktem volených orgánů kraje – směrnice Jihomoravského kraje ev.č. 36/INA-VOK „Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací“, čl. 5 – Zadávání a centrální zadávání veřejných zakázek, ve znění novely s účinností dne 1.4.2014.  Za účelem zpracování nabídky jako součást této výzvy předkládáme zadávací dokumentaci, která podrobným způsobem upravuje zadávací podmínky stanovené zadavatelem, a projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem Ing. arch. Hanou Dytrychovou, sídlem Tetčická 663, 665 01 Rosice ve 1/2016, jejíž nedílnou součástí jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr nezbytných k úplné realizaci předmětu zadávané veřejné zakázky malého rozsahu.

Zadavatel bude hodnotit nabídky podle základního hodnotícího kritéria „nejnižší nabídková cena bez DPH“. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem neprodleně po výběru nejvhodnější nabídky, a to nejpozději dne 8.5. 2016 s ukončením a předáním díla bez vad a nedostatků nejpozději do 30.8. 2016. V souladu se schválenými zásadami pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách zadavatele je výzva k podání nabídek včetně příloh zveřejněna na web.stránkách zadavatele a na profilu zadavatele

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_45.html

a to po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Nabídku v uzavřené obálce opatřené nápisem „Rekonstrukce koupelen v pavilonu A“ výrazným nápisem „NEOTVÍRAT“, opatřenou zpáteční adresou dodavatele, doručte na adresu zadavatele nejpozději do 2.5. 2016 do 10:00 hod.

S pozdravem

PaedDr. Vilém  B u r i á n e k

ředitel

Příloha:

- Zadávací dokumentace

- Projektová dokumentace vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – uveřejněno na webových stránkách zadavatele www.ddzastavka.unas.cz - aktuality

- návrh Smlouvy o dílo

Zadávací dokumentace

veřejná zakázka malého rozsahu

stavební práce

„Rekonstrukce koupelen v pavilonu A“

Zadavatel	Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace

se sídlem 					Sportovní 432, Zastávka, PSČ 664 84

právní forma zadavatele			příspěvková organizace Jihomoravského kraje

IČ0						00 212 733

jménem zadavatele jedná 			PaedDr. Vilém Buriánek, ředitel

kontaktní osoba ve věcech technických 	Tomáš Pospíšil, vedoucí sekce provoz

telefon	+420  602 726 440

e-mail	dszastavka.pospisil@seznam.cz

způsob zadání 		veřejná zakázka malého rozsahu

Tyto zadávací podmínky jsou vypracovány jako podklad pro podání nabídek uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a s nimi související dodávky a služby/montáž; zadávací řízení se neřídí režimem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel je však podle § 18 odst. 5 zákona dodržet zásady uvedené v § 6 odst. 1 zákona.

V Zastávce dne 15.3. 2016

- Předmět veřejné zakázky malého rozsahu

  - Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu /VZMR/

Předmětem VZMR je rekonstrukce celkem 37 koupelen s WC pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v domově pro seniory v sídle zadavatele, a to podle Projektové dokumentace /PD/ zpracované Ing. arch. Hanou Dytrychovou, sídlem Tetčická 663, 665 01 Rosice, ve 1/2016.

Rekonstruovány budou koupelny a WC označené v předložené PD – výkresové části, na

- pokojích č. 32, 36, 38, 41, 43, 45, 48                   1. podlaží

- pokojích č. 58, 62, 67, 69, 72, 78                         2. podlaží

- pokojích č. 83, 92, 94, 102,                                  3. podlaží

- pokojích č. 105, 107, 109, 114, 116, 121, 123     4. podlaží

- pokojích č. 130, 132, 134, 136, 141, 143, 151     5. podlaží

- pokojích č. 154, 163, 165, 170, 172, 176             6. podlaží

Zadavatel celkový počet 37 rekonstruovaných koupelen za účelem nacenění soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr koupelny dále rozčlenil do 3 skupin, a to:

23 koupelen – v základní provedení (z toho 9 koupelen je bez sprchy)

10 koupelen – s dešťovým svodem

4   koupelny – bez výklenku

Pro každou skupinu koupelen zadavatel předkládá jako součást PD samostatný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Předpokládaná hodnota VZMR…………………………… 3.700.000,-Kč bez DPH.

Pokud některá z nabídek bude obsahovat vyšší nabídkovou cenu bez DPH, než činí zadavatelem stanovená předpokládaná hodnota, bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Vybraný dodavatel/zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy a českými technickými normami přejímací evropské normy – vztahujícími se na předmět plnění VZMR.

Kompletní zadávací dokumentace bude zveřejněna na profilu zadavatele:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_45.html

  - Další části předmětu VZMR

Předmět plnění dále tvoří:

- zajištění ochrany životního prostředí, likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

- provedení, provozování a likvidace zařízení použitého v místě plnění

- zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku

- zpracování výrobní dokumentace

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních vč. formátu CD-ROM

- uvedení všech povrchů dotčených stavebními pracemi do původního stavu

- zajištění likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech

- odpovědnost za neporušení stávajících sítí

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek, přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese vybraný zhotovitel.

- Další podmínky a předpoklady pro plnění VZMR

2.1 Další podmínky a předpoklady pro plnění VZ malého rozsahu

Zadavatel stanoví následující další podmínky a předpoklady pro plnění VZ:

- uchazeč do nabídky vloží doplněný návrh „SMLOUVY O DÍLO“ /SOD/, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče; závazný text návrhu SOD tvoří přílohu VÝZVY k podání nabídek a prokázání kvalifikace;

- ve smyslu § 44 odst. 6 zákona si zadavatel vyhrazuje požadavek, že elektrikářské práce a instalatérské práce (voda) nesmí být realizovány za pomoci subdodavatele vybraného dodavatele/zhotovitele; pokud některou jinou část předmětu plnění VZMR hodlá uchazeč realizovat za pomocí subdodavatele, vloží do nabídky vyplněnou Přílohu č. 2 této  zadávací dokumentace /ZD/; pokud uchazeč nemá v úmyslu zadat část (části) VZMR subdodavateli, nemusí v nabídce Přílohu č. 2 ZD dokládat;

- varianty nejsou přípustné;

- uchazeč vypracuje časový harmonogram stavebních prací s min. rozlišením měsíce/týdny, který předloží jako součást nabídky. Harmonogram musí odpovídat zadávacím podmínkám a být v souladu s PD. Harmonogram současně prokazuje technickou reálnost, resp. optimální způsob realizace díla.

Nesplnění některého z požadavků zadavatele uvedených v bodě 2.1 bude mít za následek vyřazení nabídky z dalšího posuzování a hodnocení.

- Doba a místo plnění VZMR

3.1. Doba plnění VZMR

Zadavatel předpokládá zahájení plnění předmětu VZMR ihned po podpisu SOD s předpokladem dne 9.5.2016. Zadavatel stanoví, že dílo musí být realizováno bez vad a nedodělků nejpozději do 30.8.2016. Délka doby realizace kompletního díla bez vad a nedodělků je dílčím hodnotícím kritériem.

3.2. Místo plnění

Místem plnění VZMR je sídlo zadavatele.

- Kvalifikační předpoklady

Kvalifikovaným pro plnění zadávané VZMR je dodavatel, který splní profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 54 písm. a) a b) zákona, tedy doloží v nabídce výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Oba doklady budou předloženy v prostých kopiích, přičemž jejich autentičnost si zadavatel ověří na webových stránkách www.justice.cz, resp. ve veřejně přístupné části živnostenského rejstříku.

Zadavatel si před uzavřením smlouvy rovněž ověří, že vybraný dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

- Dodatečné informace, prohlídka místa plnění

5.1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost musí být podána pouze v písemné formě, a to kontaktní osobě zadavatele – Tomáš Pospíšil (viz výše kontaktní e-mail). Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti zadavatel odešle nejpozději následující pracovní den ode dne doručení žádosti všem známým dodavatelům a tyto rovněž uveřejní na svých webových stránkách po celou dobu lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

5.2. Prohlídka místa plnění VZMR

Zadavatel nepředpokládá, že k vypracování nabídek je nezbytně nutná prohlídka místa. V případě zájmu některého ze zájemců bude termín prohlídky dohodnut předem s odpovědným zástupcem zadavatele (viz výše kontaktní telefon či e-mail). V této souvislosti zadavatel výslovně upozorňuje, že případné dotazy a odpovědi zástupců zadavatele a vzájemná diskuse v průběhu prohlídky místa plnění VZMR mají pouze informativní charakter a nejsou právně závaznými. Zájemci jsou oprávněni postupovat dle bodu 5.1.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

6.1. Základní cenová ujednání

6.1.1.

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení VZMR v souladu se zadávacími podmínkami, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených zadavatelem v ZD. Nabídkovou cenu uvedou uchazeči v Krycím listě nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této ZD a v návrhu SOD.

6.1.2.

Nabídková cena bude stanovena pro rozsah předmětu plnění VZMR

- cena díla bez DPH,

- výše DPH 15 %, a

- cena díla celkem včetně DPH.

Do nabídkové ceny zahrne uchazeč veškeré práce, dodávky a služby nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (vč. inflačních) během celé doby provádění díla. Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka a tedy nabídková cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby vymezené v zadávacích podmínkách.

6.2. Doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny

6.2.1.

Zadavatel jako podmínku požaduje, aby uchazeči doložili v nabídce způsob výpočtu nabídkové ceny, a to oceněním výkazů výměr pro všechny 3 skupiny koupelen, které jsou součástí PD. Daň z přidané hodnoty bude v rozpočtu vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky. Rozpočet bude doložen jako součást nabídky, a to v tištěné (listinné) i datové podobě (CD-ROM ve formátu excel). V případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito dokumenty je prioritním údajem tištěná forma dokumentů.

6.2.2.

Ocenění bude tvořeno součtem součinů počtu měrných jednotek, které jsou součástí výkazů výměr a jednotkových cen uchazeče, a to po jednotlivých položkách výkazů výměr. Tyto jednotkové ceny jsou pro plnění předmětu VZMR cenami závaznými. Do ceny jednotlivých položek zahrne uchazeč veškeré náklady na práce, dodávky a služby nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla. Uchazeč je povinen dodržet položkovou skladbu zadavatelem předložených výkazů výměr. V této souvislosti zadavatel výslovně upozorňuje, že povinností uchazeče je u každé položky rozpočtu nabídnout „cenu“ a nikoli tedy nulovou hodnotu, popř. cenu určité položky tzv. „rozpustit“ v jiných položkách. V případě, že uchazeč některou z položek výkazů výměr neocení, bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

6.2.3.

Nabídková cena díla a práce musí zahrnovat veškeré náklady na dodávku elektřiny, vodné a stočné vč. nákladů na zařízení odečtů měřidel před započetím a po skončení plnění VZMR, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, úklid částí objektu dotčených rekonstrukcí vč. přilehlých ploch, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, daně, cla, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu VZMR, náklady pojištění.

- Obchodní a platební podmínky

7.1. Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu SOD. Návrh smlouvy je dodavatel (uchazeč) povinen rukou doplnit v příslušných částech a tento podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (viz výše bod 2.1).

7.2. Platební podmínky, sankce, záruky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Zadavatel /objednatel díla/ bude hradit vybranému dodavateli /zhotoviteli díla/ smluvní cenu, a to na základě měsíčních  faktur vystavených zhotovitelem na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených stavebních prací, dodávek a montážních prací, který bude tvořit nedílnou přílohu každé faktury. Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti (pokud bude Zhotovitel plátcem DPH). Zadavatel bude hradit faktury do výše 90 % vyfakturované částky. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla bude zadavatelem uhrazena po odstranění případných vad na díle uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Případné vícepráce budou zadavatelem uhrazeny po předání a převzetí díla na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude vzájemně odsouhlasený soupis prací. Ostatní platební podmínky a náležitosti faktur vč. výše případných sankcí obsahuje přiložený návrh smlouvy.

Záruku na dílo požaduje zadavatel v minimální délce 24 měsíců. Doba záruky je dílčím hodnotícím kritériem.

- Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky v českém jazyce musí být do sídla zadavatele doručeny nejpozději do  2.5.2016 do 10:00 hod., a to osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty, komise neotevře a zadavatel bezodkladně písemně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Neotevřená obálka s nabídkou se stane součástí dokumentace VZMR.

Nabídky musí být podány 1 x v originále v uzavřené obálce opatřené nápisem „Rekonstrukce koupelen pavilonu A“ a výrazným nápisem „NEOTVÍRAT“ a opatřenou zpáteční adresou dodavatele.

Otevírání obálek je neveřejné. Otevírání obálek, posouzení prokázání splnění kvalifikace a posouzení souladu nabídek se zadávacími podmínkami vč. stanovení pořadí nabídek dle výše nabídkových cen bez DPH provede hodnotící komise, která z uvedených procesních úkonů vyhotoví souhrnný protokol. Uchazeči, jejichž nabídky byly posuzovány a hodnoceny, mají na základě předchozí písemné žádosti doručené zadavateli právo do protokolu nahlédnout a pořídit si z něj výpis či opis.

- Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání VZMR je „ekonomická výhodnost nabídky“.  Zadavatelem ustanovená hodnotící komise po provedeném posouzení nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek a prokázání kvalifikace bude hodnotit nabídky podle následujících dílčích hodnotících kritérií:

- Výše nabídkové ceny bez DPH				 .……..váha 70  %

- Doba realizace díla                                                           	........... váha 20  %

- Délka záruční doby v měsících			            ………váha 10  %

9.1.Způsob hodnocení nabídek podle dílčích hodnotících kritérií

Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (výše nabídkové ceny bez DPH, doba realizace díla), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (délka záruční doby), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce.

1. dílčí hodnotící kritérium – váha 70 %

Hodnotící komise bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny /NC/ v Kč bez DPH, kterou uchazeči uvedli v Krycím listu nabídky a v návrhu SOD za splnění kompletního předmětu veřejné zakázky bodovací metodou. Při zjištění rozdílu mezi výší NC uvedené v Krycím listě nabídky a v návrhu SOD je pro hodnocení nabídky rozhodující cena uvedená v návrhu SOD, která musí být v souladu s naceněnými položkovými rozpočty (Výkazy výměr) všech tří skupin koupelen. Dosažené body budou vypočteny podle vzorce:

[(nejnižší NC : hodnocená NC) x 100] x váha 0,70 = xx,xx bodů

2. dílčí hodnotící kritérium – váha 20 %

Hodnotící komise bude hodnotit délku doby realizace díla v kalendářních dnech, kterou uchazeči uvedli v Krycím listu nabídky a v návrhu SOD za splnění kompletního předmětu veřejné zakázky bodovací metodou, a to počínaje 1. červnem 2016 do dne protokolárního předání díla bez vad a nedodělků (včetně). Při zjištění rozdílu mezi počtem kalendářních dní uvedených v Krycím listě nabídky a v návrhu SOD, je pro hodnocení nabídky rozhodující počet kalendářních dní uvedených v návrhu SOD. V případě, že hodnotící komise zjistí, že uchazeč provedl chybný výpočet délky doby realizace díla (nesprávný počet kalendářních dní), vyhrazuje si zadavatel právo provést vlastní kontrolní výpočet dle údajů uvedených v návrhu SOD a takto zjištěný počet kalendářních dní použít pro hodnocení nabídky. Dosažené body budou vypočteny podle vzorce:

[(nejnižší počet kal.dní : hodnocený počet kal.dní) x 100] x váha 0,20 = xx,xx bodů

3. dílčí hodnotící kritérium – váha 10 %

Hodnotící komise bude hodnotit uchazečem nabídnutou délku záruční doby v měsících, kterou uchazeči uvedli v Krycím listu nabídky a v návrhu SOD bodovací metodou. Při zjištění rozdílu mezi dobou uvedenou v Krycím listě nabídky a v návrhu SOD je pro hodnocení nabídky rozhodující délka záruční doby uvedená v návrhu SOD. Dosažené body budou vypočteny podle vzorce:

[(hodnocená doba záruky : nejdelší doba záruky) x 100] x váha 0,10 = xx,xx bodů

9.2.

Po provedeném hodnocení stanoví hodnotící komise pořadí nabídek, přičemž jako ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude ta nabídka, která po vyhodnocení podle všech dílčích hodnotících kritérií dosáhne nejvyššího počtu bodů.

10. Další součásti zadávací dokumentace

- Příloha č. 1: KRYCÍ LIST NABÍDKY

- Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 1 ZD

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka malého rozsahu

na stavební práce

„Rekonstrukce koupelen pavilonu A“

Zadavatel: Domov pro seniory Zastávka, p.o.

IČ 00212733, sídlem Sportovní 432, PSČ 664 84 Zastávka

Uchazeč:

Obchodní firma nebo název

Sídlo:

Jména a příjmení členů statutárního orgán vč. osoby pověřené jednáním ve věci VZ:

IČ                                                              DIČ

Telefon                                           fax                                                    e-mail

NABÍDKOVÁ CENA:

Celková výše nabídkové ceny za realizaci předmětu VZMR

| bez DPH…………………………………………. |  |
| --- | --- |
| výše DPH 15% ........................... |  |
| vč. DPH………………………………………… |  |
| Délka doby realizace díla v kalendářních dnech | ………………………………….. |
| Délka záruční doby v měsících | ………………………………….. |

Datum:_______________

…………………………………………

podpis/-y

osoby oprávněné jednat

jménem či za uchazeče

Příloha č. 2 ZD

Subdodavatelský systém a jeho podíl

podíl v tis. Kč

práce realizované vlastními kapacitami			tis. Kč

práce realizované subdodavateli celkem		………. tis. Kč

INFORMACE O SUBDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: 		druh subdodávky:

IČ: 	 	……………	tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: 		druh subdodávky:

IČ: 	 	……………	tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: 		druh subdodávky:

IČ: 	 	……………	tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: 		druh subdodávky:

IČ: 	 	……………	tis. Kč

Datum:_______________

……………………………………………………………………………..

podpis/-y

osoby oprávněné jednat

jménem či za uchazeče

- žlutě vyznačené – doplní uchazeč

- Smlouva o dílo/návrh

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- I. Smluvní strany

- Objednatel

Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace

zastoupený: PaedDr. Vilémem Buriánkem, ředitelem

sídlo: Sportovní 432, 664 84 Zastávka

IČ: 00 212 733

DIČ: CZ00212733

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 39036641/0100

(dále jen Objednatel)

- Zhotovitel: (doplní zhotovitel) …………………………………………………

zastoupený: ……………………………………………….

sídlo / místo podnikání: ………………………………….

IČ: …………………………….

DIČ: …………………………..

zápis:obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v……………………………vl.č……………

bankovní spojení: ……………………………

číslo účtu: ……………………………………

(dále jen Zhotovitel)

- Ve věcech smluvních jedná	za Objednatele:		PaedDr. Vilém Buriánek

tel.:+ 420 …………………..

e-mail: …………………………

za Zhotovitele:		………………………..

tel.:+420………………

e-mail: ……………………

Ve věcech technických jedná	za Objednatele:		Tomáš Pospíšil

tel.:+ 420 602 726 440

e-mail: dszastavka.pospisil@seznam.cz

za Zhotovitele:		………………………..

tel.:+420………………

e-mail: ……………………

II.

Základní ustanovení

1.	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2.	Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 10 mil. Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Pojistnou smlouvu je Objednatel oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla ověřit z hlediska platnosti a účinnosti.

3.  Významem a účelem uzavření smlouvy je komplexní zhotovení díla s názvem „Rekonstrukce koupelen – pavilonu A“ podle nabídky Zhotovitele přijaté Objednatelem dne ….…………2016

4.	Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo pod názvem „Rekonstrukce koupelen v pavilonu A“, dle zadávací dokumentace se stejným pojmenováním. Předmět Díla je specifikován zadávací dokumentací, která byla Zhotoviteli předána v rámci zadávacího řízení a Projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Ing. arch. Hanou Dytrychovou, sídlem Tetčická 663, 665 01 Rosice. Přílohou č. 1 této smlouvy jsou „Položkové kalkulace nákladů (položkové rozpočty)“ - Výkazy výměr, a to v členění pro tři skupiny koupelen, jak bylo uvedeno v zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu.

- Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané zadávací dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za úplnost a správnost předané dokumentace. Případné zjištěné vady a nedostatky předané dokumentace nebudou přičítány k tíži Zhotovitele, a to ani v případě, kdy tyto vady a nedostatky budou zjištěny dodatečně.

- Součástí plnění předmětu Díla je rovněž:

- zajištění ochrany životního prostředí

- vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů

- odpovědnost za neporušení stávajících sítí

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku dle příslušných obecně platných právních předpisů

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle příslušných norem vztahujících se k prováděné veřejné zakázce včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek, přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese vybraný zhotovitel

- předání prohlášení o shodě, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě v listinné formě a v elektronické formě na DVD; veškeré doklady budou předány v českém jazyce

- předání prováděcí projektové dokumentace skutečného provedení díla spolu se Stavebním deníkem

- uvedení všech povrchů dotčených realizovanými montážními stavebními činnostmi do původního stavu

- zajištění likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech.

4.  Objednatel převezme Dílo i v případě, že při přejímce bude mít Dílo ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se písemně zaváže odstranit zjištěné drobné vady v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. Nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel na termínu odstranění těchto vad, je Zhotovitel povinen je odstranit bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

5.	Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba plnění

- Práce na realizaci předmětu smlouvy Zhotovitel zahájí neprodleně po podpisu této smlouvy dne 9.5.2016. Kompletní dílo bez vad a nedodělků předá Zhotovitel Objednateli protokolárně nejpozději dne 30.8. 2016.

Dílo bude splněno za …………. kalendářních dní.

- Objednatel umožní Zhotoviteli příslušné prostory objektu užívat průběžně a v těchto prostorách provádět montáž dodávaných komodit vč. stavebních prací tvořících předmět díla.

- V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na provádění díla. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.

- Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce.

- Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených dodávek a jejich montáže a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

- Dílo je dokončeno, pokud je Objednateli předvedena Zhotovitelem způsobilost předmětu díla sloužit svému účelu. Po dokončení Díla (jeho předvedení) bude sepsán smluvními stranami protokol o předání a převzetí Díla, ve kterém bude uvedeno, zda Objednatel přebírá Dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

- Součástí protokolu o předání a převzetí Díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost Díla a další součástí vztahující se k předmětu Díla.

V.

Cena Díla

1.	Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši (doplní zhotovitel):

Cena díla bez DPH        			…………………………..,- Kč

Výše DPH 15 %              			…………………………..,- Kč

Cena díla vč. DPH                    		…………………………..,- Kč

2.	Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

3.	V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování a provoz montážních prostor.

4.	Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky dle čl. III. této smlouvy, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení Díla.

5.	Cena obsahuje i případně zvýšené náklady Zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení Díla.

6.	Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

7.	V případě nezbytnosti překročení ceny za Dílo je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost (včetně jeho výše) Objednateli bez zbytečných odkladů ihned poté, co nutnost překročení zjistí, a to pod sankcí zániku práva na určení nové výše ceny. Zadání dodatečných stavebních prací a s nimi spojených montážních prací musí být provedeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také „ZVZ“), za předem sjednanou a Objednatelem odsouhlasenou nabídkovou cenu.

VI.

Platební podmínky

- Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel díla uhradí Zhotoviteli smluvní cenu, a to na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených stavebních prací, dodávek a montážních prací, který bude tvořit nedílnou přílohu každé faktury. Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti (pokud bude Zhotovitel plátcem DPH).

- Objednatel uhradí faktury do výše 90 % vyfakturované částky. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny Díla dle čl.V. odst. 1 této smlouvy bude Objednatelem uhrazena následující pracovní den po odstranění případných vad na díle uvedených v zápise o předání a převzetí Díla. Případné vícepráce budou Objednatelem uhrazeny po předání a převzetí Díla na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude vzájemně odsouhlasený soupis prací.

- Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, se splatností 30 dnů. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.

- Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:

a)	číslo a datum vystavení faktury

b)	číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

c)	předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci

d)	označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno

e)	lhůta splatnosti faktury

f)	označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

g)	IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,

- budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl,

- bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

7.	Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. Dodatečné stavební práce, dodávky či dodatečné montážní práce provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele takové části Díla odstranit vyjma případů, kdy Objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

8.	Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

9.	Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře bez ohledu na číslo uvedené v čl. I. této smlouvy.

10.	Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

VII.

Jakost Díla

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby a účel Díla, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

- Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení Díla použity, budou dodány v kvalitě odpovídající požadavkům zadávací dokumentace.

- Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, resp. jeho zástupci ve věci technických (TDI) termín konání zkoušek kvality, které se budou provádět na zhotovovaném díle v prostorách Objednatele nebo i v prostorách Zhotovitele.

VIII.

Provádění Díla

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.

- Dílo se bude provádět dle větví stupaček rozvodů vody  – tak jak jsou pokoje rovnoměrně nad sebou.

- Zhotovitel je povinen ihned po obdržení zadávací dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda závazné podklady a pokyny Objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty provádět.

- V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení Díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

- Při uzavření smlouvy Objednatel předá Zhotoviteli dvě sady grafických podkladů objektu, do které zhotovitel průběžně zakreslí skutečné provedení díla.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

- Zhotovitel je povinen provedené dodávky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla Objednateli, a to na vlastní náklady.

- Zhotovitel se zavazuje do 1 sady grafických podkladů zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle         skutečného provedení Díla.

- Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo  provedeno,              znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je  povinen oznámit to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu Díla.

- Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace  vyžadovaných prací.

- Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity, nebudou použité a staršího data výroby než roku 2015 a budou dodány v kvalitě a ceně odpovídající nabídce Zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat řádné provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

IX.

Předání stavebních prostor, Stavební deník

- Objednatel je povinen před zahájením realizace díla protokolárně předat příslušné prostory objektu, ve kterém budou prováděny stavební práce. Smluvní strany se dohodnou na protokolárním předání stavebních prostor.

- Zhotovitel se zavazuje v průběhu stavebních a montážních prací dodržovat v prostorách dotčených stavebními činnostmi a na přístupových cestách pořádek, čistotu a bezpečnost tak, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví a životech třetích osob.

- Zhotovitel povede ode dne převzetí stavebních prostor stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro případné posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem.

- Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Stavební deník zpřístupní Zhotovitel v prostorách výkonu a provádění stavebních prací přičemž zajistí, aby obsahoval:

a)	základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, popř. změny těchto údajů,

b)	identifikační údaje díla podle zadávací dokumentace,

c)	přehled smluv včetně dodatků a změn,

d)	seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavebních či montážních prací,

e)	seznam dokumentace díla a jejích změn.

5.	Záznamy o provedených stavebních či montážních pracích budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Záznamy bude zapisovat a podepisovat odpovědná osoba zhotovitele, případně její zástupce v den, kdy stavební či montážní práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6.	Do stavební deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor Objednatele.

7. 	Nesouhlasí-li odpovědný zástupce zhotovitele se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

8.	Zhotovitel bude Objednateli předávat druhý průpis provedených záznamů. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude Objednateli předán druhý průpis poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem Zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.	Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

- Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení Díla za účelem archivace nejméně po dobu 10 let od protokolárního předání a převzetí Díla.

X.

Předání díla

1. Vlastnická práva ke zhotovovanému dílu a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla, od počátku nabývá objednatel pro svého zřizovatele. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem protokolárního předání části nebo celého Díla, u služeb jejich provedením nebo zaplacením podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatele provádět práce nutné pro řádné dokončení a zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na Objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

2.	Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru investora.

3.	O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol). V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít – k tomu viz výše čl. IV. bod 6 této smlouvy. Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými event. Objednatel předmět Díla převezme, obsažen v  protokolu spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu Díla. Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo Dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat:

a)	označení Díla včetně uvedení jeho přesného názvu

b)	označení Objednatele a Zhotovitele díla

c)	číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo

d)	zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle

e)	prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo odmítá Dílo převzít

f)	datum a místo sepsání zápisu

g)	jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele

h)	seznam převzaté dokumentace

i)	soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla

j)	datum ukončení záruky Díla

k)	soupis vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění.

4.	Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

5.	Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

XI.

Záruční podmínky a vady Díla

1.	Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla.

2.	Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění. Zhotovitel však neodpovídá za vady díla

- vzniklých v důsledku nedodržení provozních předpisů nebo nedostatečné údržby zařízení ze strany Objednatele,

- jestliže Objednatel bez souhlasu Zhotovitele provedl na předaném díle či jeho části jakékoliv opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny měly vliv na vznik konkrétní vady.

3.	Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinností Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.

4.	Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

5.	Zhotovitel poskytuje na Dílo záruční dobu v délce…………..měsíců, přičemž záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla bez vad a nedostatků a vyhotovení Protokolu (viz čl. X odst.3).

6.	Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

7.	Zhotovitel započne s odstraněním vady do 4 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 2 dnů od započetí prací, v případě havárie do 24 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nebude-li v této lhůtě vada odstraněna, je Objednatel oprávněn se domáhat práv v souladu s čl. XII. a XIII. této smlouvy.

8.	Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli řádně předá. K odstranění vady bude Zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, Protokol musí obsahovat:

a) označení zástupců smluvních stran,

b) číslo Smlouvy o dílo,

c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady,

d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,

e) datum zahájení odstraňování vady,

f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,

g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla.

9.	Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku, resp. záruční doba běží na opravenou část Díla od svého počátku.

10.	Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla Objednateli způsobená vadným plněním Zhotovitele. K odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

11.	Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

12. V případě nečinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn odstranění závady na Díle provést vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby. Takto vzniklé náklady je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli.

XII.

Odpovědnost za škodu

1.	Odpovědnost za škodu na zhotoveném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.

2.	Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek při provádění dodávek a montážních prací v prostorách Objednatele.

3.	Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich zmírnění.

4.	Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

XIII.

Sankční ujednání

1.	Smluvní strany sjednávají, že pokud byly v této smlouvě sjednány mezi nimi sankce nebo smluvní pokuty, platí:

  - Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

  - Jakákoliv smluvní pokuta na základě této smlouvy bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o vyčíslení smluvní pokuty ze strany oprávněného subjektu.

  - Zaplacením smluvní pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu v souvislosti s poskytováním služeb způsobil kterýmkoliv porušením svých povinností.

2.	V případě prodlení Zhotovitele s dodržením lhůty splnění Díla, tj. protokolární předání kompletního Díla bez vad a nedodělků nebránících užívání stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30. 000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty ani právo Objednatele odstoupit od smlouvy nebo požadovat po Zhotoviteli dokončení Díla a povinnost Zhotovitele Dílo dokončit v náhradním dohodnutém termínu. Rozhodné pro určení termínu zahájení a ukončení Díla jsou termíny sjednané v této smlouvě.

3.	Nebude-li faktura uhrazena Objednatelem ve lhůtě splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Nenastoupí-li Zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu (článek XI., odst. 7) k odstraňování vady Díla (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení za každou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil v daném či vzájemně sjednaném termínu.

5.	V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.	V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že elektrikářské nebo vodoinstalatérské práce jsou prováděny jinými osobami, než zaměstnanci Zhotovitele,  je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takto zjištěný případ.

7.  V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v obvyklé pracovní době na smluvními stranami dohodnutém místě nebo že nesplňuje náležitosti dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ v daném dni.

8.	V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

9.	Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10.	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11.	Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

12. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva Objednatele vč. náhrady škody.

13. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

XIV.

Závěrečná ujednání

1.  Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky malého rozsahu a zákona č. 137/2006 Sb., a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2.	Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

3.	Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti účastníků ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků na zaplacení smluvních pokut a s výjimkou ust. čl. XIII. odst. 2 a čl. XIII. odst. 5. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména pokud:

- se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla ve vztahu k termínům provádění Díla dle smlouvy, které budou delší než třicet kalendářních dnů,

- Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,

- Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy,

- Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a řádně uplatněné (reklamované), a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem,

- Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu se zadávací dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele.

4.	V případě zániku závazku před řádným splněním Díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil k plnění Díla a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

5.	Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám.  Tímto ujednáním není dotčena povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu vč. všech jejích případných dodatků v souladu s ust. § 147a  zákona č. 137/2006 Sb. na svém profilu.

6.	Zhotovitel nemůže postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

7.	Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

8.	Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětu Díla.

9.	Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

10.	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

11.	Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady apod., které se týkají této smlouvy.

12.	Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom paré.

13.	Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Položková kalkulace nákladů (položkové rozpočty) - Výkazy výměr

| V Zastávce Dne………………………..2016 |  | V………………… Dne……………….……..2016 |
| --- | --- | --- |
| Za Objednatele: ………………………………………… PaedDr. Vilém Buriánek ředitel |  | Za Zhotovitele: ………………………………………… |