Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce výtahu“

Zadavatel

Název:			Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace

Sídlo:			Polní 252/1, 682 01 Vyškov

Zastoupený:		Mgr. Dana Indráková - ředitelkou , tel. 517 348 863

IČ:			226556

DIČ:  			CZ 00226556

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Vyškov

Číslo účtu:		107-9037731/100

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace bude realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce výtahu“.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce „Rekonstrukce výtahu“(dále jen „stavba“), situované v obci Vyškov. Stavba bude realizována ve stávající výtahové šachtě v Domově pro osoby s chronickým duševním onemocněním, na ul. Čtvrtníčkova 1/114.

Jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího trakčního lůžkového výtahu (2 stanice, z toho jedna, v 1. NP průchozí) TLV 500 – přestavba na evakuační výtah s možností zamezení průchodu směrem ven a odstranění bezpečnostních rizik výtahu dle ČSN EN 81.1

Zakázka je brána jako stavba na klíč, tj. mimo jiné provedení celkové rekonstrukce, včetně přípravných prací, demontáže stávajícího výtahu, přívodu elektrické energie, montáže nového výtahu, stavebních prací, zapravení, zalíčení, revizí, zaškolení, zpracování a dodání potřebných dokumentů, přepravy, likvidace odpadu apod. Dále požadujeme vypracování technického posouzení stávajícího zařízení.

Předpokládaná hodnota VZ je 1 234 500,- Kč bez DPH, Jelikož se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje 6 000 000 Kč bez DPH, Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“), není povinen při zadání této veřejné zakázky postupovat podle zákona o VZ. Zadavatel je povinen dodržet zásady uvedené v ustanovení § 6 zákona o VZ.

Kód CPV převládajícího předmětu veřejné zakázky je: 45313100-5 Instalace a montáž výtahů

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na protikorupčním portále Jihomoravského kraje:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_130.html

Prohlídku stávajícího zařízení a prostor umístění doporučujeme. Tato prohlídka je možná dle telefonické domluvy na tel.: p. Šolc - 607 651 064, Ing. Eller – 606 495 557.

Pokud máte o realizaci předmětné veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat ve lhůtě do dne: 13.června 2016  do 10,00 hodin o předložení nabídky.

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem

Ve Vyškově dne: 16. května 2016

………………………………..

Mgr. Dana Indráková, ředitelka

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce výtahu“

zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s § 6 cit. zákona

Obsah:

Část I. – Podmínky zadávacího řízení

Část II. – Obchodní podmínky

Část III. – Technické podmínky

ČÁST I. – PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

Údaje o zadavateli, kontaktní osoba

Název:			Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace

Sídlo:			Polní 252/1, 682 01 Vyškov

Zastoupený:		Mgr. Dana Indráková - ředitelkou , tel. 517 348 863

IČ:			226556

DIČ:  			CZ 00226556

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Vyškov

Číslo účtu:		107-9037731/100

Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Eller

Telefon:		606 495 557

E-mail:			eller@socialnisluzbyvyskov.info

(dále jen jako „zadavatel“)

- Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky

1.1 Předmětem veřejné zakázky je „Rekonstrukce výtahu“(dále jen „stavba“), situované v obci Vyškov. Stavba bude realizována ve stávající výtahové šachtě v Domově pro osoby s chronickým duševním onemocněním, na ul. Čtvrtníčkova 1/114, Vyškov.

1.2 Popis navrhovaného řešení:

Jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího trakčního lůžkového výtahu (2 stanice, z toho jedna, v 1. NP průchozí) TLV 500 – přestavba na evakuační výtah s možností zamezení průchodu směrem ven a odstranění bezpečnostních rizik výtahu dle ČSN EN 81.1

Zakázka je brána jako stavba na klíč, tj. mimo jiné provedení celkové rekonstrukce, včetně přípravných prací, demontáže stávajícího výtahu, přívodu elektrické energie, montáže nového výtahu, stavebních prací, zapravení, malba, revizí, zaškolení, zpracování a dodání potřebných dokumentů, přepravy, likvidace odpadu apod.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že stavební práce budou probíhat za plného provozu v Domově pro osoby s chronickým duševním onemocněním, příspěvkové organizace.

Prohlídku stávajícího zařízení a prostor umístění doporučujeme. Tato prohlídka je možná dle telefonické domluvy na tel.: p. Šolc - 607 651 064, Ing. Eller – 606 495 557.

1.3 Předpokládaný rozpočet stavby je 1 234 500,- Kč bez DPH.

1.4 Předpokládaný termín realizace veřejné zakázky srpen 2016 – prosinec 2016.

Kód CPV převládajícího předmětu veřejné zakázky je: 45313100-5 Instalace a montáž výtahů

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na protikorupčním portále Jihomoravského kraje:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_130.html

- Místo a doba plnění zakázky

2.1 Místem plnění zakázky je budova sídla Domova pro osoby s chronickým duševním onemocněním, na ul. Čtvrtníčkova 1/114, v obci Vyškov.

2.2 Zadavatel požaduje zahájit práce a dodávky do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo, resp. od předání staveniště (předpoklad srpen 2016). Předpokládané ukončení prací do 15. 12. 2016.

- Nabídková cena

3.1 Nabídková cena celkem bude zpracována jako cena maximální po celou dobu provádění celého díla a bude uvedena v členění jako cena bez DPH, výše DPH (snížená sazba) a cena včetně DPH. Nabídková cena bude podložena položkovým rozpočtem, který bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky vč. veškerých rizik a vlivů během provádění díla. V případě, že zájemce zjistí, že zakázka (dokumentace) neobsahuje některé práce a dodávky, o kterých zájemce z předchozích zkušeností ví, že jsou nezbytné k provedení celého díla a budoucímu bezproblémovému užívání, uvede seznam těchto prací a dodávek samostatně a rovněž je samostatně ocení, přičemž tuto samostatnou cenu bez DPH, výše DPH (snížená sazba) a cena včetně DPH, nebude uvádět do návrhu SOD.

3.2 Výše nabídkové ceny se může změnit pouze v případě legislativních změn sazby DPH.

  - Nabídková cena bude obsahovat:

- zaměření a prohlídku budoucího staveniště, vyhotovení kompletní předepsané technické dokumentace výtahu

- výměny technologie dle dokumentace v plném rozsahu v souladu s požadavky inspekčních zpráv inspekční prohlídky výtahů, tj. odstranění všech specifikovaných rizik v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN a ISO/TS specifikovanými v inspekční zprávě, která je nedílnou součástí této poptávky

- demontáž stávajícího výtahu

- výroba a montáž nového výtahu včetně OTK

- úřední zkouška výtahu za účasti autorizované osoby

- součástí zakázky jsou i potřebné stavební pomocné práce a elektro pomocné práce včetně nového přívodu elektrické energie pro potřeby evakuačního výtahu, potřebné pro zdárný chod výtahů na základě následné kladné revize a inspekční zprávy

- součástí zakázky bude i vypracování projektové dokumentace (včetně požárně bezpečnostního řešení) potřebná pro stavební povolení a její schválení autorizovanou osobou

- likvidace odpadů dle zákona č. 185/ 2001 Sb. v platném znění, vzniklých při zakázce bude dokladováno písemnou formou při předání a převzetí stavby

3.4 Zadavatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

3.5 Zadavatel informuje uchazeče, že není subjektem s přenesenou daňovou povinností, proto se budou faktury vystavovat včetně sazby DPH.

- Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

4.1 Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady pro plnění zakázky takto:

4.1.1 Předloží čestné prohlášení, kde uvede, že splňuje základní kvalifikační předpoklady neboť:

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- není v likvidaci,

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,

- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

- nebyla mu v posledních v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

- vůči němu nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

4.1.2 Předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

4.1.3 Předloží prostou kopii výpisu ze živnostenského rejstříku pro živnost Montáž opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení.

4.2 Splnění všech výše uvedených kvalifikačních předpokladů může uchazeč doložit formou čestného prohlášení, v němž se dovětkem zaváže, že v případě, že bude vybrán k realizaci této akce, předloží všechny požadované doklady v originálech nebo ověřených kopiích a přenechá je k archivaci u zadavatele.

4.3 Technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč předložením seznamu obdobných prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a kopiemi osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně; významnou zakázkou se rozumí řádně a včas realizovaná zakázka spočívající v novostavbě či rekonstrukci stavby výtahové šachty a instalace výtahů, s náklady na realizaci stavby ve výši minimálně 1 mil. Kč bez DPH; v seznamu bude uvedeno označení významné zakázky a jejího objednatele, doba zpracování, cena zakázky a kontaktní osoba objednatele. Splnění kvalifikačního předpokladu prokáže uchazeč, který v rozhodném období úspěšně realizoval alespoň 2 významné zakázky.

4.4 Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.

5. Požadavky na obsah nabídky (uchazeč v nabídce uvede)

5.1 Identifikační údaje uchazeče (název a přesnou adresu sídla uchazeče, IČ, DIČ a bankovní spojení, telefonní a emailový kontakt).

5.2 Návrh na uzavření smlouvy, který je nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek, který musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou. Doklad o oprávněnosti osoby jednat za uchazeče nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony uchazeče nečiní fyzická osoba, která je sama uchazečem. Pokud nabídku podává více osob společně, tak informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna k jednání jménem uchazeče.

5.3 Nabídkovou cenu dle bodu č. 3.

5.4 Doložení kvalifikačních předpokladů dle bodu č. 4.

5.5 Prohlášení uchazeče, že souhlasí s podmínkami výzvy, a že údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé.

5.6 Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, cizojazyčné doklady musí být předloženy spolu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka (tato podmínka se nevztahuje na doklady prokazující splnění kvalifikace ve slovenském jazyce).

5.7 V případě, že nabídku předloží více právnických (či fyzických) osob společně, musí být v nabídce doložen originál nebo úředně ověřená kopie smlouvy o spolupráci podepsaný oprávněnými osobami, vymezující jejich vzájemný vztah. Ve smlouvě musí být obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Pro účely zadávacího řízení bude v nabídce jakožto kontaktní osoba stanovena jedna z osob podávajících nabídku společně. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle bodu 4.1.2 zadávací dokumentace v plném rozsahu. Splnění zbývající kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé společně.

5.8 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů podle bodu 4.1.1 písm. j) a 4.1.2 zadávací dokumentace subdodavatelem

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal za dodavatele splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle bodu 4.1.2 zadávací dokumentace.

6. Doručování nabídek

6.1 Nabídku požaduje zadavatel podat v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídek.

6.2 Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do: 13. června 2016 do: 10,00 hod. na adresu zadavatele.

6.3 Prohlídku stávajícího zařízení a prostor umístění doporučujeme. Tato prohlídka je možná dle telefonické domluvy na tel.: p. Šolc - 607 651 064, Ing. Eller – 606 495 557.

6.4 Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahu“ a bude na ní uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat uchazeči případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby obálku s nabídkou označili slovem „NEOTEVÍRAT“ a na uzávěru opatřili razítkem, pokud jej uchazeč používá, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče.

6.5 Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude zadavateli doručena po uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře, nezařadí do hodnocení a vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

6.6 Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

7. Místo a doba pro podání nabídky

7.1 Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace, Polní 252/1 , 682 01 Vyškov.

7.2 Osobně se nabídka podává zadavateli v sídle zadavatele na adrese:

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace, Polní 252/1 , 682 01 Vyškov a to v pracovních dnech od 8 hodin do 14 hodin.

8. Způsob hodnocení nabídek

8.1 Hodnocení nabídek bude provedeno dle jediného základního hodnotícího kritéria, tj. nejnižší nabídkové ceny bez DPH (váha kritéria 100%).

8.2 Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH a to tak, že nabídka s nejnižší cenou bude vyhodnocena na 1. místě a ostatní nabídky budou dle výše svých nabídkových cen bez DPH seřazeny vzestupnou řadou.

8.3 V případě mimořádně nízké nabídkové ceny si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele k jejímu vysvětlení. Jestliže vysvětlení nebude zadavatelem shledáno jako dostatečné či opodstatněné, nebude nabídka dodavatele hodnocena.

9. Obchodní podmínky

9.1 Obchodní podmínky jsou součástí této zadávací dokumentace a jsou pro uchazeče závazné.

9.2 Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, jiné změny nejsou přípustné.

10. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami

10.1 Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 dnů. Tato lhůta začne běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

11. Uzavření smlouvy

11.1 Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli na výzvu řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení zadavateli stanoveného počtu úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací (tedy včetně všech případných příloh).

11.2 Předložení dalších vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy vybraným uchazečem, která nebudou odpovídat obsahu nabídky uchazeče nebo nebudou splňovat náležitosti stanovené touto zadávací dokumentací pro návrh na uzavření smlouvy, se považuje za odmítnutí vybraného uchazeče uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace a zadavatel uzavře smlouvu s druhým uchazečem v pořadí. Obdobně bude postupováno v případě, že smlouvu na realizaci veřejné zakázky odmítne uzavřít druhý uchazeč v pořadí, přičemž zadavatel bude uzavírat smlouvu s třetím uchazečem v pořadí.

12. Další podmínky zadávacího řízení

12.1 Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

12.2 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

12.3 Nedodržení obsahu nabídky a stanoveného způsobu prokazování skutečností uvedených v této výzvě, nedodržení položkových výměr v nabídce a reálných cen prací je důvodem k vyřazení nabídky z dalšího posuzování.

12.4 Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této dokumentace výběrového řízení vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky.

12.5 V případě, že podmínky výběrového řízení obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které však bezvýhradně a prokazatelně naplní zadavatelem zamýšlený účel realizace této zakázky.

12.6 Odvolání zaslané nabídky je možno učinit písemnou formou nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

12.7 Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.

12.8 Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

12.9 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadávacího řízení.

12.10 Nabídky nebudou uchazečům vráceny.

12.11 Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky nebo zadávací řízení zrušit.

12.12 Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání podmínek výběrového řízení apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo navýšení nabídkové ceny.

12.13 Uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti VZ zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným dodavatelem na protikorupčním portále JmK.

12.14 Zadavatel je organizace působící v sociálních službách, kde může být uplatněna snížená sazba DPH.

ČÁST II. - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu obchodních podmínek.

Smlouva o dílo č. .......

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Název:			Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace

Sídlo:			Polní 252/1, 682 01 Vyškov

Zastoupený:		Mgr. Dana Indráková, ředitelka

IČ:			226556

DIČ:  			CZ 00226556

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Vyškov

Číslo účtu:		107-9037731/100

Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Eller

Telefon:		606 495 557

E-mail:			eller@socialnisluzbyvyskov.info

(dále jen „objednatel“)

- Název/ obchodní firma/ jméno a příjmení:

- Jednající/ zastoupený:

- Sídlo:

- Poštovní a administrativní kontakt:

- Právní forma

- IČ:

- DIČ:

- Obchodní rejstřík:

- Bankovní spojení:

- Číslo účtu:

- Kontaktní osoba:

- Telefon:

- E-mail:

- (dále jen „zhotovitel“)

POKYNY PRO UCHAZEČE:	Při zpracování návrhu na uzavření smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou zakázku doplní uchazeči požadované údaje.

2. Předmět díla

- 2.1 Předmětem díla je provedení stavebních prací na akci s názvem: „Rekonstrukce výtahu“.

Podrobnější popis akce:

Jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího trakčního lůžkového výtahu (2 stanice, z toho jedna, v 1. NP průchozí s možností zamezení průchodu směrem ven) TLV 500 – přestavba na evakuační výtah a odstranění bezpečnostních rizik výtahu dle ČSN EN 81.1

Zakázka je brána jako stavba na klíč, tj. mimo jiné provedení celkové rekonstrukce, včetně přípravných prací, demontáže stávajícího výtahu, přívodu elektrické energie, montáže nového výtahu, stavebních prací, zapravení, malba, revizí, zaškolení, zpracování a dodání potřebných dokumentů, přepravy, likvidace odpadu apod.

2.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2.1 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.3 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2.4 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména:

- v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo dle projektové dokumentace, která je součástí smlouvy o dílo

- zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby a likvidace

- vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby dle této smlouvy

- provedení opatření (i bezpečnostní) při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na okolí

- dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 3 x v listinné podobě, a 1 x v digitální podobě na nosiči CD (formáty PDF a DWG)

- zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.5 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektovou dokumentací, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací, stavebním zákonem a platnou právní úpravou.

2.6 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Cena díla

3.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu soupisu prací, služeb a dodávek, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

| Název položky | Cena v Kč |
| --- | --- |
| Celková cena díla bez DPH |  |
| DPH 15% |  |
| DPH 21% | 0,- |
| Celková cena včetně DPH |  |
| (slovy ............................................................................................................................. korun českých bez daně z přidané hodnoty, ............................................................................................................................. korun českých jako základ pro uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty ................................................................................................................... korun českých jako základ pro uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty, ............................ ................................................................................................. korun českých včetně daně z přidané hodnoty) |  |

Pokyny pro uchazeče: 	Při zpracování návrhu na uzavření smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou zakázku doplní uchazeči nabídkovou cenu v předepsaném členění.

3.2  Smluvní cena byla sjednána na základě předloženého soupisu prací a dodávek.

3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, ostatní a vedlejší náklady, předpokládaná rizika, apod.)

3.4 Sjednaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru, včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla dle čl. 4 této smlouvy.

3.5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

3.6 Cena je pevná po celou dobu provádění díla.

3.7 Zaplacením ceny za provedené dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit cenu za dílo, žádné další nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

3.8 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH;

3.9 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednání, formou písemného dodatku, na základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.

3.10 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění.

4. Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:

Zahájení prací: od 08/2016

Dokončení prací a předání díla objednateli: do 15. 12. 2016

Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději při předání a převzetí staveniště harmonogram postupu prací, který bude respektovat výše uvedený nejpozdější termín dokončení prací a předání díla objednateli. Neodmítne-li objednatel nebo jím pověřená osoba předložený harmonogram nejpozději do 3 dnů od jeho předání, má se za to, že je harmonogram pro plnění smlouvy závazný. Pokud zhotovitel dokončí dílo před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel takto dokončené dílo převzít.

4.2 Místem plnění je obec Vyškov, areál Domova pro osoby s chronickým duševním onemocněním, na ul. Čtvrtníčkova 1/114.

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodělků a vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace skutečného provedení a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

4.4 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení a podepsání zápisu o předání a převzetí díla dle čl. 6.28 a 6.29 včetně předání podepsaných dokladů potřebných pro uvedení do provozu.

4.5 Sjednaná lhůta (lhůta, která je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami na základě harmonogramu postupu prací), se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti neležící na straně zhotovitele. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající změně ujednání o termínu dokončení, příp. o jiných věcných ujednáních.

4.6 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na straně zhotovitele.

4.7 Termín předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. Termín předání a převzetí staveniště, ze kterého bude vyhotoven protokol, je i termínem skutečného zahájení prací.

5. Platební podmínky a fakturační podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy.

5.2 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, případně vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě znovu běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.3 Konečnou fakturu s protokolem o předání a převzetí díla podepsaným objednatelem, je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 14 dnů od předání díla uvedeného ve smlouvě a to jen pokud je dílo převzato bez zjevných vad a nedodělků, resp. do 14 dnů od podepsání protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

5.4. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne doručení objednateli.

6. Staveniště, provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 14 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy, pokud není ve smlouvě či dodatku uvedeno jinak. Objednatel je povinen vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště minimálně 3 pracovní dny předem.

6.2 Nepředání staveniště objednatelem do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

6.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

6.5 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:

- schéma staveniště s předáním směrových a výškových bodů, jsou-li třeba

- vyznačení přístupových a příjezdových cest, jsou-li třeba

- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, či případně jiných médií, jsou-li třeba

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.), jsou-li třeba

6.6 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele nebo jeho zástupce.

6.7 Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

6.8 Jako součást zařízení staveniště zajistí objednatel připojení potřebných médií na staveniště.

6.9 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.10 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

6.11 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.12 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

6.13 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitelem.

6.14 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6.15 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

6.16 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

6.17 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických předpisů a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.18 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.19 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby autorizovanou osobou (stavbyvedoucí) dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6.20 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

6.21 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zhotovitel je povinen vytvořit podmínky a součinnost i pro zástupce objednatele (technický dozor investora - TDI). Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil smlouvu řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany objednatele budou vykonávány průběžně při provádění díla a také na pravidelných kontrolních dnech v periodě min. 1 x za 14 dnů. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase předání hotového díla objednateli (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem objednatele. Ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku a emailem osobě vykonávající TDI. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele práce, které se staly nepřístupnými odkrýt svým nákladem.

6.22 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

6.23 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

6.24 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI. Objednatel je také oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele (subdodavatele).

6.25 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli,

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,

- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo dílo nepřejímá.

6.26 Bude-li dílo převzato s výhradami, resp. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

6.27 V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

6.28 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránící užívání díla.

6.29 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

6.30 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla v elektronické podobě (1 x CD, formáty PDF, DWG) a 3 x v listinné podobě,

- zápisy a osvědčení o úspěšně provedených zkouškách a použitých materiálech,

- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních, zkouškách (např. revize elektroinstalace),

- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, a údržbě v českém jazyce,

- originál stavebního deníku (případně deníků).

6.31 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

6.32 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou.

6.33 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

6.34 TDI u této stavby nesmí vykonávat osoba, která je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že TDI vykonává s ním propojená osoba, musí na to písemně bez prodlení upozornit objednatele.

7. Pojištění při plnění smlouvy

7.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla.

7.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 2 mil. Kč po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději před podpisem smlouvy a kdykoliv na vyzvání. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za hrubé porušení této smlouvy a je důvodem neuzavření nebo odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

8. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

8.1 Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními, zejména pak ustanoveními §2615, § 2618, § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, vyjma strojů a zařízení, které mají svoji záruční dobu danou výrobcem a na které bude objednateli předložen samostatný seznam a záruční listy, minimální délka záruky u těchto zařízení je však 36 měsíců. Doba záruky počíná běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla, a není-li v něm uveden, dnem předání díla.

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady provedeného díla reklamovat prokazatelně nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámením vady zhotoviteli přestává běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění vady. Vady u strojů a zařízení uplatní objednatel v záruční době prostřednictvím zhotovitele.

8.4 Zhotovitel je povinen odstranit vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámení, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad zhotovitele. I přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční lhůta.

8.5 Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od doručení písemného oznámení objednatele nastoupit na odstranění vad (na havárie bezodkladně). Pokud tak zhotovitel neučiní, má právo objednatel sjednat na tyto práce jiného dodavatele a náklady takto uhrazené jinému dodavateli požadovat po zhotoviteli. Termín bezodkladně může být nahrazen jinou lhůtou, jen pokud s tím budou písemně souhlasit obě strany.

8.6 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo jím pověřeného provozovatele.

8.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit záruční servis odborně způsobilou osobou na provádění servisu a údržby, dle platné legislativy:

- provádění odborných prohlídek a pravidelné údržby (1 * 3 měsíce),

- provádění odborných zkoušek (1 * 3 roky), pokud záruka bude delší než 3 roky,

na místě určení/montáže dodaného zařízení, zabezpečí jeho údržbu a opravy, jakož i rychlou dodávku náhradních dílů.

9. Smluvní pokuty

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předání dokončeného díla uvedeného v čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy z důvodů, které nebyly na straně objednatele, činí smluvní pokuta 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby jejich úplného odstranění.

9.3 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době, má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení do doby jejich úplného odstranění zhotovitelem či jinou odborně způsobilou osobu.

9.4 V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou takto reklamovanou vadu za každý den prodlení.

9.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury může zhotovitel uplatňovat nejvýše úrok z prodlení v zákonné výši.

10. Další ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času.

10.2 Pokud smluvní strany nedospějí po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů vzniklých z této smlouvy, budou tyto řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

10.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou zboží a služeb dle platných právních předpisů.

10.4 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností dle ustanovení § 2594 Občanského zákoníku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.5 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- podání insolvenčního návrhu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo

- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

- splnění podmínek pro prohlášení úpadku; a/nebo

- změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

- rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo

- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo

- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

10.6 Objednatel je oprávněn:

- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

- sám či prostřednictvím třetí osoby (TDI) vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající TDI je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.

10.8 Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.

10.9 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí

- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,

- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

10.10	Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

10.11	Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

10.12 Objednatel má vůči zhotoviteli od počátku práva jako vlastník díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené.

10.13 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

10.14 Zhotovitel je povinen respektovat, že realizace akce probíhá při plném provozu Domova pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Zhotovitel je povinen respektovat osobnosti uživatelů.

10.15 Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od předání díla uchovávat doklady související s plněním této smlouvy a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je předmět díla hrazen, provést kontrolu těchto dokladů.

11. Změna smlouvy

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

- prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 kalendářních dnů,

- nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě,

- nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě,

- nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,

- pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,

- pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,

- prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 kalendářních dnů.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů.

12.4 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.

12.5 V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

12.6 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,

- objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením své činnosti,

- zhotovitel do 7 kalendářních dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,

- zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,

- objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 kalendářních dnů,

- zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,

- objednatel je povinen do 3 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání díla a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla,

- zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,

- objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti

12.8 Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla.

12.9 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva o dílo je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3 Zhotovitel se zavazuje, že zaškolí bezplatně dozorce výtahu provozovatele před uvedením výtahu do provozu.

13.4 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

13.5  Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Cenová nabídka

13.6 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.

13.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je oboustranně podepsaná smlouva doručena smluvní straně, která podala nabídku – návrh na uzavření smlouvy.

13.8 Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Příloha č. 1 Zhotovitelem oceněný soupis prací

- Ve Vyškově dne:   ..........................			  dne: ..................................

- Za objednatele:					      Za zhotovitele:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….…………..			                  . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………... . . . . . . . . .

Mgr. Dana Indráková, ředitelka	 (identifikace osoby oprávněné jednat)

(funkce)

ČÁST III. – TECHNICKÉ PODMÍNKY

- TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝTAHU:

Technická specifikace:

Nosnost					2000 kg, tj. 26 osob

Jmenovitá rychlost				cca 0,8 m/s

Technická data výtahu				výtah evakuační

Pohon						lze řešit i bez strojovny, pohon v horní části výtahové

šachty pod stropem

Kabina:

- světlá šířka x hloubka x výška			1600 x 2300 x 2100 mm

- provedení	2 nástupní stanice, z toho 1 (v 1. NP) průchozí, s možností zamezení průchodu směrem ven

- design bočních stěn kabiny			nerez plech

- panel ovladačové kombinace			plochá s rámem, broušený nerez

- madlo						na boční stěně nerezové

- podlaha					protiskluzová

- strop						podhledový, broušený nerez, plexi

- osvětlení					stropní zářivkové/LED

- okopové lišty					nerezové

Dveře kabinové:				automatické stranou posuvné

- světlá šířka x výška				1100 x 2000 mm

- design rámu a křídel				broušený nerez

- bezpečnostní prvky				celoplošná clona

Dveře šachetní:					automatické stranou posuvné

- světlá šířka x výška				1100 x 2000 mm

- design rámů a křídel				broušený nerez

- provedení					se zaručenou požární odolností EW 60

Skříň rozváděče:				broušený nerez

Signalizace v kabině:				- digitální ukazatel polohy

- ukazatel polohy a směru v kabině

- nouzové osvětlení

- tlačítko otevření dveří s prodlevou

- tlačítko otevření dveří v kabině

- tlačítko zavření dveří v kabině

- zvukový signál příjezdu klece (gong)

- nouzová signalizace ALARM,

- dorozumívací zařízení

- tlačítka volby stanice prosvětlené s reliéfními znaky

- hlásič stanic v kabině

- provedení kov - antivandal

Signalizace ve stanicích:

výchozí stanice					- ukazatel polohy a směrové šipky

- kličkový přepínač pro EN ČSN 81-73

ostatní stanice					- směrové šipky

tlačítka volby					- prosvětlovací, provedení kov - antivandal

Ostatní výbava výtahu:				- žebřík pro vstup do prohlubně výtahu

- evakuační výtah

- obousměrné dorozumívací zařízení, umožňující spojení

se stálou vyprošťovací službou dle Nařízení vlády 27/2003 Sb.

Šachta:						stávající

šířka x hloubka					2400 x 2700 mm

výška horní stanice				3850 mm

prohlubeň					1600 mm

vyvažovací závaží				vedle kabiny

Zdvih:						4 m

Počet stanic/nástupišť:				2/3

Prostředí v šachtě a v nástupištích:		normální dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51 A,

s ohledem na ČSN EN 81-1

(požadovaná teplota + 5° až +40° C)

Zatěžovatel:					40 %

Počet startů / hodinu:				cca 180 h-1

Montážní materiál:	- součástí zakázky je veškerý materiál a komponenty potřebné k realizaci VZ